СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 гг. предусмотрено 6 проектов, закрепленных за Министерством энергетики РК:

- ПРОЕКТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АТЫРАУСКОГО НПЗ (СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ)»

Цели проекта:

    - Обеспечение выпуска моторных топлив классов К4, К5, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза.

    - Увеличение мощности завода с 5,0 до 5,5 млн. тонн в год.

    - Увеличение глубины переработки нефти.

    - Текущий статус: Завершены работы по строительству  комплекса глубокой переработки нефти.

Ведутся пусковые работы на 12 технологических установках и объектах ОЗХ.

Сроки реализации: 2011 - 2017 гг.

Генеральный подрядчик: консорциум «Sinopec Engineering Group» (КНР) - «Marubeni Corporation« (Япония) - АО НГСК «КазСтройСервис» (Казахстан).

- ПРОЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕГРИРОВАННОГО ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ПЕРВАЯ ФАЗА) по производству полипропилена:

Заявитель проекта: ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (ТОО «KPI»). Участники ТОО «KPI» ТОО «Объединенная химическая компания» (дочерняя организация АО «Самрук-Казына»).

Сроки реализации: 2017-2021 гг.

Стоимость проекта: 2,6 млрд. долларов.

Сырье: обеспечен сырьем (пропан) в объеме 550 тыс. тонн в год из ТШО.

Структура финансирования: 21% – средства ТОО «ОХК» и 79% – заемные средства.

Эффект от реализации проекта: 500 тыс. тонн/год полипропилена.

Текущее состояние:

Заемные средства привлечены от Государственного Банка развития Китая на сумму 2 млрд. долларов США (со сроком на 20 лет под 5,8% годовых).

18 марта 2017 года на ПСД проекта получено положительное заключение от РГП «Госэкспертиза».

24 ноября 2017 года Государственный банк развития Китая направил в адрес генерального подрядчика (китайская компания - China National Chemical Engineering Company) аванс на сумму 409 млн. долл. США.

27 ноября 2017 года ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» направил Уведомление о начале строительных работ (NTP) генеральному подрядчику.

На сегодняшний день осуществлена мобилизация проектной группы генерального подрядчика, ведется детальный инжиниринг. Также начаты работы по определению перечня оборудования длительного срока изготовления для осуществления заказа. Начало строительных работ намечено на II квартал 2018 года.

| Объем инвестиций (млрд. тенге) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | итого |
| Проект по производству полипропилена | 1 | 1,8 | 18,1 | 11,8 | 9,1 | 7,9 | 13,2 | 8,2 | 8 | 135 | 214,1 |

3. ПРОЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕГРИРОВАННОГО ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ВТОРАЯ ФАЗА) по производству полиэтилена:

Заявитель проекта: ТОО «Объединенная химическая компания» (дочерняя организация АО «Самрук-Казына»).

Сроки реализации: 2018-2024 гг.

Стоимость проекта: 6,5 млрд. долларов.

Предварительные доли участия в проекте:

Borealis – 50%; Объединенная химическая компания – 50%;

Предварительная структура финансирования: 30% – доля ТОО «ОХК» ($0,969 млрд.) и доля Borealis ($0,969 млрд.), 70% – заемные средства ($4,6 млрд.).

Сырье: обеспечен сырьем (сухой газ, бутан) в объеме 1 700 тыс. тонн в год из ТШО.

Эффект от реализации проекта: 1250 тыс. тонн полиэтилена в год

Текущее состояние: В январе 2017 года Глава государства посетил Объединенные Арабские Эмираты. Достигнута договоренность изучить возможность совместной реализации газохимического проекта в Казахстане.

В марте 2017 года состоялся визит Первого заместителя Премьер-Министра Мамина А.У., Министра энергетики Бозумбаева К.А. в ОАЭ для обсуждения хода реализации поручений Глав государств по реализации газохимического проекта.

В мае 2017 года в Вене проведены переговоры руководства Министерства энергетики с высшим руководством Borealis, на которых презентован проект полиэтилен.

В результате, заключен Меморандум между ТОО «Объединенная химическая компания», Mubadala Investment Company (ОАЭ) и компанией Borealis (Австрия), который предусматривает разработку пред-ТЭО проекта.

В июне-сентябре 2017 года Министерством энергетики и АО «Самрук-Казына» проведены ряд переговоров с компанией Borealis, на которых обсуждены технические и экономические детали проекта.

В результате, 19 сентября т.г. Совет директоров компании Borealis принял решение по участию в проекте с определенными условиями:

- обеспечение готовой инфраструктурой;

- предоставление стабильности законодательства;

- финансирование доли ТОО «ОХК» в проекте;

- обеспечение гарантированным сырьем по фиксированной стоимости.

Вышеуказанные условия Borealis отражены в Меморандуме об основных условиях сотрудничества между Правительством РК и компанией Borealis (Австрия) по проекту производства полиэтилена, который был подписан 24 марта т.г. (в рамках визита Главы Государства в ОАЭ).

Подписанный Меморандум закрепляет пакет мер государственной поддержки и обуславливает переход на стадию проектирования (разработка технико-экономического обоснования). Планируемый срок завершения разработки ТЭО – 2018 год.

4. ПРОЕКТ: ПРОИЗВОДСТВО МОТОРНОГО ТОПЛИВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 АО "КОНДЕНСАТ".

В рамках проекта «Производство моторных топлив экокласса К5», включенного в Республиканскую Карту индустриализации предприятием выполнен первый пусковой комплекс, а именно:

Сроки реализации: 2012 – 2016 гг.

В ноябре 2016 года была завершена реализация  проекта по выпуску высокооктанового автомобильного бензина экологического класса К5. В эксплуатацию были введены следующие объекты: блок гидроочистки прямогонной нафты, блок риформинга и изомеризации гидроочищенной нафты, блок аминовой очистки сернистого газа, секция производства серы.

В апреле 2017 года введена в эксплуатацию секция вакуумной перегонки, которая обеспечила максимальное извлечение светлых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью.

В ноябре 2016 г. началась коммерческая реализация бензина.

Высокооктановый бензин реализуется через розничные сети АЗС Западно-Казахстанской области (Москвичи, Беркут, Октан, Пит-стоп и пр.), а также через собственную сеть АЗС.

    - г. был введен последний объект по подотчетному проекту.

5. ПРОЕКТ: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАВЛОДАРСКОГО НХЗ»

Цель проекта:

Обеспечение выпуска моторных топлив класса К4 в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза.

Текущий статус: Работы по проекту модернизации завершены.

Сроки реализации: 2011-2017 гг.

Подрядчики: Rominserv S.R.L. (Румыния), NFC (КНР).

6. ПРОЕКТ:	«РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ШЫМКЕНТСКОГО НПЗ».

Цели проекта:

- Восстановление проектной мощности до 6 млн. тонн нефти в год;

- Обеспечение выпуска моторных топлив классов К-4, К-5, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза;

- Увеличение глубины переработки нефти.

Текущий статус: Введены в эксплуатацию установки по выпуску автобензина и дизельного топлива экологического класса К-4 и К-5 в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза.

До конца сентября 2018 года планируются завершить работы по увеличению глубины переработки нефти. (Завершена разработка рабочей документации (100%), завершено размещение заказов на оборудование и материалы, поставлено оборудования (95%). Смонтировано оборудования (68%)).

Сроки реализации: 2011 – 2018 гг.

Генеральный подрядчик: China Petroleum Engineering and Construction Corporation (дочерняя организация CNPC, КНР).