**2. Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Соисполнитель** | **Анализ взаимодействия** |
| **1** | **2** | **3** |
| Индекс физического объема строительных работ | акимы районов | Причина недостижения является снижение на:   * 0,7% строительно-монтажных работ (по итогам года неосвоение средств республиканскго и областного бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан составило 245,6 млн.тенге, из них: 2,2 млн.тенге – экономия и 243,4 млн.тенге – строительно-монтажные работы);   - 12,2% объема капитального ремонта и 0,9% объема текущего ремонта (не освоены средства, выделенные в рамках государственных и правительственных программ, сокращены объемы по направлениям ремонтов в сравнении с 2015 годом). |