4. Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 29 208,0 | 28 903,6 | Не освоено 304,4 млн. тенге. В сфере жилищно-коммунального хозяйства по мероприятию «Развитие производственной инфраструктуры» не освоено 262,8 млн. тенге, что связано с отставанием от графика работ в связи с поздним выделением средств и наступлением неблагоприятных погодных условий, в том числе экономия при проведении государственных закупок составила 18,5 млн. тенге. По мероприятию «Строительство и реконструкция сельских объектов водообеспечения» не освоено 41,6 млн. тенге, в связи с проведением корректировки проекта с целью оптимизации затрат. |
| Местный бюджет | 46 956,3 | 46 809,3 | Не освоено 147,0 млн. тенге. Основной причиной неосвоения финансовых средств является экономия при проведении государственных закупок. В сфере строительства не освоено 43,0 млн. тенге по причине несвоевременного предоставления актов выполненных работ. По мероприятию «Строительство и эксплуатация центра офтальмологической диагностики для оказания амбулаторной и стационарной помощи населению Северо-Казахстанской области (государственный натуральный грант)» не освоено 85,7 млн. тенге в связи с тем, что на 2-м этапе конкурса концессионером не было в срок представлено ТЭО. По мероприятию «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения» не освоено 9,4 млн. тенге за счет экономии и неисполнения договорных обязательств подрядными организациями. |
| Другие источники | 47 868,4 | 50 898,7 | Освоено больше запланированного на 3 030,3 млн. тенге. Причинами является увеличение объемов вложений частных средств в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В сфере строительства за счет средств населения и предприятий введено 91,1 тыс.кв.м. жилья на 9 526,0 млн. тенге при плане на 2017 год – 8 076,6 млн. тенге. В сфере жилищно-коммунального хозяйства на исполнение инвестиционной программы по реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения и электроснабжения направлено 3648,9 млн. тенге при плане 1944,0 млн. тенге. |
| Итого | 124032,7 | 126611,6 |  |