|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Освоение финансовых средств** | | | |
| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| **Республиканский бюджет** | **48 928,5** | **47 272,6** | По мероприятию «Реализация проекта "Технологическая модернизация производства АО "ПЗТМ" путем выделения финансовых средств Республиканского бюджета на увеличение уставного капитала АО "ПЗТМ"» - не освоено **1125,8 млн. тенге**. Данное мероприятие не выполнено в связи с длительностью проведения процедур по вводу в эксплуатацию оборудования. Что осложняется вводом карантинных мер в связи с пандемией. Так, посольство Казахстана в Пекине не выдает визы инженерам тайваньской компании для проведения монтажа оборудования, а также АО "ПЗТМ" предусмотрено приобретение 39 единиц оборудования. Всего в рамках исполнения контрактов поставлено 36 единиц оборудования и 1 пакет программного обеспечения (ПО), введены в эксплуатацию 28 единиц оборудования и ПО.  По мероприятию «Реализация проекта "Технологическая модернизация производства АО "Завод им. Кирова" путем выделения финансовых средств Республиканского бюджета на увеличение уставного капитала АО "Завод им. Кирова"» в адрес АО "Завод им. Кирова" поставлено технологическое оборудование, поставляемое в рамках заключенных контрактов, в количестве 299 единиц или 100% от плана. Остаток денежных средств 3-го транша составляет **502,3 млн. тенге**.  По мероприятию «Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет кредитных средств и целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан, трансфертов из республиканского бюджета» **0,3 млн. тенге – экономия** по итогам проведения государственных закупок  По мероприятию «Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет внутренних займов» **3,7 млн. тенге** **–** в связи непредставлением актов выполненных работ подрядными организациями.  **22,6 млн. тенге** – экономия по мероприятию «Строительство и реконструкция сельских объектов водоснабжения и водоотведения»,  **0,3 млн. тенге** – оплата произведена по факту выставленных счетов по мероприятию «Развитие производственной инфраструктуры». |
| **Местный бюджет** | **47 343,5** | **47 333,4** | **9,1 млн. тенге –** в связи с непредставлением актов выполненных работ подрядными организациями в рамках мероприятия «Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет средств местного бюджета»  Не освоение **0,8 млн. тенге** из МБ по причине отчисления 1 студента по программе 057.015 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» мероприятия «Привлечение специалистов, в том числе молодых и со стажем, в медицинские организации области» |
| **Другие источники** | **56 005,7** | **90 053,8** |  |
| **ИТОГО** | **152 277,7** | **184 659,8** |  |