Приложение к Правилам 
разработки плана мероприятий 
по охране окружающей среды

### Наименование мероприятия: План мероприятий по охране окружающей среды на период 2022 – 2031г.г.

Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "KAP Logistics"  "Централизованная автоперевалочная база"

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (тыс.тенге)/дополнительные источники (тыс.тенге) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия* | Примеча-ние (причины неиспол-нения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |  |  |
| 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение контрольных анализов по выбросам ВХВ в атмосферу от источников. |  | Отдел ОТ и ОС | 01.01.2022- 31.12.2031 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 | Собственные средства |  |  |
| 2 | Проведение инструментального контроля выбросов вредных химических веществ в атмосферу. |  | Отдел ОТ и ОС | 01.06.2022- 31.12.2031 | 119,100 | 119,100 | 119,100 | 119,100 | 119,100 | 119,100 | 119,100 | 119,100 | 119,100 | 119,100 | Собственные средства |  |  |
| 3 | Использование герметичных систем в блоке хранения ГСМ, не допустить разливов при проведении отпуска и приема ГСМ |  | Отдел ОТ и ОС | 01.01.2022- 31.12.2031 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Собственные средства |  |  |
| 4 | Проведение выходного контроля за выхлопными газами от эксплуатирующийся АТС предприятия по соблюдению норм. |  | Отдел ОТ и ОС | 01.01.2022- 31.12.2031 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Собственные средства |  |  |
| 5 | Инвентаризация и паспортизация выбросов парниковых газов |  | Отдел ОТ и ОС | 01.01.2022- 31.12.2031 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | Собственные средства |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 2326,100 | 2326,100 | 2326,100 | 2326,100 | 2326,100 | 2326,100 | 2326,100 | 2326,100 | 2326,100 | 2326,100 | Собственные средства |  |  |
| 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежеквартальных химических исследований сточных вод из септиков. |  | Отдел ОТ и ОС | 01.01.2022--31.12.2031 | 375,360 | 375,360 | 375,360 | 375,360 | 375,360 | 375,360 | 375,360 | 375,360 | 375,360 | 375,360 | Собственные средства |  |  |
| 2 | Проведение химических и бактериологических анализов технической воды со скважины ЦАПБ |  | Отдел ОТ и ОС | 01.01.2022--31.12.2031 | 108,740 | 108,740 | 108,740 | 108,740 | 108,740 | 108,740 | 108,740 | 108,740 | 108,740 | 108,740 | Собственные средства |  |  |
| 3 | Озеленение СЗЗ и прилегающих территории. |  | Отдел ОТ и ОС | 01.04.2022-31.12.2022 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Собственные средства |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 784,100 | 784,100 | 784,100 | 784,100 | 784,100 | 784,100 | 784,100 | 784,100 | 784,100 | 784,100 | Собственные средства |  |  |
| 4. Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг загрязнения почв на территории предприятия и границе СЗЗ |  | Отдел ОТ и ОС | 01.04.2022--31.12.2031 | 466,200 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | Собственные средств |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 466,200 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | 471,0 | Собственные средства |  |  |
| 7. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утилизация твердо бытовых отходов |  | Отдел ОТ и ОС | 01.01.2022--31.12.2031 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | Собственные средства |  |  |
| 2 | Утилизация опасных производственных отходов |  | Отдел ОТ и ОС | 01.01.2022— 31.12.2031 | 606,078 | 2530,892 | 2530,892 | 2530,892 | 2530,892 | 2530,892 | 2530,892 | 2530,892 | 2530,892 | 2530,892 | Собственные средства |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 1346,078 | 3090,892 | 3090,892 | 3090,892 | 3090,892 | 3090,892 | 3090,892 | 3090,892 | 3090,892 | 3090,892 | Собственные средства |  |  |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение радиационного контроля контейнеров и АТС перевозимых урановую продукцию |  | Отдел ОТ и ОС | постоянно | без затрат | без затрат | без затрат | без затрат | без затрат | без затрат | без затрат | без затрат | без затрат | без затрат | без затрат |  |  |
| 2 | Проведение замеров по допустимым значениям уровней неионизирующего электромагнитного излучения о ПК |  | Отдел ОТ и ОС | 01.10.2022— 31.12.2031 | 486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | Собственные средства |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 | 4486,666 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 5409,144 | 7158,758 | 7158,758 | 7158,758 | 7158,758 | 7158,758 | 7158,758 | 7158,758 | 7158,758 | 7158,758 |  |  |  |

* по снижению воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы и образование отходов указывается количественный показатель

Специалист по ОТ и ООС                                                                                             Оралбеков К.Т.