Очередная ХХІ СЕССИЯ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО

ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА

VІІ созыва

РЕШЕНИЕ

город Усть-Каменогорск

VІІ шақырылған

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН

ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ

кезекті ХХІ СЕССИЯСЫ

ШЕШІМ

2022 ж. 14 желтоқсан № 21/193-VІІ

Өскемен қаласы

О ходе реализации Государственной программы

«Нұрлы жер» в Восточно-Казахстанской области

Заслушав и обсудив отчет руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области о ходе реализации Государственной программы «Нұрлы жер», 
Восточно-Казахстанский областной маслихат отмечает выполнение поставленных задач в рамках программы.

Основной целью Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020 - 2025 год является повышение доступности жилья для населения. Реализация Программы проводилась по направлениям: строительство арендного жилья без права выкупа, строительство кредитного жилья, развитие индивидуального жилищного строительства, стимулирование строительства жилья частными застройщиками, строительство жилья с привлечением субъектов квазигосударственного сектора, повышение доступности ипотечного кредитования, поддержка долевого жилищного строительства.

В рамках Программы за 2017-2021 годы по области за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 2,3 млн. м2 жилья или около 22 тысяч квартир (с учетом области Абай). За эти годы введены 250 многоквартирных домов на 14 тысяч квартир, около 6 тысяч индивидуальных жилых домов на 7 тысяч квартир, а также 38 общежитий.

За счет государственных инвестиции введено в эксплуатацию 129 многоквартирных домов и обеспечены новым жильем более 10,5 тыс. жителей, в том числе:

- 55 многоэтажных и 54 одноэтажного социального кредитного жилья на 4 470 квартир через местные исполнительные органы (в городах                     Усть-Каменогорск, Семей и Уланском районе);

- 33 многоквартирных и 52 одноэтажных арендных дома на 
3 081 квартиру (в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алтай, в Аягозском, Глубоковском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Урджарском, Уланском и Шемонаихинском районах);

- 18 кредитных и арендных домов на 1 331 квартиру за 
счет квазигосударственного сектора (в городах Усть-Каменогорск, Семей и 
Уланском районе).

Увеличен объем строительства коммерческого жилья (с учетом СПК) за счет частных инвестиций. С начала реализации Программы введены в эксплуатацию 83 коммерческих дома на 4 792 квартиры за счет частных инвесторов совместно с СПК.

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и на основании вышеизложенного Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Доклад руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства (Кенесбаев Д.М.) о ходе реализации Государственной программы «Нұрлы жер» в Восточно-Казахстанской области принять 
к сведению.

2. Рекомендовать руководителю управления (Кенесбаев Д.М.) и акимам городов и районов:

2.1. продолжить работу по качественному исполнению Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года;

2.2. уделить особое внимание выполнению плановых показателей ввода жилья согласно Национальному проекту Республики Казахстан «Сильные регионы – драйвер развития страны».

3. Рекомендовать руководителю управления (Кенесбаев Д.М.) и акиму города Усть-Каменогорск (Омар Ж.М) активизировать работу по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилой застройки города.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономических реформ и регионального развития (Шаймарданов Ж.К.).

Секретарь Восточно-Казахстанского

областного маслихата                                                                        Д. Рыпаков