План мероприятий по охране окружающей среды для ДТОО «ГРП BAURGOLD» на 2022 -2029 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем планируемых работ | Общая стои-мость (тыс. тенге) | Источник финанси-рования | Срок выполнения |  | План финансирования на 2022-2029 годы (тыс.тенге) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Конец | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 18 |  |
| 1. Охрана воздушного бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производить орошение водой технологических площадок и грунтовых дорог в теплое время года | 35,4 га | 3000,0 | Собств. средства | апрель 2022 г. | август 2031 г | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Уменьшение пылевыделения на 2,5 тонн/год |  |
|  | Итого: | - | 3000,0 | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Использование шахтной и карьерной воды в производственных процессах | 602,688 тыс.м3/год | 2000,0 | Собств. средства | апрель 2022 г. | ноябрь 2031 г | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | Уменьшение сброса сточных вод и повторное использование шахтной и карьерной воды на технологич. нужды рудника 602,688 тыс.м3/год |  |
|  | Итого: | - | 2000,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 4. Охрана земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 5. Охрана и рациональное использование недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 6. Охрана флоры и фауны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Озеленение территорий (посадка газонов, клумб) | 25 м2 каждый год | 1500,0 | Собственные средства | Апр. 2022 | Июнь 2031 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Снижение запыленности, сохранение почвенного покрова |  |
|  | Итого: | - | 1500,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 7. Обращение с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Закладка вскрышных пород в отработанное пространство | Общий объём выем- ки 1 229,106 тыс. тонн | 683330,0 | Собственные средства | Июль 2022 | Дек. 2031 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 |  |  | 68333 |  | 68333 |  |  | 68333 |  | Уменьшение пылевыноса на 3,71 тонн/год |  |
| 7.2 | Своевременный вывоз отходов производства и потребления | 195,262 т/год | 2000,0 | Собств. средства | Янв.- 2022 г | Дек. 2031г | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Исключение загрязнения окружающей среды производств. отходами |  |
|  | Итого: |  | 685330,0 |  |  |  | 68533,0 | 68533,0 | 68533,0 | 68533,0 | 68533,0 | 68533,0 | 68533,0 |  |  | 68533,0 |  | 68533,0 |  |  | 68533,0 |  |  |  |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработка инвентаризации парниковых газов и озоно- разрушающих веществ | Инвен тари-зации ПГ и ОРВ | 4000,0 | Собств. средства | Янв.- 2022 г | Март. 2031 г | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Регулировани е выбросов парниковых газов и озоноразруша ющих веществ |  |
|  | Итого: |  | 4000,0 |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 11. Экологическое просвещение и пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Экологическое обучение персонала по вопросам охраны окружающей среды | 2 чел | 4000,0 | Собствен-ные средства | Янв.- 2022 г | Дек. 2031 г | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Повышение уровня квалификации |  |
| 11.2 | Подписка на республиканскую экологическую прессу | 10 шт./год | 500,0 | Собствен-ные средства | Янв.- 2022 г | Дек. 2031 г | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Изучение изменений в экологическо м законодательс тве |  |
|  | Итого: |  | 4500,0 |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 700330,0 |  |  |  | 70033,0 | 70033,0 | 70033,0 | 70033,0 | 70033,0 | 70033,0 | 70033,0 |  |  | 70033,0 |  | 70033,0 |  |  | 70033,0 |  |  |  |