РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН

БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП КОМИТЕТІ

«Түркістан облысына бөлінген республикалық бюджет қаражатының пайдалануына мемлекеттік аудит жүргізу»

аудиторлық іс-шарасының нәтижелері бойынша

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

Нұр-Сұлтан

2021

| ### МАЗМҰНЫ | ### Стр. |
| --- | --- |
| I бөлім. Кіріспе бөлік | ### 3 |
| ### II бөлім. Негізгі (талдамалық) бөлік | ### 3 |
| ### 2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау | ### 3 |
| ### 2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері ### 2.2.1. Түркістан облысының даму бағдарламасының іске асырылуын талдау | ### 5 |
| ### 2.2.2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын талдау және аудит объектілерінде жүргізілген мемлекеттік аудиттің нәтижелері | ### 9 |
| ### III бөлім. Қорытынды бөлік | ### 26 |
| ### 3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар | ### 26 |
| ### 3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар | ### 27 |
| ### 3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар | ### 31 |
| ### 3.4. Қосымшалар | ### 40 |

Есеп комитеті

Төрағасының міндетін атқарушы

Р.С. Ахметовке

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

# I. Кіріспе бөлік

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: Түркістан облысына бөлінген республикалық бюджет қаражатының пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу.

1.2. Аудиторлық іс-шараның мақсаты: Түркістан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің әсерін бағалау.

1.3. Мемлекеттік аудиттің объектілері: Мемлекеттік мекемелер: «Түркістан облысының стратегия және экономикалық даму басқармасы» (бұдан әрі – Экономика басқармасы), Түркістан облысының қоғамдық денсаулық басқармасы (бұдан әрі – Денсаулық басқармасы), Түркістан облысының құрылыс басқармасы (бұдан әрі – Құрылыс басқармасы), Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы (бұдан әрі – Энергетика басқармасы), Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы (бұдан әрі – Ауыл шаруашылығы басқармасы), Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» (бұдан әрі – Түркістан қ. Инфрақұрылым бөлімі), «Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» (бұдан әрі – Келес ауданының ТКШ бөлімі), «Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» (бұдан әрі – Сарыағаш ауданының ТКШ бөлімі), Түркістан қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі (бұдан әрі – Түркістан қ. Құрылыс бөлімі), Мақтаарал ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі (бұдан әрі – Мақтаарал ауданының құрылыс бөлімі), «Түркістан облысы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының Төлеби аудандық ауруханасы» МКК (бұдан әрі – Төлеби ОАА), «Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының Сайрам аудандық орталық ауруханасы» (бұдан әрі – Сайрам ОАА), «Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының Ордабасы аудандық орталық ауруханасы» МКК (бұдан әрі – Ордабасы ОАА).

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 2018 жылғы 1 шілде - 2020 жылғы 31 желтоқсан аралығы, жекелеген мәселелерді талдау үшін –2017-2020 жылдардағы кезең қамтылды.

## II. Негізгі (талдамалық) бөлік

## 2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау

Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 19 маусымдағы №702 Жарлығымен Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан болып өзгерді, ал оның әкімшілік орталығы Түркістан қаласы болды.

| мәліметтер | 2018 жыл | үлес салмағы % | 2019 жыл | үлес салмағы % | 2020 жыл | үлес салмағы % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| халық саны. мың адам | 1 977,8 |  | 2 016 |  | 2 044,5 |  |
| қалалық | 389,4 | 19,5% | 405,5 | 20% | 417,6 | 20,5% |
| ауылдық | 1 594,6 | 80,5% | 1 610,5 | 80% | 1 626,9 | 79,5% |
| 1000 адамға шаққанда бала туудың өсуі | 27,33 |  | 27,87 |  | 30,17 |  |
| жұмыс күшінің саны | 826,9 |  | 826,2 |  | 821,8 |  |
| өзін-өзі жұмыспен қамтығандар | 363,6 | 76,9% | 361,4 | 43,7 | 357,7 | 43,5% |
| жұмыссыздық | 42,7 | 5,2% | 41,9 | 5,1% | 42,5 | 5,2% |
| ШОБ жұмыскерлерінің саны | 200 |  | 214 |  | 216,9 |  |

Түркістан облысы аграрлық және туристік өңір болып табылады, өңірге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран қорларын өндірудің негізгі көлемі (15,6 мың тонна - ҚР өндірудің 75%-ы) тиесілі.

ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Түркістан қаласын дамыту жөніндегі 2018 жылғы 29 қыркүйектегі тапсырмасына сәйкес бизнес, ұлттық компаниялар және облыстық өңірлер қаражаты есебінен 25 объектінің (соның ішінде Түркістанның орталығында 14 объект, тарихи-мәдени орталықта 9 объект және «Әзірет Сұлтан» тарихи-мәдени қорығының аумағында 2 объект) құрылысы мақұлданды.

Түркістан облысының жалпы өңірлік өнімі

| Атауы | 2018 жыл | 2019 | 2018-ға қарай | 2020 | 2019-ға қарай |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҚР ЖІӨ-дегі ЖӨӨ-нің үлес салмағы | 2,7% | 2,9% | 107% | 3,3% | 114% |
| ЖӨӨ көлемі , млрд. теңге | 1 660 | 2 016,1 | 121,4% | 2 353,5 | 116,7% |
| Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі, млрд. теңге | 453,8 | 498,3 | 109,8% | 535,2 | 107,4% |
| Жалпы өнім шығарылымы (қызмет көрсету) ауыл шаруашылығы | 542,8 | 629,8 | 116% | 729,7 | 115,8% |
| Жан басына шаққандағы ЖӨӨ, тыс. теңге | 838,2 | 1008,1 | 120% | 1 151,2 | 114% |
| ШОБ өнімінің көлемі | 316,5 | 479,6 | 151,5% | 554,4 | 115.5% |

3 жыл ішінде ЖӨӨ көлемі өсуінің оң серпіні кезінде (2018 жылы – 14-орын, 2019 жылы – 13-орын, 2020 жылы – 12-орын), жан басына шаққандағы ЖӨӨ көлемі бойынша соңғы 17-орын алады.

Негізгі капиталға инвестицияның серпіні

| Атаулары | 2018 | Үлес салмағы | 2019 | Үлес салмағы | 2020 | Үлес салмағы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Негізгі капиталға инвестиция көлемі, млрд. теңге, оның ішінде: | 288,1 | 100% | 441,2 | 100% | 703,3 | 100% |
| Мембюджет қаражаты, млрд. теңге | 91,8 | 31,8% | 198,5 | 45% | 285,3 | 40,5% |
| Жеке қаражат | 166 | 57,6% | 199,2 | 45,2 | 292,9 | 41,6% |
| Қарыз қаражаты | 30,3 | 10,5% | 43,5 | 9,8% | 125,1 | 17,8 |

2018-2020 жылдары негізгі капиталға салынған инвестициялардың негізгі көзі мемлекеттік қаражат болып табылды, сонымен бір мезгілде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер өңірдің кірістерін толықтырудың негізгі көзі болып табылады (2018 жылы РБ үлесі-80%, 2019 жылы-90,3%, 2020 жылы-88%).

Облыс бюджетінің құрылымы

| Көрсеткіштердің атаулары | 2018 жыл | 2019 жыл | 2018-ға қарай | 2020 жыл | 2019-ға қарай |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет кірісі, млрд. тенге, соның ішінде | 562,0 | 767,2 | 136,5% | 787,1 | 102,6% |
| І. Жеке кірістер | 100,9 | 64,2 | 63,6% | 85,8 | 133,7% |
| ІІ. РБ-дан берілетін трансферттер | 454,3 | 693,1 | 152,6% | 693,2 | 100,0% |
| 1. Субвенциялар, соның ішінде: | 392,4 | 402,3 | 102,5% | 379,9 | 94,4% |
| дамуға арналған |  | 9,1 |  | 13,3 |  |
| 2. Резервті қоспағанда нысаналы трансферттер, соның ішінде: | 60,8 | 259,0 |  | 275,7 |  |
| Дамуға арналған нысаналы трансферттер | 26,2 | 89,6 | 342,3% | 87,5 | 97,6% |
| 3. Резерв | 1,2 | 31,8 |  | 37,6 |  |
| ІІІ. РБ-дан берілетін несиелер | 6,7 | 9,9 | 147,6% | 8,0 | 80,9% |

2018-2019 жылдары жергілікті бюджетте дамытуға арналған шығыстар ЖСТ есептеулерінде (2018 жылы - 9,97 млрд. 2019 жылы - 26,1 млрд.) айқындалған мөлшерге жиынтығы 36 млрд. теңгеге (18,3%) жетпейді, бұл РБ-дан берілетін дамуға арналған нысаналы трансферттер көлемінің ұлғаюына алып келеді.

Инвестиция саясатын талдау                                   млн. теңге

|  | 2018 жыл | 2019 жыл | 2018 жылға қарай |
| --- | --- | --- | --- |
| БИЖ саны | 394 | 436 | 110% |
| бөлінген қаражат сомасы, соның ішінде | 88 010,9 | 137 202,6 | 155% |
| РБ-дан | 26 175,7 | 89 682,1 | 342% |
| ЖБ-дан | 61 835,2 (ЖСТ-дан 15,7% ) | 47 520,4 (ЖСТ-дан 11,8%) | 77% |

Әлеуметтік-экономикалық дамудың кешенді жоспарына сәйкес өңір республиканың барлық ауыл шаруашылығы өнімдерінің 12,5%-ын, ҚР-да өсірілетін мақтаның 100%-ын, жүзімнің 72,5%-ын, бақшаның 60%-ын өндіреді. Облысқа республиканың барлық жылыжай шаруашылықтарының 80%-ы тиесілі.

Ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау бойынша ақпарат                    млн. теңге

| жыл | Мем. қолдаудың көлемі | соның ішінде РБ | РБ үлес салмағы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 31 333 | 4 596,9 | 14,6% |
| 2019 | 37 209,9 | 14 865 | 39,9% |
| 2020 | 42 695,9 | 23 367,5 | 54,7% |

2018 жылы ауыл, орман және балық шаруашылығына негізгі капиталға салынған инвестициялар сомасы 43,8 млрд.теңгені құрады, 2019 жылы - 55,4 млрд. теңге, 2020 жылы - 58 млрд. теңге, АӨК мемлекеттік қолдауының 1 бюджеттік теңгесі 2018 жылы-1,4 теңге, 2019 жылы-1,5 теңге, 2020 жылы-1,35 теңге инвестицияны тартты.

Өңірде ауыл шаруашылығы өнімдері мен мал шаруашылығы өнімдері көлемінің, сондай-ақ экспорттың өсуі байқалады.

| Көрсеткіштер | 2018 жыл | 2019 жыл | 2019-ға қарай | 2020 жыл | 2020-ға қарай |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ауыл шаруашылығы өнімдерін жалпы жинау, мың тонна |  |  |  |  |  |
| дәнді (күрішті қоса алғанда) және бұршақ дақылдарын өңдеуден кейінгі салмақта | 550,1 | 691,4 | 125,6% | 745,2 | 107,7% |
| мақта | 343,6 | 344,3 | 100,2% | 326,5 | 94,8% |
| көкөніс және бақша, тамыржемістілер мен түйнекжемістілер |  | 2 749,2 | 108,4% | 2 850,1 | 103,6% |
| Тірідей салмақтағы ет | 221,9 | 230,1 | 103,6% | 239,9 | 104.2% |
| Сүт | 698,9 | 722 | 103,3% | 748,3 | 103,6% |
| Жұмырытқа млн. дана | 188,1 | 188,4 | 100,1% | 216,4 | 114,8% |

Бұл ретте 2020 жылы қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты тек 1,3 мың тонна - күнбағыс майы, 1,5 мың тонна - жануарларға арналған жемшөп қоспалары, 0,17 мың макарон тонна болған, бұл ауыл шаруашылығы өнімдері экспортының жалпы нақты көлемінің (495 мың тонна) небәрі 0,6%-ын құрайды.

Экспорт құрылымы                                                             млн. $

| тауар | 2018 жыл | үлес салмағы | 2019 жыл | үлес салмағы | 2020 жыл | үлес салмағы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мақта талшығы | 22,8 | 32,9% | 33,5 | 16,9% | 40,5 | 23,7% |
| бидай | 8,9 | 12,8% | 33,1 | 16,7% | 37,1 | 21,7% |
| тірі мал | 8,9 | 12,8% | 69,6 | 35,2% | 10,4 | 6% |
| ұн | 8,3 | 12% | 22,1 | 11,2% | 21,5 | 12,6% |
| картоп | 4,3 | 6,2% | 9,8 | 5% | 14,2 | 8,3% |
| ет | 3,7 | 5,3% | 0,8 | 0,4% | 20,5 | 12% |
| басқалар | 12,4 | 17,8% | 28,4 | 14,4% | 26,5 | 15,5% |
| Жиыны экспорт | 69,3 | 100% | 197,3 | 100% | 170,7 | 100% |
| ЕАЭО елдеріне экспорт | 1,2 |  | 4,5 |  | 0,86 |  |

2015 жылдан бастап «Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы» Заңның қолданысқа енгізілуіне қарамастан, бүгінгі күні жер көлемі 5 га-ға дейінгі шағын шаруашылықтардың 85%-ы кезінде кооперация жүйесі жеткілікті дамымаған, бұл фактор фермерлерге жаңа агротехнологияларды енгізуге мүмкіндік беретін 10 млн. теңгеден астам инвестициялық субсидиялар алуға арналған өтінімдердің (2020 жылы 10 млн. теңгеден астам 53 өтінімге 10 млн. теңгеге дейін 2 165 өтінім) ұлғаюын тежейді. Сонымен қатар өнімділікті арттыру бойынша қарсы міндеттемелер көзделмеген, өсімдік шаруашылығындағы сақтандырудың тартымдылығына жағдайлар жасалмаған.

Өңірде 2018-2020 жылдары барлығы 5 бірлік мақта жинау техникасын сатып алған кезде, Мақта-тоқыма кластерін құру жөніндегі жол картасында жеңілдікпен кредит беру мәселесін пысықтау ғана көзделген.

Облыста 2020 жылы 499,9 мың оқушы оқитын (2019 жылы - 473,9 мың оқушы, 2018 жылы - 467,6 мың оқушы), 919 жалпы орта білім беру ұйымдары жұмыс істейді (900 мемлекеттік (98,2%), 19 жеке меншік 1,7%) (2019 жылы - 905, 2018 жылы - 902 мектеп), оның ішінде 841 ұйым ауылдық жерлерде (91,5%) және 78-і қалаларда (8,4%) орналасқан.

Мектептер салуға бөлінген қаражат бойынша ақпарат

| Жыл | Бөлінген қаражат сомасы |  | Мектеп құрылыстарының жоспары | Өтпелі құрылысты есепке алғанда құрылысы басталған және жалғасуда | Аяқталған |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РБ | ЖБ |  |  |  |
| 2018 | 6 216,9 | 12 261,7 | 88 | 78 | 35 (11 490 орын)* |
| 2019 | 14 171,5 | 11 146,1 | 68 | 68 (26 мектеп басталған) | 24 (6 700 орын) |
| 2020 | 473,4 | 13 529* | 54 | 54 (9 басталды) | 16 (4 850 орын) |

* Білім басқармасының мәліметі бойынша 2020 жылы 52 мектептің құрылысына мемлекеттік бюджеттен 15 866,3 млн. теңге бөлінген.

Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарына сәйкес 2021 жылы 47 мектептің құрылысына 17 млрд. теңге жұмсау жоспарланған.

Бұл ретте мектептерді жоспарлау және салу бойынша жүзеге асырылып жатқан шаралар оқушы орындары тапшылығының өсуін төмендетпейді, ол 2019 жылы 5 мың орынға, 2020 жылы 11,6 мың орынға (51,5 мың орынға) өсті.

Аудандық және ауылдық шағын жинақталған мектептер (12,4 мың оқушыға 138 мектеп) арасында білім алуға қолжетімділік алшақтығы сақталуда, сонымен мектептердің 70-80%-ында жаңа модификациядағы оқу кабинеттері, кең жолақты интернетке қол жетімділік жоқ, 55,5%-ы бейімделген ғимараттарда орналасқан.

Бюджет процесін цифрландыруды және адами ресурстардың шектеулерін енгізбестен, аудандық білім басқармасынан өкілеттіктердің (бюджеттің) бір бөлігін облыстық деңгейге беру қаржы тәртібінің нашарлауы және бюджет қаражатының игерілу тәуекелдеріне әкеп соғады.

Анықтама ретінде: Білім басқармасындағы адам саны - 45 адам, оның ішінде  2 маман 1305 білім ұйымының құндылықтарын есепке алуға, 1 заңгер бекітілген.

Денсаулық сақтау саласында облыс халқының өлім-жітім көрсеткіштері айтарлықтай өсуді көрсетіп отыр, нәтижесінде үш жыл ішінде өлім-жітімнің жалпы көрсеткіші 133,12 промиллеге артты. Мәселен, қала халқының жалпы өлім-жітімінің қарқындылығы 2020 жылға қарай 806,10 промиллені (2018 жылы – 635,27, 2019 жылы - 652,37), ауыл халқының өлім-жітімі - 590,69 промиллені (2018 жылы-468,46; 2019 жылы-483,74) құрады.

Бұған қоса қалалық жерлерде нәресте өлімінің өсуі де байқалады, ол 2020 жылға қарай 10,07 промиллені құрады (2018 жылы – 8,4, 2019 жылы – 8,25), ал ауылдық жерлерде ол 2,56 промиллеге төмендеді және 2020 жылға қарай 6,21 құрады (2018 жылы – 8,77; 2019 жылы – 8,61).

Сумен жабдықтау және су бұру

Аудитпен қамтылған кезеңде сумен жабдықтаудың 219 жобасының және су бұрудың 31 жобасының құрылысы 41 945,6 млн. теңге сомасында қаржыландырылды (РБ-25 681,6 млн. теңге, ЖБ – 16 264,0 млн. теңге, қарыз – 1 628,6 млн. теңге).

Құны 26 400,9 млн. теңге (РБ – 15 251,6 млн. теңге, ЖБ – 11 149,3 млн. теңге) сумен жабдықтаудың 100 объектісі және құны 1 463,0 млн. теңге (РБ – 1 219,5 млн. теңге, ЖБ – 243,5 млн. теңге) су бұрудың 5 объектісі пайдалануға берілді.

Орталықтандырылған сумен жабдықтауға және су бұруға

қол жеткізе алатын елді мекендер (халық)

| Кезең | Облыс бойынша мәліметтер |  | Орталықтандырылған сумен жабдықтауға және су бұруға қол жеткізе алатын елді мекендер (халық), соның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сумен жабдықтау |  |  |  | су бұру |  |  |  |
|  | Елді мекендер | Халық саны (адам) | елді мекендер | % | халық саны | % | елді мекендер | % | халық саны | % |
| 2018 жыл | 842 | 1 983 967 | 635 | 75,4% | 1 785 441 | 89,9% | 20 | 2,3% | 254 732 | 12,8% |
| 2019 жыл | 843 | 2 016 037 | 678 | 80,4% | 1 861 490 | 92,3% | 20 | 2,3% | 272 637 | 13,5% |
| 2020 жыл | 843 | 2 044 742 | 697 | 82,6% | 1 910 769 | 93,4% | 20 | 2,3% | 278 231 | 13,6% |

2020 жылдың қорытындысы бойынша БИЖ-ды іске асыру өңірдің елді мекендерін (бұдан әрі – е.м.) орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтуды 7,2%-ға және су бұруды 0,8%-ға ұлғайтуға мүмкіндік берді.

Өңірдің су құбыры және кәріз желілерінің жалпы ұзындығы сәйкесінше 14 581 км және  419,4 км. Энергетика басқармасының деректері бойынша су құбыры жүйелерінің жалпы ұзақтығынан тозуы 43%-ды, кәріз және жылу желілерінің тозуы сәйкесінше 37%-ды және 12%-ды құрайды.

Алайда, желілердің тозуын есептеу зақымдалған желілердің жалпы ұзындыққа арақатынасы арқылы жүргізілген, ал Коммуналдық желілердің тозуын есептеу әдістемесіне сәйкес тозуды есептеу техникалық куәландыру арқылы бағаланады.

Жылумен жабдықтау

Аудит кезеңінде сомасы 1 545,0 млн. теңгеге жылумен жабдықтаудың 4 жобасының құрылысы қаржыландырылды (РБ - 814,3 млн. теңге, ЖБ - 730,7 млн. теңге), құны 730,7 млн. теңгеге 2 объекті пайдалануға қабылданған (ЖБ қаражаты есебінен).

Облыстың жылу желілерінің жалпы ұзындығы - 266,7 км, соның ішінде магистральдық желілер - 98,5 км, ішкі тарату желілері -168,2 км.

Өңірде 1482 көпқабатты тұрғын үй (бұдан әрі – КТҮ) бар, соның ішінде 597-і (40,2%-ы) орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етілген. Автономды жылытуда - 885 КТҮ, оның ішінде газбен жылытуда – 593 КТҮ, қатты отынмен (көмір) – 292 КТҮ.

Электрмен жабдықтау

Аудит жүргізілген кезеңде сомасы 15 778,3 млн. теңгеге 73 электрмен жабдықтау жобасының құрылысы қаржыландырылған (РБ – 11 733,7 млн. теңге, ЖБ – 4 044,6 млн. теңге).

Осылайша электрмен жабдықтау саласында БИЖ-ді іске асыру есебінен құны 7 161,1 млн. теңгеге (РБ – 3 991,9 млн. теңге, ЖБ – 3 169,2 млн. теңге) 44 объект пайдалануға берілген.

Осыған байланысты, 2020 жылға қарай өңір көлемі 3,168 млрд. кВтсағ үздіксіз электрмен жабдықтаумен қамтамасыз етілген, бұл 2019 жылғы мәннен 0,2 млрд. кВтсағ артық, бұл 25 елді мекенде (37 721 адам) электрмен жабдықтау сапасын жақсартуға мүмкіндік берді.

Түркістан облысының тұтынушыларына электр энергиясын беру және тарату қызметтерін «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС (бұдан әрі – ОЖТ ЖШС) көрсетеді. ОЖТ ЖШС желілерінің ұзындығы – 20687,2 км. ОЖТ ЖШС инвестициялық бағдарламаны іске асыру нәтижесінде электр желілерінің тозуы 2020 жылға қарай 53,1%-дан (2018 жыл) 49,6%-ға дейін қысқарған.

Жалпы, өңірдің энергетикалық жүйесіне 843 е.м.-нің 827-і (98,1%) қосылған, қалғандары автономды энергия көздеріне (жеке дизель генераторлары мен күн панельдері) қосылған.

Сонымен қатар, 2020 жылдың қорытындысы бойынша 172 елді мекенде (20,4%) халқы 250 886 адамға (12,3%) қуат тапшылығы байқалады, осыған байланысты сапалы электрмен қамтамасыз етілмейді.

Газбен жабдықтау

Аудиттелген кезеңде сомасы 50 560,1 млн. теңгеге 192 газбен жабдықтау объектісінің құрылысы қаржыландырылған (РБ - 28 404,3 млн. теңге (56,2%), ЖБ – 22 155,8 млн. теңге (43,8%), құны 48 106,1 млн. теңгеге (РБ – 20 438,2 млн. теңге, ЖБ - 27 667,9 млн. теңге) 111 объект пайдалануға берілген.

Облыс халқын газбен жабдықтау объектілерімен қамту үлесі

| Кезең | Облыс бойынша мәліметтер |  | Елді мекендерді газбен жабдықтау объектілерімен қамту (адам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Елді мекендер | Халық саны (адам) | елді мекендер | % | халық саны | % |
| 2018 жыл | 842 | 1 983 967 | 385 | 45,7% | 1 072 997 | 54,1% |
| 2019 жыл | 843 | 2 016 037 | 412 | 48,9% | 1 152 672 | 57,2% |
| 2020 жыл | 843 | 2 044 742 | 423 | 50,2% | 1 274 480 | 62,3% |

Тұтастай алғанда, БИЖ-ді іске асыру 2020 жылға қарай өңірдің е.м. газбен жабдықтау объектілерімен қамтуды 50,2%-ға дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді.

Түркістан облысын газбен жабдықтау қызметтерін көрсетуді «ҚазТрансГазАймақ» АҚ Түркістан өндірістік филиалы жүзеге асырады, желілерінің ұзындығы 9 777,6 км (магистральдық желілер – 0,2 км, іске қосылатын газ құбыры - 98,7 км, таратушы газ құбырлары – 9678,7 км, соның ішінде жерасты 4080 км, жерүсті 5032 км) құрайды.

Сонымен бірге бүгінгі таңда 2008-2020 жылдары бюджет қаражаты есебінен салынған құны 91 075,4 млн. теңге болатын 291 газбен жабдықтау объектісі ЖАО мен ҚР Қаржымині ММЖК теңгерімінде.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

Түркістан облысындағы 1482 КТҮ 31 554 пәтерден тұрады, оларда  93 514 адам тұрады. КТҮ жалпы алаңы - 1 733,7 мың ш.м.

1482 КТҮ-нің 1057-сі қанағаттанарлық жағдайда, оның 17-не ағымдағы жөндеу, 397-не күрделі жөндеу қажет.

Бұл ретте, өңірде 11 КТҮ (163 отбасы) авариялық деп танылған және техникалық тексеру қорытындыларына сәйкес бұзуға жатады. Бірақ ЖАО оларды бұзуға қатысты тиісті шаралар қабылдамаған.

2020 жылы пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 735,5 мың м2 құрады (2019 жылы - 620,4 мың м2, 2018 жылы - 387,8 мың м2), соның ішінде жеке тұрғын үй салушылармен 326,1 мың м2 (2019 жылы - 390 мың м2), бұл «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасының нысаналы индикаторының 123,5% орындалғанын көрсетеді. Алайда, тұрғын үй алуға есепте тұрған азаматтардың саны жыл сайын өсуде, 2018 жылы - 29 мың адам, 2019 жылы - 37,1 мың адам, 2020 жылы - 41,6 мың адам.

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері

2.2.1. Түркістан облысының даму бағдарламасының іске асырылуын талдау.

Аумақтарды дамыту бағдарламасын (бұдан әрі – АДБ) іске асыру туралы есептерде нысаналы индикаторларға қол жеткізбеу себептері туралы, іс-шаралардың орындалуы, қаржыландыру көздері бойынша бөле отырып, бөлінген қаржы қаражатының игерілмеуі туралы ақпараттың болмауы, осы жұмысты ұйымдастырудағы кемшіліктерді көрсетеді. Жұмыстағы бұл кемшіліктер ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің (бұдан әрі – МЖЖ) және Мониторинг жүргізу әдістемесінің бұзылуына әкеп соқты (№1-қосымша).

Бұдан өзге АДБ есептерінде жекелеген көрсеткіштердің артық көрсетілуіне жол берілген: 2019 жылы 19,9 мың тонна көлемінде ІҚМ етінің экспортына 19,8 мың тонна көлемінде тірі мал экспорты қосылды, 2019-2020 жылдары тракторлардың саны 6,6 мың бірлікке артық көрсетілген, 2020 жылы сүт өнімдерін шығару қайта өңдеу үшін субсидияланатын сүт сатып алу көлеміне қарай 1,5 есеге (844 тоннаға) артық көрсетілген.

2.2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын талдау және аудит объектілерінде жүргізілген мемлекеттік аудиттің нәтижелері.

Құрылыс

Түркістан облысының орталығын Түркістан қаласына көшіруге және бюджеттік инвестициялардың тиісті ұлғаюына байланысты білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, тұрғын үй, көлік және инженерлік коммуникациялар жүйесі, көгалдандыру және абаттандыру саласындағы әлеуметтік құрылыс объектілерінің саны ұлғайды. Қаланың рухани-мәдени орталығын одан әрі салу жоспарлануда, халықаралық рейстер саны артады.

Алайда, жұмыс орындарын құру түріндегі халыққа әлеуметтік әсер етуді көздейтін іске асырылып жатқан БИЖ-ге қарамастан, өңірде жұмыссыздықтың жоғары деңгейі сақталуда.

Құрылыс басқармасының нысаналы трансферттерді пайдалану кезінде бюджеттік бағдарламалардың тікелей және түпкілікті нәтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізбеу, бюджеттік бағдарламалардың мақсаттарына қол жеткізбеу фактілері, сондай-ақ Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу қағидалары талаптарының көптеген бұзушылықтары анықталды (№2-қосымша).

2020 жылы Бюджет кодексінің 20-бабының 1-тармағы және Үкімет пен ЖАО резервтерін пайдалану тәртібінің 22 және 24-тармақтары, сондай-ақ Материалдар тізбесіне №2-қосымша бұзылып, 4 БИЖ-ді іске асыру (Фердауси ауылы мен Мырзакент кентінде 2 дәрігерлік амбулатория салу, Мырзакент кентінде 1200 орынға арналған мектеп және 280 орынға арналған балабақша салу) ЖСҚ болмаған жағдайда Үкіметтің төтенше резервінің қаражаты есебінен жүзеге асырылған (2 947,3 млн. теңге).

Осылайша, төтенше резервтен қаражат бөлу кезеңінде («ҚР Үкіметінің төтенше резервінен қаражат бөлу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы №291), сондай-ақ жоспарланған қаржыландыру көлеміне ББ бекіту және 4 БИЖ-дің құрылысына мемлекеттік сатып алу шарттарын жасасу кезінде ЖСҚ әзірленбеген. Осының салдарынан Бюджет кодексінің 4-бабының 9-тармағында айқындалған негізділік қағидатын сақтамауға, сондай-ақ бюджет заңнамасы, сәулет-қала құрылысы саласындағы заңнама нормаларының талаптарын сақтамауға әкеп соқты.

Бұдан өзге жоғарыда көрсетілген БИЖ бойынша резерв есебінен ЖСҚ болмаған жағдайда жалпы сомасы 116,8 млн. теңгеге техникалық және авторлық қадағалауға шарттар жасалған.

Нәтижесінде Үкіметтің төтенше резервінің қаражаты есебінен сомасы   3 064,1 млн. теңгеге 4 БИЖ-дің іске асырылуын тиімсіз жоспарлауға жол берілген.

Бұған қоса Бюджет кодексінің 96-бабының 5-тармағы бұзылып, мемлекеттік сараптамадан өткен ЖСҚ-ның болмауына қарамастан, Құрылыс басқармасы қазынашылық органдарында көрсетілген БИЖ-ді салуға арналған мемлекеттік сатып алу шарттарын тіркеген. Бұл ретте, құрылыс объектілерінің мердігерлеріне 1 473,6 млн. теңгеден астам сомаға (шарттың бастапқы сомасынан) 50% алдын ала төлем жасалған.

Мәселен, Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 39-бабы                      3-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, Басқарма Мақтаарал ауданының «Мырзакент» ауылында 280 орынға арналған балабақша салуға сомасы 692,1 млн. теңгеге «NTR» ЖШС-мен бір көзден алу тәсілімен тікелей шарт жасасу арқылы 2020 ж. 14 шілдедегі №137 мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - № 137 шарт) жасасты. №137 шарттың 7.1-тармағында Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар техникалық өзіндік ерекшеліктерге және (немесе) ЖСҚ-ға сәйкес келеді деп көзделген.

2020 жылғы 30 шілдеде №137 шарттың талаптарына сәйкес Құрылыс басқармасы сомасы 346,1 млн. теңгеге 50% мөлшерінде аванстық төлем жасаған.

Сонымен қатар, 2020 жылғы қарашаның ортасында рұқсат беру құжаттарын («Мемсараптама» РМК-нің оңтүстік өңір бойынша филиалы ЖСҚ-ға ведомстводан тыс сараптаманың 2020 жылғы 16 қарашадағы №19-0393/20 қорытындысын берген, Құрылыстың басталғаны туралы 18 қарашадағы хабарлама) және Мердігер ұсынған орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтаманы ескере отырып, құрылыстың нормативтік ұзақтығы 9 ай болған кезде құрылыс (қараша, желтоқсан) желтоқсанда 40 күнтізбелік күн ішінде аяқталған болып шықты. Осылайша, Мырзакент ауылында салынған 280 орынға арналған балабақшаның сапасына қатысты сұрақтар туындайды.

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы «Мырзакент» ауылында 1200 оқушы орнына арналған орта мектеп салу бойынша да осыған ұқсас жағдай орын алған.

Құрылыс басқармасы мен «А.Р.Т.-Құрылыс» ЖШС арасында «Мақтарал ауданы, Мырзакент ауылында 1200 орынға арналған орта мектеп салу» сомасы 1 860,4 млн. теңгеге (ҚР Үкіметінің резерві есебінен қаржыландыру)      2020 жылғы 27 шілдедегі №172 құрылыс шарты (бұдан әрі – №172 шарт) жасалған. 2020 жылғы желтоқсанда Үкімет резервінен қосымша қаржыландыру негізінде шарт сомасы 2 280,1 млн. теңгеге дейін ұлғайтылған.

Құрылыс басқармасы №172 шарт күшіне енгеннен кейін, 2020 жылғы 29 шілдеде мемлекеттік сараптамадан өткен ЖСҚ болмаған жағдайда 50% мөлшерінде аванстық төлем жасаған.

Нәтижесінде, ұсынылған құжаттарды ескере келе*, құрылыстың нормативтік ұзақтығы 21 ай бола тұра, құрылыс жұмыстарының негізгі көлемі (81,6%) желтоқсанның 26 күнтізбелік күнінде аяқталған.

*2020 ж. 30 қарашадағы № 19-0431/20 мемлекеттік сараптаманың (оң) қорытындысына сәйкес құрылыстың жалпы ұзақтығы 21 айды құрайды, соның ішінде дайындық кезеңі 2 ай. Жұмыстарды 2020 жылғы қарашада бастау көзделген («Түркістан облысының құрылыс бөлімі» ММ-ның 2020 жылғы 28 қыркүйектегі №29-07-06/2042 хаты). Құрылыс жылдары бойынша инвестицияларды бөлу (бастамалар): 2020 жылға – 3%, 2021 жылға – 51%, 2022 жылға – 46%. Құрылыстың басталғаны туралы 2020 жылғы 2 желтоқсандағы хабарлама, жұмыс жүргізу кестесі, жалпы сомасы 1 860,4 млн. теңгеге орындалған жұмыстар актілері.

Сонымен қатар, «Мақтаарал ауданы Мырзакент ауылындағы 1200 орынға арналған орта мектеп салу» объектісі бойынша ЖСҚ бойынша көзделген көлемнен артық сомасы 5,4 млн. теңгеге қабырғаларды керамикалық плиткалармен қаптау жұмыстары төленген.

Бұдан өзге Мақтаарал ауданының Мырзакент ауылында жалпы алаңы 11471 м2, сомасы 2 280,1 млн. теңгеге 1200 орынға арналған мектеп салу кезінде ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 2019 жылғы 13 қыркүйектегі №140 нқ бұйрығымен бекітілген (ҚР ІҚН 8.02.-04-2019) Ғимараттар мен құрылыстарды, өндірістік емес маңызы бар объектілерді салу құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинағында (бұдан әрі – Жинақ) көзделген құнынан Түркістан облысы бойынша 1м2 құнының артық көрсетілгені анықталды.

Жинаққа сәйкес, ҚМЖ құны 1 м2 үшін 118 мың теңгені құрады, ал Мырзакент кентінде 1200 орынға арналған мектеп салу кезінде 1 м2 құны 198,7 мың теңгені құраған, бұл бір типті бекітілген жобалардан 80,1 мың теңге/м2-ға немесе жиынтығы 228,3 млн. теңгеге қымбат.

Бюджет кодексінің 4-бабының 9-тармағы және 157-бабының 1-тармағы бұзылып, 2020 жылы құны 9 093,3 млн. теңге (РБ – 5484,9 млн. теңге, ЖБ – 2263,2 млн. теңге) болатын «Түркістан қаласында драма театрын салу» жобасын жоспарлау және іске асыру бекітілген ТЭН-сіз жүзеге асырылған, осылайша бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлауға жол берілген.

Бұл ретте, Әлеуметтік-экономикалық дамудың кешенді жоспарының ұйымдастыру және іске асыру іс-шараларының 52-бөлімі сақталмай, Түркістан қаласында драма театрын салуды қаржыландыру 2020 жылы сомасы 5 124,2 млн. теңгеге республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылған.

БИЖ-ді іске асыру шеңберінде салынған объектілерді есепке алу және одан әрі пайдалануды талдауда Құрылыс басқармасының мүлікті жергілікті мемлекеттік басқарудың және өзін-өзі басқарудың бір деңгейінен екіншісіне беру бөлігінде мемлекеттік мүлік туралы заңнаманы бұзу фактілері анықталды.

Осылайша, Мемлекеттік мүлік туралы заңның 17-бабының 15) тармақшасы бұзылып, Құрылыс басқармасы өкілеттігі болмаса да, өз бетінше (ЖАО шешімдерінсіз және Қаржы басқармасының бұйрықтарынсыз) құны 10 251,5 млн. теңге болатын 2019-2020 жылдары пайдалануға берілген 6 объектіні дәрігерлік ұйымдарға берген. Осыған ұқсас Мемлекеттік мүлік туралы заңның 10-бабы бұзылып, құны 9 401,5 млн. теңгеге салынған драма театрының ғимаратын Түркістан облысы әкімдігінің шешімінсіз Түркістан қаласының коммуналдық меншігіне беру жүзеге асырылған.

Бюджет кодексінің 20-бабының 2-тармағында көзделген мақсаттарға сәйкес емес және шұғыл шығындар болып табылмайтын жалпы сомасы          2 296,1 млн. теңгеге Кентау қаласының Орангай а.о. «Кеңсай-Қосқорған-2» су қоймасының құрылысын және «Түркістан көмекші мектеп-интернаты» КММ ғимаратын реконструкциялаумен инженерлік инфрақұрылымды қаржыландыру ҚР Үкіметінің резерві есебінен жүзеге асырылған.

Жалпы сметалық құны 8 556,6 млн. теңге болатын 6 объектіні салу кезінде қаржыландыру кестесінің бұзылуы себебінен, ведомстводан тыс сараптамаларда айқындалған 2 айдан 15 айға дейінгі құрылыс ұзақтығының нормативтік мерзімдері сақталмаған (№2 қосымша).

Түркістан қаласында 200 төсек-орынға арналған тез тұрғызылатын модульді жұқпалы аурулар ауруханасын (бұдан әрі – Жұқпалы аурулар ауруханасы) салу (сатып алу)

Түркістан қаласында 200 төсек-орынға арналған тез тұрғызылатын модульді жұқпалы аурулар ауруханасын салуды «KAZPACO» ЖШС жүзеге асырған, онымен 2020 жылы Құрылыс басқармасы жалпы сомасы 7 738 млн. теңгеге Жұқпалы аурулар ауруханасын сатып алуға 2020 жылғы 11 қыркүйекте №190 шарт жасасқан. 2020 жылы Құрылыс басқармасы №190 шарт бойынша 7 351,1 млн. теңге (95%) төлеген, оның 5%-ын техникалық өзіндік ерекшелік негізінде өнім беруші «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ-та тіркелген объектіні пайдалануға қабылдау актісін ұсынғаннан кейін төлейтін болады.

Сонымен қатар «KAZPACO» ЖШС мердігерінің ақпаратына сәйкес, Жұқпалы аурулар ауруханасының құрылысы жер пайдалануға тиісті құқықсыз, бекітілген ЖСҚ-сыз және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органды хабардар етпей жүзеге асырылған, бұл Құрылыс қызметі туралы Заңның 68-бабының 2 және 12-тармақтарының бұзылуын көрсетеді.

Құрылыс басқармасы (тапсырыс беруші), «KAZPACO» ЖШС (өнім беруші) және «Түркістан қалалық орталық ауруханасы» МКК (пайдаланушы ұйым) арасында 2021 жылғы 2 наурызда соңғысы Жұқпалы аурулар ауруханасы мен жабдықтарды өтеусіз пайдалану туралы үш жақты шарт жасалған. Бұл ретте Жұқпалы аурулар ауруханасы беру сәтінде пайдалануға берілмеген және облыс әкімдігі мен Қаржы басқармасы тарапынан Түркістан облысы әкімдігінің объектіні беру туралы тиісті шешімдері жоқ.

Іс жүзінде Жұқпалы аурулар ауруханасын пайдалануға қабылдау актісі 2021 жылғы 6 тамызда жасалған, ал Қаржы басқармасының объектіні Құрылыс басқармасының теңгерімінен «Түркістан қалалық орталық ауруханасы» МКК-нің теңгеріміне беру туралы бұйрығы 2021 жылғы 20 тамызда шыққан.

Жұқпалы аурулар ауруханасы тегін пайдалануға берілген сәттен бастап (2021 ж. наурыз) пайдаланылмаған, бұл ретте көрсетілген кезеңде Түркістан облысы халықтың коронавирустық инфекциямен сырқаттануы бойынша бірнеше рет қызыл аймаққа кірген.

Аудит жұқпалы аурулар ауруханасы үшін медициналық жабдықтар бағасының едәуір өсуіне әсер ететін фактілерді анықтады. Мәселен, импорттаушы «Optonic» ЖШС ҚХР-дан Access CT компьютерлік томографын 108,4 млн. теңге бағасымен әкелген, кейіннен МКК деректері бойынша Құрылыс басқармасының мердігері «KAZPACO» ЖШС-ға 175 млн. теңгеге сатқан. Бұдан өзге ЖСҚ әзірлеуші «Дән – Қо» ЖШС құнын негіздеу кезінде ЖСҚ-ға радиографиялық рентген жүйелері жиынтығын 90,8 млн. теңге бағасымен жеткізуші «Медиал Групп» ЖШС-ның прайстары қоса берілген, МКК деректері бойынша іс жүзінде 46,1 млн. теңге бағасымен «Медиал Групп» ЖШС-ға «KAZPACO» ЖШС жеткізген.

Құрылыс бөлімі нысаналы трансферттерді игеру кезінде бюджет заңнамасы мен мемлекеттік сатып алу заңнамаcы және сәулет және құрылыс саласында бірқатар бұзушылықтарға жол берген, соның ішінде кейбір өнім берушілерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы сотқа талап арызбен жүгіну жөнінде шаралар қабылданбаған (№3- қосымша).

Сонымен қатар, облыс орталығын Түркістан қаласына көшіруге байланысты қоныс аударған мемлекеттік қызметшілер үшін қызметтік тұрғын үй сатып алуға 2019 жылы РБ-дан бөлінген нысаналы трансферттер 100% игерілген, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілген кезде, Құрылыс басқармасы 027 - Облыс орталығын Түркістан қаласына ауыстыруға байланысты қоныс аударған мемлекеттік қызметшілерді қызметтік тұрғын үймен қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасының мақсатына қол жеткізбеген.

Мәселен, Түркістан қаласының құрылыс бөлімінде сомасы 5 037,9 млн. теңгеге 12 тұрғын үйді сатып алуды жоспарлау және оны сатып алу фактісі кезінде, іс жүзінде аудит кезінде үйге инфрақұрылымды жүргізу және коммуникацияларды қосу бойынша аяқталмаған жұмыстардың салдарынан құны 302,1 млн. теңге болатын «Арман» ТҮК-тегі 24 пәтерлі үйге қоныстандырылмағаны анықталды.

Осыған ұқсас, халықтың әлеуметтік осал топтары және (немесе) аз қамтылған көпбалалы отбасылар үшін коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға 2020 жылы РБ-дан бөлінген нысаналы трансферттер 100% игерілгенде 113 - ЖАО-да кезекте тұрғандарды жалға берілетін тұрғын үймен қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасының мақсатына қол жеткізілмеген, тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізілмеген, тиісінше «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасының мақсатына қол жеткізілмеген, бұл тұтастай алғанда осы санаттағы  тұрғын үйге мұқтаж адамдар санының өсуіне әсер етті.

Нәтижесінде ағымдағы жылдың 1 тамызына осы санаттағы кезекте тұрған 3330-дың 238-і (немесе 7%) осы мақсаттарға бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген жағдайда әлеуметтік тұрғын үймен қамтамасыз етілмеген.

Осылайша, «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасының 5.1.1-бөлімі    1-тармағының 2) тармақшасы бұзылып, халықтың әлеуметтік осал топтары және (немесе) аз қамтылған көпбалалы отбасылар үшін сомасы           1 996,4 млн. теңгеге 160 пәтер сатып алу кезінде сатып алынатын тұрғын үйдің 1 бірлігі үшін республикалық бюджеттен бөлінетін қаражаттың белгіленген мөлшері сақталмаған (8,4 млн. теңге). 160 пәтерді сатып алуға республикалық бюджет қаражатын артық көрсетудің жалпы сомасы 652,4 млн. теңгені құрады, бұл 78 пәтердің құнына сәйкес келеді.

Осылайша, Түркістан қаласының ЖАО «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңның 1-бабының 28-тармағын және ҚР ДСМ 2018 жылғы 26 қазандағы №ҚР ДСМ-29 бұйрығымен бекітілген «Әкімшілік және тұрғын ғимараттарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»  санитариялық қағидаларында көзделген талаптарды бұза отырып, қоныс аударған мемлекеттік қызметшілер мен аз қамтылған және көпбалалы отбасылар үшін белгіленген санитариялық нормаларға сай келмейтін, яғни пайдалануға дайын емес 184 пәтерді сатып алған.

Сонымен қатар, «Арман» ТҮК инфрақұрылымын іске қосу, сондай-ақ аз қамтылған көпбалалы отбасынан шыққан тұрғындарды тұрғын үйлерге қоныстандыру да ағымдағы жылы жоспарланып отырған жоқ. Осының салдарынан алдағы тоқтап қалумен және кейіннен үйлердің техникалық және пайдалану сипаттамаларын жоғалтуымен байланысты тәуекелдер туындайды.

Бұдан өзге жалға берілмеген 160 пәтер үшін төлемдердің түспеуінен болған 2021 жылғы 8 айдағы экономикалық шығындар кем дегенде 5,3 млн. теңгені құрады.

Жоғарыда аталған 184 пәтерлі 5 тұрғын үйдің барлығы 2021 жылғы ақпанда Түркістан қаласының ЖАО қаулысымен тұрғын үйді бөлу жөніндегі уәкілетті органның, Түркістан қаласының тұрғын үй қатынастары бөлімінің теңгеріміне берілген.

Белгіленген құрылыс, санитариялық нормалар мен қағидаларға сәйкес келмейтін 184 пәтерлі тұрғын үйді сатып алу нәтижесінде Түркістан қаласының Тұрғын үй комиссиясы ҚР Құрылыс және ТКШ істері агенттігі төрағасының 2012 жылғы 7 маусымдағы №237 бұйрығымен бекітілген ЖАО, мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй комиссиялары туралы үлгі ережесінің 6-тармағына сәйкес тұрғын үйді жалға алу үшін өтініш білдірген үміткерлердің өтініштерін уақтылы қарауды қамтамасыз ету бойынша өзінің негізгі функцияларын (8-тармақ, ТҮК айына кемінде 1 рет отырыс өткізеді) іске асыра алмай отыр.

Сонымен қатар, сомасы 938,2 млн. теңгеге сатып алынған 12 тұрғын үйдің 2-і (№16 және №26, барлығы 96 пәтер) халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарының тіршілік әрекеті мен еңбегінің қауіпсіз және қолайлы жағдайларымен қамтамасыз етілмеген (тұрғын үйдің кіреберістерінде кіретін жерлерде пандустар жоқ), бұл ҚР ҚН 3.06-01-2011 және «EXPERT GROUP-M» ЖШС 2018 жылғы 28 тамызда берген ведомстводан тыс сараптамалардың қорытындыларында көзделген.

Мақтаарал ауданының құрылыс бөлімі ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №1054 қаулысымен бекітілген «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы) шеңберінде аз қамтылған көпбалалы отбасылар үшін салынған жылы 1-ден 45 жылға дейінгі 50 бірлік тұрғын үй сатып алған. Бұл ретте қайталама тұрғын үйдің салынған жылы бойынша шектеулер бағдарламалық құжатта регламенттелмеген.

Сонымен қатар, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Түркістан облысы бойынша филиалының ақпаратына сәйкес (2021ж.12.10. №03-13-27-07/7628) 2020 жылы 2 қарашада 38 үй салынып, пайдалануға берілген, ал құрылыс салуға рұқсат алу үшін тиісті жер пайдалану құқығы 27 қазан - 5 қарашада алынған. Үйлердің құрылысын аяқтау және жер пайдалану құқығын беру мерзімдеріне қарай, жер пайдалану құқығын алған күннен бастап 7 күнтізбелік күн ішінде 19 үй салынған, бұл Сәулет және құрылыс туралы Заңның 68-бабының 2-тармағы бұзылып, 19 үй жер пайдалану құқығын бергенге дейін салынған.

Осылайша, әкімнің шешімін алғаннан бастап осы үйлерді пайдалануға беруге дейінгі уақыт кезеңі 13-14 күнді құраған, бұл үй құрылысының сапасына және жер мен құрылысқа белгіленген құжаттарсыз осы үйлердің құрылысын ерте бастауы күмән тудырады.

Сонымен қатар Мақтаарал ауданының құрылыс бөлімі жеке тұлғалармен үйлерді сатып алу-сату шарттары бойынша сатып алған 50 үйдің бағалау (нарықтық) құнын айқындаудың негізділігі сұрақтар туындатады.

Атап айтқанда, құнды бағалау есептерінде 8,5-9 млн. теңге шегінде түрленетін бірдей 38 жаңа үйдің (салынған жылы, ауданы) құнын қалыптастыруға әсер еткен коэффициенттерді дәйексіз қолдануға жол берілген. Бұл ретте 80-90 жылдары салынған 9 үй 8,5-9 млн. теңгеден бастап баға диапазонындағы жаңа үйлер құнының деңгейінде бағаланған. Дегенмен Мақтаарал ауданының құрылыс бөлімі осы үйлерді салынған жылы мен алаңына қарамастан 8,4 млн. теңгеден сатып алған.

Бұдан басқа азамат Пилаловтың меншік құқығы тіркелген күннен бастап бір жылдан аз уақыт ішінде түрғын үйді Қүрылыс бөліміне сату фактісі аталып өтті, бұл тұрғын үйді сату кезінде құнның өсімінен кіріс алынғандығын көрсетеді.

Сумен жабдықтау және су бұру

229 ББ 2019-2020 жылдары  іске асыру қорытындылары бойынша Энергетика басқармасы АЕМ-де орталықтандырылған су бұру жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізбеген (жоспар бойынша 9,9%, іс жүзінде 9,2%-ды құрады).

Бұдан басқа, Бюджет кодексінің 32-бабының 8-тармағы, №195 Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу қағидаларының 15-тармағының 4) тармақшасы бұзылып, аудиттелетін кезеңде қамтылатын ББ бойынша ББ басшылары Басқармада тағайындалмаған.

Сонымен қатар, 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша нақты көрсеткіш қалалық е.м. – 30,7% (соңғы 3 жылдағы өсу қарқыны - 2,8%), ауылдық е.м. – 9,2% болғанда, Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарында 2025 жылға дейін халықты орталықтандырылған су бұрумен 100% қамту деген көрінеу қол жеткізілмейтін көрсеткіштер көзделген.

Сондай-ақ, АДБ нәтижелер көрсеткіштерінің есептік деректерінің негізділігі бөлігінде бірқатар сәйкессіздіктер анықталды, бұл мемлекеттік жоспарлау жүйесінің «анықтылық және шынайылық» қағидатына қайшы келеді, атап айтқанда:

1) 2019 және 2020 жылдарға АДБ іске асыру туралы есептер өңір халқының саны туралы өзекті емес статистикалық деректерді пайдалану себебінен «Орталықтандырылған сумен жабдықтауды қамтамасыз ету үлесі» индикаторы бойынша дәйексіз мәліметтерді қамтиды.

Мысалы, АДБ 2020 жылғы есебіне сәйкес халықтың нақты емес саны       2 018,1 мың адам, оның ішінде ҚЕМ – 405 536 адам, АЕМ – 1 612,6 мың адам болғанда (Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес нақты саны 2 044,7 мың адам, оның ҚЕМ - 417,7 мың адам, АЕМ - 1 627 мың адам) орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтамасыз етілу деңгейі қала халқында 98,9%-ды (401 200 адам), ауыл халқында - 92,1%-ды (1 484,1 мың адам) құрады.

Бұл ретте, статистика деректері бойынша 2020 жылы облыстың орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтамасыз етілу үлесі 71,5%-ды (1 461,8 мың адам) құраған.

2) 2019-2020 жылдары АДБ іске асыру туралы есептерде «пайдалануға беру актілері» аяқтау нысанындағы іс-шаралар нақты деректерге сәйкес келмейді және нақты көрсеткіш – 83 объект (ауытқу-54,4%) кезінде сумен жабдықтау және су бұрудың 182 объектісі санымен көрсетілген.

Бұдан басқа, өңірде ауыз суды үздіксіз беру проблемасы байқалады, мысалы, 697 е.м.-нің 151-де (21,7%) су беру кесте бойынша жүзеге асырылады.

Сонымен қатар сумен жабдықтау саласындағы бірқатар БИЖ-ді іске асыру заңнаманы бұзумен жүргізілген (Келес ауданының ТҮКШ бөлімі), 2018-2020 жылдары 229 БП шеңберінде сумен жабдықтау объектілерінің құрылысы бухгалтерлік есеп, сәулет және қала құрылысы қызметі және мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұза отырып жүзеге асырылған (№9  қосымша).

Мәселен, жобалаушы «Улмад» ЖШС-ның сметалық құжаттаманы тиісінше әзірлемеуіне (қысқы қымбаттаудың жоғары коэффициентімен) байланысты 2018 жылы Қазақстан ауылын сумен жабдықтау жобасы бойынша ТКШ бөлімі 2019-2021 жылдар аралығындағы кезеңде орындалған жұмыстар актілерін көтеріңкі құнмен (3,7 млн. теңге) қабылдаған.

Сонымен қатар, осы объектіде ұңғымалардан су алу кезінде манометр көрсеткіштеріндегі қысым 12 м3/сағ аспайтын деңгейде екендігі анықталды, ал жобада 20,3 м3/сағ көзделген, осыған байланысты судың қажетті көлемі жетіспейді. Осылайша, 4 000-нан астам адам толыққанды сумен қамтамасыз етілмейді, өйткені ол кесте бойынша жүзеге асырылады.

Бұдан басқа, аудит кезінде пайдалануға берілген Қазақстан ауылының сумен жабдықтау объектісі пайдаланушы ұйымға бекітілмегені байқалды.

Жобалаушы «ҚАЗ НҰР жобалау-құрылыс институты» ЖШС 2019 жылы Қалғансыр ауылын ауыз сумен жабдықтау объектісінің құрылысына ЖСҚ әзірлеген, онда құрылыс алаңында сметалық құны 15 млн. теңгеден асатын құрылыс жұмыстары басталғанға дейін салынған жеке ғимараттар мен құрылыстар бар екендігі ескерілмеген (периметрі бойынша бетон қоршау бар, күзет, су қысымды мұнара ғимараттары, сорғы станциясының ғимараты, алаңның қатты жабыны, монтаждалған борттық тастар).

Бұл ретте ЖСҚ-да қолданыстағы ғимараттар мен қоршауларды демонтаждау бойынша жұмыстар көзделмеген, алайда оларды тұрғызу бойынша жұмыстар енгізілген. Осылайша, бұрыннан бар ғимараттар мен құрылыстарды салуға ақы төлеу тәуекелі бар.

Бұдан өзге, Бюджет кодексінің 97-бабы бұзылып, 2020 жылы сомасы 9,5 млн. теңгеге іс жүзінде жеткізілмеген жабдық (жиынтықты қосалқы станция, таратушы трансформатор, дизель генератор, есептегіштер (су өлшегіштер), көрсеткіштер, сатылар) ақы төлеуге қабылданған.

Сондай-ақ, Түркістан қаласының инфрақұрылым бөлімі сумен жабдықтаудың 3 объектісін «Түркістан Су» КМК-ге сенімгерлік басқаруға беруді Бөлім басшысының бұйрығы негізінде жүзеге асырған, ал мемлекеттік мүлік туралы заңнамаға сәйкес бұл құзырет жергілікті атқарушы органның (әкімдіктің) шешуіне жатады.

Электрмен жабдықтау

Аудит кезінде облыстың аудандық (қалалық) ТҮКШ бөлімдерінің теңгерімінде 146 электрмен жабдықтау объектісі болды (2011-2020 жылдары салынған), олардың 42-сі ОЖТ ЖШС-ға сенімгерлік басқаруға берілген, 31 объектіге қатысты қабылдау-тапсыруды ресімдеу рәсімдері жүзеге асырылуда.

Қалған 73 электрмен жабдықтау объектісінде (соның ішінде құны 6 692,8 млн. теңге болатын аудит жүргізілген кезеңде пайдалануға берілген 24 объектіде) құқық белгілейтін құжаттар жоқ (әділет органдарында меншік құқығы тіркелмеген), осыған байланысты көрсетілген объектілерді пайдаланушы ұйымның басқаруына беру мүмкін емес. Осыған қарамастан, аталған объектілерді ОЖТ ЖШС іс жүзінде пайдалануда.

2019-2020 жылдары АДБ-ның іске асырылуы туралы есептік ақпаратта пайдалануға қабылданған электрмен жабдықтау объектілерінің саны туралы анық емес деректерді ұсыну анықталды, онда 24 объектіні іске қосудың нақты көрсеткіші кезінде 54 бірлік көрсетілген немесе алшақтық 55,6%-ды құрайды (ауытқу - 55,6%).

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ-ді іске асыру кезінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, мемлекеттік сатып алу, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы заңнама нормаларын (Келес және Сарыағаш аудандарының ТКШ бөлімдері - №9 қосымша) бірқатар бұзушылықтарға жол берген.

Мәселен, Келес ауданының ТКШ бөлімі 2019 жылы «ОҚО Шардара және Мақтаарал аудандарын электрмен жабдықтау үшін Сарыағаш ауданында «Қызыләскер» 220/110/10кВ ҚС-дан екі ВЛ-110 кВ құрылысы» жобасы бойынша 149,4 млн. теңге мөлшерінде мерзімінен бұрын аванс төлеген, ол мердігер «Кристалл-ММС» ЖШС тарапынан ерікті АҚЖ шартымен сақтандырылған, бұл ҚМЖ шартында көзделмеген (2019 жылғы 27 қыркүйектегі №99) және оның қолданылу мерзіміне сәйкес келмейді.

Одан әрі 2019 жылдың қорытындысы бойынша сомасы 405,7 млн. теңгеге ҚМЖ жұмыстары орындалмаған. Бұдан басқа, 2020 жылы тұрақсыздық айыбын өндіріп алу және мердігерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану бойынша наразылық-талап қою жұмысын жүргізудің орнына Бөлім аванс мөлшерінде енгізілген қамтамасыз ету болмаған жағдайда және сомасы 107,7 млн. теңге дебиторлық берешектің болуына қарамастан, 374,2 млн. теңге аванстық төлемді қосымша аударған.

Газбен жабдықтау

2018 жылы 003 ББ шеңберінде бөлінген қаражат (2 164,9 млн. теңге) толық игерілген жағдайда, Сайрам ауданының Ханқорған және Жаңатұрмыс ауылдарында пайдалануға берілген орамішілік газбен жабдықтау желілері (сметалық құны 157 млн. теңге) магистральдық желіге тек 2021 жылы ғана қосылған. Сәйкесінше 2018 жылдың «Облыстың 1700 тұрғынын газбен қамтамасыз ету» түпкілікті нәтижесінің көрсеткішіне қол жеткізілмеген.

Бұдан басқа, аудитпен 2019-2020 жылдардағы АДБ-ның іске асырылуы туралы есептер нақты көрсеткіш – 67 бірлік болғанда (ауытқу 17,2%) 81 бірлік етіп көрсетілген  пайдалануға қабылданған газбен жабдықтау объектілерінің саны туралы анық емес деректерді қамтитыны анықталды.

Сонымен қатар, Энергетика басқармасының 2020 жылдың қорытындысы бойынша 423 елді мекенді газдандыру туралы деректері шындыққа сәйкес келмейтіні анықталды. Мәселен, аудит кезінде «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ақпараты бойынша 423 елді мекеннің тек 356 елді мекені газдандырылған, осыған байланысты облыстың 168 мың адамы орталық газбен жабдықтауға қол жеткізе алмай отыр.

Баяндалғанды ескере отырып, Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарының 2025 жылға дейін халықты 85,4% немесе 722 елді мекен деңгейінде газдандыру көрсеткішіне қамту деңгейі 62,3% болған кезде (газбен жабдықтау объектілерін газға қол жеткізу көрсеткіші 54,1% құрайтын газға нақты қосуды есептемегенде) соңғы 3 жылда өсу қарқыны 8,2% немесе 423 е.м. деңгейінде 4,5% өсу қарқынымен қол жеткізбеу қаупі байқалады.

Дегенмен, жалпы құны пайдаланушы ұйымның талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты, аудит жүргізілген кезеңде пайдалануға қабылданған 16 860,3 млн. теңге болатын 111 газбен жабдықтау объектісінің 49-ы (44,1%) газға уақтылы қосылмаған (№4, 5, 6 қосымшалар). Аудит кезінде құны 13 256,0 млн. теңге болатын 43 объект (38,7%) газға қосылмаған, бұл:

- елді мекендердің даму қарқынын ескермей, газбен жабдықтау объектілерінің құрылысын жоспарлаудың салдары болып табылады және жалпы сомасы 3 704,8 млн. теңгеге 13 объектінің құрылысын тиімсіз жоспарлауға алып келген (оның ішінде РБ - 768,5 млн. теңге);

Мысалы, «Шанақ» газ тарату станциясының (бұдан әрі – АГТС) және Қазығұрт ауданының Ақжар елді мекеніне құны 929,8 млн. теңге газ құбырын тарту құрылысы 2020 жылы газ тарату құбырынсыз және елді мекендердің кеңеюін есепке алмай жүзеге асырылған.

Сондай-ақ, Ордабасы ауданының Теспе және Ықыластемір ауылдарын газдандыру жобасына сәйкес желілерді қосу Ордабасы ауданындағы қолданыстағы АГТС-1 және АГТС-4 арқылы жүзеге асырылады деп жоспарланған. Алайда, аталған АГТС қуатының жетіспеушілігіне байланысты Шымкент қ. АГТС-3 арқылы оны 2021 жылы пайдалануға бергеннен кейін қосуды жүзеге асыру болжанып отыр.

- газбен жабдықтаудың 30 объектісінің пайдаланушы ұйымның талаптарына сәйкес келмеуінің, соның ішінде сапасыз құрылысқа байланысты сәйкес келмеуінің салдары болып табылады, бұл сомасы 9 551,2 млн. теңгеге (РБ - 2 334,9 млн. теңге, ЖБ - 7 216,2 млн. теңге) бюджет қаражатын тиімсіз пайдалануға әкелген.

Мысалы, 2020 жылы салынған құны 2 519,1 млн. теңге болатын Кентау қаласы мен Хантағы ауылының газбен жабдықтау желілері пайдаланушы ұйымның 2017 жылы пайдалануға енгізілген №14 «Қызыләскер» АГТС қойылатын талаптарынан техникалық ауытқуына байланысты газға қосылмаған, бұл сәйкессіздіктерді жоюға айтарлықтай қаражатты қажет етеді.

Бұдан басқа, 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін салынған 3 объект (2012, 2013, 2017 жылдары салынған) аудит кезінде магистральдық желіге қосылмаған және сомасы 4 558,7 млн. теңгеге тиімсіз жоспарлау сипатына ие (№7қосымша).

Мысалы, Сарыағаш ауданының Жібек Жолы ауылында АГТС құрылысы 2012 жылы аяқталған, алайда елді мекендердің құрылысы аяқталмағандықтан, тұтынушылардың болмауына байланысты объект жұмыс істемеген. Бұған қоса Жібек жолы 2015 жылы е.м. құрылысы аяқталғаннан кейін, МСҚБ басқармасы станцияны пайдалануға жарамсыз деп таныған, осыған байланысты қазіргі уақытта оны реконструкциялауға ЖСҚ әзірленуде.

Энергетика басқармасында республикалық және коммуналдық меншіктегі, сондай-ақ ұлттық оператордың («ҚазТрансГаз» АҚ) теңгеріміндегі газбен жабдықтау желілерінің тозу деңгейі туралы ақпарат жоқ екенін атап өту қажет.

Осыған байланысты, өңірді газбен жабдықтау желілерінің тиісінше жұмыс істемеу тәуекелі бар, өйткені «Интергаз Орталық Азия» АҚ ақпараты бойынша бүгінгі күні облыстың 22 автоматты газ тарату жүйесінің 13-іне түсетін жүктеме 103%-дан 321%-ға дейін құрайды.

ҚР Премьер-Министрі 2021 жылғы сәуірге дейін 298 газбен жабдықтау объектісін ұлттық оператор «ҚазТрансГаз» АҚ теңгеріміне берілуін қамтамасыз етуді тапсырғандығын айта кету керек. Алайда, аудит кезінде «ҚазТрансГаз» АҚ-ның теңгеріміне 7 объекті берілген, құны – 91 075,4 млн. теңгені құрайтын 291 газбен жабдықтау объектісін «ҚазТрансГаз» АҚ теңгеріміне беру бойынша бірқатар проблемалық мәселелер бар (№8 қосымша).

Осылайша, ҚР Премьер-Министрінің 2020 жылғы 24 қазандағы №11-3/ хаттамалық тапсырмасы орындалмаған.

Дегенмен, Түркістан қаласының инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі газбен жабдықтау саласындағы БИЖ-ді іске асыру сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнаманың, бюджет саласындағы және мемлекеттік сатып алу туралы, сондай-ақ бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік заңнамаларының нормаларын көптеген бұзушылықтармен жүргізген (№9 қосымша).

Бұған қоса, 2020 жылы «Энергоресурс» ЖШС-ға Түркістан қаласында газбен жабдықтаудың екі объектісін салу кезінде ГТШ (газ тарату шкафтары) монтаждау бойынша нақты орындалмаған жұмыс көлемі үшін 78,7 млн. теңге негізсіз төленген (БП 241).

Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру

Энергетика басқармасы қамтылған ББ шеңберінде 5 инфрақұрылымдық жобаға (сметалық құны 8 656,5 млн. теңге) және бір абаттандыру жобасына (сметалық құны 19 716,7 млн. теңге) тапсырыс беруші ретінде әрекет еткен.

Ордабасы ауданында 2020 жылдың маусым айында Бадам станциясында БЖК 2020-ның екінші бағыты шеңберінде 087 ББ бойынша құны 1 155 млн. теңге болатын «STANDARD PETROLEUM & CO» ЖШС мұнай-химия зауыты вагондарының тұрып қалуын қамтамасыз ету үшін кірме теміржолдар құрылысы» жобасының (бұдан әрі - Т/Ж жолдары құрылысының жобасы) іске асырылуы аяқталған.

2018 жылғы 18 маусымдағы отырыс хаттамасына сәйкес, «Бизнес ОҚО» өңірлік үйлестіру кеңесі теміржол құрылысы жобасы БЖК 2020 өлшемдеріндегі мемлекеттік қолдауға сәйкес келетіндігі, инвестициялық жобаға оң экономикалық қорытынды алынуымен мақұлданған.

Сонымен бірге, Теміржолдарды салу жобасы Бюджет кодексінің 153-бабы бұзыла отырып, инвестициялау мақсатын, инвестициялардың тиімділігін негіздеуді сипаттай отырып, негізгі бастапқы деректерді қамтитын жобалау алдындағы құжаттамасыз (ТЭН) іске асырылған.

Пайдалануға қабылданған объекті пайдаланылмайды, өйткені мұнай-химия зауытының құрылысы шамамен 2025 жылға қарай аяқталады деп жоспарлануда.

Анықтама ретінде: «Turkestan Invest» инвестициялар тарту және экспортты дамыту жөніндегі өңірлік агенттігі» ЖШС ақпараты бойынша жоба инвесторы («Standart Petrolleum & CO» ЖШС) көзделген 95 млрд. теңгеден (зауыт құрылысының жалпы құны) 2021 жылдың соңына дейін құрылыстың 1 кезеңін 24 млрд. теңгеге орындауды жоспарлаған, алайда коронавирустық инфекцияның пандемиясына байланысты РФ технологтары негізгі жабдықты монтаждауға кіріспеген. Осыған байланысты құрылыстың бірінші кезеңін (24 млрд. теңге немесе 25%) 2022 жылдың екінші жартыжылдығында аяқтау, 2025 жылға қарай жобаны 2020-2025 жылдарға арналған ИИДМБ-ға енгізу арқылы екінші кезеңді аяқтау жоспарланып отыр.

Мұнай-химия зауытын салуды аяқтаудың түпкілікті мерзімдері белгісіз болған кезде теміржолдардың тұрып қалуына және сәйкесінше техникалық және пайдалану сипаттамаларының жоғалуына байланысты тәуекелдер бар.

Мұндай жағдайларда жалпы сомасы 1 040,4 млн. теңгеге (оның ішінде ҚМЖ – 1 029,3 млн. теңге, авторлық және техникалық қадағалау – 11,1 млн. теңге) бюджет қаражаты тиімсіз жұмсалған.

Бұдан өзге Энергетика басқармасы 2020 жылы 082 ББ шеңберінде жобаның сметалық құны - 19 716,7 млн. теңгені құрайтын Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің аумағында этно-ауылды салу, көгалдандыру және тұрғызу жөніндегі жұмыстарды қамтитын «Әзірет Сұлтан» музей – қорығының аумағын абаттандыруды жүзеге асырған.

Бюджет кодексінің 97-бабы бұзылып, 2020 жылы жоғарыда көрсетілген жобаны іске асыру кезінде ЖСҚ-да көзделген модельдік сипаттамаға сәйкес келмейтін жабдықтар (серверлер, коммутатор) қабылданған және төленген, бұл сомасы 15,7 млн. теңгеге артық төлем жасауға әкеп соққан. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастыру және функцияларын жүзеге асыру қағидалары бұзыла отырып, белгіленген ЖСҚ-дан құнын асыра отырып, 13,8 млн. теңгеге төлеуге қабылданған (13 позицияның (сәулет нысандары мен бұйымдары, жабдықтары) құнын асыру) жабдықтар мен сәулет нысандарының жекелеген бірліктерін ауыстыруға жол берілген.

Сондай-ақ, Бухгалтерлік есеп туралы заңнама бұзылып, құны 247,1 млн. теңге болатын «Әзірет Сұлтан» музей-қорығының аумағын абаттандыру жобасы бойынша ЖСҚ-ны есепке алуды көрсету қамтамасыз етілмеген.

Осыған ұқсас басқа жобалар бойынша Энергетика басқармасымен бюджет заңнамасы және заңнама, мемлекеттік сатып алу және бухгалтерлік есеп саласында бірқатар бұзушылықтарға жол берілген, соның ішінде жұмыстарды орындау мерзімдерін сақтамағаны үшін сомасы 141,9 млн. теңге тұрақсыздық айыбын есептемеуге әкеп соққан (№9- қосымша).

Түркістан облысында білім берудің қолжетімділігінің жақсаруын талдау

2018-2020 жылдары	Түркістан қаласында (9,2 мың), Сайрам ауданында (11,6 мың), Сарыағаш ауданында (8,4 мың орын, оның ішінде авариялық жағдайдағы 4 мектеп (1800 орын) және үш ауысымда оқытатын 2 мектеп) оқушы орындарының тапшылығы қаупі болса да, мектептер салу біркелкі жоспарланбаған.

Нәтижесінде аталған аудандарда жоспарланған мектеп құрылысы оқушы орындарының тапшылығын төмендетпейді (№10 қосымша).

Сонымен бір мезгілде демографиялық өсу болжамы есепке алынбай, мектептер салу жоспарланған, 2019 жылы Қазығұрт ауданының Т. Рысқұлов ауылында 640 орынға арналған мектеп салынған, 2020 жылы нақты саны 1251 оқушыны құрады.

Сонымен бірге мектеп құрылысын аяқтау мерзімдерін ауыстыруға жол берілген. Мәселен, Шардара ауданында 2018 жылы құрылысы басталған Иманов атындағы 300 орынға арналған мектептің құрылысы 2021 жылы аяқталған (жоспар 2019 жыл), осыған ұқсас Сарыағаш ауданында 300 орынға арналған Ғ. Мұстафин атындағы мектептің құрылысы 2017 жылы басталып, 2018 жылы аяқталады деп жоспарланған, іс жүзінде 2021 жылы аяқталған.

Сонымен қатар Бәйдібек, Мақтаарал, Отырар, Шардара аудандарында оқушы орындарының тапшылығы болмашы болған жағдайда, жеткілікті орын саны бар мектептер салу жоспарланған, бұл бюджет қаражатын жоспарлауда басымдылықтың ескерілмегендігін көрсетеді (№10 қосымша).

Мәселен, Бәйдібек ауданында 2018 жылы 1200 орын тапшылығы кезінде 1200 орынға арналған 4 мектеп және 100 орынға арналған 2 мектептің, Мақтарал ауданында 2018 жылы 1973 орын тапшылығы кезінде 5900 орынға арналған 14 мектептің, Отырар ауданында (0 орын тапшылығы), Шардара ауданында (75 орын тапшылығы) кезінде 1 мектептен (300 орындық) салынған.

Бұдан басқа, 2021 жылы аудандық әкімдіктер барлығы 4 үш ауысымды мектептің бар екендігін мәлімдеген кезде, Білім басқармасы 15,6 мың орын тапшылығымен үш ауысымды оқытуға көшу қаупі бар 52 мектепті анықтаған. Бұл 2021 жылы жоспарланған мектеп құрылыстарының тиімділігіне әсер етеді (№10 қосымша).

Анықтама ретінде: аудан әкімдіктерінің ақпараты негізінде 2020 жылы АДБ есептерінде үш ауысымда оқытатын 4 мектеп бар.

2020 жылы барлық мектеп (900 мектеп) бейнебақылаумен, кең жолақты интернетпен (827 мектеп), дәретханалармен (900 мектеп), компьютерлермен (6 оқушыға 1 компьютер немесе 82 151 бірлік) жабдықталған.

Сонымен қатар, аудандарда оқушыларға компьютерлердің біркелкі бөлінбеуі байқалады (компьютердің оқушыларға қатынасы Отырарда 1-2,9; Созақта-2,7; Сайрамда-17,3; Жетісайда-13,5), ал 822 мектепте дәретханалардың жұмыс істеуі үшін сыртқы септиктерді тазарту қажет (орталық кәріз жоқ), бұл бюджет шығындарында ескерілмеген (Білім басқармасының деректері бойынша).

Облыстың 900 жалпы орта білім беру ұйымының 78-і қалалық жерде орналасқан, орталық кәрізге қосылған, 822-сі септиктермен қамтамасыз етілген.

Мектептердегі бейнебақылау жүйелері полиция органдарына бейнесуреттерді беру мүмкіндігі бөлігінде жаңа стандарттар мен талаптарға сәйкес келмейді. Сондай-ақ, Түркістан облысының барлық мектебі терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыруға қойылатын талаптардың 84-тармағына сәйкес дабыл түймелерімен жабдықталмаған.

Өңірдің АӨК-сін дамыту үшін көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың тиімділігін бағалау.

Ауыл шаруашылығы басқармасының есептілігінде субсидия алушылардың өңірдегі ауыл шаруашылығының дамуына әсерін бағалау үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру жөніндегі ақпаратты жинақтап қорыту көзделмеген. Сонымен қатар, ББ түпкілікті нәтижелерінің көрсеткіштерін орындау субсидия алушылар бойынша емес, ауыл шаруашылығы бойынша статистика мәліметтері негізінде есептеледі.

Мәселен, 2018-2020 жылдары 39 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіге (100 млн. теңгеден астам субсидиялар) берілген субсидиялардың жалпы сомасы 15 207,9 млн. теңгені немесе субсидиялардың жалпы көлемінің 13,7%-ын құраған, ал төленген салықтар сомасы 2,1 млрд. теңгені құрайды (№11 қосымша).

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруға 2018 жылы 39 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіге 2 068 млн. теңге немесе осы бағыттағы қосалқы қаржыландырудың жалпы көлемінің 26,2%-ы, 2019 жылы 3 048 млн. теңге (33,8%), 2020 жылы 3 135 млн. теңге (31,5%) бөлінген. Ал осы 39 алушының 2020 жылы «Союға арналған тірі салмақтағы мал» өндірісіндегі үлесі өңір көлемінің 5,2%-ын (12,4 мың тонна) құраған. Осылайша, ірі субсидия алушылардың ауыл шаруашылығы өнімдері көлемінің өңірдің ауыл шаруашылығын дамытуға әсері мардымсыз.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерін талдау тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу үшін бюджет шығыстарын ұлғайтуды жоспарлауға қатысты сұрақтар туындатады, соның ішінде:

1) 2018 жылы 5 мың га тұрақты суарылатын жерлерді сумен қамтамасыз етуге 11,7 млн. м3 (≈6,44 млн. м3/мың га) көлемінде суармалы суды жеткізуді субсидиялау кезінде қол жеткізілген, бұл 2019-2020 жылдары жоспарланатын суды жеткізу көлемінен жоғары (≈3,7 млн. м3/мың га). Жиынтық асыра бағалау 26,2 млн. м3, ал ақшалай мәнде 23,8 млн. теңгені құрады;

2) 2019-2020 жылдары 96,9 мың га суармалы сумен қамтамасыз етуді жақсартуға 12 059,6 млн. теңге бөлінген, бұл 124 млн. теңге/мың гектарға баламалы, олар 2018 жылы нәтижеге қол жеткізу үшін қажетті шығыстардан 74,6 млн. теңге/мың га немесе жиынтық 7 228,7 млн. теңгеге артық;

3) жануарлар ауруларының алдын алу мен диагностикасы жөніндегі 2 бюджеттік бағдарлама бойынша 455,4 млн. теңгеге тікелей нәтижелер көрсеткіштері қайталанады (№12 қосымша).

Сонымен қатар, 2018-2020 жылдары албырт балығын өсіру үшін 0,34 мың тонна жем сатып алуға ЖБ есебінен субсидиялаудың тиімділігі статистика деректері бойынша өңірде албырт балығын аулау және өсіру бойынша мәліметтер болмаған жағдайда күмән тудырады.

2018-2020 жылдары асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды және өнімділікті арттыруды субсидиялауға 27 715,7 млн. теңге бөлінгеніне қарамастан, тірі салмақта союға арналған мал өндірісінің негізгі көлемі (563,2 мың тонна - 78-80%) жеке шаруашылықтар есебінен қамтамасыз етіледі.

Тұтыну нормасын негізге ала отырып, 2020 жылы өңірдің 74,9 млн. жұмыртқамен, 8,5 мың тонна сары май және 1,4 мың тонна құс етімен қамтамасыз етілмегендігі байқалады, ол импортпен (1,2 мың тонна) өтелген.

Анықтама ретінде: союға арналған құс көлемі 2019 жылы 0,9 мың тоннаға (13,7 мың тонна), 2020 жылы 2,4 мың тоннаға (11,3 мың тонна) төмендеген.

Сонымен бірге аудитпен қамтылатын республикалық бюджеттік бағдарламалар бойынша жекелеген ББ тікелей және түпкілікті нәтижелерінің көрсеткіштерін жоспарлау және орындау кезінде бюджет заңнамасын бұзушылықтар, соның ішінде түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінің қайталануы  және сомасы 26,6 млн. теңгеге РБ-дан бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау анықталды (№12 қосымша).

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды тікелей қолдау негізінен асыл тұқымды мал сатып алуды субсидиялау есебінен жүзеге асырылады. Бұл ретте 2020 жылдың соңында сомасы 1 000 млн. теңгеге Үкімет резерві есебінен қаржыландырылған (ҚР Үкіметінің 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № 880 қаулысы) ЖБ қаражатының жетіспеуіне байланысты өтінімдер бойынша субсидиялаудың кешіктірілуіне жол берілген (2020 жылдың ішінде 459 өтінім). Бұл фермерлерге төлемдер мен кредиттерді кешіктіру түрінде қосымша қаржылық шығындар келтіреді.

Сонымен қатар, жайылымдық алқаптарға 16,4 млн. га қажет болған жағдайда, ЖАО орман қорында 2,4 млн. га пайдаланылмайтын жайылымдық жерлерге (шахта су құдықтарымен қамтамасыз етуді талап ететін) мал жаюға жол беру жөніндегі мәселені (Орман кодексінің 99-бабына сәйкес) қарастырмаған.

Асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау қағидаларында субсидиялар ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен айналысатын және осы Қағидаларда көрсетілген өлшемшарттарға сәйкес келетін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге төленеді деп айқындалған. Сонымен бірге МКК-нің мәліметі бойынша (2021ж. 6 қыркүйектегі №КГД-04-1-11/44891-КГД) сомасы 12,3 млн. теңгеге субсидия алушы 23 субъект салықтық органдарда ЭҚЖЖ-ға сәйкес ауыл шаруашылығы өндірісі қызметінің түрлерін көрсетпеген.

Бұдан басқа, Асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау қағидаларында фермерлік шаруашылықтың субсидияланған мал басын сақтау жөніндегі міндетін сақтауын мониторингілеудің болмауы нәтижесінде АЖС деректері бойынша 2 шаруа қожалығы («Өсіпова Гүлбану» және «Хожабек» ШҚ) міндеттемелерді бұза отырып, субсидияларға сатып алынған (13,8 млн. теңге) 5,5 мың аналық қой басын сатқан.

Сондай-ақ, 2020 жылы 2 шаруа қожалығы («Райымкұлов» және «Зафар» ШҚ) Асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау қағидаларының 21-тармағын бұзып, сомасы 31,2 млн. теңгеге субсидиялар алған кезде, МКК растамайтын РФ-дан 208 бас аналық мал басын сатып алу бойынша АЖС-ға мәліметтер ұсынған (МКК 2021 жылғы 6 қыркүйектегі МКК-04-1-11/44891).

Инвестициялық салымдарды субсидиялау қағидаларында аридтік аймаққа жатқызылған жайылымдарда құдықтардың бар екенін растайтын тетік болмаған кезде аридтік аймақта малға арналған құдықтарды бұрғылау шығындарын (70 мың теңге/метр мөлшерінде) барынша субсидиялау көзделген. Осы мәселе бойынша Басқарма Ауыл шаруашылығы министрлігіне жүгінген, ол қараусыз қалған (2020 жылғы 16 қыркүйектегі №33-14/2534).

«Бексұлтан» ШҚ 2020 жылғы 1 қазанда сағат 17.37-де ұңғыманы бұрғылау шығындарын субсидиялауға өтінім берген, ол АЖБ-да 50 шартты ІҚМ басы болмаған кезде Инвестициялық салымдарды субсидиялау қағидаларына 4-қосымшаның шарттарына сәйкес қабылданбаған. Сонымен бірге, сол күні сағатта 22.16-да 2 ешкі, 50 жылқы және 90 қойдың АЖС-ы расталған өтінім қайта берілген, оған сомасы 7,3 млн. теңге төленген. Алайда, аудит кезінде АЖС-да «Бексұлтан» ШҚ-ның 90 қойы мен 2 ешкісі болды.

Бұл факті мал дәрігерлерінің АЖС базасында жануарларды тіркеуді болжамды айла-шарғы жасау жолымен өтініш берушілер үшін субсидиялауды мақұлдау үшін жоғарыда көрсетілген шарттарды формальды түрде сақтау ықтималдығын көрсетеді (№13 қосымша).

Сонымен бірге, инвестициялық салымдарды субсидиялау шарттары бұзылып, 2020 жылы мал саны жеткіліксіз болған жағдайда (№13 қосымша) шығындарды субсидиялауға (құдықтарды бұрғылауға) сомасы 22,4 млн. теңгеге,  сондай-ақ 2 өтінім бойынша ҚҚС төлеуші болып табылатын 2 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіге («Азамат» ШҚ және «Әділ» ШҚ) инвестициялық салымдар бойынша шығындар құрамында ескерілмеген ҚҚС сомасы (1 млн. теңге) азайтылмай субсидиялар төленген.

Сондай-ақ, инвестициялық субсидиялау мониторингі жеткіліксіз болған кезде (жоғарыда көрсетілген Қағидалардың 47-тармағының 4) тармақшасына сәйкес) 3 ауыл шаруашылығы өндірушісі 2020 жылы, соның ішінде сомасы 175,1 млн. теңгеге субсидиялар есебінен сатып алған суару жабдығы мен жылыжайларды пайдаланбау фактілеріне жол берілген, бұл осы ауыл шаруашылығы өндірушілерінің субсидияларының әсерін жояды (Бюджет кодексінің 4-бабының 12-тармақшасы) (№13 қосымша).

Бұдан өзге, инвестициялық объектілерді іске қосу мерзімдеріне мониторинг болмаған кезде 2020 жылы арнайы шотқа аванстық төлем тетігін қолдана отырып, инвестициялық салымдарды субсидиялауға мақұлдау алған 5 ауыл шаруашылығы өндірушісі бүгінгі күнге дейін кредиттік қаражат есебінен шығындарды растауды ұсынбаған. Осы себептен 5 ауыл шаруашылығы өндірушісінің жалпы сомасы 1 082,7 млн. теңгеге инвестициялық субсидиялары белгісіз уақытқа дейін қаржы институттарының арнайы шоттарында болған, бұл тиімділік қағидатын сақтамау болып табылады.

Инвестициялық салымдарды субсидиялау қағидаларына сәйкес шығындарды растау Qoldau-дың ЭШФ қабылдау және өңдеу бойынша АЖ-мен ақпараттық өзара іс-қимылы нәтижесінде жүзеге асырылады.

Сонымен қатар, Qoldau-ды ЭШФ АЖ-мен интеграциялау шеңберінде субсидиялар есебінен өтелетін шығындарды растау үшін пайдаланылған кері қайтарып алынған ЭШФ бойынша бақылау көзделмеген. Сондай-ақ, осы Қағидаларда ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін субсидиялар алу үшін пайдаланылған ЭШФ қайтарып алынған жағдайларда субсидияларды қайтару бойынша шарт жоқ.

Нәтижесінде МКК деректері бойынша аудитпен (МКК№-04-1-11/44891-МКК) 2020 жылы 8 ауыл шаруашылығы өндірушісі жалпы сомасы 234,8 млн. теңгеге субсидия алу үшін пайдаланған сомасы 912,6 млн. теңгеге ЭШФ қайтарып алу фактілері расталды.

Анықтама ретінде: «ҚАЗЫҒҰРТ БАҚТАРЫ» ӘКК бойынша 284,9 млн.теңгеге ЭШФ, «АГРОКОМГРУПП» ӘКК 69,5 млн. теңгеге, «Абзал-Т» ШҚ 26,8 млн. теңгеге, «Розметов» ШҚ 144 млн. теңгеге, «Асан» ШҚ 165 млн. теңгеге, «Мустапаева Жумакул» ШҚ 111,3 млн. теңгеге, «Абдуғани-Ата-2» ШҚ-110,3 млн. теңгеге, «Ecoinvest S.A.» ЖШС - 0,8 млн. теңгеге ЭШФ қайтарылып алынған, бұл «Абзал-Т» ШҚ (50%) қоспағанда субсидияланатын шығындардың 25% есебімен 234,8 млн. теңгеге сәйкес келеді.

Бұдан басқа, «Розметов» ШҚ субсидия алушысы 2020 жылы «Рольф» ЖШС-дан, «Кәусар констракшн» ЖШС-дан сомасы 168 млн. теңгеге шпалерлер сатып алған, алайда www.kgd.gov.kz деректеріне сәйкес көрсетілген өнім берушілер бойынша 2020 жылы бюджетке салықтық түсімдер мен берешек (аудит аяқталған сәтте) жоқ. Сонымен бірге, www.sud.gov.kz деректері бойынша Түркістан облысы ААЭС 2021 жылғы 24 маусымдағы №5165-21-00-2/583 ic шешімімен «Кәусар констракшн» ЖШС-ның мемлекеттік тіркеуі жарамсыз деп танылған.

Түркістан облысының жер қатынастары басқармасынан (2021 ж. 1 қыркүйектегі №39-03-30/1225) алынған деректер негізінде «Боралдай-2050» ӘКК-нің Өнімділікті субсидиялау қағидаларының 16-тармағын сақтамауы анықталған, өтінімде №19-286-056-855 кадастрлық нөмірі бойынша жер учаскелерін пайдалану құқығы жойылған (2020 ж. 30 шілде), ол бойынша субсидиялар есептік түрде 0,22 млн. теңгені құраған.

Мұның бәрі мемлекеттік жер кадастрынан гербицидтерді сатып алуды субсидиялауға арналған өтінімдерде аталған жер учаскелерін пайдалану құқығы туралы ақпаратты Qoldau-да орналастырудың өзекті еместігін көрсетеді.

Сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларында  салық органдарында тіркелудің болуы туралы талап болмаған кезде, салық органдарында тіркелмеген 6 қарыз алушыға 2020 жылы 133,2 млн. теңге сомасында сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау ұсынылды.

Басқа жағдайда, «Еңбек» бағдарламасы бойынша кредит алу үшін шарттарды сақтаған кезде салық органдарында тіркелгені (Кредит беру/микрокредит беру қағидаларының «Еңбек бағдарламасының» 6-тармағының 5) тармақшасы) бойынша Бағдарламаға 5 қатысушы 2020 жылы жалпы сомасы 33 млн. теңгеге кредит алғаннан кейін салық органдарынан есептен шыққан (www.kgd.gov.kz).

Ауыл шаруашылығы министрлігіне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге ҚР Үкіметінің резервінен (ҚР Үкіметінің 2020 жылғы 22 маусымдағы №378 қаулысы) бөлінген 1 600 млн. теңге Ауыл шаруашылығы басқармасына іс жүзінде 2020 жылғы 1 шілдеде, ал мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша таңдап алынған «Түркістан» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ (бұдан әрі - «Түркістан» ӘКК) сенім білдірілген агентіне кредиттеуді сүйемелдеу үшін қаражат 2020 жылғы 27 тамызда және 3 қыркүйекте транштармен келіп түскен.

Үкімет резервінен «Түркістан» ӘКК-ге қаражат бөлу нәтижесінде негізгі егін жинау жұмыстары аяқталған кезеңде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің кредитті талап етпеуіне әкеп соқты. Тек 4 шаруа қожалығы 3,1 млн. теңгеге кредит алған, қалған 1 596,8 млн. теңге бюджетке қайтарылған.

2020 жылы бюджеттік кредит есебінен Үкімет резервінің қаражатынан (ҚР Үкіметінің 2020 жылғы 26 маусымдағы №393 қаулысы) ауылда «Егістіктен сөреге дейін» кооперациялық тізбегін дамыту жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру мақсатында кредит беру «Түркістан» ӘКК» АҚ-ның сенім білдірілген агенті 2 ай мерзімге жалпы сомасы 808,9 млн. теңгеге 4 ауыл шаруашылығы өндірушісіне, соның ішінде «Мамбеталиева Р.» ЖК 299 млн. теңгеге, «Тұран» ШҚ 10 млн. теңгеге кредит берген, кейіннен сыйақыны ескергенде кредиттер өтелген.

Сонымен қатар, «Тұран» ШҚ кредит шығыстарында сомасы 6,7 млн. теңгеге 3 жеке тұлғадан (Мәуленов Мурод, Мараимов Сайфулла, К.Каххаров) жалған сүт сатып алуы байқалды, АЖС деректері бойынша оларда мал жоқ.

Ауыл шаруашылығы өндірушісі «Мамбеталиева Р.» ЖК ет түріндегі ІҚМ басын одан әрі сату бойынша кредиттің нысаналы мақсатын бұза отырып (2020 жылғы 16 қыркүйектегі №01/ДБ-2020 қарыз шартының 1.1-тармағы), сатып алынған 1000 ІҚМ басының 100 ІҚМ кейіннен басқа ШҚ-ға қайта сатқан.

Нәтижесінде, бұл фактілер фермерлерге «Өрістен сөреге дейін» кооперациясын дамытуға мемлекеттік қолдау көрсетудің формальдығы мен жалғандығын көрсетеді.

Импортқа тәуелділікті төмендету үшін АӨК дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес қойма инфрақұрылымының қосымша объектілерін салу үшін жағдайлар қамтамасыз етілмегенін атап өткен жөн, осылайша www.spk-turkistan.kz деректері бойынша 2020 жылы алаңы 4,4 мың м2 қойма үй-жайларының құрылысы басталмаған.

Бұл жағдайда 2020 жылы 2019 жылмен салыстырғанда Өзбекстаннан қызанақ импортының төрт есе өсуі (31,1 мың тоннаға) және пияз импортының екі есе өсуі (68,2 мың тоннаға) байқалады.

Бұл ретте 2020 жылы қырыққабат экспортын квоталау 2 571 агроқұралымның шығынға ұшырауына, сондай-ақ 2020 жылы қырыққабаттың жаппай жиналуын 2019 жылмен салыстырғанда 5,3 есеге (198,7 мың тоннаға) азайтып, кері әсерге алып келді.

Өңірдің қуаң климатында суару тәсілдеріне қарамастан, суды пайдалануға арналған тарифтерге пайыздық қатынаста субсидиялау мөлшерін қолдану агроқұралымдардың 486 мың га суармалы жерге 350 млн.м3 немесе жалпы егіс алаңының 57,6% сарқынды сулардың жыл сайынғы тапшылығы кезінде су үнемдеу технологияларына ауысуын ынталандырмайды.

Денсаулық сақтау

Жоспарлаудың стратегиялық құжаттарының өзара байланысының деңгейі және өлім-жітімді азайту, өңір халқының өмір сүру ұзақтығын арттыру бойынша жүзеге асырылатын іс-шаралардың рөлі.

Денсаулық басқармасы денсаулық сақтау саласындағы жоспарлаудың стратегиялық құжаттарын іске асыруды тиісті деңгейде жүзеге асырмайды, бұл тұтастай алғанда өлім-жітімнің өсу көрсеткіштеріне және өңірдегі күтілетін өмір сүру ұзақтығына әсер еткен.

Мәселен, 2020-2022 жылдарға арналған АДБ-да Денсаулық сақтауды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында (бұдан әрі - Мемлекеттік бағдарлама) көзделген «Жүрек-қан тамырлары, онкологиялық, созылмалы респираторлық аурулардан және қант диабетінен 30-дан 70 жасқа дейінгі мезгілсіз өлім-жітім қаупінің деңгейі» деген индикатор жоқ, бұл МЖЖ-ның 126-тармағы 1) тармақшасының талаптарының бұзылғанын айғақтап отыр.

Денсаулық сақтауды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасымен бекітілген 26 нәтижелердің жоспарлы көрсеткіші ішінен Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық сақтау басқармасының Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі өңірлік жоспарға (бұдан әрі – Өңірлік жоспар) енгізуі үшін барлығы 22 көрсеткішті немесе 84,6%-ын жеткізген. Бұл ретте, Денсаулық басқармасы осы көрсеткіштерді Өңірлік жоспарға да енгізбеген (№14, 15 қосымшалар).

Стратегиялық құжаттарды талдау барысында Денсаулық басқармасы есептік ақпараттарда көрсететін нәтижелердің нақты орындалу көрсеткіштерінің Ұлттық статистика бюросының ресми статистикалық деректерінен ауытқитындығы, сондай-ақ көрсеткіштерге әртүрлі жоспарлы мәндер белгіленетіндігі анықталды (№16 қосымша).

Анықтама ретінде:

| Индикатор | Денсаулық сақтауды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған МБ (жоспарлы көрсеткіштер) | 2020-2025 жылдарға арналған өңірлік жоспар (жоспарлы көрсеткіштер) | Аудит объектісінің деректері бойынша 2020-2025 жылдарға арналған МБ нақты орындалуы | АДБ (жоспарлы көрсеткіштер) | Меморандум жоспарлы көрсеткіштер) | Аудит объектісінің деректері бойынша АДБ нақты орындалуы | Ресми статистикалық деректер (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 жыл |  |  |  |  |  |  |
| Туу кезіндегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы (жыл саны) | 73,21 | 73,1 | ҚР ДСМ-ге ұсынылатын 2020-2025 жылдарға арналған МБ индикаторларына қол жеткізу туралы есептік ақпаратта мәліметтер жоқ. | 73,4 | - | 72,73 | 70,67 |
| Нәрестелер өлім-жітімінің деңгейі (промилле) | 10,1 | 10,80 | 7,1 | 10,8 | 10,8 | 7,1 | 7,21 |

Анықталған фактілер ҚР-дағы халықтың өмір сүру ұзақтығы мен өлім-жітімнің өсуіне ықпал ететін көрсеткіштер бойынша өңірдегі нақты жағдайды көрсетпейді.

Денсаулық сақтау министрлігі ұсынған 2018-2020 жылдардағы «ҚР халқының денсаулығы және денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі» бюллетеніне сәйкес ҚР-да халықтың қайтыс болу себептерінің 6 негізгі сыныбы ерекшеленеді, олар бойынша соңғы 3 жылда оның өсуі байқалады, ал Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (бұдан әрі – ДДҰ) ауқымды зерттеу қорытындылары бойынша 10 сыныпты анықтаған (https: www.who.int ДДҰ интернет ресурсының ресми деректері), бұл бірыңғай тәсілдің жоқ екендігін көрсетеді.

Мәселен, облыс халқының қайтыс болу себептеріне жүргізілген талдау үш жыл ішінде өлім-жітім себептерінің негізгі 6 сыныбының 5 сыныбы бойынша оның деңгейінің өскенін көрсетті, онда өңірдегі өлім-жітімнің жалпы көрсеткіші 133,12 промиллеге (2020 жылға қарай қала халқының жалпы өлім-жітімінің қарқындылығы 806,10 промиллені, ауыл халқының жалпы өлім-жітімінің қарқындылығы 590,69 промиллені құрады) өскен, бұл өңір халқының туу кезіндегі өмір сүру ұзақтығының көрсеткіштеріне тікелей пропорционалды түрде әсер еткен. Мәселен, бұл көрсеткіш 3 жыл бойы төмендеп, 2021 жылға қарай 70,67 жасқа жеткен, ал Денсаулық сақтауды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы индикаторының жоспарлы көрсеткіштері – 73,21 болған.

Бұл ретте, Қазақстан ДДҰ мүшесі бола отырып (1992 жылғы 19 тамыздан бастап) өлім-жітімнің негізгі себептерінің статистикалық көрсеткіштерін есепке алу кезінде ДДҰ қорытындысына сәйкес кірісі орташадан жоғары елдерде де, табысы жоғары елдерде де өлімнің негізгі себептеріне кіретін сыныптарды («қант диабеті», «Альцгеймер ауруы және деменцияның басқа да түрлері») көрсетпейтінін баса атап өткен жөн.

Тек Түркістан облысында ғана «қант диабеті» диагнозымен диспансерлік есепте тұрған науқастардың саны 2019 жылдың 1 қаңтарына 22704 адамды, 2020 жылдың 1 қаңтарына – 26589 адамды, 2021 жылдың 1 қаңтарына – 28087 адамды құраған, яғни жылдан жылға 19,2%-ға өскені байқалады.

Осыған ұқсас жағдай «Альцгеймер» диагнозымен диспансерлік есепте тұрған науқастардың деңгейі бойынша да байқалады.

Сондай-ақ, ДДҰ-ның бұрын әлемде өлім-жітімнің он негізгі себебіне кірген АИТВ/ЖИТС ауруы осы тізімнен шығып қалғаны туралы қорытындысына қарамастан, 2020 жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстанда инфекцияның таралу деңгейі 100 мың тұрғынға шаққанда 143,4-ті құраған (Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығының деректері), ал ЖИТС-пен байланысты өлім-жітім саны 32%-ға өскенін (UNAIDS-тің жарияланған баяндамасы) атап өткен жөн. Бұл Орталық Азия мемлекеттері арасындағы ең жоғары көрсеткіш (Түркіменстан ДДҰ-ға және UNAIDS-ке статистикасын ұсынбайды).

Бұл ретте, өңірде ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды жүргізуге 2,5 жыл ішінде қаржыландырудың жыл сайын төмендеуімен (2020 жылы 27%-ға, 2019 жылы 2018 жылдың 2 жартыжылдығымен салыстырғанда 30,4%-ға) 188,2 млн. теңге нысаналы трансферттер бағытталған.

Осыған ұқсас, салауатты өмір салтын насихаттау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге 312,3 млн. теңге бөлінген, онда да қаржыландырудың 2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы 95,1%-ға және 2018 жылғы 2 жартыжылдықпен салыстырғанда 93,4%-ға төмендегені байқалады, бұл бұрын жоспарланған көлемнен 15 есе аз.

Сонымен қатар, ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес, салауатты өмір салтын насихаттау жөніндегі іс-шараларға бюджеттен бөлінетін қаражат көбею жағына да, азаю жағына да Түркістан облысында сырқаттанушылық пен өлім-жітім деңгейін төмендету бойынша тиісінше әсер және оң серпін бермеген.

Сонымен қатар, бұл қаражат күтілетін өмір сүру ұзақтығының өсуіне ешқандай әсер етпеген ақпараттық-насихаттау жұмыстарына бағытталған.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі – ТМККК) және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан әрі – МӘМС) жүйесіндегі медициналық көмек шеңберінде халықтың дәрілік заттармен қамтамасыз етілуін талдау.

2019 жылдан бастап Dmed кешенді медициналық ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – «КМАЖ» АЖ) өңірдің медициналық мекемелері дәрігерлік тағайындаулардың парақтарын, стационарлық пациенттің медициналық карталарын толтырады, солардың негізінде дәрілік заттарға қажеттілікті есептеу жүргізіледі және бірыңғай дистрибьюторға Дәрілік препараттарды сатып алуға арналған бастапқы өтінімдер беріледі.

Алайда, Негізгі өтінімдерде бастапқы өтінімде көрсетілген саннан тауарлар санын сатып алудың 10%-дан астам төмендеу үрдісі байқалатындығы анықталды, бұл ТМККК және МӘМС жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 145-тармағын бұзу болып табылады (ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысы).

Анықтама ретінде: «Облыстық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК 2018 жылы сомасы 426,7 млн. теңгеге бастапқы өтінімдер (бұдан әрі – БӨ), 372,2 млн. теңге немесе бастапқы мәлімделген сомалардан 12,8%–ға аз (айырма – 54,5 млн. теңге) түпкілікті өтінімдер (бұдан әрі-ТӨ) берген. Бұл ретте бір жыл ішінде бірыңғай дистрибьюторда дәрілік препараттардың болмауына, дәрі-дәрмектер бағасының өзгеруіне байланысты медициналық мекеме 9 рет ТӨ береді, солардың негізінде шарттар не оларға қосымша келісімдер жасалады. Осыған ұқсас, 2019 жылы БӨ сомасы 427,2 млн. теңгеге, ТӨ – 370,2 млн. теңгеге берілген немесе 13,4%-ға аз (айырма – 57,1 млн. теңге), 2020 жылы БӨ сомасы 514,0 млн. теңгеге, ТӨ-352,6 млн. теңгеге немесе 31,4%-ға аз (айырма 161,4 млн. теңге) берілген. 17-қосымшада қосымша мысалдар келтірілген.

Қосымша, бағдарламалық өнімді пайдалану жөніндегі техникалық өзіндік ерекшелікте айқындалған функциялардың (міндеттердің) «КМАЖ» АЖ-да іс жүзінде іске асырылуы мәніне бақылау тексеруін жүргізу кезінде оның мекемелердің бухгалтерлік есебімен, Денсаулық сақтау министрлігінің дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің интеграцияланған жүйесінің порталдарымен интеграцияланбағандығы анықталды, яғни клиникалық хаттамаларға сәйкес дәрі-дәрмектерді тағайындау кезінде емдеуші дәрігер олардың медициналық мекемеде нақты бар екендігіне хабардар емес.

Аудиторлық іс-шара барысында «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ (бұдан әрі – ӘМСҚ) аумақтық филиалдарының және «Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаменті» РМК-нің (бұдан әрі - Фарм. бақылау департаменті) атына өздерінің құзыреті шеңберінде олар жүргізіп жатқан бақылау-қадағалау іс-шараларының нәтижелері туралы сұрау салулар жолданып, олардың нәтижелері бойынша Ережеде көзделген міндеттеріне қарамастан денсаулық сақтау мекемелерінің стационарлық, диспансерлік науқастарды дәрілік заттармен, медициналық бұйымдармен, сондай-ақ медициналық көмек көрсету кезінде шығыс материалдарымен  стационарды алмастыратын, стационарлық жағдайларда да, амбулаториялық деңгейде де толық, жеткілікті қамтамасыз етуі бөлігінде бақылауды, мониторингті жүзеге асырмайтындығы анықталды.

Бұдан басқа, ӘМСҚ-дан алынған ақпаратта стационарды алмастыратын, стационарлық жағдайларда, амбулаториялық деңгейде көмек көрсету кезінде медициналық қызметтерді сатып алу шарты талаптарының орындалуын мониторингілеуді Денсаулық сақтау министрлігінің де, медициналық мекемелердің де ақпараттық жүйелерімен интеграцияланбаған «Медициналық қызметтердің сапасын басқару жүйесі» ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асыратыны аталып өткен.

Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйелерінің интеграциясының болмауы Денсаулық сақтау министрлігінен алынған амбулаториялық-емханалық көмек көрсету кезінде Түркістан облысының халқын дәрілік препараттармен қамтамасыз ету туралы және ӘМСҚ-дан алынған ұқсас кезеңде Бірыңғай дистрибьюторға төленген фармацевтикалық қызметтер туралы мәліметтерде сандық мәнде де, сомалық мәнде де алшақтықтар анықталды.

Анықтама ретінде: Денсаулық сақтау министрлігінің деректері бойынша 2019 жылы қамтамасыз етілген рецептілер саны сомасы 7 493,1 млн. теңгеге 1 041,9 мың бірлікті құрады, ӘМСҚ деректері бойынша қамтамасыз етілген рецептілер саны –сомасы 5 650,1 млн. теңгеге 951,2 мың бірлікті құрады. 18-қосымшада жылдар, сомалар және пациенттер саны (олар болған кезде) бөлінісінде сәйкессіздіктер қосымша көрсетілген.

Сонымен қатар, жоғарыда аталып өткендей, уәкілетті органдар халықтың амбулаториялық-емханалық деңгейде дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен нақты қамтамасыз етілуі бөлігінде бақылау-қадағалау іс-шараларын жүзеге асырмайды, бұл ретте медициналық мекемелер диспансерлік науқастардың дәрігердің рецепті бойынша дәрілік препараттарды алу фактісін қағаз жеткізгіштер арқылы тіркейтінін қоса кету қажет.

Сондай-ақ, аудит нәтижелері бойынша Денсаулық басқармасында бөлінген нысаналы трансферттерді жоспарлау және пайдалану кезінде бюджет заңнамасын бұзу фактілері анықталды (№19 қосымша).

III. Қорытынды бөлік

3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар:

Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында барлығы – 46,4 млн. теңге өтелді, 0,7 млн. теңге жұмыстарды орындау және шарт сомасын азайту жолымен қалпына келтірілді, бухгалтерлік есеп бойынша - 1 126,1 млн. теңге қалпына келтірілді (№20, 21 қосымша).

Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар 19 факті бойынша материалдар әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға берілді (№22 қосымша).

3.2. Мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша тұжырымдар:

1. Бюджет қаражатын пайдалану кезінде жалпы сомасы 453,5 млн. теңгеге қаржылық бұзушылықтар, сомасы 34 350,9 млн. теңгеге бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және пайдалану анықталды. Сондай-ақ, 3 жүйелік кемшілік және рәсімдік сипаттағы 286 бұзушылық анықталды.

2. Түркістан облысына бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылу тиімділігін бағалау қорытындысы бойынша қол жеткізілген нысаналы индикаторлар үлесінің жыл сайын төмендеуі байқалады. Өз кезегінде, АДБ көрсеткіштерінің орындалуы бойынша дұрыс емес есептер беру, бюджеттен тыс жұмсалған қаражаттың олардың жоспарлы мәндерінен асып кетуі ЖАО-да басқа қаржыландыру көздері есебінен іске асырылатын іс-шаралар бойынша нақты ақпараттың жоқ екендігін көрсетеді.

Даму бағдарламасын іске асыру кезеңінде қаражатты 99,0% деңгейінде жалпы игеру кезінде нысаналы индикаторларға қол жеткізу көрсеткіші 80,1%-ды құрады, бұл қаражатты игеру мен нысаналы индикаторларға қол жеткізу арасындағы тәуелділіктің нашар екендігін көрсетеді.

3. Түркістан қаласының құрылыс бөлімі аз қамтылған көпбалалы отбасылар үшін сомасы 1 996,4 млн. теңгеге 160 пәтер (4 үй) және белгіленген санитариялық, талаптарға жауап бермейтін үйлерден мемлекеттік қызметкерлер үшін құны 302,1 млн. теңге 24 пәтер (1 үй) сатып алған.

Нәтижесінде бюджет қаражаты толық игерілсе де, 160 аз қамтылған көпбалалы отбасы мен 24 мемлекеттік қызметші отбасын пәтерлерге орналастыруды қамтамасыз ету мақсатына қол жеткізілмеген.

4. «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы аясында 2020 жылы Мақтаарал ауданының құрылыс бөлімі аз қамтылған көпбалалы отбасылар үшін 50 бірлік тұрғын үй сатып алған, оның 12-сі қайталама тұрғын үй болып табылады (салынған жылы 1975-2006ж.ж.). Сонымен қатар, бағалау компаниясының сатып алынатын үйлердің құнын анықтауда екіұшты коэффициенттерді қолданғаны, сондай-ақ азамат Пилиаловтың тұрғын үйді өткізу кезінде құнының өсуінен алынған пайдасы бойынша салықтық міндеттемелерді орындамағаны анықталды.

5. Сапасыз жоспарлау және пайдаланушы ұйымның талаптарына сәйкес келмейтін газбен жабдықтау объектілерін пайдалануға қабылдау олардың магистральдық желіге уақтылы қосылмауына не жекелеген жағдайларда қосу мүмкіндігінің болмауына әкеп соқты.

Нәтижесінде облыстың шамамен 168 мың тұрғынының газға қол жеткізуі қамтамасыз етілмеген және соның салдарынан жұмсалған бюджет қаражатын пайдаланудан болатын әсерге қол жеткізілмеген.

6. Мемлекеттік мүлік туралы заңнама нормаларын сақтамау мемлекеттік кәсіпорын мен жекеше ЖШС-ның бюджет қаражаты есебінен салынған электрмен және сумен жабдықтау объектілерін негізсіз пайдалануына әкеп соққан.

7. Ауызсуды үздіксіз берудің қазіргі проблемасы (облыстың е.м. 21,7%-да) өңір халқының қолайлы жағдайда өмір сүруіне теріс әсер етеді.

Бұдан басқа, 2021 жылы пайдалануға берілген сумен жабдықтау объектісінің тиісінше жұмыс істемеуі және оны пайдаланушы ұйымға бекітпеу фактісі байқалады, осыған байланысты су беру кесте бойынша жүзеге асырылады.

8. Өңірде авариялық КТҮ-ні бұзу бойынша уақтылы тиісті шараларды қабылдамау тұрғын үйлердің тірек конструкцияларының құлауына және осы КТҮ тұрғындары үшін жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін.

9. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің нақты орындалмаған құрылыс жұмыстарына көтеріңкі құнмен  және ЖСҚ-сы сәйкес келмесе де, жалпы сомасы 124,1 млн. теңгеге ақы төлеуіне әкеп соққан бюджет заңнамасын бұзу фактілері анықталды.

Сондай-ақ, сумен жабдықтау саласында ЖСҚ-ны сапасыз әзірлеу фактілері байқалады, бұл бюджет қаражатының артық шығыстарына және іс жүзінде орындалмаған жұмыстарды қабылдау тәуекеліне алып келген.

10. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзудың анықталған жекелеген фактілері Келес ауданының ТКШ бөлімінің жауапты лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін көрсетеді.

11. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері (инвестициялық жобаларға тапсырыс берушілер) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органды жұмыстарды жүргізудің басталғаны туралы уақтылы хабардар етпеу, құрылыстың нормативтік мерзімдерін сақтау, ЖСҚ-ны бекіту және жобалық шешімдерден, құрылыс нормалары мен ережелерінен ауытқу бөлігінде сәулет және қала құрылысы қызметі туралы заңнаманың бұзылуына жүйелі түрде жол береді.

12. Мектептерді жоспарлау және салу бойынша жүзеге асырылып жатқан шаралар оқушы орындары тапшылығының өсуін төмендетпейді. Бұл ретте 2018-2020 жылдары Түркістан қаласында, Сайрам ауданында, Сарыағаш ауданында оқушы орындарының тапшылығы қаупі төнген аудандар бойынша мектептер салу біркелкі жоспарланбаған. Бұдан басқа, үш ауысымды оқытуға көшу тәуекелі бар мектептер бойынша анық ақпарат болмаған жағдайда, мектептер салуды жоспарлау 2021 жылы мектептер салудың тиімділігін төмендетеді.

13. Аудан мектептеріндегі компьютерлердің біркелкі бөлінбеуі Сайрам және Жетісай аудандары оқушыларының компьютерлік сауаттылығының дамуының кешеуілдеуіне әкеледі.

14. Өңірдегі мектептерде бейнебақылау жүйелерінің жаңа стандарттар мен талаптарға сәйкес келмеуі және дабыл түймелерінің болмауы балалардың қауіпсіздігіне қатер төндіреді.

15. 822 мектепте ішкі дәретханалардың жұмыс істеуі үшін сыртқы септиктерді тазарту қажет, бұл бюджет шығыстарында ескерілмеген.

16. Ауыл шаруашылығы басқармасының жергілікті бюджеттік бағдарламаларын талдау жоспарланып отырған бюджеттік шығыстардың ұлғаюының жекелеген ББ бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштеріне жалпы сомасы 7,2 млрд. теңгеге сәйкессіздігін көрсетті. Сонымен қатар жануарлар ауруларының алдын алу және диагностикасы бойынша тікелей нәтижелерге қол жеткізу үшін 0,45 млрд. теңге сомасында шығыстардың қайталануына жол берілген.

17. Жайылымдық алқаптарға 16,4 млн. га қажеттілік болса да, ЖАО орман қорында 2,4 млн. га пайдаланылмайтын жайылымдық алқаптарға мал жаю мәселесін қаралмайды.

18. Суару тәсілдеріне қарамастан, субсидиялау мөлшерін қолдану жыл сайын сарқынды сулардың 350 млн. м3 тапшылығы кезінде агроқұралымдардың су үнемдеу технологияларына көшуін ынталандырмайды.

19. 2020 жылы 5 жеке кәсіпкер «Еңбек» бағдарламасы бойынша жалпы сомасы 33 млн. теңгеге кредит алғаннан кейін салық органдарынан есептен шығып кеткен, ал салық органдарында тіркелмеген 6 қарыз алушының жалпы сомасы 133,2 млн. теңгеге сыйақы мөлшерлемесі субсидияланған, бұл тіркелмеген кәсіпкерлік қызмет белгілерін көрсетеді.

20. Мал шаруашылығын дамытуды субсидиялаудың қолданыстағы қағидалары жетілдірілмеген, инвестициялық салымдар және субсидиялардың пайдаланылуын мониторингілеудің жеткіліксіздігі жағдайда жалпы сомасы 303,2 млн. теңгеге негізсіз субсидиялауға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өндірушілері сатып алған, соның ішінде 175,1 млн. теңге сомасында субсидиялар есебінен сатып алған суару жабдықтары мен жылыжайларды пайдаланбау фактілеріне жол берілген.

Сонымен қатар, «Розметов» ШҚ субсидия алушы үшін 2 ірі тіреуіш жеткізуші («Рольф» ЖШС, «Кәусар констракшн» ЖШС) салық төлемеген.

21. АДБ-ның, Өңірлік жоспардың және Мемлекеттік бағдарламаның арасында декомпозицияның болмауы Денсаулық басқармасы тарапынан өңірдің бағдарламалық құжаттарын іске асыруға, ал Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан – МЖЖ құжаттарын іске асыруға формальды түрде қаруды көрсетеді.

22. РБ-дан жыл сайын өңірлерге салауатты өмір салтын насихаттау, ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыруға бөлінетін нысаналы трансферттер өткізілетін іс-шаралардың (ақпараттық-насихаттық) тиімділігі мен өнімділігі төмен екендігін көрсетеді, өйткені өңірдегі өлім-жітім көрсеткіштері мен күтілетін өмір сүру ұзақтығын жақсартуға әсер етпейді.

23. ҚР Денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасында айқындалған «Азаматтардың күтілетін өмір сүру ұзақтығы 2025 жылға қарай 75 жасқа дейін» нысаналы индикаторы, оған қол жеткізу қартаюдың болмай қоймайтын салдары болып табылатын аурулардың (Альцгеймер ауруы және деменцияның басқа да түрлері) ұлғаю тәуекеліне әкеп соғады, сондай-ақ ҚР-да қант диабетімен ауыратын адамдар санының өсу көрсеткіштерімен расталып отырған қант диабетінен мезгілсіз өлім-жітім деңгейінің ұлғаюы туралы ДДҰ-ның болжанып отырған деректері осы нозологиялардан болатын сырқаттанушылық пен өлім-жітім көрсеткіштеріне динамикалық бақылау жүргізгенде ерекше тәсілді қажет етеді.

24. Дәрілік заттарды сатып алудың түзетілген өтініміне толықтырулардың көп енгізілуі өңір халқын дәрілік препараттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету бөлігінде денсаулық сақтау объектілері көрсететін медициналық қызметтердің уақтылығына, толықтығына және сапалығына әсер етеді.

25. Уәкілетті органдардың өз құзыретіне сәйкес жүргізетін қадағалау-бақылау іс-шаралары денсаулық сақтау ұйымдарының ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде толық, сапалы стационарлық және амбулаториялық көмек көрсетуі бөлігінде халыққа көрсетілетін медициналық қызметтердің толық спектрін, атап айтқанда халықты дәрілік препараттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен нақты қамтамасыз етуді қамтымайды.

26. Денсаулық сақтаудың ағымдағы архитектурасы бір-бірімен  интеграцияланбаған ақпараттық жүйелердің көп санын пайдаланады, тиісінше функциялардың қайталануы, деректердің кеш жаңартылуы, олардың шашыраңқылығы, сондай-ақ ақпараттық жүйелердің өздерінің ашық болмауы орын алады, бұл медициналық мекемелердің қызметтерді, соның ішінде стационарлық және диспансерлік науқастарды дәрілік препараттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету бөлігінде толық көрсетпеу ықтималдығы сияқты салдарға, көрсетілетін қызметтерді алушылар тарапынан шамадан тыс наразылыққа әкеп соғады.

27. Денсаулық басқармасы бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу кезінде тәртіпті және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды сақтамайды, ҚР Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау қағидаларының қолданыстағы нормаларына уақтылы сәйкестендірілмейді.

28. Денсаулық басқармасының Түркістан облысының денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың перспективалық жоспарын әзірлеуге сапасыз түрде қарауы оған денсаулық сақтау объектілерінің ғимараттарын күрделі жөндеу көзделген 4 жобаның қосылмай қалуына әкелген.

29. Диагностикалық зерттеулер (ПТР) және мобильді бригадалардың шығуы үшін шығындарды өтеуге ӘМСҚ шекті тарифтерін көтеру ТМККК шеңберінде ӘМСҚ жұмсаған сомасы 8,5 млн. теңге бюджет қаражатының артық шығыстарына алып келген.

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар.

1. Есеп комитетінің отырысында Түркістан облысына бөлінген республикалық бюджет қаражатының пайдаланылуына жүргізілген мемлекеттік аудиттің нәтижелері қаралсын.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметіне ұсынылсын:

1) «Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алуды фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысына бірыңғай дистрибьютордан дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды сатып алуға арналған түзетілген өтінімге кейінгі өзгерістерді енгізудің кезеңділігін айқындау бөлігінде өзгерістер енгізу мәселесін қарау;

2) «Қант диабеті», «Альцгеймер ауруы және деменцияның басқа да түрлері» сияқты өлімнің негізгі себептерінің статистикалық көрсеткіштерін кеңейту және оларды Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес келтіру мәселесін пысықтау.

3. Қазақстан Республиксының Ауыл шаруашылығы министрлігіне 2022 жылғы 1 сәуірге дейін мыналарға:

1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 15 наурыздағы № 108 бұйрығымен бекітілген Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына:

- жергілікті атқарушы органдарға (көрсетілетін қызметтерді беруші) ауыл шаруашылығы өндірушілерінің субсидияланған аналық мал басының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді сақтауына мониторинг жүргізу және тиісті шаралар қабылдау функциясын беру;

- тауарларға кедендік декларацияны (ЕАЭО-ға мүше болып табылмайтын үшінші елдерден) немесе ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумағынан салық органының белгісімен тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті ұсыну арқылы шетелдік өндірушіден малды тікелей сатып алу фактісін растау бойынша талапты белгілеу;

- субсидия алушылардың мал шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыру бойынша қарсы міндеттемелерін айқындау бөлігінде;

2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 30 наурыздағы № 107 бұйрығымен бекітілген Өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына:

- субсидия алу үшін пайдаланылған, кері қайтарып алынған электрондық шот-фактуралар бойынша субсидияларды қайтару жөніндегі талаптарды белгілеу;

- субсидия алушылардың өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыру бойынша қарсы міндеттемелерін айқындау бөлігінде;

3) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2018 жылғы 23 шілдедегі № 317 бұйрығымен бекітілген Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларына:

- субсидия алу үшін пайдаланылған, кері қайтарып алынған электрондық шот-фактуралар бойынша субсидияларды қайтару жөніндегі талаптарды белгілеу;

- №4 «Жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құру және мал өсіруші шаруашылықтарды сумен қамтамасыз ету (құдықтар, ұңғымалар)» жобасының паспортында Түркістан облысының шөл және шөлейт аймақтарда орналасқан аудандары үшін «аридтік аймақтар» шарттарын алып тастау;

- субсидия алушылардың мал шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен сапасын, сондай-ақ өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыру бойынша қарсы міндеттемелерін айқындау бөлігінде;

4) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 26 қазандағы № 436 бұйрығымен бекітілген Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын, техникасы мен технологиялық жабдығын сатып алуға лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларына субсидия алушылардың қаржылық жағдайын жақсарту бойынша қарсы міндеттемелерін айқындау бөлігінде;

5) Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 маусымдағы №6-3/597 бұйрығымен бекітілген Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау қағидаларына суару тәсіліне байланысты суды пайдаланғаны үшін субсидиялаудың сараланған мөлшерін қолдану бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шаралар қабылдау.

4. Қазақстан Республиксының Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп 2022 жылғы 1 қарашаға дейін субсидиялау АЖ-ның («Qoldau» веб-порталы) ЭШФ АЖ-мен ақпараттық өзара іс-қимылы шеңберінде субсидиялар алу үшін пайдаланылған, кері қайтарып алынған және жойылған ЭШФ бойынша мәліметтердің өзекті етілуін, сондай-ақ мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен (МЖКААЖ) ақпараттық өзара іс-қимылы шеңберінде жер учаскелерін пайдалану құқығы туралы ақпараттың өзекті етілуін қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау.

5. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне          2022 жылғы 1 желтоқсанға дейін:

1) денсаулық сақтау саласындағы барлық қолда бар ақпараттық жүйелерге барлық бизнес-процестердің ашықтығы үшін, соның ішінде стационарлық және диспансерлік науқастардың дәрілік заттармен, медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілуі бөлігінде ашықтығы үшін кейіннен интеграциялау арқылы оңтайландырылуы тұрғысынан түгендеу жүргізу бойынша;

2) Жүргізілуіне жергілікті бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер бөлінетін ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес, салауатты өмір салтын ұстану жөніндегі ақпараттық-насихаттау іс-шараларын орталықтандырылған түрде жүргізу бойынша шаралар қабылдау.

6. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-мен бірлесіп 2022 жылғы 1 ақпанға дейін амбулаториялық деңгейде дәрілік заттардың нақты алынуын электрондық режимде тіркеу тетігін пысықтау бойынша шаралар қабылдау.

7. Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне 2022 жылғы 1 шілдеге дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 750 бұйрығымен бекітілген Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларына көппәтерлі тұрғын үй объектілерін пайдалануға беру өлшемшарттарының бірі ретінде олардың инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосылған болуын белгілеу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шаралар қабылдау.

8. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне 2022 жылғы 10 қаңтарға дейін мыналарға:

1) «Рольф» ЖШС (БСН 170740009448) және азамат Д.С. Пилаловқа (ЖСН 690722301848) қатысты салық міндеттемелерін толық орындауы тұрғысынан;

2) салық органдарында кәсіпкерлер ретінде тіркелмеген және сомасы 166,2 млн. теңге мемлекеттік қолдау алған 11 ауыл шаруашылығы өндірушісіне қатысты (№1 қосымша) салықтық бақылау шараларын қабылдау.

9. Түркістан облысының әкіміне:

1) 2021 жылғы 4 желтоқсанға дейін Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға жол бергені үшін лауазымды адамдардың жауапкершілігін қарау бойынша;

2022 жылғы 10 қаңтарға дейін:

2) Мемлекеттік мүлік туралы заңнамаға сәйкес сумен жабдықтаудың 3 объектісін «Түркістан Су» КМК-ге сенімгерлік басқаруға беру рәсімін ресімдеу бойынша;

3) пайдалануға берілген екі құрылыс объектісін «Түркістан қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ теңгерімінен «Түркістан қаласы әкімдігінің инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» ММ теңгеріміне беруді қамтамасыз ету бойынша;

4) Қазақстан ауылында ұңғымалардан су алу деңгейін ауызсумен жабдықтау жүйесін салу жобасына сай нормативтік көрсеткіштерге сәйкес келтіру, сондай-ақ объектіні пайдаланушы ұйымға бекітіп беру бойынша;

5) бұрын салынған және қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды ескере отырып, Қалғансыр ауылындағы ауызсумен жабдықтау объектісін салуға арналған жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша;

6) субсидияланған жылыжайлардың бүлінуіне әкеп соққан жағдайлардың туындауы туралы мәліметтердің тексерілуін ескере отырып, «Мұстапаева Жұмақұл» ШҚ-ға 40 млн. теңге сомасында, сондай-ақ суару жабдығын жұмыс жағдайына келтіру туралы мәліметтердің тексерілуін ескере отырып, «Асан» ШҚ-ға 80 млн. теңге сомасында және «Розметов» ШҚ-ға 55,1 млн. теңге сомасында төленген субсидияларды қайтару мәселесін шешу бойынша;

7) апатты жағдайдағы 11 үйдің тұрғындарын бөліп қоныстандыру, сондай-ақ сол үйлердің тұрғындары арасында жазатайым жағдайларды болдырмау үшін осы үйлерді бұзу мәселесін шешу жөніндегі жол картасын әзірлеу бойынша;

2022 жылғы 31 наурызға дейін:

8) Түркістан қаласының Отырар шағынауданындағы №16 және №26 тұрғын үйлерді халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қауіпсіз және жайлы жағдайлармен (үйлердің кіреберісіне пандустар орнату) қамтамасыз ету бойынша;

9) 2020 жылы аз қамтылған көпбалалы отбасыларды және қоныс аударған мемлекеттік қызметшілерді қоныстандыру үшін сатып алынған «Арман» ТК-дегі 184 пәтерлік 5 тұрғын үйді (№8, 11, 14, 20 және 21) коммуналдық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша;

10) №1 қосымшаға сәйкес мемлекеттік мекемелердің теңгерімінде есепте тұрған, пайдалануға берілген құрылыс объектілерін тиісті пайдаланушы ұйымдарға бекіту бойынша;

11) Түркістан қаласында, Сайрам ауданында, Сарыағаш ауданында оқушы орындарының тапшы болуы қаупін ескере отырып, сондай-ақ үш ауысымды оқытуға көшу тәуекелі бар мектептер жөніндегі ақпаратты ескеріп, мектептер салуды жоспарлаудың басымдығын қайта қарау бойынша;

12) жергілікті бюджет шығыстарын мектептерді компьютерлермен біркелкі қамтамасыз етуге, ішкі дәретханалардың септиктерін тазартуға, дабыл түймелерін орнатуға жоспарлау және бейнебақылау жүйелерін қолданыстағы стандарттар мен талаптарға сәйкес келтіру бойынша;

13) №2 қосымшаға сәйкес бұзушылықтарды жою бойынша;

2022 жылғы 15 желтоқсанға дейін:

14) №3 қосымшаға сәйкес бюджет қаражаты есебінен салынған 46 газбен жабдықтау объектісінің газға қосылуын қамтамасыз ету бойынша;

15) есеп бере отырып, басқару шешімдерін қабылдау кезінде тәуекелдерді басқару жүйесін қоса алғанда, жобалық менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу бойынша шаралар қабылдау.

10. Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясына 2022 жылғы 10 қаңтарға дейін жергілікті бюджеттік бағдарламалардың (255-068, 255-014, 255-030, 255-039, 255-070) тікелей және түпкілікті нәтижелері көрсеткіштерінің әзірленуіне, сондай-ақ көрсетілген бюджеттік бағдарламалар бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған бюджет қаражатын жоспарлаудың негізділігі мен пайдаланудың анықтығына талдау жүргізу.

11. «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ              2022 жылғы 10 қаңтарға дейін ТМККК және МӘМС жүйесі бойынша қызметтер көрсету шарттары шеңберінде диагностикалық зерттеулер (ПТР) және мобильді бригадалардың шыққаны үшін бекітілген тарифтен тыс төленген сомасы 7,1 млн. теңге қаражатты ескере отырып, «Ордабасы орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК-мен өзара есеп айырысуларды түзету бойынша шаралар қабылдау.

12. Есеп комитетінің аппарат басшысына процестік шешім қабылдау үшін «Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ бойынша мемлекеттік аудиттің материалдарын толық көлемде, сондай-ақ мынадай:

- «Түркістан қаласының инфрақұрылым және коммуникация бөлімі» ММ-ның Түркістан қаласында газбен жабдықтаудың екі объектісін салу кезінде ГТШ (газ тарату шкафтарын) монтаждау бойынша орындалмаған жұмыс көлемі үшін «Энергоресурс» ЖШС-ға 78,7 млн. теңгені негізсіз төлеуі;

- «Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-ның аванс мөлшерінде енгізілген қамтамасыз ету болмаған және 107,7 млн. теңге дебиторлық берешегі болған жағдайда «Кристалл-ММС» ЖШС-ға сомасы 374,2 млн. теңгеге аванстық төлем жасауы;

- «Райымкұлов» ЖК-нің және «Зафар» ШҚ-ның 31,2 млн. теңге сомасында субсидиялар алу үшін  қажетті Ресей Федерациясынан ІҚМ аналық басын сатып алу бойынша мәліметтерді растамауы;

- ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер «ҚАЗЫҒҰРТ БАҚТАРЫ» АШТК, «АГРОКОМГРУПП» АШТК, «Абзал-Т» ШҚ, «Розметов» ШҚ, «Асан» ШҚ, «Мустапаева Жумакул» ШҚ, «Абдугани-Ата-2» ШҚ, «Ecoinvest S» ЖШС-ның жалпы сомасы 234,8 млн. теңгеге субсидиялар алу үшін пайдаланған, расталмаған инвестициялық шығындардың субсидияланғанын көрсететін ЭШФ-ны қайтарып алуы;

- тіркелуін сот жарамсыз деп таныған «Кәусар констракшн» ЖШС-ның «Розметов» ШҚ-ның 27,8 млн. теңге сомасында субсидия алуы үшін пайдаланылған ЭШФ-ны жазып беруі фактілері бойынша мемлекеттік аудит материалдарын белгіленген тәртіппен құқық қорғау органдарына берсін.

3.4. Қосымша:

1) Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі;

2) мемлекеттік аудит объектілері қалпына келтірген және өтеген қаражат (жұмыстар, тауарлар, көрсетілетін қызметтер) бойынша ақпарат;

3) аудиторлық қорытындыға қосымшалар ___ парақта.

Есеп комитетінің мүшесі 					А. Теңгебаев

Мемлекеттік басқаруға					А. Кұрманова

аудит жүргізу бөлімінің

басшысы

Әдіснама және сапа бақылауы        			Д. Көшербаева

бөлімінің басшысы

Заң бөлімі басшысының 					Л. Әлімжанова

орынбасары

Аудит тобының жетекшісі      				С. Сейтенов

Үкіметтің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы №938 қаулысымен бекітілген 2023 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму жоспары

ҚР Премьер-Министрінің 2020 жылғы 24 ақпандағы № 38-р өкімі

Өлім-жітім көрсеткіштерін есептеу әдістемесінің 7-тармағына сәйкес (ҚР ҰЭМ Статистика комитеті төрағасының 2018 жылғы 21 қыркүйектегі № 1 бұйрығы) өлім-жітімнің жалпы коэффициенті промилледе көрсетіледі және халықтың жалпы санына қатысты өлім-жітімнің қарқындылығын айқындайды.

ҚР ҰЭМ Құрылыс және тұрғын үй-коммунадлық шаруашылық істері комитеті төрағасының   2014  жылғы  29 желтоқсандағы   №155-НҚ бұйрығымен бекітілген

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 2016 жылғы 9 ақпандағы № 3 шешімімен бекітілген Түркістан облысының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті жасау кезінде мониторинг жүргізу әдістемесі

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптар.

ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 қаулысымен бекітілген ҚР Үкіметінің және ЖАО резервтерін пайдалану қағидалары

Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ болуын негіздейтін материалдар тізбесі, ІІМ 07.11.2015 ж. №890 бұйрығына №2 қосымша

2020 ж.15 шілдедегі 100 ББ «ҚР Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу» (ББ мақсаты «Әлеуметтік объектілердің қолжетімділігін кеңейту»)

Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 17-бабының 17) тармақшасына сәйкес облыстық коммуналдық мүлікті пайдалану туралы, оның ішінде оны өтеусіз пайдалануға беру туралы шешім қабылдау әкімдік шешімінің құзыреті болып табылады.

ҚР ҚН 3.06.-01-2011, ҚР ҰЭМ  ҚЖ,ТКШІ және жер ресурстарын басқару комитетінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №156-НҚ бұйрығымен бекітілген

«Шавгар шағын ауданында ауыз сумен жабдықтау құрылысы, 7-ші айналма көше тарату желісі, ІІ кезең», «Түркістан қаласы Сауран және Яссы шағын ауданында Түркістан-Қызылорда тас жолы бойындағы тұрғын алабын сумен жабдықтау құрылысы» және «Түркістан қаласы ХҚТУ тұрғын алабының кәріз желісінің құрылысы»

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

*2018 жылы аяқталған құны 8 811,1 млн.теңге (РБ-149,5, ЖБ-8 661,6) 30 объект, 2019 жылы аяқталған құны 7 727,5 млн. теңге (РБ-3 345,4, ЖБ-4 382,1) 17 объект, 2020 жылы аяқталған құны 321,7 млн. теңгеге ЖБ есебінен 2 объект.

*2018 жылы аяқталған құны 3 196,1 млн. теңге (РБ-128,0 млн. теңге, ЖБ-3 068,1 млн. теңге) 13 объект, 2019 жылы аяқталған құны 5 735,9 млн. теңге (РБ-1 494,3 млн. теңге, ЖБ-4 241,6 млн. теңге) 21 объект, 2020 жылы аяқталған құны  4 324,0 млн. теңге (РБ-1 481,3 млн. теңге, ЖБ-2 842,7 млн. теңге) 9 объект, (№4, 5, 6- қосымша )

«Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

«Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде облыстық бюджеттерге инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген.

ІІМ-нің 2019 жылғы 23 қаңтардағы №49 және БҒМ-нің 2019 жылғы 23 қаңтардағы №32 Бірлескен бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйелерімен жарақтандыруға қойылатын стандарттар мен талаптар

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 305 қаулысымен бекітілген террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыруға қойылатын талаптар

Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 15 наурыздағы № 108 бұйрығымен бекітілген Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін арттыруды субсидиялау қағидалары

Жануарларға ЖСН беру үшін «Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру» АЖ

Ауыл шаруашылығы министрінің м. а. 2018 жылғы 23 шілдедегі №317 бұйрығымен бекітілген Агроөнеркәсіптік кешен субъектісі инвестициялық салынымдар кезінде жұмсаған шығыстардың бір бөлігінің орнын толтыру бойынша субсидиялау қағидалары

аридтік жайылымдар-шөл және шөлейт аумақтарда орналасқан жайылымдар

Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы №7-1 / 68 бұйрығымен бекітілген Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру қағидалары негізінде

Qoldau: субсидиялауға электронды өтінім реестрі

Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 30 наурыздағы № 107 бұйрығымен бекітілген Өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидалары

ҚР Премьер-Министрінің Орынбасары - Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 26 қазандағы № 436 бұйрығымен бекітілген сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидалары

ҚР Премьер-Министрінің Орынбасары – Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 477 бұйрығымен бекітілген шағын қалаларда және ауылдық елді мекендерде кредит беру/микрокредит беру қағидалары

Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 маусымдағы №6-3/597 бұйрығымен бекітілген Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын субсидиялау қағидалары