**Утверждена решением сессии**

**областного маслихата от**

**15.01.2021г. №1/6**



**Программа развития территории**

**Северо-Казахстанской области**

**на 2021-2025 годы**

**г. Петропавловск, 2020 год**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Паспорт** | 3 |
| **2.** | **Анализ текущей ситуации.**  Комплексная характеристика основных проблем  Конкурентные преимущества и возможности | 5 |
| **3.** | **Основные направления, цели и пути их достижения** | 13 |
|  | Направление 1: Рост экономики региона | 13 |
|  | Направление 2: Регион комфортный и безопасный  для проживания | 20 |
|  | Направление 3: Обеспечение нового качества жизни | 26 |
| **4.** | **Необходимые ресурсы** | 30 |

1. **Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименова-ние** | Программа развития территории Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы |
| **Основные**  **характерис-тики региона** | Северо-Казахстанская область образована в 1936 году.  Территория области – 98,0 тыс. кв. км, что составляет 3,6% от территории республики.  Регион расположен на юге Западно-Сибирской равнины в лесостепной и степной зонах, в пределах черноземной полосы и граничит на севере с Россией (Омской, Тюменской и Курганской областями), на востоке с Павлодарской, на юге с Акмолинской и на западе с Костанайской областями.  В регионе проживает 548,8 тыс. человек *(на 01.01.2020 г.)*, что составляет 3% от общей численности населения страны, плотность населения – 5,6 человек на 1 кв. км. Численность городского населения составляет 252,8 тыс. человек, или 46%, сельского –295,9 тыс. человек, или 54%.  В области 1 город областного значения, 4 города районного значения, 13 районов, 635 СНП, 186 сельских округов.  В областном центре – г. Петропавловске проживает 219,2 тыс. человек.  Экономика региона носит аграрно-индустриальный характер.Область производит 11% всей сельскохозяйственной продукции страны, четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы.  Общая площадь земель Северо-Казахстанской области составляет 9804,3 тыс га, из них земли сельскохозяйственного назначения 7198,6 тыс.га, из них пашни 4926,9 тыс. га. Площадь лесного фонда – 549,6 тыс. га. Водные ресурсы области складываются из ресурсов реки Есиль с притоками Акканбурлук и Иманбурлук, рек Селеты, Чаглинка, Камысакты, Ащису, Карасу и других водотоков, имеется 2328 озер, 461 водоем являются рыбохозяйственными, из них 238 находятся в аренде.  В области выявлены и в различной степени изучены многие виды полезных ископаемых. Разведано 286 месторождений. В их числе 34-металлические, 2-неметаллов, 217-строительного и технологического сырья и 33-подземных вод, из которых 6 минеральных.  Территория области является частью Северо-Казахстанской ураново-рудной, алмазоносной и олово-редкометальной провинции. На ней выявлены значительные запасы минерального сырья, которые составляют в балансе Республики Казахстан: по олову-65%, цирконию-36,6%, урану-19%, титану-5%, вольфраму-1,1%. |
| **Направления и цели программы** | **Направление**: **Рост экономики региона**  **Цели:**  Обеспечение устойчивого развития экономики региона  Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности  Повышение конкурентоспособности отраслей АПК  Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности  Создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса  Развитие туризма - как новая ниша для развития предпринимательства  **Направление**: **Регион комфортный и безопасный для проживания**  **Цели:**  Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан  Обеспечение населения качественной питьевой водой  Улучшение состояния местных дорог  Улучшение экологической ситуации в регионе  Обеспечение общественной безопасности и правопорядка  Повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций  **Направление: Обеспечение нового качества жизни**  **Цели:**  Обеспечение занятостью, сокращение трудодефицита кадров в регионе  Улучшение показателей здоровья населения  Улучшение качества и доступности образования  Развитие массовых видов спорта |
| **Необходимые**  **ресурсы** | **Источники финансирования:** *республиканский и местные бюджеты, а так же иные источники, не запрещённые законодательством Республики Казахстан*  **Объемы финансирования:** По предварительным расчетам на реализацию программы планируется направить 999,8 млрд. тенге, в том числе по годам:  2021 год – 205,8 млрд. тенге;  2022 год – 203,1 млрд. тенге;  2023 год – 196,5 млрд. тенге;  2024 год – 195,9 млрд. тенге;  2025 год – 198,5 млрд. тенге.  \*Суммы расходов по источникам финансирования будут корректироваться с учетом утверждения и уточнений республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан |

**2. Анализ текущей ситуации.**

Северо-Казахстанская область - аграрно-индустриальный регион.

В структуре валового внутреннего продукта страны удельный вес региона составляет 2% *(2019 год).* За период 2017-2019 годы объем валового регионального продукта *(далее – ВРП)* в номинальном выражении вырос на 31,9% *(с 1 113,9 до 1 382,3 млрд. тенге).*

Область занимает 12 место по ВРП на душу населения*.* За три года показатель вырос на 26,2% (1 985,9 тыс. тенге до 2 505,9 тыс. тенге на человека.)

Основу экономики региона составляет **агропромышленный комплекс,** на который приходится четверть валового регионального продукта.

Производством сельскохозяйственной продукции занимается 5,5 тыс. сельхозформирований, в том числе 1,1 тыс. предприятий и 4,3 тыс. крестьянские или фермерские хозяйства.

Ежегодно растет объем валовой продукции сельского хозяйства, если в 2017 году он составлял 500,2 млрд. тенге *при ИФО 102,4%*, то в 2019 он сложился в сумме 612,9 млрд. тенге году.

Четверть всех инвестиций, направленных в сельское хозяйство страны, обеспечивается Северо-Казахстанской областью. За последние три года в отрасль инвестировано более 260 млрд. тенге *(2017 год 71,9 млрд. тенге, 2018 год – 84,2 млрд. тенге, 2019 год – 106,6 млрд. тенге).*

Производительность труда выросла с 2615,7 до 3546,2 тыс. тенге или в 1,4 раза.

В растениеводстве в рамках диверсификации посевных площадей в 2019 площадь году составила 4,2 млн. га, 25% посевных площадей или 969 млн. га выделены под высокорентабельные, экспортоориентированные масличные культуры, что в 1,3 раза выше площади посевов 2017 года (2017 год - 715,1 тыс.га).

Аграриям оказывается весомая государственная поддержка. За 2019 год государственная поддержка составила 39,5 млрд. тенге.

Объем экспорта сельхозпродукции ежегодно увеличивается, в целом за 3 года – со 141 до 210 млн. долларов США. Более половины объёма экспорта АПК приходится на экспорт зерновых и масличных культур, также экспортируется мука, молоко и молочная продукция, мясо, масло растительное и др.

В области насчитывается 635 СНП с численностью населения 303 028 человек, в том числе 307 приоритизированных сел *(опорных – 94 СНП, спутниковых – 190 СНП, приграничных - 23 СНП).*

Для развития данных сел определен кластерный подход финансирования в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», а также с учетом действующих государственных и региональных программ и привлечением внебюджетных средств, что даст возможность доведения их до требований Cистемы региональных стандартов.

За период 2017-2019 годов в рамках реализации программы «С дипломом – в село!» подъемные пособия получили 1149 молодых специалиста на сумму 209,6 млн. тенге, предоставлены кредиты 665 специалисту на сумму 2 115,8 млн. тенге.

Доля **промышленности** области в структуре экономики региона составляет 12,7%**.**

В период 2017-2019 годы объемы промышленного производства снизились со 108,5% до 103,9% в 2019 году.

Наибольший удельный вес в структуре промышленности занимает обрабатывающий сектор *(74,2%),* где объемы производства снижены с 108,9% *(в 2016 году)* до 103,2%. В данном секторе отмечается рост производительности труда – с 22,2 тыс. долл. США в 2018 году до 23,6 тыс. долл. США в 2019 году на человека.

Динамика инвестиций напрямую связана с реализацией крупных инвестиционных проектов. Частные вложения составляют порядка 80%.

За период с 2017 по 2019 годы в экономику вложено более 640,4 млрд. тенге инвестиций, из них 54,1 млрд. тенге вложено в обрабатывающую промышленность.

В рамках 2 пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития *(далее – ГПИИР)* в регионе введено 39 проектов на сумму 24 млрд. тенге, созданных рабочих мест-1300.

Доля проектов, введенных за годы индустриализации, в среднем составляет 40% от областного объема обрабатывающей промышленности*.* Реализация проектов Карты индустриализации позволила организовать производство порядка 15 новых видов продукции, ранее не выпускавшихся в регионе.

В 2019 году в области реализовано 4 инвестиционных проекта на сумму 4,2 млрд. тенге, *среди которых запуск фабрики мыломоющих средств   
ТОО «РимКазАгро» и производства по изготовлению рассыпного комбикорма ТОО «Kazmeal»*. В целом по итогам 2019 года в экономику региона привлечено порядка 234,5 млрд. тенге инвестиций, в 2020 году планируется 287 млрд. тенге.

С целью привлечения инвестиций и развития новых производств в 2019 году создана СЭЗ «Qyzyljar» в г. Петропавловске, в виде четырех субзон, общей площадью 197,3 га (субзона № 1 – 15 га, субзона № 2 – 7,3 га, субзона № 3 – 160 га, субзона № 4 – 15 га).

В результате проводимой работы планируется привлечь на территорию СЭЗ инвесторов для открытия востребованных производств в таких отраслях как:

1) производство и переработка пищевой продукции;

2) производство строительных материалов и мебели;

3) производство продукции электроники и электрического оборудования;

4) производство продукции машиностроения;

5) строительство многопрофильной больницы;

6) деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц.

На сегодняшний день с УК СЭЗ «Qyzyljar» заключен договор с 2 - мя участниками СЭЗ:

- ТОО «ATM Petropavlovsk Hospital» с участием турецкого инвестора (YDA Holding) - Субзона № 4 с проектом строительства многопрофильной областной больницы и консультативно-диагностической поликлиникой на 480 койко-мест. Проект реализуется по линии ГЧП, объем инвестиций составляет 115 млрд. тенге. Планируемое количество рабочих мест – 1 365 человек.

- ТОО «Петропавловский электротехнический завод» - Субзона   
№ 1 с проектом по созданию производство трансформаторной техники порядка 12 000 шт/год (дог. от 22 сентября 2020 г.). Проект реализуется с участием крупной отечественной электротехнической компанией Казахстана «Alageum electric», чья продукция зарекомендовала себя на рынке, как доступная и качественная наравне с мировыми аналогами. Сумма инвестиций по проекту 4,2 млрд. тенге, с созданием 300 рабочих мест. В настоящее время ведутся работы по реконструкции производственных помещений и строительству инженерных сетей, запуск производства запланирован на 2 квартал 2021 года.

Область является регионом интенсивного развития международных и межрегиональных связей. Торговые операции осуществляются с 67 странами мира. За 2017-2019 годы объем несырьевого экспорта вырос на 26%   
*(с 70,9 млн. до 89,5 млрд. долл. США).*

Активно развивается сектор **предпринимательства.** Доля МСБ в структуре ВРП в сравнении с 2017 годом выросла с 25,4% до 30,3%. Задача достигнуть значения до 35 % в 2025 году.

В области зарегистрировано 35,2 тыс. субъектов МСБ, из них 30 тыс. являются действующими. В динамике за 3 года их количество действующих МСБ выросло на 9% *(на 01.01. 2018 г. численность действующих – 27587 ед., на 01.01.2020 г- 30071 ед.).*

За 2017-2019 год выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства составил 1,7 трлн.тенге *(2017 г.-490,388 млн.тенге, 2018 г.-570,8 млн.тенге, 2019 г.-647,1 млн.тенге).*

В целом господдержка и принимаемые меры дают хороший импульс развитию предпринимательства. Для реализации Программы «ДКБ 2025» за 2017–2019 годы выделено 6,4 млрд. тенге.

За последние 3 года реализации Программы одобрено 475 заявок предпринимателей, в том числе по субсидированию ставки вознаграждения кредитов – 254, по инструментам гарантирования – 163 гарантии, выдано 32 гранта на создание новых бизнес-идей, по 29 заявкам предприятий одобрена возможность подведения недостающей инфраструктуры. В результате реализации Программы в 2017-2019 гг. сохранено порядка 4,4 тыс. рабочих мест и создано 500 новых рабочих мест. Выпуск продукции за 2017-2019 годы от участников Государственной программы составил 596,4 млрд. тенге, налоговые поступления составили 26,1 млрд. тенге.

В период 2017-2019 гг. 1855 новых и действующих предпринимателей прошли обучение по основам предпринимательства по компоненту Бизнес Советник.

По предоставлению сервисной поддержки ведения действующей предпринимательской деятельности, за период 2017-2019 годы 4381 гражданам оказано 8727 сервисных услуг.

В области имеется потенциал для развития **туризма.** Имантауско-Шалкарская курортная зона включена в Государственную программу развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2020 годы (ППРК №360 от 30 мая 2019 года), как одна из приоритетных туристских территорий республиканского значения с потенциалом 280 тыс. туристов в год к 2025 году.

За период с 2017 – 2019 годы наблюдается увеличение количества туристов, посетивших регион на 19,5% (2017 год 120,8 тыс. человек, 2019 год 144,5 тыс. человек).

Проводится модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта составила 16,9% или 299 домов, из них 189 в г.Петропавловске.

В области ведется целенаправленная работа по обеспечению жителей **качественным жильем,** созданию комфортной среды проживания, в том числе благоустроенной инфраструктуры.

За 2017-2019 годы за счет всех источников введено в эксплуатацию порядка 669,5 тыс. кв. м жилья, ежегодный темп роста - в среднем 15%. Обеспеченность жильем на одного человека по области составила 21,7 кв. метров. По итогам 2020 года планируется ввод порядка 303,4 тыс. кв. м жилья, в 2021 году темпы будут увеличены до 327,7 тыс. кв. м.

С июля 2019 года в рамках реализации Комплексного плана развития Северо-Казахстанской области на 2018-2021 годы ведется обеспечение жильем семей переселенцев путем строительства и приобретения нового жилья (2019-2022 годы – 2142 дома, в том числе 428 домов в 2019 году, 2020 год - 688 домов).

**Централизованным водоснабжением** обеспечено 396 сёл области (или 62,4%) с численностью сельского населения 249,3 тыс. человек (или 82%), не обеспечено 239 СНП (37,6%) с численностью населения 54,7 тыс. человек. Все 5 городов области обеспечены водоснабжением. В целом обеспеченность населения области централизованным водоснабжением по области составляет 90,2%. *(с городами).* За три года с 2017 по 2019 годы доступ к централизованному водоснабжению вырос на 4,1%.

Водоотведение осуществляется в городах Петропавловск, Сергеевка и Булаево и в 5 селах области (Саумалколь, Явленка, Покровка, Бесколь и Новоишимское), из них только в г.Петропавловск и с.Саумалколь имеются канализационные очистные сооружения.

Ежегодно за счет строительства новых объектов водоснабжения увеличивается количество сел, обеспеченных централизованным водоснабжением и населения, охваченного услугами водоснабжения. Строительство объектов водоснабжения осуществляется в рамках государственных программ.

В 2019 году на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения из всех источников финансирования направлено 3,7 млрд. тенге, что ниже уровня 2017 года (6,9 млрд. тенге) на 46,4%. Несмотря на это доступ к централизованному водоснабжению сел в 2019 году составил 61,6%, что на 4,1% выше показателя 2017 года. Доступ населения к услугам водоснабжения в 2019 году составил 81,6%, что на 2,7% выше показателя 2017 года (78,9%).

В 2020 году на водоснабжение и водоотведение выделено 8 млрд. тенге. Ожидается, что доступ сёл к централизованному водоснабжению на конец 2020 года составит 62,7%, сельского населения - 82,1%.

Расширяется сеть **транспортной инфраструктуры**. С 2017 года доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 59% до 65%. В 2020 году запланирована реализация 45 проектов по реконструкции, капитальному и среднему ремонтам автодорог местного значения протяженностью 506 км на сумму 16,847 млрд. тенге. Показатель планируется увеличить до 69%.

В области ряд предприятий занимается сбором, сортировкой, первичной обработкой и переработкой **твердых бытовых отходов**, в том числе и с выпуском конечного продукта. В 2019 году предприятиями собрано и переработано 7550 тонн отходов, что на 2882 тонны больше в сравнении с 2017 годом (*4668 тонн*). Доля утилизации ТБО от общего фиксированного объема образования в 2019 году составила 10,1% и возросла на 7,5% в сравнении с 2017 годом (*2,6%).*

Сбор и вывоз ТБО осуществляется в городе Петропавловске и в 9 районных центрах области *(Айыртауский, Акжарский, М.Жумабаева, Мамлютский, им.Г.Мусрепова, Тайыншинский, Тимирязевский, Уалихановский, Шал Акына),* в 4 районах не имеется мусоровывозящих предприятий (Аккайынский, Есильский, Жамбылский, Кызылжарский).

В районах Айыртауском, Акжарском, Мамлютском, Кызылжарском, им. Г.Мусрепова предпринимателями осуществляется сбор вторсырья, в других районах не имеется предприятий занимающихся раздельным сбором, сортировкой, переработкой ТБО.

В области отмечается стабильный уровень **общественной безопасности.**

Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 11,8% *(в 2017 году зрегистрировано 7235 преступлений, в 2018 г. – 6889, в 2019г. - 6382).* Уровень преступности на 10 тысяч населения понизился на 10,8% *(2017г. – 130, 2018 г. – 124, 2019г. – 116%).*

Общая раскрываемость преступлений остается на стабильно высоком уровне *(2017 г. – 73,1%, 2018 г. – 70,1%, 2019 г. – 71,4%).*

В 2019 году по сравнению с 2017 годом количество зарегистрированных **коррупционных преступлений** увеличилось с 30 до 86 или в 2.9 раза. В 2019 году зарегистрировано – 86 преступлений (из них сотрудниками МИО - 12).

Количество привлеченных должностных лиц увеличилось с 26 до 79 или в 3 раза (в том числе МИО возросло на 74,1% (с 7 до 12), в 2019 году 79 лиц (из них МИО - 12).

На территории Северо-Казахстанской области кроме пожарных подразделений Департамента по ЧС, осуществляющих защиту 127 населенных пунктов, противопожарную защиту осуществляют 41 **пожарный пост** *(численностью 162 человек, в наличии имеются 76 пожарных автомобиля,850 единиц приспособленной техники для тушения пожаров).*

Все пожарные посты включены в планы привлечения сил и средств и функционируют в полном объеме*.* Пункты связи части подразделений ведут постоянный мониторинг участие постов в тушении пожаров.

На территории Северо-Казахстанской области насчитывается 23 **гидротехнических сооружения,** из них: в республиканской собственности - 6, в коммунальной собственности – 15, в частной собственности – 1, безхозный – 1 (*дамба на р. Шат у с.Ленинградское Акжарский р-н).*

В текущем году проведены обследования всех ГТС области согласно Правилам эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на водных объектах № 19-4/294 от 31 марта 2015 года. По результатам обследования установлено, что из 22 ГТС: 2 в аварийном состоянии (*Шарыкский гидроузел с водохранилищем*, *Восьмиоконное водопропускное сооружение «Сегіз көз»*), 6 в неудовлетворительномсостоянии *(напорно-регулирующая дамба у с. Есильское, защищающая дамба по ул. Ущева г. Петропавловск, Дамбы-накопители сточных вод «Биопруд» и «Горькое»).*

Доля **занятых граждан** в числе экономически активного населения в области остается на уровне 95,1-95,2%, при этом численность занятого населения имеет тенденцию к снижению из -за оттока населения в целом (2017 г.-295,2 тыс. чел., 2018 г.- 296,2 тыс. чел., 2019 г.-293,3 тыс.чел.)

Вместе с тем, доля рабочей силы в численности населения в области (70,0%) выше республиканского на 0,1%. (Республики Казахстан –70,1%).

В качестве мер для сокращения трудодефицита кадров в регионе особое внимание уделяется переселению граждан из других регионов страны. Так, за 2017-2019 годы в область переселено 4,7 тыс. человек, в том числе трудоспособного возраста 2,0 тыс. человек. Одновременно проводится работа по созданию новых рабочих мест, предусмотренных за счет открытия предприятий, и расширения действующих.

Ежегодно в области создавалось от 10,0 до 12,0 тыс. рабочих мест, из которых 90% - постоянные.

В **сфере образования** ведется работа по ликвидации трехсменного обучения и аварийности школ.

Охват дошкольным воспитанием детей в возрасте 3-6 лет составляет 100%.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики от 26 сентября 2018 года № 496 и Комплексного плана реализации пилотного проекта «Временная семья» на 2018-2021 годы реализуется социальный пилотный проект «Временная семья».

За период 2018 - 2019 годы данный проект реализован в 6 районах, в 102 «Временных семьях», где проживают 123 ребенка школьного возраста *(Айыртауском - 40, М.Жумабаева - 27, Мамлютском - 24, Есильском – 2, Шал акына – 29, Аккайынском -1).*

В 2021 году планируется увеличить количество учащихся, проживающих во «временных семьях» до 162, в 2022 г.- 196, 2023 г. – 229, в 2024 г. - 245, в 2025 г. – 287.

За последние 3 года *(2017-2019 годы)* отмечается увеличение показателя **смертности** - с 11,84 до 12,17 на 1 000 человек населения.

Показатель **заболеваемости туберкулезом** в 2019 г. в сравнении с 2017 г. снизился на 6,0% с 67,0 до 63,0 на 100 000 населения (2018 г.-63,4), в то же время показатель остается высоким относительно среднереспубликанского уровня *(РК – 45,6 в 2019г.)*

Расширяется сеть **спортивных объектов** – по сравнению с 2017 годом количество спортивных сооружений возросло на 19 единиц и в 2019 году составило 2870 единицы. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой возросла на 2,4% до 45% в 2019 году.

В целом потенциал Северо-Казахстанской области создает благоприятные предпосылки для устойчивого развития экономики региона и повышения качества жизни населения.

**Комплексная характеристика основных проблем**

В Северо-Казахстанской области имеется ряд проблемных вопросов, на решение которых направлена данная Программа.

Отмечается тенденция ежегодного **снижения численности населения**. За последние три года *(2017-2019 гг.)* количество жителей региона сократилось на 9,8 тысячи человек и на сегодня *(на 1.11.2020 г.)* составляет 545,5 тыс. человек.

Область характеризуется **высокой миграцией населения**. За 2017-2019 годы сальдо миграции составило минус 16,1 тыс. чел., из региона выбыло 83,7 тысяч человек *(прибыло – более 67,6 тысяч человек).* Ежегодно из региона убывает порядка 5 тыс. человек.

За 2017-2019 годы естественный прирост населения уменьшился на 24,2% за счет снижения числа родившихся (*число родившихся снизилось на 7%).*

По численности сельского населения 292,3 тыс. человек *(на 01.11.2020 г.)* регион занимает 4 позицию в стране.

В области отмечается низкая доля **промышленности** в структуре ВРП. Структура промышленности характеризуется преобладанием отрасли пищевой промышленности (*доля предприятий, производящих продукты питания, в среднем составляет 60%),* а так же машиностроения, где наблюдается снижение объемов производства, связанное с низкой договорной базой АО «ПЗТМ»*.* **В агропромышленном комплексе** имеется проблема мелкотоварности производства, в личных подсобных хозяйствах производится около 67% мяса и 75% молока.

Слабо развита **система сбора и вывоза, сортировки, переработки, захоронения отходов** в большинстве районов области, а так же в целом инфраструктура по управлению твердыми бытовыми отходами. Нет контейнеров для раздельного сбора ТБО, отсутствуют пункты приема вторсырья. Недостаточное количество мусоровывозящих компаний в районах области, а так же предприятий занимающихся сбором и сортировкой вторсырья и как следствие отсутствует учет объемов образования и переработки ТБО. В регионе, как и по республике в целом низкий процент узаконенных объектов размещения ТБО, соответствующих экологическим и санитарным нормам.

Ситуация на **рынке труда** в Северо-Казахстанской области характеризуется снижением численности экономически активного населения. Принимаемые меры по занятости населения и переселению граждан из трудоизбыточных регионов являются сдерживающим факторам роста числа безработных и оттока трудоспособного населения.

**В сфере образования** из-за наличия малокомплектных школ в регионе функционируют 54 пришкольных интерната, 13 из которых (24%) размещены в приспособленных помещениях.

Кроме того, в 161 сельском населенном пункте отсутствуют школы, в связи с чем организован подвоз учащихся. Проблемным вопросом является эксплуатация устаревшего автотранспорта для подвоза учащихся и высокие затраты на оснащение, проживание, питание детей, содержание штата интернатов.

***Конкурентные преимущества***

Наличие плодородных земельных ресурсов с высоким баллом бонитета;

Устойчивая урожайность сельскохозяйственных культур;

Наличие условий для роста производства животноводческой продукции;

Наличие развитого производственного потенциала;

Наличие СЭЗ «Qyzyljar»;

Выгодное географическое расположение, непосредственная близость трех приграничных регионов Российской федерации (Омская, Курганская, Тюменская области).

***Возможности***

Повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства;

Повышение технической оснащенности производства в АПК;

Развитие промышленного свиноводства, птицеводства, молочного и мясного скотоводства с целью реализации продукции высокого качества этих отраслей на внутреннем и внешнем рынках;

Увеличение в структуре ВРП удельного веса отраслей обрабатывающей промышленности за счет реализации проектов в машиностроении и производстве строительных материалов;

Повышение инвестиционной привлекательности региона, в том числе за счет развития специальной экономической зоны;

Развитие туризма на территории Имантауско-Шалкарской курортной зоны;

Переселение граждан из трудоизбыточных регионов.

**3. Основные направления, цели и пути их достижения**

**ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Рост экономики региона**

**Цель 1: Обеспечение устойчивого развития экономики региона**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | ИФО ВРП | УЭ совместно с отраслевыми управлениями | официальная статистическая информация | % | 102,1 | 100,4 | 102 | 103,5 | 103,0 | 104,6 | 104,4 |

**Пути достижения:**

Рост ВРП будет обеспечен за счет сохранения темпов устойчивого развития базовых отраслей экономики области, таких как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, а также за счет увеличения доли других отраслей экономики.

При этом, прогноз ИФО сельского хозяйства составит от 102% до 102,3%, промышленность от 103,9% до 104,9%, строительство от 111,9% до 102,4%, оптовая и розничная торговля от 100,1% до 103%, ежегодный стабильный рост прогнозируется в отраслях транспорт и связь 82% и 101,1% соответственно.

По прогнозным данным в отрасли **промышленность** в 2020 году предусмотрено увеличение производства на 3,9% (273,8 млрд. тенге).

В обрабатывающей промышленности предполагается увеличение объемов производства в 2021 – 2025 годах в среднем на 6%.

В рамках ГПИИР на 2020-2025 годы планируется развитие индустриального предпринимательства, нацеленного на расширение номенклатуры экспорта высокотехнологичной продукции, а также внедрение в производство цифровых технологий и инноваций, способствующих росту производительности труда.

На 2020-2021 годы запланирована реализация таких значимых проектов как:

- запуск завода по глубокой переработке зерна с производством биоэтанола ТОО «BioОperations» с перспективой выхода на экспорт. Объем инвестиций – 4,3 млрд. тг, мощностью 19 тыс. тн продукции в год, рабочих мест – 112 чел.,

- завершение строительства фабрики по производству замороженных и незамороженных мясных и овощных полуфабрикатов ТОО "Максимальный размах CORPORATION", объем инвестиций – 450 млн. тг, раб. места – 250 человек, мощностью 7,2 тыс. тн готовой продукции,

- проект по производству и упаковке ультрапастеризованного молока и сметаны для расширения мощности ТОО «Масло-Дел», мощность - 50 тыс. тн продукции, объем инвестиций – 4,1 млрд. тг, раб. мест - 162.

- строительство горно-обогатительного комплекса по переработке оловосодержащих руд АО «Тин Уан Майнинг» (с. Сырымбет), на сумму 10,6 млрд. тг; мощностью 6 тыс. тн продукции в год, рабочих мест – 564 чел.

- организация производство изотермических вагонов ТОО «Cool Infinity», на сумму 4,5 млрд. тенге, рабочих мест – 200.

- производство ламинированной фанеры ТОО «Северный фанерный комбинат» на сумму 1,8 млрд. тенге, рабочих мест -150.

Рост объемов производства **сельскохозяйственной продукции** до конца текущего года в области будет сохранен и составит 2% (687 млрд. тенге).

Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства в 2021-2025 годах составит 2,1%, в 2025 году к 2020 году увеличится на 11,1%.

Рост объема валовой продукции сельского хозяйства будет обеспечен в результате существенного увеличения площади масличных культур и урожайности зерновых, за счет увеличения внесения в почву минеральных удобрений и посевов элитных семян, а также внедрение новых информационных технологий.

**Объем строительных работ** в 2020 году ожидается выполнить на сумму 98,6 млрд.тенге или 111,9%.

Рост строительных работ обусловлен реализацией индустриально-инновационных, инфраструктурных, социальных проектов в рамках Госпрограммы "Нурлы жер", Программы развития регионов на 2020г-2025г.

Средний прирост по строительным работам до 2025 года составит 1,9%.

**Цель 2: Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности | УПИИР | официальная статистическая информация | % к предыдущему году | 103 | 101,1 | 105,8 | 107,9 | 106,4 | 105,8 | 106,0 |
| 2 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | УПИИР | официальная статистическая информация | млрд. тенге | 14 | 21 | 26,4 | 30,9 | 37,5 | 44 | 51,2 |
| 3 | Рост объема несырьевого экспорта | УПИИР | официальная статистическая информация | % к предыдущему году | 108,1 | 84 | 117,0 | 114,5 | 112,6 | 111,2 | 110,1 |
| 4 | Доля промышленности в ВРП | УПИИР, УЭ | официальная статистическая информация | % | 12,7 | 12,7 | 12,9 | 13,3 | 13,6 | 14,0 | 14,3 |

**Пути достижения:**

Ежегодно на территории области планируется обеспечить привлечение не менее 4-х инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью, такие как:

*- модернизация завода по глубокой переработке зерна пшеницы (ТОО «Biooperations»);*

*- расширение маслозавода и элеватора (ТОО «Тайынша-Май»);*

*- строительство горно-обогатительного комплекса по переработке оловосодержащих руд мощностью 1 млн.тонн в год (АО "Тин Уан Майнинг");*

*- фабрика по производству замороженных и незамороженных мясных и овощных полуфабрикатов (ТОО «Максимальный размах CORPORATION»).*

Повышение доли казахстанского содержания, оказание мер государственной поддержки в рамках Дорожных Карт по развитию легкой, мебельной промышленности и производства строительных материалов, а также машиностроительной отрасли.

Расширение экспортной номенклатуры региона за счет создания новых производств (*полипропиленовая тара, ламинированная фанера, изотермичиские вагоны, переработка оловосодержащих руд, сельскохозяйственная техника, электрооборудование).*

Развитие экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции за счет расширения внешних рынков сбыта;

Оказание мер поддержки предприятиям области путем взаимодействия с институтами развития *(Банк развития Казахстана, Экспортная страховая компания «KazakhExport», Казахстанский центр индустрии и экспорта», Внешнеторговая палата Казахстана)* с целью освоения производства новых экспортоориентированных товаров, расширения географии экспортных поставок продукции на внешние рынки.

До 2025 года реализация 3 проектов по модернизации действующих производств в рамках внедрения элементов Четвертой промышленной революции для выпуска высокотехнологичных и конкурентоспособных видов продукции, внедрение инновационных производств и новых технологий.

Оказание мер государственной поддержки по возмещению затрат – ежегодно не менее 7 промышленным предприятиям области.

Выход на проектную мощность филиала ТОО "Масло-Дел" *(производство и упаковка ультрапастеризованного молока и сметаны для расширения мощности).*

**Цель 3: Повышение конкурентоспособности отраслей АПК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 (факт)** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Рост производительности труда в сельском хозяйстве | УСХ | официальная статистическая информация | % к предыдущему году | 102,7 | 109,5 | 107,8 | 108,0 | 108,1 | 108,5 | 109,0 |
| 2. | ИФО валовой продукции животноводства | УСХ | официальная статистическая информация | % | 102,3 | 102 | 102,1 | 101,5 | 101,4 | 101,8 | 101,7 |

**Пути достижения:**

Увеличение производительности труда планируется за счет создания высокотехнологического агропромышленного комплекса, эффективного вложения инвестиций, внедрения новых прогрессивных технологий, диверсификации производства, оснащения производства современным оборудованием, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур;

Приобретение техники *в 2021 году - 2053 единицы, 2022 году – 2150 единиц, 2023 году – 2200 единиц, 2024 году – 2250 единиц, 2025 году – 2335 единиц.*

Расширение мер гос. поддержки сельхозтоваропроизводителей через финансовые и административные меры *(льготное кредитование, микрокредитование, лизинг техники, оборудования по переработке сельхозпродукции);*

Увеличение производства мяса *в 2021 году до 102 тыс. тонн, в 2022 году до 104,7 тыс. тонн, 2023 году до 107,4 тыс. тонн, в 2024 году до 110,8 тыс. тонн, в 2025 до 114,3 тыс. тонн* за счет расширения мощности ТОО «ЕМС Агро» в Тайыншинском районе *с 50 до 100 тыс. голов с откорма*, строительства бройлерной птицефабрики ТОО «Петропавловский бройлер» мощностью 10 тыс. тонн в г. Петропавловск, откормочных площадок ТОО «Береке-Акжар» Акжарского района *на 3000 откормомест*, ТОО «Жеркуар» Айыртауского района *на 10000 откормомест*, ТОО «Орда Cолтустик KZ» Уалихановского района *на 10000 откормомест*.

Увеличение производства молока *в 2021 году до 601 тыс. тонн, в 2022 году до 619 тыс. тонн, 2023 году до 641 тыс. тонн, в 2024 году до 663 тыс. тонн, в 2025 до 689,7 тыс. тонн* за счет строительства молочных комплексов ТОО «Борисфен» на 300 голов, ТОО «Әдемі Астық» на 250 голов, ТОО «Норд Строй» на 250 голов в Айыртауском районе, КХ «Ержан» на 600 голов в Акжарском районе,ТОО «Кызылжар Сут» на 400 голов, ТОО «Якорь СК» на 400 голов в Кызылжарском районе, ТОО «Айтике би СК» на 600 голов в Мамлютском районе, ТОО «Возвышенка СК» на 600 голов, ФХ «Дудов» на 300 голов в районе Г. Мусрепова, ТОО «Ишимский Агро», ТОО «Байкен Агро» на 400 голов в Тимирязевском районе, ТОО «Ногайбай» *на 600 голов* в районе М.Жумабаева».

**Цель 4. Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов | УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | административные данные МИО | % | 57 | 64,2 | 71,2 | 75,4 | 79,2 | 84,4 | 91,3 |

**Пути достижения:**

Комплексное решение задач по улучшению состояния объектов социальной, жилищно-коммунальной сфер, транспортной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, с учетом действующих государственных и региональных программ и привлечением внебюджетных средств;

Проведение мероприятий по реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі»;

Реализация мер социальной поддержки специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты.

**Цель 5: Создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Доля МСБ в ВРП\* | УПИИР | официальная статистическая информация | % | 30,3 | 29,2 | 30,2 | 31,5 | 32,8 | 34 | 35,3 |

*\* в соответствии со Стратегической картой до 2025 года*

**Пути достижения:**

Оказание ежегодной поддержки порядка **100 заявок** по новым проектам субъектовпредпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»;

Поддержка предприятий с использованием механизма льготного кредитования **(экономика простых вещей)** по отраслевым направлениям (переработка в агропромышленном комплексе, производство в агропромышленном комплексе, обрабатывающая промышленность и услуги).

**Цель 6: Развитие туризма - как новая ниша для развития предпринимательства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе | УПИИР | Официальные статистические данные | % | 114 | 50 | 103 | 105 | 107 | 111 | 114 |

**Пути достижения:**

Презентация туристского потенциала на международных и региональных туристских выставках *(KITF   
г. Алматы, региональная выставка в г. Павлодар, г. Костанай).*

Привлечение туристов в рамках Открытия туристского сезона *(оз. Шалкар, Айыртауский район).*

В Имантауско-Шалкарской курортной зоне планируется: строительство **15** новых современных баз отдыха (в 2021 год планируется ввести в эксплуатацию зоны отдыха «AytaS», «Жемчужина» Айыртауский район), благоустройство курортной зоны, разработка новых туристских маршрутов, строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, Визит центра, водно-спасательных постов на берегах оз. Шалкар и Имантау, расширение спектра предоставляемых услуг, проведение событийных мероприятий и т.д.

**ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Регион комфортный и безопасный для проживания**

**Цель 1: Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Обеспеченность жильем на одного проживающего | УСАиГ, акиматы районов и г.Петропавловска | Официальные статистические данные | кв. м. | 21,7 | 22,3 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 |

**Пути достижения:**

Ввод в эксплуатациюиндивидуальных жилых домов в районах области для переселенцев из трудоизбыточных регионов страны.

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов застройки многоквартирного жилья и районов индивидуального жилищного строительства.

Привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование ГЧП.

Возведение индивидуального и коммерческого жилья.

Планируемые объемы ввода жилья составят в среднем свыше 300 тыс. кв м ежегодно.

**Цель 2: Обеспечение населения качественной питьевой водой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Доступ населения к услугам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в городах | УЭЖКХ | ведомственная отчетность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - в СНП | УЭЖКХ | ведомственная отчетность | % | 81,6 | 82,1 | 83,5 | 84 | 87,9 | 93,3 | 100 |

**Пути достижения**

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в сельской местности, а также в малых городах в рамках государственных программ за счет республиканского и местного бюджетов:

**2021 год** - реализация 7 проектов по водоснабжению в Тайыншинском, Кызылжарском, Жамбылском, Мамлютском в т.ч. 6 проектов через МИО, 1 проект по строительству и реконструкции групповых водопроводов;

**2022 год** - реализация 3 проектов по водоснабжению в Тайыншинском, Есильском, Мамлютском районах, в т.ч. 2 проекта через МИО, 1 проект по строительству и реконструкции групповых водопроводов;

**2023 год** - реализация 5 проектов по водоснабжению в Тайыншинском, Шал акына, Кызылжарском районах, в т.ч. 4 проекта через МИО, 1 проект по строительству и реконструкции групповых водопроводов;

**2024 год** - реализация 5 проектов по водоснабжению в Айыртауском, Есильском, Тайыншинском, Шал акына, Тимирязевском, им. Г.Мусрепова районах, в т.ч. 2 проекта через МИО, 3 проекта по строительству и реконструкции групповых водопроводов;

**2025 год** - реализация 3 проекта по водоснабжению в Тайыншинском, Шал акына, Айыртауском районах, в т.ч. 2 проекта через МИО, 1 проект по строительству и реконструкции групповых водопроводов.

Проведение ежегодных мероприятий по реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционных программ предприятий;

Использование средств международных финансовых организаций и Национального фонда на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения.

**Цель 3: Улучшение состояния местных дорог**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | УПТАД, акиматы городов и районов | ведомственная отчетность | % | 65 | 69 | 74 | 81 | 88 | 97 | 98 |

**Пути достижения**

Выполнение дорожно-ремонтных работ на автодорогах областного и районного значения с целью улучшения эксплуатационных характеристик и повышения безопасности дорожного движения

**2021 год – средний ремонт 515 км автодорог**, в том числе:

областные дороги – 216 км *(Благовещенка-Кайранколь км 0-20 (20 км), Карагуга-Надежка км 0-15 (15 км), Полтавка-Ивановка км 0-12,5 (12,5 км), 2-22 (20 км), 30-36 (6 км), Покровка-Ильинка-Мектеп 0-25 (25 км), 10-20 (20 км), Тимирязево-Аксуат0-20 (20 км), Казгородок-Горьковское км 122-127 (5 км), 168-180 (12 км), 90-100 (10 км), Волошинка-Тимирязево 0-10 (10 км), 19-33,3 (14,3 км), Саумалколь-Червоное км 0-1,3 (1,3 км), 0-8 8( км), 0-16,9 (16,9 км));*

районные дороги – 299 км *(Жамбылский – 67 км, Кызылжарский – 42 км, Есильский – 56 км, Аккайынский – 45 км, Мамлютский – 40 км, Р-н М. Жумабаева – 25 км, Уалихановский – 24 км)*

**2022 год – средний ремонт 520 км автодорог**, в том числе:

областные дороги –227 км *(Лавровка-Келлеровка км 20-40 (20 км), 59-61 (2 км), Казгородок-Горьковское км 62-67 (5 км), 69-81 (12 км), 180-200 (20 км), Кишкениколь-Каратерек км 0-15 (15 км), 27-50 (23 км), 60-70 (10 км), 76-81 (5 км), Пресновка-Троицкое- 15-23 (8 км), 50-53 (3 км), Сенжарка-Троицкое-Николаевка км 0-25 (25 км), 30-40 (10 км), 44-60 (16 км);Еленовка-Арыкбалык-Есиль км 12-52 (40 км) 62-75(13км)*

районные дороги – 293 км *(Р-н Г. Мусрепова – 77 км, Тимирязевский – 42 км, Тайыншинский – 55 км, Акжарский – 45 км, Р-н. Шал-акына – 25 км, Р-н М. Жумабаева – 25 км, Уалихановский – 24 км)*

**2023 год – средний ремонт порядка 500 км автодорог, в том числе 67,3 км автодорог** районного значения *(Жамбылский – 41,6 км, Шал акына – 25,7 км)*

**В 2024-2025 годах планируется проведение порядка 500 км** капитального, среднего и текущего ремонта автодорог местного значения ежегодно.

**Цель 4: Улучшение экологической ситуации в регионе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Доля переработки и утилизации ТБО | УПРиРП | Административные данные МИО | % | 10,1 | 13,0 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 |

**Пути достижения:**

Организация раздельного сбора ТБО в городе Петропавловске, районных центрах и крупных населенных пунктах;

Строительство мусоросортировочного комплекса в городе Петропавловске в рамках ГЧП;

Установка контейнеров для раздельного сбора ТБО в рамках финансирования и с привлечением малого и среднего бизнеса в районах области в 2021-2025 годах *(Айыртауский, Аккайынский, Есильский, Жамбылский, М.Жумабаева, Мамлютский, Тайыншинский, Тимирязевский, Уалихановский, Шал Акына)*;

Организация пунктов приема вторсырья в рамках финансирования и с привлечением малого и среднего бизнеса в районах области в 2021-2025 годах *(Аккайынский, Есильский, Жамбылский, М.Жумабаева, Кызылжарский, Г.Мусрепова, Тайыншинский, Тимирязевский, Уалихановский, Шал Акына);*

Строительство мусоросортировочной линии в городе Сергеевка района Шал Акына в 2021-2022 году.

Ежегодное проведение акций и мероприятий по пропаганде современной утилизации ТБО среди населения в рамках государственного социального заказа.

**Цель 5: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Уровень преступности на 10 000 населения | ДП | Официальная статистика | % | 116 | 135 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 |
| 2 | Уровень коррупции\* |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Методика расчетов на стадии разработки*

**Пути достижения:**

Расширение взаимодействия гражданского общества и полиции в вопросах профилактики правонарушений;

Развитие системы видеонаблюдения не только в областном центре, но и на уровне городов и районов;

Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий, акций, и т.д., направленных на стабилизацию оперативной обстановки;

С учетом анализа криминогенной ситуации, корректировка маршрутов патрулирования комплексных сил полиции;

Организация работы по вовлечению граждан с активной жизненной позицией в работу по обеспечению организации общественного порядка;

Проведение внутренних анализов коррупционных рисков;

Проведение социологических исследований по изучению проблем коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер.

**Цель 6. Повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | Аппарат акима области, ДЧС | ведомственная отчетность | % | 86 | 90 | 82 | 86,2 | 90,5 | 94,5 | 100 |

**Пути достижения**

- Проведение ремонтно-восстановительных работ гидро-технических сооружений области.

Будут приведены в удовлетворительное состояние 5 гидротехнических сооружений, находящихся на территории г.Петропавловска и районов области *(****2021 год****: дамбы-накопители сточных вод «Биопруд» и «Горькое» ТОО «Кызылжар су» Кызылжарский район, защищающая дамба по ул. Ущева в г. Петропавловске,* ***2022 год****: водоподъемная плотина у с.Тлеусай Уалихановского района,* ***2023 год****: тринадцатиоконное водопропускное сооружение «Әлкі» Уалихановского района)*.

- Создание пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствуют органы Государственной противопожарной службы.

За 2021-2025 годы в районах области будет создано 9 пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствуют органы ГПС, оснащенных техникой и оборудованием, согласно норм положенности *(****2021 год****: с. Буденное Жамбылского района, с. Налобино Кызылжарского района,* ***2022 год****: с. Рублевка Аккайынского района, с. Петерфельд Кызылжарского района,* ***2023 год****: с. Надежка района М.Жумабаева, с.Рассвет Кызылжарского района,* ***2024 год****: с. Лавровка Айыртауского района), с.Новопокровка района Шал акына,* ***2025 год****: с. Хмельницкое Тимирязевского района.*

**ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Обеспечение нового качества жизни**

**Цель 1: Обеспечение занятостью**, **сокращение трудодефицита кадров в регионе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Количество созданных рабочих мест, в том числе | УКЗСП, акимы районов и г. Петропавловска | административные данные МТСЗН | ед. | 13126 | 10850 | 13629 | 13902 | 14180 | 14464 | 14752 |
|  | *- постоянные* |  |  | *ед.* |  |  | *10534* | *10582* | *10635* | *10656* | *10730* |
|  | *- временные* |  |  | *ед.* |  |  | *3095* | *3320* | *3545* | *3808* | *4022* |
| 2 | Количество человек, прибывших из трудоизбыточных регионов *(ежегодно)* | УКЗСП, акимы районов и г. Петропавловска | Ведомственная отчетность | чел. | 2333 | 1885 | 2500 | 2556 | 2660 | 2768 | 3000 |
|  | *- в том числе трудоспособных* |  | Ведомственная отчетность | *чел.* | 1167 | 946 | *1250* | *1278* | *1330* | *1384* | *1500* |
| 3 | Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) | УКЗСП, акимы районов и г. Петропавловска | административные данные МТСЗН | % | - | - | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,0 |

**Пути достижения:**

С целью достиженияпрогнозируемых индикаторов в области будет продолжена совместная работа с работодателями по сохранению действующих рабочих мест и созданию новых, что позволит обеспечить рост численности наемных работников в 2021 и 2025 годах на 0,2%. Увеличение данного показателя будет связано с вводом новых рабочих мест за счет привлечения инвестиций, реализации мероприятий государственных и региональных программ *(ГПИИР, ДКБ, ГПАК, «Еңбек», «Нұрлы Жол», «Нұрлы жер», Программы развития регионов и др).*

Будет продолжена работа по переселению граждан из трудоизбыточных регионов с оказанием им мер государственной поддержки в виде выплат субсидий на переезд и возмещение расходов по аренде жилья, обеспечение новым жильем, содействие в трудоустройстве и развитии предпринимательства, направление на обучение с техническим и профессиональным образованием и краткосрочные курсы.

Так, за данный период планируется переселить 13484 чел. из трудоизбыточных регионов, с оказанием им материальной поддержки в виде выплат субсидий на переезд в общей сумме – 1418,4 млн. тенге, 6742 чел. трудоспособного возраста будут трудоустроены на имеющиеся вакансии, также до 2022 года планируется строительство 1000 домов для переселенцев, что позволит обеспечить их новым жильем.

С целью повышения доходов малообеспеченных семей-получателей адресной социальной помощи будет продолжена

работа по вовлечению в активные меры занятости трудоспособных получателей путем предоставления комплекса мер занятости в рамках Программ, действующих на территории области, в том числе трудоустройство на постоянные рабочие места, выдача грантов для открытия собственного дела.

**Цель 2: Улучшение показателей здоровья населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Стандартизированный коэффициент смертности | УЗ | Официальные  стат. данные | коэффициент | 8,35 | 8,11 | 8,10 | 8,09 | 8,08 | 8,07 | 8,06 |
| 2 | Снижение заболеваемости туберкулезом | УЗ | Официальные  стат. данные | на 100 000 населения | 63,0 | 61,0 | 59,5 | 57,1 | 54,8 | 52,6 | 50,0 |

**Пути достижения:**

Усиление мероприятий с целью укрепления здоровья населения;

Повышение доступности и качества медицинской помощи;

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, снижение дефицита кадров за счет привлечения специалистов, в том числе молодых и со стажем, в медицинские организации области;

Обеспечение охвата амбулаторным лечением впервые выявленных больных туберкулезом без бактериовыделения 50,0 % и более;

проведение мониторинговой выездной работы в районах СКО по выполнению противотуберкулезных мероприятий

**Цель 3. Улучшение качества и доступности образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Количество детей из сельских населенных пунктов (СНП), где нет соответствующих видов школ, проживающих во «Временных семьях» | УО,  акиматы районов | Ведомственная  отчетность | чел. | 121 | 123 | 162 | 196 | 229 | 245 | 287 |

**Пути достижения:**

Количество учащихся, проживающих во «временных семьях» планируется увеличить за счет исполнения следующих мероприятий:

Увеличения числа районов, реализующих социальный проект «Временная семья» *(2021 г. -10 районов, 2022 г.-13 районов, 2023 г.-13 районов, 2024 г.-13 районов, 2025 г. -13 районов).*

Обеспечение содержания детей школьного возраста из сельских населенных пунктов, где нет соответствующих видов школ в рамках проекта «Временная семья»;

Создание новых рабочих мест в сельской местности;

Своевременная выплата денежных средств на содержание ребенка, в том числе расходы на организацию питания и заработную плату «Временным семьям».

**Цель 4: Развитие массовых видов спорта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые**  **индикаторы** | **Ответственные**  **исполнители** | **Источники информации** | **Ед. изме- рения** | **2019 год**  **отчет** | **2020 год план** | **Плановый период** | | | | |
| **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | УФКС | ведомственные данные | % | 45,0 | 46,0 | 51,7 | 53,8 | 55,6 | 55,8 | 55,9 |

**Пути достижения:**

в рамках Плана мероприятий области на 2021-2025 годы планируется ввод в эксплуатацию 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе:

2021 год – 1 ФОК: с. Пресновка Жамбылский район;

2022 год – 1 ФОК: г. Петропавловск;

2023 год – 2 ФОКа: г. Мамлютка Мамлютский район, с. Тимирязево Тимирязевский район;

2024 год – 1 ФОК: с. Новоишимка район им.Г.Мусрепова;

2025 год – 1 ФОК: г. Петропавловск;

в рамках ПРТ и планов мероприятий городов и районов на 2021-2025 годы планируется ввод различных спортивных объектов (футбольных мини полей с искусственным покрытием, стритбольные, уличные тренажеры и стрит-воркаут площадки, хоккейные корты).

**4. Необходимые ресурсы\***

По предварительным расчетам общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы развития территории области составляет **999,8 млрд. тенге**, в том числе по направлениям:

**млрд. тенге**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **направления** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Направление 1** | **144,8** | **133,2** | **113,0** | **114,7** | **117,4** |
|  | *- РБ* | *4,1* | *4,1* | *6,2* | *6,2* | *6,2* |
|  | *- МБ* | *2,1* | *2,1* | *3,0* | *2,7* | *2,7* |
|  | *- ДИ* | *138,6* | *126,9* | *103,8* | *105,5* | *108,5* |
| **2.** | **Направление 2** | **54,7** | **65,8** | **81,9** | **80,4** | **80,3** |
|  | *- РБ* | *14,0* | *20,7* | *33,6* | *29,4* | *26,0* |
|  | *- МБ* | *11,9* | *14,8* | *15,3* | *15,1* | *15,1* |
|  | *- ДИ* | *28,8* | *30,2* | *33,0* | *35,9* | *39,2* |
| **3.** | **Направление 3** | **6,2** | **4,2** | **1,5** | **0,8** | **0,8** |
|  | *- РБ* | *4,3* | *2,1* | *0,8* | *0,3* | *0,3* |
|  | *- МБ* | *1,9* | *2,1* | *0,7* | *0,5* | *0,5* |
|  | **ВСЕГО** | **205,8** | **203,1** | **196,5** | **195,9** | **198,5** |
|  | ***- РБ*** | *22,4* | *26,9* | *40,7* | *35,9* | *32,6* |
|  | ***- МБ*** | *15,9* | *19,1* | *19,0* | *18,6* | *18,2* |
|  | ***- ДИ*** | *167,4* | *157,1* | *136,8* | *141,4* | *147,7* |

Все суммы расходов будут корректироваться с учетом утверждения и уточнений республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.