Приложение

к решению маслихата города Астаны

от «___» ______ 2023 года

№ ____________

План мероприятий по охране окружающей среды

города Астаны на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (тыс. тенге) |  |  | Источники финансирования | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия | Примечание (причины неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
| 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Газификация г. Астаны |  | Акт выполненных работ | УТЭКиКХ | 2025 г. | 17 507 634,0 | 6 131 116,0 | - | НФ | Достижение показателя 7 ИЗА | Продолжение строительства |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 999 999,0 | 7 995 034,0 | РБ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 043 101,0 | - | - | МБ |  |  |
| 2 |  | Строительство второй очереди инфраструктуры велосипедного транспорта г. Астаны |  | Ввод в эксплуатацию | УООСиП | 2025 г. | 202 856,0 | 580 000,0 | 648 733,0 | МБ |  | Продолжение строительства |
| 3 |  | Строительство парка в районе Есиль, Южная часть нового центра, в 2,6 км южнее жилого массива Тельмана, 108 га |  | Ввод в эксплуатацию | УООСиП | 2023 г. | 35 000,0 | - | - | МБ | Увеличение количества охваченных граждан экологической информационной кампанией до 200 тыс. человек к 2025 году | Завершение строительства |
| 4 |  | Строительство сквера район «Сарыарка», район пересечения улиц Ч.Айтматова и С 409 (район мечети Ырыскелды қажы) |  | Ввод в эксплуатацию | УООСиП | 2023 г. | 17 000,0 | - | - | МБ |  | Завершение строительства |
| 5 |  | Строительство сквера на территории больницы «НИИТО» по адресу пр. Абылай хана 15А |  | Ввод в эксплуатацию | УООСиП | 2023 г. | 33 556,0 | - | - | МБ |  | Завершение строительства |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 18 815 939,0 | 7 711 115,0 | 8 643 767,0 |  |  |  |
| 2. Охрана водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Природоохранные мероприятия реки Есиль на территории города Астаны |  | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 177 517,0 | 177 517,0 | 177 517,0 | МБ | Увеличение глубины реки Есиль на 2 м |  |
| 2 |  | Природоохранные мероприятия на ручье Акбулак на территории города Астаны |  | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 348 375,0 | 348 375,0 | 348 375,0 | МБ | Увеличение глубины ручья Акбулак на 2 м |  |
| 3 |  | Природоохранные мероприятия на ручье Сарыбулак на территории города Астаны |  | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 38 047,0 | 38 047,0 | 38 047,0 | МБ | Уборка мусора на прибрежных участках ручья – 50 тонн |  |
| 4 |  | Очистка акватории и прибрежной территории канала Нура-Есиль на территории города Астаны |  | Акт выполненных работ | УООСиП | 2023 г. | 70 000,0 | - | - | МБ | Уборка мусора на прибрежных участках канала – 50 тонн |  |
| 5 |  | Проведение профилактической дезинсекции |  | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 730 000,0 | 730 000,0 | 730 000,0 | МБ | Обеспечение комфортной среды для проживания населения |  |
| 6 |  | Проведение профилактической дератизации |  | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | МБ |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1 433 939,0 | 1 363 939,0 | 1 363 939,0 |  |  |  |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Определение, установление и обустройство водоохранных зон и полос на озере Малый Талдыколь с установкой водоохранных знаков | Постановление акимата | УООСиП | 2023 г. | 30 044,0 | - | - | МБ | Сохранение популяции постоянных видов птиц, обитающих на водном объекте (по данным МЭПР зарегистрировано 130 видов птиц) | Разработка и утверждение проекта водоохранных зон и полос на участке № 7 озера Малый Талдыколь |
| 2 |  |  | Строительство рекреационной зоны расположенный в районе Есиль в квадрате улиц Сығанақ, Қазыбек би, Р. Бағлановой (озеро Малый Талдыколь) | Ввод в эксплуатацию | УООСиП | 2023 г. | 1 500 000,0 | - | - | МБ |  | Продолжение строительства рекреационной зоны на участке № 5 озера Малый Талдыколь |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 1 530 044,0 |  |  |  |  |  |
| 4. Охрана земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Охрана недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Охрана животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Содержание «Зеленого пояса» города Астаны | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 1 257 558,0 | 1 320 454,0 | 1 386 326,0 | МБ | Развитие лесо-парковый зоны |  |
| 2 |  |  | Содержание дорожно-тропиночной сети на территории «Зеленого пояса» г. Астаны | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 32 705,0 | 34 145,0 | 35 335,0 | МБ | Развитие туризма и массового отдыха |  |
| 3 |  |  | Содержание птиц отряда курообразных в условиях «Зеленого пояса» города Астаны | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 39 428,0 | 39 428,0 | 39 428,0 | МБ | Увеличение популяции лесной фауны |  |
| 4 |  |  | Проведение работ по содержанию и озеленению столицы многолетними растениями | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 49 626,0 | 49 626,0 | 49 626,0 | МБ | Увеличение площади многолетних растений |  |
| 5 |  |  | Реконструкция насаждений и создание лесных культур второго приема на территории «Зеленого пояса» города Астаны – 4 очередь | Акт выполненных работ | УООСиП | 2023 г. | 12 000,0 | - | - | МБ | Увеличение площади «Зеленого пояса» |  |
| 6 |  |  | Реконструкция насаждений и создание лесных культур второго приема на территории «Зеленого пояса» города Астаны – 5 очередь | Акт выполненных работ | УООСиП | 2023 г. | 89 000,0 | - | - | МБ |  |  |
| 7 |  |  | Реконструкция насаждений и создание лесных культур второго приема на территории «Зеленого пояса» города Астаны – 6 очередь | Акт выполненных работ | УООСиП | 2023 г. | 149 000,0 | - | - | МБ |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 1 629 317,0 | 1 443 653,0 | 1 510 715,0 |  |  |  |
| 7. Обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Демеркулизация ртутьсодержащих приборов и люминесцентных ламп в бюджетных организациях | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 2 767,0 | 2 767,0 | 2 767,0 | МБ | Недопущение загрязнения парами ртути атмосферного воздуха в объеме 200 тыс. м3 |  |
| 2 |  |  | Реализация "Комплексного плана мероприятий по вопросу утилизации ртутьсодержащих ламп у населения с обслуживанием контейнеров" | Акт выполненных работ | УООСиП | Ежегодно | 101 953,0 | 101 953,0 | 101 953,0 | МБ | Недопущение загрязнения парами ртути атмосферного воздуха в объеме 4 млн. м3 |  |
| 3 |  |  | ТЭО «Строительство полигона ТБО на 17,5 га» | Акт выполненных работ | УООСиП | 2023 г. | 32 125,0 | - | - | МБ | Недопущение загрязнения подземных вод и почв отходами на площади 17,5 га | Завершение ТЭО |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 136 845,0 | 104 720,0 | 104 720,0 |  |  |  |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  | - | - | - | 23 546 084,0 | 10 623 427,0 | 11 623 141,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 792 652,0 |  |  |  |  |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

УООСиП – Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

УТЭКиКХ – Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы

МБ – местный бюджет

НФ – национальный фонд

РБ – республиканский бюджет

ТБО – твердые бытовые отходы

ТЭО – технико-экономическое обоснование

_____________________