**«УТВЕРЖДАЮ»
Аким города Астана
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж. Қасымбек
«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года**

**Информация об исполнении плана мероприятий по реализации замечаний и предложений жителей района «Алматы»**

*(10 января 2023 года)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Высказанные****замечания/предложения (автор)** | **Мероприятия по реализации исполнения** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Исполнение** |
|  | Людвиг Елена ГригорьевнаСтроительство сетей в жилом массиве Мичурино. |  Обеспечить завершение строительства сетей канализации и установку насосного оборудования в жилом массиве Мичурино. | 01.11.2024 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Проект на корректировке. Ориентировочный срок реализации проекта - 2024 год (в рамках проекта предусмотрена реконструкция существующей КНС).Завершение проекта в 2025 году. |
|  | Людвиг Елена ГригорьевнаРемонт дорог в жилом массиве Мичурино. |  Запланировать ремонт и асфальтирование дорог в жилом массиве Мичурино. | 01.11.2024 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Работы планируется проводить в 2023 году (ямочный ремонт Баканас, Бастау, Мерген, Алаколь, Аскартау).Всего 14 улиц (6,37 км.), без асфальта и тротуаров 8 улиц (2,07 км. – планируется отсыпка инертным материалом). |
|  | Людвиг Елена ГригорьевнаОбустройство парковки школы №43 в жилом массиве Мичурино. |  Предусмотреть обустройство парковочной зоны на территории школы №43 в жилом массиве Мичурино. | 01.08.2024 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Обустройство парковочной зоны планируется провести до 1 августа 2023 года. |
|  | Маркшредер Иван ФилиповичЗавершить строительство улиц в микрорайоне Юго-восток. |  Завершить строительство 17 проектных улиц в микрорайоне Юго-восток (левая сторона). | 2024-2025 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**В текущем году планируется завершить работы по строительству улиц Акарыс, Ертис и Дегерес (асфальтирование, благоустройство) и ул. Бурабай, начать строительство инженерных сетей и дорог по улицам Хантау, Дегелен, Жаркент, Сілеті.Планируется завершить в 2025 году.Всего 118 улиц (89,37 км.), без асфальта 8 улиц (4,2 км.).Левая сторона – 20 улиц, без асфальта 4 улицы (1,3 км.).Правая сторона – 98 улиц, без асфальта 4 улицы (2,9 км.). Необходимо обустройство тротуаров на 31 улице (15 км.). |
|  | Маркшредер Иван ФилиповичПередача построенных сетей в микрорайоне Юго-восток на баланс коммунальным службам. | Рассмотреть вопрос передачи построенных инженерных сетей в микрорайоне Юго-восток на баланс коммунальным службам города. | 01.11.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**На сегодняшний день Управлением активов проводится работа по оценке бесхозного имущества по улицам Бекарыс, Майкайын, Иле, Шу, Бурабай, Ер Таргын, с дальнейшей передачей на баланс коммунальным службам города. Передача построенных сетей будет осуществлена после завершения улиц в 2023 году – 7 улиц. |
|  | Маркшредер Иван ФилиповичЗаписать на личный прием. |  Записать на личный прием. | 20.01.2023 | Туякбаев Е.Ж.(и.о. руководителя аппарата акима) | **Исполнено**Проведена встреча, вопросы взяты на контроль (обустройство контейнеров, санитария, дороги и сети). |
|  | Айтешев Осербай КабиденовичОбустройство и ремонт контейнерных площадок в микрорайоне Юго-восток. |  Предусмотреть обустройство и ремонт контейнерных площадок в микрорайоне Юго-восток. | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Кожабаева А.Т.(Управление охраны окружающей среды и природопользования)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**В мкр. Юго-восток проведены работы по ремонту 70 контейнерных площадок. Также определены новые адреса для установки 50 новых контейнерных площадок. Всего в микрорайоне 326 контейнерных площадок.Требуется обустройство новых - 50, ремонт - 100 площадок. |
|  | Айтешев Осербай КабиденовичУстановка дорожных знаков в микрорайоне Юго-восток. | Рассмотреть вопрос установки запрещающего дорожного знака для проезда большегрузных машин и камер видеонаблюдения по улицам микрорайона Юго-восток | 01.06.2024 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Тулебаев М.С.(Департамент полиции) (по согласованию) | **На исполнении**Направлено письмо в Управление цифровизации с потребностью установки 160 камер в мкр. Юго-Восток. Установка дорожных знаков не представляется возможным в виду наличия грузовой техники у жителей домов расположенных на улицах.Управлением цифровизации проводится обследование на техническую возможность установки камер видеонаблюдения по 20 адресам. Камеры видеонаблюдения будут установлены в сентябре 2023 года. |
|  | Айтешев Осербай КабиденовичПередача сетей построенных жителями на баланс коммунальных служб в микрорайоне Юго-восток. | Обеспечить передачу инженерных сетей в микрорайоне Юго-восток на баланс коммунальных служб города. | 01.06.2024 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**После завершения улиц в мкр. Юго-восток, инженерные сети будут переданы эксплуатирующим организациям. На сегодняшний день по улицам Иле, Шу, Баганалы, Бекарыс, Бурабай, Майкайын, Ер-Таргын, Кокпар имеются судебные решения о признании сетей бесхозными. Совместно с Управлением активов ведется передача бесхозных сетей в коммунальную собственность города. |
|  | Рахметуллин Даулеткерей РахматуллаевичПроведение отчетов уполномоченных органов о проделанной работе. |  Рассмотреть предложение о регулярных отчетах уполномоченных органов о продленной работе. | 20.01.2023 | Туякбаев Е.Ж.(и.о. руководителя аппарата акима) | **Исполнено**С начала 2023 года проведено 42 встречи, в том числе 20 личных приемов, 18 выездных встреч с жителями, 4 отчетные встречи с населением района.Во встречах приняло участие 685 жителей, озвучено 117 вопросов касательно благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, строительства и ремонта дорог, инженерных сетей, строительства социальных объектов, вопросов социальной поддержки населения. |
|  | Абугалиева Лиляш Проблемный недействующий строительный объект по ул. Мустафина, 21. |  Проработать вопрос состояния недействующего строительного объекта в районе дома № 21 по Мустафина.  | 01.07.2023 | Солтамбеков Н.К.Доскулов Д.Б. (Управление контроля и качества городской среды)Жанбыршы А.М.(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Земельный участок находится в собственности ТОО «Комфорт плюс Сервис KZ». Согласно ПДП - «Торгово-развлекательный центр и паркинг». Корректировка ПДП в части изменения с ТРЦ и паркинга под Школу находится на стадии разработки. По завершению проектных работ, корректировка будет передана на утверждение. В отношении собственника объекта - ТОО «Комфорт плюс сервис KZ» была проведена внеплановая проверка. По результатам проверки, в отношении ТОО было вынесено предписание с требованием проведения мероприятий по консервации объекта. Однако, в связи с добровольным неисполнением требований предписания, инициировано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города для принудительного исполнения вышеуказанного предписания. Решением специализированного межрайонного экономического суда № 7119-20-00-2/5707 от 20 июля 2020 года, исковое заявление удовлетворено. |
|  | Абугалиева Лиляш Магазин Шаттык расположенный на 1 этаже дома № 21 по ул. Мустафина закрыт, на 2 этаже в квартирах холодно. |  Оказать содействие в решении проблемы магазина «Шаттык», отопление, канализация. | 01.07.2023 | Солтамбеков Н.К.Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Магазин на сегодняшний день не функционирует, совместно с коммунальными службами произведен выезд по адресу, председателю ОСИ рекомендовано подать в суд согласно Закону РК «О жилищных отношениях».Отопление и канализация в доме функционирует в штатном режиме. |
|  | Сайтбагина Зарина ТагировнаСтроительство инженерных сетей в микрорайоне Достык жилого массива Интернациональный. |  Завершить строительство инженерных сетей (канализация, водопровод, электроснабжение) в микрорайоне Достык жилого массива Интернациональный. | 01.04.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Канализация по ул. 135 от ул. 136 до пер. Суткент подключена. Также в 2023 году планируется провести корректировку проекта «Строительство инженерных сетей и дорог в мкр. Достык» и продолжить реализацию в 2024 году, где предусмотрено строительство водопровода. В рамках проекта «Подводящие сети электроснабжения 1 очередь» 3 пускового комплекса, предусмотрено строительство сетей электроснабжения от ПС «Байтерек» до ж.м. Куйгенжар. Проект находится в Госэкспертизе. А также на корректировке находятся 1 пусковой от ПС «Байтерек» до ж.м. Интернациональный и 2 пусковой комплекс от ПС Байтерек до ж.м. Интернациональный. |
|  | Сайтбагина Зарина Тагировна Передача КТП115 в жилом массиве Интернациональный на баланс АО «Астана РЭК». | Рассмотреть вопрос передачи бесхозной КТП-115 в микрорайоне Достык жилого массива Интернациональный на баланс АО «Астана РЭК». | 01.04.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Аширбеков М.М.Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Управлением активов проводится оценка КТП с дальнейшей передачей на баланс коммунальным службам города.АО «Астана-РЭК» проведено комиссионное обследование объекта, акты технического обследования согласованы с имеющими замечаниями и переданы в Управление активов.  |
|  | Сайтбагина Зарина ТагировнаУстановка теплых остановок по улице Жылыбулак в жилом массиве Интернациональный. |  Запланировать установку теплых остановок в микрорайоне Достык по улице Жылыбулак в жилом массиве Интернациональный. | 01.04.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Теплая остановка по ул. Жылыбулак установлена.  |
|  | Сайтбагина Зарина ТагировнаКачество интернета в ж.м. Интернациональный |  Обеспечение качественным интернетом жилого массива Интернациональный. | 01.04.2023 | Бекмурзаев Е.О.Аширбеков М.М.(Управление цифровизации и государственных услуг)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**В 2021 году установлено антенно-мачтовое сооружение и оборудование BeeLine и Теlе-2. В 2023 году в жилом массиве будут проведены оптические линии по опорам электропередач и освещения, инвестор ТОО «Synergy Telecom». Начало работ в августе 2023 года. Планируемое подключение абонентов в октябре 2023 года. Также будут проведены оптоволоконные линии связи по столбам электропередач в частном секторе, инвестор ТОО «Казахские Домашние Сети» с ТМ AlmaLine, работы будут начаты в июне 2023 года. |
|  | Башкатова Елена ГригорьевнаОбустройство тротуара и установка Сергек |  Запланировать обустройство тротуаров и установку камер «Сергек» на улицах жилого массива Промышленный. | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Аширбеков М.М.(Управление цифровизации и государственных услуг) | **На исполнении**Конкурс по обустройству тротуаров состоялся. Всего 16 улиц (9,6 км.), без асфальта 4 улицы (1,6 км.).Отсутствуют тротуары на 9 улицах (7,1 км.).До 1 июля 2023 года Аппаратом планируется обустройство тротуаров по 2 улицам: Кокжелек (1 км.) и Кокарал (1,5 км.).До 1 сентября 2023 года Управлением транспорта планируется обустройство тротуаров по 2 улицам: Атамура (1,1 км.) и Шарбакты (1,5 км.).По камерам направлено письмо в Управление цифровизации с потребностью установки 35 камер.Проводится обследование для рассмотрения технической возможности установки камер по 7 адресам. Установку камер панируется завершить в сентябре 2023 года. |
|  | Елекеев Ирак КасымовичБлагоустройство Куйшилер аллеясы |  Внести предложения по финансированию ремонта территории «Куйшилер аллеясы» с установкой амфитеатра, а также реконструкции бульвара за памятником Дины Нурпеисовой до проспекта Б.Момышулы. | 01.02.2023 | Бекмурзаев Е.О.Саматұлы М.(аким. Р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **Исполнено**Принято решение направить средства на благоустройство дворов. |
|  | Маханова Роза РахметулловнаУстранение нарушений в многоквартирных домах по улице Кобыланды батыра. |  Организовать работу по устранению нарушений в многоквартирных домах по улице Кобыланды батыра (качество дома, фасад, теплообменники). | 01.08.2023 | Нуркенов Н.Ж.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Доскулов Д.Б.(Управление контроля и качества городской среды)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Предоставлено гарантийное письмо от застройщика по устранению замечаний (Базис-А). В настоящее время ТОО «Bazis Construction» выполнены работы по восстановлению фасада 5 жилых домов. В работе находится 1 жилой дом. При передаче домов, оборудование теплового узла (теплообменники) находилось в рабочем состоянии и переданы в обслуживающую организацию «Жайлы үйлер». Всего 11 МЖД (2015 года постройки, одно подъездные, 12 этажные, по 84 квартиры). |
|  | Маханова Роза Рахметулловна Обустройство парковочных зон на территории многоквартирных домов по улице Кобыланды батыра. |  Запланировать обустройство парковочных зон на территории многоквартирных домов по улице Кобыланды батыра. | 01.08.2023 | Нуркенов Н.Ж.Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**В 2023 году работы не запланированы, в виду отсутствия финансирования. Для временной отсыпки участка площадью 1800 кв.м. требуется инертный материал. |
|  | Маханова Роза Рахметулловна Установка шумоизоляционного ограждения между домами по улице Кобыланды батыра и железнодорожным полотном. |  Отработать с АО «НК КТЖ» вопрос установки шумоизоляционного ограждения между домами и железнодорожным полотном. | 01.08.2023 | Нуркенов Н.Ж.Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Необходимо обустройство шумового забора протяженностью 600 м., высотой 4,5 м. Также в 2022 году проведен ремонт и восстановление существующего ограждения (профлист).  |
|  | Каракулько Любовь Николаевна Благоустройство пр. Абылай хана |  Запланировать финансирование на благоустройство внутриквартальных территорий по проспекту Абылай хана. | 01.02.2023 | Бекмурзаев Е.О.Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **Исполнено**Работы будут проведены в 2023 году. |
|  | Пилипенко Александр Викторовичразвитие парка вдоль набережной реки Есиль |  Предусмотреть развитие парка вдоль набережной реки Есиль по улице Панфилова с обустройством зон отдыха, детских и спортивных площадок для детей и взрослых. А также посадку деревьев и ремонт поливочного водопровода в Президентском парке. | 01.09.2023 | Бекмурзаев Е.О.Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **На исполнении**В 2023 году при соответствующем финансировании планируется посадка деревьев и восстановление поливочного водопровода, ремонт МАФ.Год постройки парка - 2011, площадь – 123,2 га (1 участок – 45 га, 2 участок – 52 га, 3 участок – 26,2 га), количество скамеек и урн - 776, МАФ - 44. |
|  | Касымбекова Айгуль Обустройство тротуара вдоль школы № 92 по улице Дауылпаз. |  Запланировать финансирование на обустройство тротуара вдоль школы № 92 по улице Дауылпаз. | 01.07.2023 | Бекмурзаев Е.О.Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **Исполнено**Начаты работы по обустройству тротуара (510 м.). Также будет установлено и восстановлено освещение. |
|  | Новак Владимир Михайлович Посадка деревьев либо выдачу саженцев в микрорайоне Юго-восток. |  Запланировать посадку деревьев либо выдачу саженцев жителям микрорайона Юго-восток в весенний период 2023 года. | 01.05.2023 | Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Саженцы будут выданы в рамках весеннего месячника 2023 года.В районе домов № 52,54,56 по пр. Абылай хана проведена посадка 450 деревьев. Всего по району планируется выдача жителям и ОСИ - 500 саженцев, из них 160 деревьев жителям мкр. Юго-восток. |
|  | Атеев Шынгыс Обустройство водоотведения во дворах домов по улице Манаса 20/1 и 20/2. |  Провести работы по водоотведению во дворах домов по улице Манаса 20/1 и 20/2. | 01.04.2023 | Бекмурзаев Е.О.Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **Не исполнено**Работы по водоотведению будут проведены в мае 2023 года, в рамках бюджета народного участия. |
|  | Бижанова Кания ЕсимбековнаПроблемы жилого комплекса «Айконик». |  Провести работу с застройщиком жилого комплекса «Айконик» и доложить касательно нарушений в инженерных сетях (теплоснабжение) и наличия трещин в доме. | 01.02.2023 | Нуркенов Н.Ж.Доскулов Д.Б.(Управление контроля и качества городской среды)Жанбыршы А.М.(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Проведены встречи с жителями, с участием застройщика и уполномоченных органов. Вопрос на контроле |
|  | Вымотов Анатолий ГригорьевичРемонт дома № 9 по улице Жирентаева по программе Модернизации ЖКХ.  |  Включить в Программу «Нурлы Жер» по модернизации ЖКХ дом № 9 по улице Жирентаева, с выделением финансовых средств и завершением ремонтных работ.  | 01.10.2023 | Солтамбеков Н.К.Саипов А.А.(Управление жилья и жилищной инспекции)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Средства выделены на капитальный ремонт дома. Подрядная организация приступила к ремонту инженерных сетей. |
|  | Серік Ерғали Замена освещения по ул. Жургенова. |  Запланировать работы по замене освещения по ул. Жургенова от улицы Байтурсынулы до улицы Калдаякова. | 01.04.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Работы по замене светильников по ул. Жургенова от ул. Байтурсынова до ул. Калдаякова начаты в марте 2023 года (заменено 30 светильников), однако приостановлены в связи с восстановлением РП №3 (расположено по ул. Жургенова, между Байтурсынова и Нажимеденова). Срок проведения работ по ремонту РП и замене освещения до 1 мая 2023 года. |
|  | Хасанова Ляззат Куандыковнаустановка декоративной подсветки на фасаде жилого комплекса «Орбита» |  Предусмотреть финансирование на установку декоративной подсветки на фасаде жилого комплекса «Орбита» по улице Петрова. | 01.07.2023 | Бекмурзаев Е.О.Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **На исполнении**Установка декоративной подсветки на фасад ЖК «Орбита» включена в план на 2023 год. |
|  | Хамит НазгульУстановка светофора и обустройству пешеходных переходов по улицам микрорайона Отау. |  Завершить работы по установке светофоров и обустройству пешеходных переходов по улицам микрорайона Отау. | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б. (Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Тулебаев М.С.(Департамент полиции)(по согласованию) | **На исполнении**В 2023 году в рамках проекта «Строительство улицы А105 на участке от трассы Астана-Караганды до ул. А91» планируется установка светофорных объектов, на пересечении улиц А105-А102 и А108. |
|  | Хамит НазгульЗапуск дополнительных маршрутных автобусов в микрорайоне Отау. |  Рассмотреть вопрос запуска дополнительных маршрутных автобусов в микрорайоне Отау | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б. (Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Тажиев Г.Ж.(City Transport Systems) | **На исполнении**Обслуживание мкр. Отау осуществляется маршрутами № 43, 71, 80 с общим количеством графиков 33 единицы и интервалом движения от 12 минут. Запуск новых маршрутов на указанный участок не планируется, по причине имеющейся высокой потребности на действующих участках. На маршрутах № 43, 71, 80 планируется увеличение количества графиков (№43 + 2 ед., №71 + 4 ед., № 80 + 2 ед.). Данные мероприятия будут осуществлены после закупа нового подвижного состава |
|  | Хамит НазгульРешение вопроса затопления подвальных помещений домов микрорайона Отау. |  Провести обследование домов касательно затопления подвальных помещений домов микрорайона Отау.  | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Проведено обследование и работы по очистке наружных инженерных сетей канализации, передача сетей на стадии проведения. Приняты меры по устранению замечаний по подтоплению подвалов. (На сегодня подвалы сухие). |
|  | Хамит НазгульУсилить обход участковыми инспекторами полиции территории микрорайона Отау, а также открытие пункта полиции. |  Предусмотреть ежедневный обход участковыми инспекторами полиции территории микрорайона Отау, а также открытие пункта полиции. | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Саматұлы М.(аким р. Алматы)Тулебаев М.С.(Департамент полиции)(по согласованию) | **На исполнении**Ежедневный обход осуществляется. Установка пункта полиции на рассмотрении. |
|  | Нуркин Каспий Ергалиевич Нарушенное благоустройство после газификации |  Обеспечить восстановление нарушенного благоустройства после проведения газификации в жилых массивах района «Алматы». | 01.07.2023 | Солтамбеков Н.К.Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Начало восстановительных работ с 20 апреля 2023 года. Планируемый срок завершения 1 июля 2023 года. |
|  | Цепке Анна БорисовнаПередача сетей |  Ускорить процедуру передачи на обслуживание АО «Астана-РЭК» ТП-3339-10/0,4 кВ и РП-232-10/0,4 кВ расположенных на территории Городского центра фтизиопульмонологии в жилом массиве Железнодорожный. | 01.04.2023 | Солтамбеков Н.К.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Управлением строительства получены дубликаты правоустанавливающих документов от НАО и переданы в Управление активов, АО «Астана-РЭК». Подрядчиком ТОО «Шар-Курылыс» устраняются замечания по РП-232 и ТП-3339. Планируется передать до конца апреля 2023 года в доверительное управление в АРЭК. |
|  | Жамбурчина Айнагуль НурахметовнаВыделение отдельного типового помещения (здания) для Городской поликлиники № 15. |  Рассмотреть вопрос строительства либо выделения отдельного типового помещения (здания) для Городской поликлиники № 15 расположенной в жилом массиве Промышленный. | 01.03.2023 | Солтамбеков Н.К.Муратов Т.М.(Управление общественного здравоохранения)Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Жанбыршы А.М.(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Управлением общественного здравоохранения проводится капитальный ремонт зданий Городской поликлиники № 15 по пр. Кошкарбаева 43 и 60. Кошкарбаева 43 - начало 20 февраля, окончание 20 апреля 2023 года. Кошкарбаева 60 - начало 20 февраля, окончание 15 мая 2023 года.Также в районе вокзала «Нұрлы жол» планируется строительство амбулаторно-поликлинического комплекса на 250 посещений в смену. Управлением строительства проводятся соответствующие процедуры для строительства поликлиники вместо снесенных домов по ул. Серикбаева (отвод под Детский сад). Срок завершения строительства - 2023 год. |
|  | Рысмуханбетова Махаббат Обеспечить заезд маршрутных автобусов к школе № 29 в жилом массиве Железнодорожный, выделить дополнительные автобусные маршруты № 15а, 22. |  Обеспечить заезд маршрутных автобусов к школе № 29 в жилом массиве Железнодорожный, выделить дополнительные автобусные маршруты № 15а, 22. | 01.08.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б. (Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Тажиев Г.Ж.(City Transport Systems) | **Исполнено**Обслуживание остановки «Школа №29» осуществляется маршрутами №15,15А. С 14 января 2023 года осуществлено продление маршрута №15А, проведена корректировка расписания. На маршруте № 15А увеличение количества графиков не планируется. На маршруте №22 планируется увеличение на 2 единицы. Данные мероприятия будут осуществлены после закупа подвижного состава. С 29 марта 2023 года осуществлено изменение схем движения маршрутов № 22, 22а с заездом на остановочный пункт «Средняя школа №29». Интервал движения маршрутов будет взят на контроль ТОО «City Transportation Systems». |
|  | Султанова БотагозПеренос автобусной остановки к дому № 2Б по пр. Кудайбердыулы.  |  Рассмотреть возможность переноса автобусной остановки к дому № 2Б по пр. Кудайбердыулы.  | 01.05.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б. (Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Перенос автобусной остановки по проспекту Ш.Кудайбердыулы не планируется, в связи с непосредственной близостью моста через реку Акбулак.Остановочный пункт расположен в радиусе пешеходной доступности. |
|  | Султанова Ботагоз Установка теплой остановки в районе жилого комплекса «Денсаулык» по трассе Астана-Караганды. |  Запланировать финансирование на установку теплой остановки в районе жилого комплекса «Денсаулык» по трассе Астана-Караганды. | 01.05.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б. (Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **Исполнено**Установлена ветрозащитная остановка. Обустроен тротуар (отсыпана тропинка) от остановки до дома. Ведутся работы по установке светофора, срок до 1 мая 2023 года. |
|  | Ахметова Марал Обустройство подъездных путей к ясли-саду № 69 «Еркемай, |  Привести в соответствие подъездные пути к ясли-саду № 69 «Еркемай» по улице Азербаева. | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**В 2023 году планируется строительство подъездных путей к ясли-саду №69 «Еркемай» по улице Азербаева. |
|  | Ахметова Марал Замена ограждения и организовать парковочные места для ясли-сада № 69 «Еркемай». |  Обеспечить замену ограждения и организовать парковочные места для ясли-сада № 69 «Еркемай». | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Сенгазыев К.С. (Управление образования)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**В 2023 году предусмотрена замена ограждения. В рамках проекта парковочные места перед детским садом по улице Азербаева не предусмотрены. |
|  | Темірболат Алия Установка дорожного знака «Осторожно дети» с обеих сторон дороги возле детского сада № 93 «Айгөлек» |  Рассмотреть возможность установки дорожного знака «Осторожно дети» с обеих сторон дороги возле детского сада № 93 «Айгөлек» по улице Азербаева. | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Тулебаев М.С.(Департамент полиции)(по согласованию) | **На исполнении**Дорожный знак будет установлен до 20 мая 2023 года. |
|  | Ким Вероника ВасильевнаЗавершение строительства подстанции «Казбек» в жилом массиве Железнодорожный. |  Взять на контроль строительство подстанции «Казбек» в жилом массиве Железнодорожный.  | 2023-2024 | Солтамбеков Н.К.Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Бердалин Е.С.(Астана-РЭК) | **На исполнении**Управлением энергетики ведется корректировка проекта. В 2023 году планируется закуп и монтаж силового оборудования (КРУЭ 110 кВ и КРУЭ 20 кВ), а также строительство здания и запуск ПС 110/20 кВ «Казбек». Ориентировочные сроки завершения строительства ПС «Казбек» - конец 2024 года. От ПС «Казбек» будут перезапитаны сети электроснабжения жилого массива Железнодорожный. |
|  | Ким Вероника Васильевна Передачи сетей электроснабжения в жилом массиве Железнодорожный на баланс АО «Астана РЭК». |  Рассмотреть вопрос передачи сетей электроснабжения в жилом массиве Железнодорожный обслуживаемых ЭЧ-8 ТОО «Теміржолэнерго» на баланс АО «Астана РЭК». | 2023-2024 | Солтамбеков Н.К.Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Бердалин Е.С.(Астана-РЭК) | **На исполнении**АО «Астана-РЭК» в жилом массиве Железнодорожный (6 РП/ТП) произведено обследование объектов АО «НК «КТЖ». Необходимо выполнить проектирование и строительство новых электрических сетей. Для переподключения к сетям после завершения данной процедуры со стороны АО «Астана-РЭК» будут подписаны акты технического обследования для дальнейшей приемки на баланс. Передача сетей запланирована до 2024 года включительно. |
|  | Ким Вероника Васильевна Реконструкция и строительство дорог и инженерных сетей в жилом массиве Железнодорожный. |  Запланировать работы по реконструкции и строительству дорог и инженерных сетей в жилом массиве Железнодорожный. | 2023-2024 | Солтамбеков Н.К.Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**В 2023 году планируется завершение строительства улицы Екибастуз. Также в 2023 году запланировано строительство улиц Коскол и Горького с инженерными сетями.По информации Управления транспорта проект находится корректировке. Принято решение разделить проект на 5 пусковых комплексов. Ориентировочный выход 1 пускового комплекса - август 2023 года с реализацией в 2023-2025 годах. |
|  | Юсупова АйнурПодключение теплоснабжения теплого остановочного комплекса по проспекту Б.Момышулы в районе школы №51. |  Обеспечить подключение теплоснабжения теплого остановочного комплекса по проспекту Б.Момышулы в районе школы №51. | 01.03.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Бердалин Е.С.(Астана-РЭК) | **Не исполнено**Подрядной организацией не выполнены обязательства согласно техническим спецификациям. 5 января 2023 года Управлением транспорта подано исковое заявление о признании подрядной организации - недобросовестным поставщиком. Ведутся судебные процедуры. |
|  | Темирболат ЗамзагульУстановка камер видеонаблюдения на улицах микрорайона Юго-восток. |  Провести работу по установке камер видеонаблюдения на улицах микрорайона Юго-восток. | 01.07.2023 | Солтамбеков Н.К.Байкен Е.Б.Бекмурзаев Е.О.Аширбеков М.М.(Управление цифровизации и государственных услуг)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **На исполнении**Направлено письмо в Управление цифровизации с потребностью установки **160** камер в мкр. Юго-Восток.Камеры видеонаблюдения будут установлены в сентябре 2023 года. |
|  | Темирболат ЗамзагульОбустройство тротуаров в микрорайоне Юго-восток. |  Запланировать обустройство тротуаров в микрорайоне Юго-восток. | 01.07.2023 | Солтамбеков Н.К.Байкен Е.Б.Бекмурзаев Е.О.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **Исполнено**Конкурс состоялся. Работы запланированы на **5** улицах (1,1 км.): Калба – 360 м., Каркабат – 260 м., Керуен – 90 м., Мерей – 200 м., Нурмагамбетова – 200 м. |
|  | Темирболат ЗамзагульРассмотрение вопроса возврата средств за ремонт домов № 15/2 и 15/3 по проспекту Б.Момышулы (ЖК Магистральный) в рамках модернизации ЖКХ по Программе «Нурлы Жер». |  Разработать алгоритм по возврату средств за ремонт домов № 15/2 и 15/3 по проспекту Б.Момышулы (ЖК Магистральный) в рамках модернизации ЖКХ по Программе «Нурлы Жер». | 24.01.2023 | Байкен Е.Б.Бекмурзаев Е.О.Саипов А.А.(Управление жилья и жилищной инспекции)Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **Не исполнено**В 2020 году проведен капитальный ремонт фасада и кровли домов.Предлагаемый механизм по передаче неликвидного имущества домов в виде 150 парковочных мест в коммунальную собственность города в счет долга за ремонт, не допустим. В соответствии с действующим законодательством выделенные бюджетные средства в обязательном порядке подлежат возврату, для последующего использования на капитальный ремонт других домов (принцип револьверного метода).Более того, в случае принятия на баланс парковочных мест в соответствии с налоговым законодательством, необходимо оплачивать имущественный налог, а также нести расходы по содержанию данного имущества.В настоящее время вопрос по возврату бюджетных средств за проведенный капитальный ремонт «ЖК Магистральный» прорабатывается с ЕКК. |
|  | Алимканова КарлыгашПередача инженерных сетей в микрорайоне Отау на баланс коммунальным службам города. |  Организовать работу по передаче инженерных сетей в микрорайоне Отау на баланс коммунальным службам города. | 01.08.2023 | Солтамбеков Н.К.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Отебаев Е.К.(Управление активов и государственных закупок)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Управлением строительства проводится работа по устранению замечаний по линии коммунальных служб, с дальнейшей передачей на баланс коммунальным предприятиям до конца апреля 2023 года.На сегодня произведена передача сетей водопровода и канализации «К1» на баланс ГКП «Астана Су Арнасы». |
|  | Алимканова КарлыгашСтроительство парковочных зон на территории домов микрорайона Отау. |  Рассмотреть вопрос строительства парковочных зон на территории домов микрорайона Отау. | 01.08.2023 | Солтамбеков Н.К.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**В 2022 году проведена отсыпка инертным материалом парковочных мест.В текущем году обустройство парковок не предусмотрено. Для временной отсыпки имеющихся участков площадью 2200 кв.м. требуется инертный материал. |
|  | Алимканова КарлыгашЗаписаться на личный прием. |  Записать на личный прием к концу января месяца 2023 года. | 01.08.2023 | Туякбаев Е.Ж.(и.о. руководителя аппарата акима) | **Исполнено**Заявитель присутствовала на встрече с жителями в мкр. Отау, совместно с Управлением строительства. |
|  | Жантураева АйжанРемонт и расширение подъездной дороги к школе № 38 по улице Мусрепова. |  Запланировать ремонт и расширение подъездной дороги к школе № 38 по улице Мусрепова с обустройством тротуара.   | 01.09.2023 | Бекмурзаев Е.О.Саматұлы М.(аким р. Алматы)Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **На исполнении**Проведено обследование. Обустройство тротуара будет проведено до 1 сентября 2023 года. Управлением транспорта расширение подъездной дороги к школе № 38 не включено в план на 2023 год. Будет учтено при формировании плана на 2024 год. |
|  | Жантураева Айжан Установка детской площадки во дворе дома 6/2 по улице Мусрепова. |  Предусмотреть установку детской площадки во дворе дома 6/2 по улице Мусрепова. | 01.09.2023 | Бекмурзаев Е.О.Саматұлы М.(аким р. Алматы)Манкараев К.З.(Управление экономики и бюджетного планирования) | **На исполнении**Работы будут проведены до 1 сентября 2023 года, в рамках бюджета народного участия. |
|  | Жантураева АйжанЗаписаться на личный прием. |  Записать на личный прием акима района «Алматы». | 11.01.2023 | Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Была приглашена на личный прием на 11 января 2023 года, просит материальную помощь. |
|  | Оспанов НурболРешение проблемных вопросов жилого комплекса «Лея». |  Организовать работу по решению проблемных вопросов жилого комплекса «Лея», связанных с электроснабжением, водоснабжением, отоплением и работой лифтов. | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Доскулов Д.Б.(Управление контроля и качества городской среды)Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Проведена встреча с застройщиком и жителями. По данному жилому комплексу имеются проблемы с недобросовестным застройщиком. ТП подключена по постоянной схеме. Застройщику необходимо завершить работы по 0,4 кВ.  |
|  | Байтурсынова Асель АмангельдиевнаОрганизация досуга для людей пожилого возраста и ремонта помещения в доме № 26 по улице Куйши Дина. |  Рассмотреть вопрос организации досуга для людей пожилого возраста и ремонта помещения в доме № 26 по улице Куйши Дина. | 01.03.2023 | Байкен Е.Б.Бабамуратов Д.А.(Управление внутренней политики)Камбаров К.Т.(Управление по вопросам молодежной политики)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**25 января 2023 года осуществлен выезд на место, произведен осмотр подвального помещения общей площадью 60 кв.м. Необходимо произвести ремонтные работы стен, потолка, пола, установить окна и двери, также обустроить санузел. В этой связи необходимо решить вопрос финансирования, а также СМР. |
|  | Мирас БаянПредоставление земельного участка для установки торгового павильона. |  Рассмотреть вопрос предоставления земельного участка для установки торгового павильона в рамках программы «1000 мест – уличная торговля». | 01.03.2023 | Бекмурзаев Е.О.Балтаев Е.Т.(Управление по инвестициям и развитию предпринимательства)Саматұлы М.(аким р. Алматы)АО «СПК-Астана» | **Исполнено**Мирас Баян Сабитовна имеет договор от 03.08.2020 года субаренды земельного участка по ул. Азербаева, 8 (Размещение нестационарного объекта продаж - овощи, фрукты), кроме того на стадии оформления еще 2 адреса по ул. Байтурсынова 11 и Доспанова 1/1. |
|  | Ошақбаева Асыл Обследование дома № 56а по проспекту Абылай хана на предмет качества строительства (шумоизоляция квартир).  |  Провести обследование дома № 56а по проспекту Абылай хана на предмет качества строительства (шумоизоляция квартир).  | 01.03.2023 | Солтамбеков Н.К.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Доскулов Д.Б.(Управление контроля и качества городской среды)Саипов А.А.(Управление жилья и жилищной инспекции)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Совместно с Управлением строительства проведено обследование дома на предмет качества строительства (шумоизоляция квартир). Планируется устранение замечаний.Объект введен в эксплуатацию согласно ПСД прошедшей гос. экспертизу.Управлением жилья организовать техническое обследование дома не представляется возможным, в связи с малым сроком эксплуатации дома. Согласно приложения А СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» предусмотрено, что сроки эксплуатации зданий, после которого производится первое обследование, должно составлять 15-20 лет.Касательно работы КСК, жителям рекомендуется создать ОСИ, согласно требований жилищного законодательства, для полноценного управления домом. |
|  | Ошақбаева Асыл Эксплуатация паркинга дома № 56а по проспекту Абылай хана. |  Принять в коммунальную собственность сданный в эксплуатацию паркинг, обеспечить его эксплуатацию.  | 01.03.2023 | Солтамбеков Н.К.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Не исполнено**Управлением строительства проводится работа по передаче паркинга на баланс ТОО «City Transportation Systems». Имеются строительные замечания. |
|  | Ошақбаева Асыл Вопрос качества работы КСК дома № 56а по проспекту Абылай хана. |  Оказать содействие жителям в решении вопросов работы КСК. | 01.03.2023 | Солтамбеков Н.К.Саипов А.А.(Управление жилья и жилищной инспекции)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Проведен сход, даны разъяснения |
|  | Ошақбаева Асыл Благоустройство и озеленение дворовой территории дома № 56а по проспекту Абылай хана. |  Предусмотреть благоустройство и озеленение дворовой территории дома. | 01.03.2023 | Солтамбеков Н.К.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**На основании закона о гос. закупках заключен договор с подрядной организацией - ТОО «Инжиниринг констракшн групп» на завершение благоустройства. 1 и 8 апреля 2023 года совместно с жителями проведена посадка 235 деревьев перед домами по пр. Абылай хана (52,54,56), дополнительно саженцы будут выданы в рамках весеннего месячника. В текущем году на указанной территории будет посажено 534 деревьев. |
|  | Ошақбаева Асыл Записаться на личный прием. |  Пригласить на личный прием. | 01.03.2023 | Туякбаев Е.Ж.(и.о. руководителя аппарата акима) | **Исполнено**Проведена встреча с заявителем, даны разъяснения. |
|  | Мухамеджанова Куляш ЖамбуловнаВопрос качества работы КСК дома № 23/1 по улице Манаса. |  Оказать содействие жителям в решении вопроса работы КСК по обслуживанию дома и в юридическом сопровождении вопроса аварийной ситуации на инженерных сетях дома № 23/1 по улице Манаса.  | 01.07.2023 | Солтамбеков Н.К.Саипов А.А.(Управление жилья и жилищной инспекции)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Проведено выездное совещание, жителям разъяснено, что в соответствии с п. 1 ст. 8 Закона РК «О жилищных отношениях» споры, вытекающие из жилищных правоотношений разрешается судом. В данном доме организовано ОСИ. Вопрос заключается в ущербе, причиненном дому вследствие работ АО «Астана Теплотранзит» (порыв инженерных систем вследствие гидроудара). Для возмещения ущерба представителю заявителя рекомендовано обратиться в суд. |
|  | Мухамеджанова Куляш ЖамбуловнаОтвод земельного участка в районе дома № 23/1 по улице Манаса для обустройства парковки. |  Рассмотреть вопрос отвода земельного участка в районе дома № 23/1 по улице Манаса для обустройства парковки. | 01.07.2023 | Солтамбеков Н.К.Жанбыршы А.М.(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Адрес включен в план по обустройству парковки на 2023 год, при выделении финансирования. |
|  | Айгожин Руслан СериковичЛиквидация платных парковок в районе школы №22 по улице Жирентаева. |  Внести предложения по ликвидации платных парковок расположенных рядом с социальными объектами, в том числе в районе школы №22 по улице Жирентаева. | 01.04.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Ликвидация платных парковок нецелесообразна, в виду того что родители привозящие детей в школу паркуются вдоль проезжей части ул. Жирентаева, ближе к школе № 22. |
|  | Жунисова МакпалПредоставление земельного участка для установки торгового павильона. |  Рассмотреть вопрос предоставления земельного участка для установки торгового павильона в рамках программы «1000 мест – уличная торговля».  | 01.03.2023 | Бекмурзаев Е.О.Балтаев Е.Т.(Управление по инвестициям и развитию предпринимательства)Саматұлы М.(аким р. Алматы)АО «СПК-Астана» | **Исполнено**Жунисова Макпал имеет договор с АО «СПК Астана» на аренду земельного участка от 3 февраля 2023 года по ул. Кордай 79 (согласование с заинтересованными органами и службами пройдено). |
|  | Жунисова МакпалЗаписаться на личный прием. | Записать на личный прием. | 01.03.2023 | Туякбаев Е.Ж.(и.о. руководителя аппарата акима) | **Исполнено**Приглашена на личный прием 11 января 2023 года. Даны разъяснения касательно получения мест для торговли. |
|  | Каткенова ДанагульОбследование дома № 80/1 по проспекту Кошкарбаева на предмет качества строительства. |  Провести обследование дома № 80/1 по проспекту Кошкарбаева на предмет качества строительства (ливневые стоки, кровля).  | 01.02.2023 | Солтамбеков Н.К.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Доскулов Д.Б.(Управление контроля и качества городской среды)Саипов А.А.(Управление жилья и жилищной инспекции)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Проведено выездное совещание, замечания по кровле и стокам будут устранены. Также Управлением жилья разработан проект по ремонту фасада дома, проект проходит экспертизу. Ливневые стоки. В июне 2021 года было проведено выездное совещание с участием УТЭК, УС и УЖиЖИ. В ходе совещание УТЭК пояснило, что ливневая канализация не работает в виду того, что в свое время при строительстве школы №63 в 2013-2014 годах (заказчик УС) была демонтирована ливневая канализация, однако УС не был осуществлен надлежащим образом вынос с территории школы и монтаж. УС и УТЭК необходимо прийти к общему мнению и наладить работоспособность ливневой канализации.Кровля. В октябре 2022 года подрядной организацией, в рамках гарантий, в районе 4 подъезда были заменены места неполного примыкания листов кровли и угловых элементов.В случае повторных жалоб, подрядная организация готова выполнить все условия для устранения дефектов в рамках гарантии. |
|  | Каткенова ДанагульУход за зелеными насаждениями общественного пространства (сквера) в районе дома № 80/1 по проспекту Кошкарбаева. |  Обеспечить уход за зелеными насаждения общественного пространства (сквера) в районе дома № 80/1 по проспекту Кошкарбаева.  | 01.02.2023 | Солтамбеков Н.К.Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Подрядной организацией усилено текущее содержание зеленых насаждений, также в рамках весеннего месячника будут выданы саженцы. На сегодняшний день завезено 8 вазонов. |
|  | Каткенова ДанагульОбустройство места зимнего досуга в районе дома № 80/1 по проспекту Кошкарбаева. |  Предусмотреть обустройство места зимнего досуга в районе дома № 80/1 по проспекту Кошкарбаева. | 01.02.2023 | Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Обустроена ледовая горка. |
|  | Жаткынбаева МадинаВопрос к строительной компании ТОО «Азия плюс» |  Провести работу с застройщиком дома № 16 по улице Нажимеденова (ТОО «Азия плюс») и доложить касательно вопросов переоборудования технического этажа в жилое помещение, выхода жителей из дома через паркинг, отсутствия окон в паркинге, сроков ввода в эксплуатацию 3 подъездов. | 01.02.2023 | Нуркенов Н.Ж.Доскулов Д.Б.(Управление контроля и качества городской среды)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Не исполнено**19 января 2023 года акимом района проведена встреча с жителями дома № 16 по ул. Нажимеденова. В работе. |
|  | Илипова Адина МуханкызыНезаконная реализация подвальных помещений в доме № 9 по улице Мустафина. |  Отработать вопрос незаконной реализации подвальных помещений в доме № 9 по улице Мустафина. | 01.02.2023 | Нуркенов Н.Ж.Доскулов Д.Б.(Управление контроля и качества городской среды)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Проведено выездное совещание, жителям разъяснено, что в соответствии с п. 1 ст. 8 Закона РК «О жилищных отношениях» споры, вытекающие из жилищных правоотношений разрешается судом. |
|  | Илипова Адина МуханкызыПодключение теплоснабжения в остановочном комплексе по улице Мустафина, 4. |  Обеспечить подключение теплоснабжения в остановочном комплексе по улице Мустафина, 4.  | 01.02.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Не исполнено**5 января 2023 года Управлением транспорта подано исковое заявление в суд на признание подрядной организации - недобросовестным поставщиком. Ведутся судебные процедуры. |
|  | Илипова Адина МуханкызыЗаписаться на личный прием. |  Записать на личный прием через 2 недели. | 01.02.2023 | Туякбаев Е.Ж.(и.о. руководителя аппарата акима) | **Исполнено**Была на личном приеме 23 февраля и 30 марта 2023 года. |
|  | Акишева АлмагульСокращение интервалов маршрутных автобусов и заезда маршрутных автобусов № 9 и 29 в микрорайон Достык жилого массива Интернациональный. |  Рассмотреть вопрос сокращения интервалов маршрутных автобусов и заезда маршрутных автобусов № 9 и 29 в микрорайон Достык жилого массива Интернациональный.  | 01.09.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**В настоящий момент обслуживание мкр. Достык осуществляется автобусными маршрутами № 29А, 80, с общим количеством графиков 15 единиц и интервалом движения от 10 минут.Изменение схем движения маршрутов №№9, 29 в мкр. Достык не планируется:- на маршруте № 9 курсируют автобусы большей вместимости (отсутствует возможность проезда, по инфраструктурным причинам);- изменение схемы движения маршрута № 29 приведет к возрастанию недовольства со стороны жителей ж.м. Интернациональный.Интервал движения маршрутов будет взят на контроль ТОО «City Transportation Systems». |
|  | Акишева АлмагульРемонт и строительство дорог в жилом массиве Интернациональный. |  Запланировать ремонт и строительство дорог в жилом массиве Интернациональный. | 01.09.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**До конца 2023 года строительство дорог в жилом массиве Интернациональный будет завершено (Улан, Мереке).Всего 26 улиц (14 км.), без асфальта и тротуаров 8 улиц (5,2 км.). |
|  | Акишева АлмагульЗавершение проекта газификации белых пятен в жилом массиве Интернациональный. |  Завершить проект газификации белых пятен в жилом массиве Интернациональный, обеспечить его реализацию. | 01.09.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Жанбыршы А.М.(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Управлением энергетики разрабатывается проект по газификации белых пятен, реализация проекта запланирована в 2023 году. |
|  | Акишева АлмагульСтроительство ФОК в жилом массиве Интернациональный. |  Внести предложения по строительству ФОК в жилом массиве Интернациональный. | 01.09.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Жанбыршы А.М.(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **На исполнении**Отвод отменен в пользу строительства МЖД. По информации Управления спорта в настоящее время разрабатывается задание на проектирование по строительству ФОК, по мере поступления заявки, Управление строительства готово рассмотреть вопрос строительства. |
|  | Шалбаева Кымбат Калкеновнаснос дома № 2 по улице Маркова в жилом массиве Промышленный. |  Включить в план, снос дома № 2 по улице Маркова в жилом массиве Промышленный и расселение жителей до начала отопительного сезона 2023-2024 годов. | 01.10.2023 | Солтамбеков Н.К.Саипов А.А.(Управление жилья и жилищной инспекции)Саматұлы М.(аким р. Алматы)Строчков А.Н.(ТОО «Городская недвижимость») | **Исполнено**По информации Управления жилья, переселение жителей запланировано до начала отопительного сезона 2023 года.  |
|  | Шалбаева Кымбат Калкеновна Строительство пристройки к школе №13 в жилом массиве Промышленный. |  Запланировать строительство пристройки к школе №13 по улице Шалкоде в жилом массиве Промышленный. | 01.10.2023 | Солтамбеков Н.К.Саипов А.А.Кулушев Т.Б.(Управление строительства)Сенгазыев К.С.(Управление образования)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Проектировщик: ТОО «НИИТЭП».Проектная мощность – 600 местОбщая площадь здания – 5 732 кв.м.Срок завершения – декабрь 2023 годаНа стадии конкурса ГЗ СМР (до 11 апреля прием заявок, 20 апреля итоги конкурса. |
|  | Чемурзиева Лидия Обустройство парковки в районе Городской поликлиники № 11. |  Рассмотреть возможность обустройства парковки в районе Городской поликлиники № 11. | 01.07.2023 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Проведено обследование, имеется существующая парковочная зона перед поликлиникой. Обустройство дополнительных парковок не представляется возможным, ввиду отсутствия земельных участков. |
|  | Шыныкулова БотагозКасательно работы руководства ЖСК «Оркен». |  Оказать содействие жителям касательно работы руководства ЖСК «Оркен». | 01.02.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Доскулов Д.Б.(Управление контроля и качества городской среды)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Управлением контроля и качества городской среды приняты меры административного характера в отношении заказчика ТОО «Granite» (по части 1 статьи 320, части 1 статьи 463, части 1 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»). Строительно-монтажные работы приостановлены, в виду отсутствия финансирования.Управлением контроля и качества городской среды с участием Застройщика в лице ТОО «Granite» и дольщиками ЖК «Diana» систематически проводятся совещания, в ходе которых застройщику даны рекомендации о возобновлении строительно-монтажных работ в кратчайшие сроки и изыскать необходимые средства для завершения строительства.Поручение находится на постоянном контроле. |
|  | Шыныкулова БотагозЖалоба на действия сотрудников Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны. |  Разобраться касательно поступившей жалобы на действия сотрудников Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны. | 01.02.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Туякбаев Е.Ж.(и.о. руководителя аппарата акима)Тулебаев М.С. | **Исполнено**Вопрос отработан. |
|  | Шыныкулова БотагозУкладка оптоволоконных сетей связи по проспекту Жумабаева. |  Рассмотреть вопрос укладки оптоволоконных сетей связи по проспекту Жумабаева. | 01.02.2023 | Нуркенов Н.Ж.Солтамбеков Н.К.Аширбеков М.М.(Управление цифровизации и государственных услуг)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**По проспекту Жумабаева имеются существующие оптоволоконные сети.АО «Транстелеком» проводится процесс заключения договора с партнерами (подрядчиками) для прокладки оптических кабелей внутри жилого массива Казак ауыл. Планируемое начало работ в мае 2023 года. |
|  | Шыныкулова БотагозЗаписаться на личный прием. |  Записать на личный прием к начальнику Департамента полиции города Астаны. | 01.02.2023 | Туякбаев Е.Ж.(и.о. руководителя аппарата акима)Тулебаев М.С.(Департамент полиции)(по согласованию) | **Исполнено**Была на приеме. |
|  | Букаева Райхан Строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в микрорайоне Юго-восток (правая сторона). |  Предусмотреть строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в микрорайоне Юго-восток (правая сторона).  | 2023-2024 | Нуркенов Н.Ж.Сапарбаев Ж.Б.(Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры)Узаков М.А.(Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства)Саматұлы М.(аким р. Алматы) | **Исполнено**Управление энергетики ведет разработку проекта «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации в мкр. Юго-Восток (правая сторона). Данным проектом предусмотрено строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. В настоящее время определена подрядная организация. В 2023 году работы будут продолжены (по остаточным видам работ). |