Приложение 1

к Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан

на 2023-2029 годы

План действий

по реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами

Республики Казахстан на 2023-2029 годы

| № | Наименование основных мероприятий | Форма завершения | Срок завершения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Направление 1. Модернизация и развитие водохозяйственной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы: 1. Площадь водообеспеченных орошаемых земель (увеличение с 1800 до 2500 тыс. га): 2023 год – 50 тыс. га, 2024 год – 50 тыс. га, 2025 год – 50 тыс. га, 2026 год – 100 тыс. га, 2027 год – 100 тыс. га, 2028 год – 150 тыс. га, 2029 год – 200 тыс. га. 2. Уровень потерь воды в сельском хозяйстве при транспортировке (снижение с 20 до 15%): 2023 год – 20%, 2024 год – 20%, 2025 год – 19%, 2026 год –18%, 2027 год – 17%, 2028 год – 16%, 2029 год – 15%. 3. Объем дополнительно аккумулированной воды (увеличение на 4,0 км3): в 2025 году – 0,5 км3, в 2026 году – 0,5 км3, в 2027 году – 1,0 км3; в 2028 году – 1,0 км3, в 2029 году – 1,0 км3. |  |  |  |  |
| 1 | Проведение многофакторного обследования 77 водохозяйственных объектов с учетом разработки декларации государственной собственности | Отчет о выполненных работах | Декабрь, 2023-2029 годы | МЭПР, МИО, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 2 | Реконструкция 3,5 тысяч километров оросительных каналов | Акт выполненных работ | Декабрь, 2023-2029 годы | МЭПР, МИО, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 3 | Строительство 25 новых водохранилищ | Акт выполненных работ | Декабрь, 2023-2029 годы | МЭПР, МИО, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 4 | Реконструкция 16 действующих водохранилищ | Акт выполненных работ | Декабрь, 2023-2029 годы | МЭПР, МИО, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 5 | Пересмотр тарифной политики в части услуг по подаче воды по каналам | Приказ Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ | Декабрь 2024 года | МНЭ, МЭПР |
| 6 | Инвентаризация, реконструкция и строительство водопойных сооружений на пастбищных угодьях | Информация в МЭПР | Декабрь, 2023-2029 годы | МИО |
| 7 | Реконструкция и модернизация канала им. К.Сатпаева | Акт выполненных работ | Декабрь, 2023-2029 годы | МЭПР, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 8 | Проведение исследований на предмет научной обоснованности, экономической целесообразности и выбора приемлемого проекта по обеспечению водой столицы Казахстана | Информация в Аппарат Правительства | Январь, 2025 года | МЭПР, Акимат город Астана |
| 9 | Реконструкция Астанинского водохранилища | Акт выполненных работ | Декабрь 2025 года | МЭПР, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 10 | Очистка чаши Астанинского водохранилища от донно-иловых отложений | Акт выполненных работ | Декабрь, 2027-2029 годы | МЭПР, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| Направление 2. Повышение эффективности использования водных ресурсов |  |  |  |  |
| 11 | Инвестиционное субсидирование проектов по внедрению водосберегающих технологий | Информация в МЭПР | Декабрь, 2023-2029 годы | МСХ, МИО |
| 12 | Снижение доли водоемких сельскохозяйственных культур в растениеводстве | Информация в МЭПР | Декабрь, 2023-2029 годы | МСХ, МИО |
| 13 | Разработка справочника водосберегающих технологий полива | Отчет о выполненных работах | Декабрь 2024 года | МЭПР, МСХ, ТОО «КазНИИВХ» |
| 14 | Разработка механизма установления лимитов водопользования в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы, районов и первичных водопользователей с учетом прогноза водности текущего года, экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов, а также уровня нагрузки на водные ресурсы | Приказ МЭПР | Декабрь 2024 года | МЭПР, ТОО «КазНИИВХ», МИО |
| 15 | Разработка и применение системы комплексного использования поверхностных, грунтовых и коллекторно-дренажных вод для повышения водообеспеченности орошаемых территорий | Отчет о выполненных работах | Декабрь 2024 года | МЭПР, МСХ, МИО, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 16 | Проведение исследований в целях модернизации проектных параметров и режима работы крупных водохранилищ на трансграничных реках (Капшагайское, Бухтарминское, Шардаринское) в условиях изменения трансграничного притока | Информация в Аппарат Правительства | Январь, 2026 года | МЭПР, ТОО «КазНИИВХ» |
| Направление 3. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения системы управления водными ресурсами |  |  |  |  |
| 17 | Разработка модулей мониторинга и оценки водного фонда информационной системы водных ресурсов ( | Акт выполненных работ | Декабрь 2027 года | МЭПР, МЦРИАП |
| 18 | Цифровизация водоучета на 212 магистральных и межхозяйственных оросительных каналах РГП на ПХВ «Казводхоз» | Акт выполненных работ | Декабрь 2027 года | МЭПР, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 19 | Цифровизация гидротехнических сооружений и внедрение централизованной диспетчеризации, в том числе цифровизация процессов по учету, контролю и мониторингу водных ресурсов на гидротехнических сооружениях | Акт выполненных работ | Декабрь 2024 года | МЭПР, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 20 | Адаптация геоинформационного сервиса моделирования и прогноза паводков для отдельных участков рек Есиль, Нура, Ертис (обеспечение входными данными дистанционного зондирования Земли и ГИС) | Акт выполненных работ | Декабрь 2025 года | МЦРИАП, МЭПР, АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» |
| 21 | Систематизация проблем объектов инфраструктуры водохозяйственного комплекса Казахстана с использованием ГИС-технологий для определения их текущего статуса, выработки предложений по повышению эффективности управления водными ресурсами, обеспечения возможности проведения мониторинговых и научно-прикладных исследований | Отчет о выполненных работах | Декабрь 2024 года | МЭПР, ТОО «КазНИИВХ» |
| 22 | Создание 42 гидрологических постов (разработка ПСД, строительство переправ, приобретение приборов, оборудования, спецодежды) | Акт выполненных работ | Декабрь, 2026-2029 годы | МЭПР, РГП на ПХВ «Казгидромет» |
| 23 | Создание 3-х высокогорных снегомерных маршрутов | Приказ МЭПР | Декабрь, 2026-2029 годы | МЭПР, РГП на ПХВ «Казгидромет» |
| 24 | Организация и проведение государственного мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов | Информация в МЭПР | Декабрь, 2023-2029 годы | МИИР, МЭПР |
| 25 | Проведение исследований по разработке эколого-экономического механизма распределения водных ресурсов Республики Казахстан в условиях ухудшения климатических факторов | Информация в Аппарат Правительства | Январь, 2025 года | МЭПР |
| 26 | Разработка методики составления прогнозных водохозяйственных балансов речных бассейнов с учетом изменения водно-ресурсного потенциала Казахстана и спроса на воду отраслей экономики и объектов природы | Информация в Аппарат Правительства | Январь, 2026 года | МЭПР |
| 27 | Проведение исследований по разработке перспективных вариантов территориального перераспределения водных ресурсов, в том числе рек Ертыс, Кигаш | Информация в Аппарат Правительства | Январь, 2026 года | МЭПР |
| 28 | Разработка цифровой динамико-стохастической модели формирования Единой системы водообеспечения Республики Казахстан, разработка сценариев и оценкой альтернативных решений по критериям водной безопасности | Информация в Аппарат Правительства | Январь, 2026 года | МЭПР |
| 29 | Проведение исследований по оптимизации режимной наблюдательной сети государственного мониторинга подземных вод | Информация в Аппарат Правительства | Январь, 2027 года | МИИР |
| 30 | Проведение исследований по обоснованию объемов речного стока допустимого к изъятию из водного объекта без ущерба для экосистемы | Информация в Аппарат Правительства | Январь, 2027 года | МЭПР |
| 31 | Проведение исследований по оценке ресурсов поверхностных вод с учетом изменений климата и антропогенных нагрузок | Информация в Аппарат Правительства | Январь, 2029 года | МЭПР |
| Направление 4. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы: 4. Объем притока в озеро Балхаш (не менее 12 км3/год): в 2023 году – 12 км3/год, в 2024 году – 12 км3/год, в 2025 году – 12 км3/год, в 2026 году – 12 км3/год, в 2027 году – 12 км3/год, в 2028 году – 12 км3/год, в 2029 году – 12 км3/год. 5. Объем Северного Аральского моря (увеличение с 20 до 27 км3) 2023 год – 20 км3, 2024 год – 20 км3, 2025 год – 20,6 км3, 2026 год – 21,2 км3, 2027 год – 22 км3, 2028 год – 24 км3, 2029 год – 27 км3. 6. Уровень безвозвратного водопотребления и потерь при транспортировке в промышленности (снижение с 26 до 20%): 2023 год – 26%, 2024 год – 25%, 2025 год – 24%, 2026 год – 23%, 2027 год – 22%, 2028 год – 21%, 2029 год – 20%. 7. Уровень нагрузки на водные ресурсы: 7.1. в Арало-Сырдарьинском речном водохозяйственном бассейне (снижение с 57,2 до 53,2 %), класс качества воды: 2023 год – 57,2%, 2024 год – 57,2%, 2025 год – 56,7%, 2026 год – 56,2%, 2027 год – 55,2%, 2028 год – 54,2%, 2029 год – 53,2%; 7.2. в Шу-Таласском речном водохозяйственном бассейне (снижение с 56,8 до 52,8 %): 2023 год – 56,8%, 2024 год – 56,8%, 2025 год – 56,3, 2026 год – 55,8%, 2027 год – 54,8%, 2028 год – 53,8%, 2029 год – 52,8% 8. Уровень класса качества воды по озеру Балхаш, по рекам Жайык, Сырдария, Тобыл, Есиль, Кара-Кенгир (снижение с 5 до 4 класса), а также по рекам Ертис и Нура (снижение с 4 до 3 класса), класс качества воды: 8.1. озеро Балхаш: 2023 год – 5, 2024 год – 5, 2025 год – 5, 2026 год – 4, 2027 год – 4, 2028 год – 4, 2029 год – 4; 8.2. река Жайык с притоками: 2023 год – 5, 2024 год – 5, 2025 год – 5, 2026 год – 4, 2027 год – 4, 2028 год – 4, 2029 год – 4; 8.3. река Сырдария: 2023 год – 5, 2024 год – 5, 2025 год – 5, 2026 год – 4, 2027 год – 4, 2028 год – 4, 2029 год – 4; 8.4. река Тобыл с притоками: 2023 год – 5, 2024 год – 5, 2025 год – 5, 2026 год – 4, 2027 год – 4, 2028 год – 4, 2029 год – 4; 8.5. река Есиль с притоками: 2023 год – 5, 2024 год – 5, 2025 год – 5, 2026 год – 4, 2027 год – 4, 2028 год – 4, 2029 год – 4; 8.6. река Кара-Кенгир: 2023 год – 5, 2024 год – 5, 2025 год – 5, 2026 год – 4, 2027 год – 4, 2028 год – 4, 2029 год – 4; 8.7. река Ертис с притоками: 2023 год – 4, 2024 год – 4, 2025 год – 4, 2026 год – 3, 2027 год – 3, 2028 год – 3, 2029 год – 3; 8.8. река Нура с притоками: 2023 год – 4, 2024 год – 4, 2025 год – 4, 2026 год – 3, 2027 год – 3, 2028 год – 3, 2029 год – 3. |  |  |  |  |
| 32 | Внедрение автоматизированной системы мониторинга сбросов | Отчет о выполненных работах | Декабрь 2027 года | МЭПР |
| 33 | Снижение объёмов сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений | Отчет о выполненных работах | Декабрь, 2023-2029 годы | МИИР, МИО |
| 34 | Разработка и внедрение рациональных схем очистки и использования сточных вод, а также систем оборотного водоснабжения | Отчет о выполненных работах | Декабрь 2024 года | МИИР, МИО, МЭПР |
| 35 | Разработка методического пособия по реабилитации малых рек | Приказ МЭПР | Декабрь 2026 года | МЭПР |
| 36 | Проведение очистки русла рек Ертис, Кигаш, Деркул, Илек, Есиль, Тобол, Нура, Шу, Селеты, Каратал, Топар, Сырдарья, Ойыл, Жем, Сагыз | Акт выполненных работ | Декабрь, 2024-2029 годы | Акиматы Павлодарской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областей, МЭПР |
| 37 | Проведение очистки озер Копа, Боровое, Щучье | Акт выполненных работ | Декабрь, 2026-2029 годы | МЭПР, акимат Акмолинской области |
| 38 | Разработка ТЭО по проекту «Развитие и восстановление Северного Аральского моря» | Акт выполненных работ | Декабрь 2023 года | МЭПР, МФ, МНЭ |
| 39 | Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья | Акт выполненных работ | Декабрь 2025 года | МЭПР, акимат Кызылординской области |
| 40 | Проведение природоохранных попусков | Отчет о выполненных работах | Декабрь, 2023-2029 годы | МЭПР, РГП на ПХВ «Казводхоз» |
| 41 | Ликвидация бесхозных самоизливающихся гидрогеологических скважин | Информация в МЭПР | Декабрь, 2023-2029 годы | МИИР, МИО, МЭПР |
| Направление 5. Развитие трансграничного сотрудничества |  |  |  |  |
| 42 | Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов | Соглашение | Декабрь 2023 года | МЭПР, МИД, МЭ |
| 43 | Внесение изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья (г. Бишкек, 17 марта 1998 г.) | Соглашение | Декабрь 2023 года | МЭПР, МИД, МЭ |
| 44 | Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о вододелении на трансграничных реках | Соглашение | Декабрь 2027 года | МЭПР, МИД, МЭ |
| 45 | Разработка методики совершенствования межгосударственных водных отношений Республики Казахстан с Кыргызской Республикой в трансграничном Шу-Таласском бассейне с применением математического и компьютерного моделирования | Приказ МЭПР | Декабрь 2025 года | МЭПР, МИД |
| 46 | Оценка и прогноз водохозяйственного баланса трансграничной реки Сырдарья в рамках подготовки к совместному исследованию со странами Центральной Азии в целях совершенствования и обоснования распределения водных ресурсов между странами | Отчет о выполненных работах | Декабрь 2025 года | МЭПР, ТОО «КазНИИВХ» |
| 47 | Усиление компетенции членов переговорных групп по использованию и охране трансграничных водных объектов, в том числе путем повышения квалификации | Информация в Аппарат Правительства | Декабрь 2023 года | МИД, МНВО, Академия государственной службы, МЭПР, КНБ (по согласованию) |
| 48 | Проработка вопроса создания и механизмов функционирования водноэнергетического консорциума Центральной Азии | Информация в Аппарат Правительства | Декабрь 2023 года | МЭПР, МИД, МЭ, КНБ (по согласованию) |
| Направление 6. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение научно-методической документацией |  |  |  |  |
| 49 | Разработка нового Водного кодекса | Проект Кодекса | Декабрь 2023 года | МЭПР, МИИР, МЭ, МСХ, МЦРИАП, МФ |
| 50 | Обновление бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов | Акт выполненных работ | Декабрь, 2023-2029 годы | МЭПР |
| 51 | Внесение дополнений в Правила разработки и выполнения государственного задания, утверждённые приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236: включение комплексных научно-исследовательских, аналитических и конструкторских работ в части учета водных ресурсов, разработки инновационных путей водосбережения и повышения водообеспеченности страны в перечень работ, осуществляемых ТОО «КазНИИВХ» по государственному заданию. | Приказ МФ | Декабрь 2024 года | МФ, МЭПР, МНВО |
| 52 | Обновление укрупненных норм водопотребления и водоотведения | Акт выполненных работ | Декабрь 2024 года | МЭПР, ТОО «КазНИИВХ» |
| 53 | Разработка стандартов качества поверхностных водных объектов | Акт выполненных работ | Декабрь 2025 года | МЭПР, РГП на ПХВ «Казгидромет» |
| Направление 7. Кадровое обеспечение в водной сфере |  |  |  |  |
| 54 | Утверждение программы развития НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати» - базового ВУЗа для подготовки востребованных специалистов в водной отрасли | Приказ МНВО | Декабрь 2023 года | МНВО, МЭПР, НАО «ТарРУ им. М.Х. Дулати» |
| 55 | Обновление образовательных программ с включением инновационных дисциплин в водной сфере | Образовательные программы | Декабрь, 2023-2029 годы | МНВО, МЭПР, НАО «ТарРУ им. М.Х. Дулати» |
| 56 | Увеличение количества государственных образовательных грантов для получения высшего образования по востребованным дисциплинам водной сферы | Постановление Правительства Республики Казахстан | Декабрь, 2023-2029 годы | МНВО, МЭПР |

Расшифровка аббревиатур:

| МИО | - | местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) |
| --- | --- | --- |
| МСХ | - | министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МНВО | - | министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| МЭПР | - | министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | - | министерство энергетики Республики Казахстан |
| МИИР | - | министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МИД | - | министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МНЭ | - | министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МФ | - | министерство финансов Республики Казахстан |
| МЦРИАП | - | министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| КНБ | - | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| ТОО «КазНИИВХ» | - | товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства» |
| РГП на ПХВ «Казводхоз» | - | республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» |
| РГП на ПХВ «Казгидромет» | - | республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» |
| АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» | - | акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» |
| НАО «ТарРУ им. М.Х. Дулати» | - | некоммерческое акционерное общество «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати» |