|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | |
| **Руководитель** | | |  |  |  | **Заместитель по производству** | | |
| **Департамента экологии** | | |  |  |  | **ТОО «JASYL ENERGY»** | | |
| **по Атырауской области** | | | | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аблаев К.Ж.** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бекмухаметов А.М.** | | | | | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | |
| «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. | |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий по охране окружающей среды на 2025г. месторождения Боркылдакты ТОО «JASYL ENERGY»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятие по соблюдению нормативов** | **Объект/ источник эмиссии** | **Показатель (нормативы эмиссий)** | **Обоснование** | **Текущая величина** | **Календарный план достижения установленных показателей** | **Срок выполнения** | **Объем финансирования, тыс. тенге** |
| **1. Охрана атмосферного воздуха** | | | | | | | | |
| 1.1 | Производственный мониторинг компонентов окружающей среды (воздух) | месторождение Борпылдакты | ежеквартальный отчет | Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ОС | - | январь-декабрь | 2025 г. | 200 |
| 1.2 | Проведение работ по пылеподавлению на территории проведения работ | по мере необходимости | - | Снижение выбросов ЗВ в атмосферу | - | январь-декабрь | 2025 г. | 0 |
| 1.3 | Огранечение подачи газа | источник 0007 | 4,0694 г/с, 128,3335 т/г | Снижение выбросов ЗВ в атмосферу | 0,0519 г/с, 1,6416 т/г | январь-декабрь | 2025 г. | 0 |
| **2. Охрана водных объектов** | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение производственного экологического мониторинга (подземных и грунтовые вод) | ежеквартальный отчет | ежеквартальный отчет | Охрана подземных вод от загрязнений | - | январь-декабрь | 2025 г. | 80 |
| **3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы** | | | | | | | | |
| 3.1 | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Охрана земель** | | | | | | | | |
| 4.1 | Производственный мониторинг компонентов окружающей среды (почва, сточные воды) | месторождение Борпылдакты | ежеквартальный отчет | Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ОС | - | январь-декабрь | 2025 г. | 80 |
| **5. Охрана недр** | | | | | | | | |
| 5.1 | Программа мониторинга недр | месторождение Борпылдакты | полугодовой отчет | Оценка состояния и исследование качественных характеристик недр | - | январь-декабрь | 2025 г. | 3000 |
| **6. Охрана животного и растительного мира** | | | | | | | | |
| 6.1 | Озеленение территории (посадка саженцев, полив зеленых насаждений) | месторождение Борпылдакты | 50 санженцев | Благоустройство и озеленение территории | - | январь-декабрь | 2025 г. | 150 |
| **7. Обращение с отходами** | | | | | | | | |
| 7.1 | Утилизация отходов вспомогательного производства (отраб.лампы, отраб. промас. фильтр и т.д.) путем передачи специализированным предприятиям | месторождение Борпылдакты | утилизация образованных отходов | Снижение образования отходов производства | - | январь-декабрь | 2025 г. | 50 |
| 7.2 | Вывоз и утилизация твердо бытовых отходов | месторождение Борпылдакты | 210 м3 | Снижение накопления ТБО в объеме 180 м3 | - | январь-декабрь | 2025 г. | 600 |
| 7.3 | Вывоз и утилизация жидко бытовых отходов | месторождение Борпылдакты | 540 м3 | Снижение накопления ЖБО в объеме 480 м3 | - | январь-декабрь | 2025 г. | 1300 |
| **8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность** | | | | | | | | |
| 8.1 | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологии** | | | | | | | | |
| 9.1 | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки** | | | | | | | | |
| 10.1 | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. Экологическое просвещение и пропаганда** | | | | | | | | |
| 11.1 | Экологическое обучение | сотрудники ТОО "JASYL ENERGY" | 1 чел. | Повышение квалификации специалиста в области ООС. | - | январь-декабрь | 2025 г. | 150 |
| 11.2 | Постоянный инструктаж по вопросам ООС и охраны труда | сотрудники ТОО "JASYL ENERGY" | Постоянный инструктаж | Повышение уровня квалификации | - | январь-декабрь | 2025 г. |  |
| **Итого** | |  |  |  |  |  |  | **2610,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **подготовлено:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Эколог ТОО «JASYL ENERGY» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |  |