|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | № исх: 06-08/1943 от: 05.12.2024  № вх: 1382 от: 06.12.2024 |   **«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ»**  **МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ** | **http://www.akorda.kz/upload/media/files/c7a888ef1b4daeca68627d9e8e9650ad.png** | **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»** |

110000, Қостанай қаласы, Әл–Фараби даңғылы, 112–202 110000, город Костанай, проспект Аль–Фараби, 112-202

тел.: (7142) 575–411, факс: 8 (7142) 575-411 тел.: (7142) 575–412, факс: 8 (7142) 575–411

e-mail: [usko@kostanay.gov.kz](mailto:usko@kostanay.gov.kz) e-mail: [usko@kostanay.gov.kz](mailto:usko@kostanay.gov.kz)

www.[usko.kostanay.gov.kz](mailto:usko@kostanay.gov.kz) www.[usko.kostanay.gov.kz](mailto:usko@kostanay.gov.kz)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата»**

**Депутату Розумовичу В. И**

*к запросу №105*

*от 14 ноября 2024 года*

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» направляет информацию по объекту «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Жуковка Костанайского района Костанайской области».

По итогам государственных закупок способом Конкурс с использованием рейтингово-бальной системы был определен подрядчик – ТОО «BW – invest» и заключен договор № 113 от 13 августа 2024 г. Общая стоимость строительства составляет – 12 800,0 тыс. тенге.

Согласно экспертизы срок строительства составляет 2 месяца. Талон на строительство получен 16 сентября 2024 года.

В свою очередь на сегодняшний день работы выполнены на 100%, ведется согласование проекта, для подключения к электричеству.

**Исполняющий**

**обязанности руководителя Л. Беленко**

*исп. Дукеева А. Ж.*

*тел. 8(7142) 54-69-35*