|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | № исх: 06-08/1943 от: 05.12.2024  № вх: 1382 от: 06.12.2024 |   **«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ»**  **МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ** | **http://www.akorda.kz/upload/media/files/c7a888ef1b4daeca68627d9e8e9650ad.png** | **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»** |

110000, Қостанай қаласы, Әл–Фараби даңғылы, 112–202 110000, город Костанай, проспект Аль–Фараби, 112-202

тел.: (7142) 575–411, факс: 8 (7142) 575-411 тел.: (7142) 575–412, факс: 8 (7142) 575–411

e-mail: [usko@kostanay.gov.kz](mailto:usko@kostanay.gov.kz) e-mail: [usko@kostanay.gov.kz](mailto:usko@kostanay.gov.kz)

www.[usko.kostanay.gov.kz](mailto:usko@kostanay.gov.kz) www.[usko.kostanay.gov.kz](mailto:usko@kostanay.gov.kz)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«Қостанай облыстық мәслихатының аппараты» ММ**

**В. И. Розумович депутатқа**

*2024 жылғы 14 қарашадағы*

*№ 105 сұрауға*

«Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ «Қостанай облысы Қостанай ауданы Жуковка ауылында биіктілігі 24 метрлік байланыс тірегін салу» объектісі бойынша ақпарат жібереді.

Рейтингтік-балдық жүйені пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша мердігер – «BW – invest» ЖШС анықталды және 2024 ж. 13 тамыздағы № 113 шарт жасалды, құрылыстың жалпы құны – 12 800,0 мың теңгені құрайды.

Сараптамаға сәйкес құрылыс мерзімі 2 айды құрайды. Құрылыс талоны 2024 жылдың 16 қыркүйегінде алынды.

Өз кезегінде бүгінгі күні жұмыстар 100% орындалды, электр қуатына қосылу үшін жобаны келісу жүргізілуде.

**Басшының**

**міндетін атқарушы Л. Беленко**

*исп. Дукеева А. Ж.*

*тел. 8(7142) 54-69-35*