2023 - 2029 жылдарға арналған цифрлық трансформация, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын және киберқауіпсіздікті дамыту тұжырымдамасын іске асыру туралы есеп

Есепті кезең: 2023
Бекітілген: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 28 наурыздағы № 269 қаулысымен Цифрлық трансформация, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын және киберқауіпсіздікті дамыту тұжырымдамасы
Мемлекеттік орган: Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

1. Іс-шараларды іске асыру барысы туралы ақпарат

| № | Атауы реформалар / негізгі іс-шаралар | Аяқтау нысаны / өлшем бірлігі | Жауапты орындаушылар | Орындалуы туралы ақпарат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жоспар | факт | түсініктемелер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I бағыт. Цифрлық трансформация II бағыт. Деректерді басқару 1-нысаналы индикатор. 5 минут ішінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің үлесі (2023 – 25%, 2024 – 45%, 2025 – 60%, 2026 –70%, 2027 – 80%, 2028 – 90%, 2029 – 100%) |  |  | ЦДИАӨМ, «ЦҮҚО» РМК (келісу бойынша), ІІМ, «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КеАҚ (келісу бойынша), «ҰАТ» АҚ (келісу бойынша), ЖАО | 25% | 25% | Қол жеткізілді «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңға сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапа мен қолжетімділікті жақсарту, үнемділік пен тиімділік, көрсету процесін ұдайы жетілдіру қағидаттары, сондай-ақ «бір терезе» қағидаты негізінде көрсетіледі. Яғни, мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды жинауға және дайындауға ең аз қатысуы көзделеді. Сонымен қатар, азаматтарға мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерге сәйкес көрсетіледі. Көрсетілетін қызметті берушілер мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру бойынша тұрақты негізде жұмыстар жүргізеді. Осылайша, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі қысқарады және қағаз құжаттардың талабы алынып тасталады. Мәселен, бүгінгі күні азаматтар Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкімет» веб-порталы және ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы арқылы мемлекеттік қызметтерді алуға өтініш білдірген кезде қызмет көрсету мерзімі мүмкіндігінше қысқартылды. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру есебінен 5 минут ішінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің үлесі 25 % құрайды. |
| 1 | 1-іс-шара. GovTECH платформасын енгізу: |  | ЦДИАӨМ, «ҰАТ» АҚ (келісу бойынша) |  |  |  |
|  | 1.1-іс-шара. Тәжірибелік пайдалануға енгізу | енгізу актісі |  | 2023 жыл Желтоқсан | орындалуда | Отандық IT-нарықты платформаны әзірлеуге тарту үшін 2023 жылғы шілдеде платформаны іске асыру бойынша конкурстық рәсімдер аяқталды. 2023 жылғы 21 шілдеде шарт «ақылды қалалар» ЖШС қазақстандық компаниясымен (бұдан әрі – Жеткізуші) жасалды. Бүгінгі жағдай бойынша платформаны техникалық іске асыру жүргізілуде: Өнім беруші өзекті дистрибутивтер мен бастапқы кодтарды берді, «ҰАТ» АҚ инфрақұрылым ашылды, өнім берушінің «ҰАТ» АҚ жабдығына кіруі және қосылуы ұйымдастырылды, «бастапқы кодтар репозиторийі» серверіне қосылу жүргізілді, домендік атау тіркелді «qaztech.gov.kz». Келесі Платформа модульдері орналастырылған: - Cloud platform-виртуалды деректер орталығын басқаратын және инфрақұрылымды толық автоматтандыру мүмкіндігі бар платформаны виртуалдандыру ортасы; - Қауіпсіздікті жақсартуға, есептік жазбаларды дербестендіруге мүмкіндік беретін Identity platform (екі факторлы аутентификация, ЭЦҚ, Keycloak, LDAP технологиялары бойынша); - Кодтың ашықтығын, сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өндірістік процестерді стандарттауға мүмкіндік беретін Development platform; - Қараңғы аймақтардан арылуға мүмкіндік беретін бақылау: әрқашан қосылмаған қызметтер немесе түйіндер көрінеді бақылау платформа. Мониторинг модулін түгендеу жүйесі ақпараттық жүйенің барлық қол жетімді түйіндерін көрсетеді. Аяқтау сатысында платформаның қалған компоненттерін (Qaztech UI components, as tech bus (интеграциялық шина), Security platform) өрістету, платформаға айрықша құқықтарды беру және тәжірибелік пайдалануға беру 2024 жылы қаңтар айында жоспарланған. Сонымен қатар, шарт шеңберінде 3 ақпараттық жүйені қабылдау жоспарлануда: «eOtinish», «etutynushy», «тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша халық пен заңды тұлғалар арасындағы коммуникацияларды ұйымдастыру», «саладағы процестерге ден қою процестерін жеделдету үшін бағалар, көлемдер мен тауарлар балансының мониторингін қоса алғанда, ішкі сауда саласының жай-күйіне зерттеулер жүргізу «qdata» тауарларына бағаның асып кетуіне шағым беру мүмкіндігімен тауарлар тапшылығын және бағаның алыпсатарлық өсуін болдырмау мақсатында сауда жасау. Сондай-ақ, платформада пилоттық режимде «мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай платформасын» іске қосу жоспарлануда - www.gov.kz. Бұдан басқа, 2023 жылғы 5-6 желтоқсанда ЦДИАӨМ өкілдері мен техникалық қызметкерлерді оқыту өткізілді «МТҚ» АҚ және «ҰАТ» АҚ. Платформалық модельді енгізу шеңберінде «QazTech» платформасында бағдарламалық өнімдерді әзірлеу процестерін оңайлату мақсатында өзгертуге жататын қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге талдау жүргізілді. Цифрландырудың платформалық моделін іске асыру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне салыстырмалы кесте ҚР ҚМ, ҚР ҰЭМ, ҚР ӘМ, ҰҚК әзірленді және келісілді. 2023 жылғы 27 желтоқсанда govtech платформасының демонстрациясы өтті. «Ақылды қалалар» ЖШС платформаның барлық компоненттері бойынша жүктемелік тестілеу өткізілді, оның қорытындысы бойынша тестілеу хаттамасына қол қойылды. «ҰАТ» АҚ құжаттар пакетін қабылдады және үшінші тұлғаға тауарды шығаруға шот-фактураға қол қойды. Тауарлар қабылдау-тапсыру актісіне кейіннен қол қою үшін шарт талаптарына сәйкестігі тексерілуде (ең жоғары мерзім 16.01.2024 ж. дейін). |
|  | 1.2-іс-шара. Өнеркәсіптік пайдалануға енгізу | енгізу актісі |  | 2024 жыл Желтоқсан | орындалуда |  |
|  | 1.3-іс-шара. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің көші-қоны | Үкіметке ақпарат |  | 2025 жыл Желтоқсан | орындалуда | 2023 жылғы 10 шілдеде ЦДИАӨМ, «ҰАТ» АҚ және «ЦЦПО» РМК арасында «QazTech» платформасына Ақпараттық жүйелерді көшіру жоспары бекітілді. Бұл жоспар дайындық жұмыстарын, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді 2025 жылдың соңына дейін іске асыру мерзімдерімен платформаға қосу жөніндегі іс-шараларды көздейтін ұйымдастырушылық іс-шараларды көздейді. Жоспар шеңберінде платформаны тәжірибелік пайдалану кезінде әзірленген ұсынымдар негізінде ақпараттандыру объектілерін құру мен платформаға көшірудің әдіснамалық негізін дайындау бойынша бірқатар іс-шаралар жүргізу көзделеді. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандырудың 3 объектісі анықталды: eOtinish (мемлекеттік органдарға азаматтардың өтініштерін беру), eTutynushy (тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі сервис), qdata (бағалар, көлемдер мен тауарлар балансының мониторингін қоса алғанда, ішкі сауда саласының жай-күйіне зерттеулер жүргізу) Жұмыс алгоритмдерін әзірлеу мақсатында платформаға көшіру бойынша тәжірибелік жұмыстар жүргізу үшін және қиындықты бағалау. Платформада көрсетілген ақпараттық жүйелерді қабылдау және іске қосу бойынша жобалық команда құрылады. Тәжірибелік пайдалану аяқталғаннан кейін жоспар 2024-2025 жылдар кезеңінде ақпараттық жүйелердің іріктелген тізбесінің платформаға көшуін көздейді. |
| 2 | 2-іс-шара. Жасанды интеллектті дамыту жөніндегі жол картасын (стратегиялық пайым) әзірлеу | ЦДИАӨМ бұйрығы | ЦДИАӨМ, «ЦҮҚО» РМК (келісу бойынша) | 2023 жыл Желтоқсан | орындалды | Министрлік жетекші елдердің жасанды интеллект стратегиясын әзірлеу жөніндегі халықаралық тәжірибесін зерделеді және қорытындысы бойынша ЖИ дамуының стратегиялық пайымының жобасын дайындады, сондай-ақ Стратегия жобасын іске асыру үшін ЖИ енгізу бойынша көп бейінді міндеттер кешенін көздейтін ЖИ дамыту жөніндегі жол картасы әзірленді. Сонымен қатар, 2023 жылғы 23 қазанда Digital Bridge 2023 халықаралық форумында берілген Мемлекет басшысының тапсырмасына № 23-01-13.7 (2.2-тармақ) және 2023 жылғы 28 желтоқсандағы Президент Әкімшілігінің № 9520 тапсырмасына сәйкес стратегиялық құжатты жаңа концепция түрінде әзірлеу мәселесі пысықталуда. |
| 3 | 3-іс-шара. SDU базасында ұлттық жасанды интеллект платформасын құру | енгізу актісі | ЦДИАӨМ, «ҰАТ» АҚ (келісу бойынша) | 2024 жыл Желтоқсан | орындалуда | Қазіргі уақытта ұлттық жасанды интеллект платформасының операторын анықтау мәселесі пысықталуда. «Ұлттық жасанды интеллект платформасының операторын айқындау туралы» Үкімет қаулысының жобасы (ПИ-92518) ҚР Қорғаныс және бәсекелестік агенттігі, Қаржы, Ұлттық экономика және Әділет министрліктері келісіп, 2024 жылғы 3 қаңтарда Үкімет аппаратына келісуге енгізілді. Қазіргі уақытта ҚР Үкіметінің қаулы жобасы Үкімет аппаратының қарауында. ҚР Үкіметінің қаулысы бекітілгеннен кейін ұлттық жасанды интеллект платформасын іске қосу бойынша тиісті техникалық жұмыстар жүргізілетін болады. |
| 4 | 4-іс-шара. «Цифрлық кодексті» қабылдау мәселесін пысықтау | Үкіметке ұсыныс | ЦДИАӨМ | 2024 жыл Желтоқсан | орындалуда | Цифрлық кодекс бойынша мынадай МО-дан ұсыныстар алынды: МҚІА, СЖҚА, АРФР, ҚМ, ҚК, ҰҚК, ІІМ, СІМ, АҚДМ, ХҒС, ХҒС, ҰЭМ, ҚМ, ЕМ, ҚМ, ЭМ, ЭТРМ, ӘМ. ЦДИАӨМ осы ұсыныстарды ескере отырып, Цифрлық кодекстің жобасын әзірлеуді жоспарлап отыр. Цифрлық кодексті бекіту мерзімі-2024 жылғы желтоқсан. «Ақпараттандыру туралы», «Дербес деректер туралы», «Байланыс туралы», «электрондық құжат және қол қою туралы» заңдарды, сондай-ақ электрондық мемлекеттік қызметтерді көрсетуге және деректер айналымына, АИ технологиясын дамытуға қатысты нормаларды қамтитын Цифрлық Кодекстің жобасы. Бүгінгі таңда РСКҚ жобасы мүдделі МО, бизнес-қоғамдастық және жұртшылықпен талқылануда. Талқылау қорытындысы бойынша РСКҚ жобасын (реттеу саясатының консультативтік құжаты) «Ашық НҚА» порталында жариялау жоспарлануда. 2023 жылғы 24 қарашада цифрлық кодекстің жобасы аккредиттелген заңды тұлғаларға жолданды. ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2023 жылғы 11 желтоқсандағы № 620/НҚ бұйрығымен цифрлық Кодекс жобасын және оған ілеспе заң жобаларын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобының құрамы бекітілді. 2023 жылғы 12 желтоқсанда цифрлық кодекс жобасы ҚР Әділет министрлігінің ведомствоаралық комиссиясында қолдау тапты. |
| 5 | 5-іс-шара. Цифрлық биометриялық сәйкестендірудің ұлттық платформасын әзірлеу | енгізу актісі | ЦДИАӨМ | 2024 жыл Желтоқсан | орындалуда | ЦДИАӨМ ҰБ құру қажеттілігі қолданыстағы ақпараттық жүйелерді бірыңғай платформада құрылымдаудың орындылығына байланысты болды, бұл ретте жұмыс келесі мән-жайлар бойынша аяқталғанға дейін жеткізілмеді. Мемлекеттік күзет қызметі мәліметтерді бірыңғай платформада синхрондаған жағдайда бүкіл халықтың биометриялық деректеріне бір мезгілде компраметацияға келу тәуекелдерін белгілейді. ЦДИАӨМ ҰБ күзетілетін адамдар мен олардың отбасы мүшелерінің мәртебесінің ерекшеліктерін де ескермеді, бұл олардың деректерін үшінші тұлғаларға беруге ықтимал қаупін төндіреді. Сонымен қатар, биометриялық ақпаратты міндетті түрде жаппай жинау халық арасында әлеуметтік шиеленісті тудырды. Осыған байланысты, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы, «Астана Хаб» халықаралық технологиялық паркі және дактилоскопиялық тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2023 жылғы 23 желтоқсандағы № 50-VIII ҚРЗ Заңы шеңберінде азаматтың келісімімен дактилоскопиялық тіркеуді жүргізу көзделген. Осыған байланысты, Цифрлық сәйкестендірудің жеке бірыңғай ұлттық экожүйесін құру бүгінгі күні орынсыз болып көрінеді. ЦДИАӨМ 2023 жылғы 20 қарашадағы № 01-1-22/Д-2100//20-01/4236//22-116(21-3113),1,8,12,13 хатпен Президент Әкімшілігіне жауап жобасы енгізілді. |
| 6 | 6-іс-шара. СуперХҚКО құру | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ЦДИАӨМ, «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КеАҚ (келісу бойынша), ЖАО | желтоқсан 2024 жыл | Орындалуда | «Азаматтарға арналған үкімет» МК» ҚАҚ жаңа тұжырымдамасын әзірлеу және одан әрі бекіту бойынша жұмыс жүргізілуде. «Азаматтарға жайлы және сапалы қызмет көрсету орталығы» «бір терезе» қағидатына негізделген инновациялық модель ретінде азаматтардың қанағаттанушылығын арттырудың айрықша парадигмасының негізін қалады. Сапалы жаңа модель құру үшін, ең алдымен, халықтың жоғары өмір сүру сапасын қамтамасыз етуге және мемлекеттік органдардың имиджін арттыруға бағытталған Халыққа қызмет көрсету, таяу болашақта жүйенің мүмкіндіктерінің арқасында бірінші қатарда бірыңғай білім базасын пайдалана отырып, консультациялық және ақпараттық сипаттағы мәселелерді шешуге мүмкіндік туады. Өтініштерді дұрыс бағыттау келіп түскен өтініштерді сапалы және уақтылы қарауға мүмкіндік береді. Мұның бәрі, сайып келгенде, тиімді «feedback» қамтамасыз етеді және шағымдарды азайтады. Бүгінгі таңда «Азаматтарға жайлы қызмет көрсету орталығының» алдын ала тұжырымдамасы әзірленіп, материалдар дайындалды. Қосымша, Астана, Шымкент, Өскемен қалаларының әкімдіктерімен бірлесіп жобаны іске асыру мәселесі пысықталуда. Анықтама: Алматы қаласында Медеу ауданында Марков 44 мекен-жайы бойынша 24/7 дайын құжаттарды беру жобасы іске асырылды. Постамат-бұл берудің баламасы ретінде құрылған автоматтандырылған терминал, оның көмегімен дайын құжатты ХҚКО маманының қатысуынсыз өз бетінше алуға болады. Постамат 24/7 форматында қол жетімді, яғни көрсетілетін қызметті алушының дайын құжаттарды демалыс күндерін қоса алғанда, ыңғайлы уақытта алуға мүмкіндігі бар. Бүгінгі таңда Қостанай облысының әкімдігі Президент Әкімшілігінің тапсырмасы аясында «Нәтиже» пилоттық жобасын (Мемлекеттік корпорация филиалы мен ЖАО фронт-офистер бірлестігі) іске асыруда. Республика бойынша тек үш облыс пилоттық жобаға жұмылдырылды: Қостанай, Түркістан, Павлодар облыстары. Қостанай, Рудный қалалары әкімдіктерінің фронт-офистері Қостанай облысы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының шешімі (облыс әкімдігі мен ҚР ЦДИАӨМ бірлескен бұйрығы) негізінде пилоттық жобаны іске асыруға жұмылдырылды. Жоғарыда аталған жобаның 1-кезеңін қолдану бақылау шараларының тиімділігі мен тиімділігін арттыруға және мемлекеттік аппарат жұмысының шығындарын азайтуға алып келді. Атап айтқанда, бұрын кестеге сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету бөлігінде «open әкімдігінің» жұмысына тартылған мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне, сондай-ақ Мемлекеттік корпорация қызметкерлеріне өтініштерді тіркеу функциясын бергеннен кейін әкімдік кеңсесі бөлімдерінің мамандарына жүктеме азайды. Бүгінгі таңда Қызылорда облысы «жайлы қызмет көрсету орталығы» жобасын іске қосуға материалдық-техникалық жағынан дайын емес. Дегенмен, облыс орталығында «жайлы қызмет көрсету орталығы» жобасын іске асыру мүмкіндіктері қарастырылуда. |
| 7 | 7-іс-шара. Мемлекеттік органдардың цифрлық жетілуін бағалау әдістемесін бекіту | ЦДИАӨМ бұйрығы | ЦДИАӨМ | 2023 жыл Желтоқсан | орындалды | 2022 жылы Парламент Мәжілісінде «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инновацияларды ынталандыру, цифрландыру мен ақпараттық қауіпсіздікті дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын келісу процесінде депутаттық бастама бойынша «цифрлық жетілу» және «цифрлық жетілу әдістемесін бекіту» ұғымдарына қатысты тармақтар алынып тасталды. Қайталануды болдырмау мақсатында Алып тастау негізделді, өйткені бұл көрсеткіш ақпараттық технологияларды қолдануды бағалау бөлігінде мемлекеттік органдардың қызметін бағалауға енгізілуі тиіс. «Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы» Президенттің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығына сәйкес цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі жыл сайын «ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша «мемлекеттік органның ұйымдастырушылық дамуы» блогы бойынша бағалау жүргізеді. Мемлекеттік органдардың цифрлық жетілуін кешенді бағалау цифрлық трансформация деңгейін (бизнес-процестерді реинжинирингтеу, деректерді басқару процесін енгізу, цифрлық технологияларды енгізу) бағалауды білдіреді, бұл өз кезегінде «ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша «мемлекеттік органның ұйымдық дамуы» блогы бойынша Мемлекеттік органдардың қызметін операциялық бағалау әдістемесінде ішінара ескеріледі. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м. а. 20 ақпандағы бірлескен бұйрығымен 2023 жылғы № 57/НҚ және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2023 жылғы 20 ақпандағы № 46 (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2023 жылғы 21 ақпанда № 31941 болып тіркелген) цифрлық даму министрінің міндетін атқарушының бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, 2020 жылғы 27 қаңтардағы № 32/НҚ және «мемлекеттік органның ұйымдық дамуы «блогы бойынша Мемлекеттік органдардың қызметін операциялық бағалау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 2020 жылғы 28 қаңтардағы № 25 Төрағасының деректерді басқаруға және АКТ-ға қатысты жаңа көрсеткіштерді енгізу бөлігінде-дағдылар. Осыған байланысты, Цифрлық жетілу деңгейі «ақпараттық технологияларды қолдану» бағыты бойынша «мемлекеттік органның ұйымдық дамуы» блогы бойынша Мемлекеттік органдардың қызметін операциялық бағалаудың бекітілген әдістемесі шеңберінде ескеріледі. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының 2023 жылғы 23 қазандағы № 23-61-11.188-4 тапсырмасына сәйкес мемлекеттік органдарды бағалау жүйесін оңтайландыруға қатысты, оның ішінде жыл сайынғы операциялық бағалау жүргізуден бас тарту және бизнесті жүргізудің жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалардың рейтингін қалыптастыру, бұл Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығының күші жойылды деп тануды көздейді. 2010 жылғы 19 наурызда № 954 «Облыстардың орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы», сондай-ақ тиісті заңнамалық және өзге де актілерге, оның ішінде операциялық бағалауға уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың функцияларын айқындайтын түзетулер енгізу. Осыған байланысты, жоғарыда көрсетілген тапсырмаға сәйкес жыл сайынғы операциялық бағалауды жүргізу тоқтатылады. |
| 2-нысаналы индикатор. Платформада мемлекеттік органдардың бизнес-процестерін цифрландыру үлесі (2023 – 25%, 2024 – 45%, 2025 – 60%, 2026 –70%, 2027 – 80%, 2028 – 90%, 2029 – 100%) |  |  | ЦДИАӨМ, «ЦҮҚО» РМК (келісу бойынша), «ҰАТ» АҚ (келісу бойынша) | 25% | 25,2% | Қол жеткізілді 2024 жылғы 4 қаңтардағы жағдай бойынша бизнес-процестер тізілімі 4355 функциядан тұрады (әлеуетті процессуалдық қызметті қамтитын) оның ішінде 1096 функция бойынша мемлекеттік органдар 1500 бизнес-процестер схемасын «сол қалпында» және ішінара «қалай болады» енгізді. Р=(1095/4355)*100%= 25,2 % |
| 8 | 8-іс-шара. ОМО және ЖАО-да (GovTech) және ұлттық компанияларда цифрлық трансформация бағдарламаларын іске асыру үшін бизнес процестердің (G2C, G2B, G2G) реинжинирингі | бекітілген іс-шаралар жоспарлары | ЦДИАӨМ, «ЦҮҚО» РМК (келісу бойынша) | жыл сайын | орындалды | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 9 қарашадағы № 881 қаулысымен бекітілген мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау қағидаларына сәйкес мемлекеттік органдар үш жылға арналған цифрлық трансформацияның 34 жол картасын бекітті. Бекітілген Жол карталары шеңберінде 2023 жылы реинжиниринг 201 бизнес-процесс бойынша жүргізілді, ұсынылған нысаналы пайымдау ұсынымдары МО мақұлданды және нысаналы пайымдауды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларына қол қойылды. қол қойылды. |
| 9 | 9-іс-шара. «Электрондық үкімет» архитектурасын дамыту | архитектуралық порталда орналастырылған «Электрондық үкіметтің» архитектурасы | ЦДИАӨМ, «ЦҮҚО» РМК (келісу бойынша), «ҰАТ» АҚ (келісу бойынша) | жыл сайын | орындалды | Сервистік интегратор 2019 жылғы 12 тамызда № 193/НҚ бекітілген «Электрондық үкімет» архитектурасын қалыптастыру және іске асыру мониторингі қағидаларына сәйкес домендік тәсілді пайдалана отырып, "электрондық үкіметтің" архитектурасын қалыптастырды. Анықтама: домендік тәсіл-мемлекет қызметінің белгілі бір функционалдық салалары (мемлекеттік басқару салалары) шеңберінде қызмет көрсетуге және жұмыс істеуге ведомстволар базасында жекелеген мемлекеттік қызметтерді көрсетуден мемлекеттің көшу моделі. 2022 жылы домендік тәсілді, сондай-ақ мемлекеттік органдардың бұрын әзірленген архитектураларын ескере отырып, сервистік интегратор «электрондық үкіметтің» 17 (функционалдық) домендерін жобалауды жүзеге асырды: Білім Денсаулық сақтау Спорт және туризм Мәдениет, дін, БАҚ Ғылым және инновация Қаржы Әділет және қауіпсіздік Мемлекеттік басқару Өнеркәсіп Энергетика Табиғи ресурстар және экология Ауыл шаруашылығы Көлік Бизнес Инфрақұрылым Әлеуметтік қамсыздандыру Сыртқы саясат «Электрондық үкімет» архитектурасының барлық модельдері мен артефактілері цифрлық форматта әзірленген және көпшілікке қол жеткізу үшін «электрондық үкіметтің» архитектуралық порталында орналастырылған. Бұл ретте «электрондық үкіметтің» архитектурасы оны іске асыру мониторингінің, оның ішінде мемлекеттік басқарудың цифрлық трансформациясының қорытындылары бойынша тұрақты негізде өзектендірілетін болады Сервистік интегратор 2023 жылғы мамыр мен тамыз аралығында деректердің негізгі объектілерін сипаттады, 17 Домен (мемлекеттік басқару салалары) бөлінісінде «электрондық үкімет» деректерінің тұжырымдамалық моделін қалыптастырды және көпшілікке қол жеткізу үшін «электрондық үкіметтің» архитектуралық порталында орналастырылды. Анықтама: деректердің тұжырымдамалық моделі-бұл негізгі атрибуттары мен олардың арасындағы байланыстары бар доменнің негізгі нысандары ретінде ұсынылған мәліметтер моделі. Бұдан басқа, 2022 жылы 14 қазандағы 2022 жылы № 385/НҚ бекітілген деректерді басқару жөніндегі талаптарға сәйкес «электрондық үкіметтің» архитектуралық порталын модификациялау жөніндегі іс-шаралар шеңберінде уәкілетті органды, сондай-ақ деректер паспортының сервистік интеграторын құруға, редакциялауға және келісуге мүмкіндік беретін «Дата каталог» жаңа функционалы әзірленді. «электрондық үкіметтің» ақпараттандырудың әрбір объектісіне. 2023 жылдың 18 тамызында сервистік интегратор мемлекеттік органдардың жауапты қызметкерлерін (data steward) «электрондық үкіметтің» архитектуралық порталында деректер паспорттарын толтыру бойынша оқытуды жүргізді, топтық жеделхат-чат арқылы тиісті оқу материалдарын дайындады және ұсынды: презентация, бейне-нұсқаулық. 2023 жылдың 3-4 тоқсанында сервистік интегратор сәулет порталында модельдерді жариялай отырып, 17 Домен бөлінісінде бизнес-процестер картасын қалыптастыру бойынша іс-шаралар өткізді, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» негізгі деректерін цифрлық форматқа ауыстыруды қамтамасыз ететін сервистер, АК-қызметтер портфелін өзектендіруді жүзеге асырды. |
| 10 | 10-іс-шара. Мемлекеттік органдардың жобалық басқаруын автоматтандыру | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, «ЦҮҚО» РМК (келісу бойынша), «ҰАТ» АҚ (келісу бойынша) | 2023 жыл Желтоқсан | орындалды | 2023 жылғы 16 ақпанда ҚР ЦДИАӨМ «Yevniy Consulting Group» ЖШС-мен (бұдан әрі – Компания) бірыңғай жобалық кросс-платформа форматында жобалар мен бағдарламаларға қатысушылардың жобалау қызметін тік және көлденең интеграциялау негізінде кросс-функционалдық жобалау командаларын қалыптастыру және өзара іс-қимыл әдіснамасы бойынша қызметтерді орталықтандырылған сатып алу жүзеге асырылды kz2050.easyproject.com. Easy - де 1000 пайдаланушыға қол жетімді Project Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауалды бағдарламасын басқару және мониторингілеу үшін «әділ Қазақстан – барлығына және Барлығына арналған. Қазір және мәңгі» (бұдан әрі-сайлауалды бағдарлама) және оны іске асыруға бағытталған жобалар. Анықтама: 1000 есептік жазба сайлау алдындағы бағдарламаны және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің басқа да құжаттарын іске асыруға қатысатын лимиттерге сәйкес барлық мемлекеттік органдар арасында бөлінді (ОМО 15, ЖАО 25, Президент Әкімшілігі 12 есептік жазба және Үкімет Аппараты мониторинг пен бақылау үшін 22 есептік жазба). Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Ә.А. Смайыловтың төрағалығымен өткен Кеңестің 2023 жылғы 8 қыркүйектегі хаттамасының 2-тармағына сәйкес «Битрикс» ақпараттық жүйесін ұлттық және басқа да маңызды жобаларды басқару және мониторингілеу жөніндегі бірыңғай ақпараттық жүйе ретінде қолдану мақұлданды. Техникалық мүмкіндіктерді ескере отырып, ИСПУ-ға «жайлы мектеп», «ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» және «қолжетімді интернет» үш ұлттық жобасын, сондай-ақ Мемлекет басшысының 2023-2029 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөніндегі Жол картасын енгізу туралы шешім қабылданды. «ҚР Президенті Іс басқармасының Инженерлік-техникалық орталығы» РМК мен «Samruk-Kazyna Construction» АҚ арасындағы меморандумға, сондай-ақ енгізу жоспарына сәйкес, ҚР Іс басқармасы, ҚР Денсаулық сақтау министрлігі және «Turarhealthcare» КЕАҚ арасында «ыңғайлы мектеп», «ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» және «ыңғайлы интернет» Ұлттық жобалары бойынша «Битрикс» ақпараттық жүйесінде жұмыс істеу үшін барлық дайындық іс-шаралары аяқталды. Бүгінгі таңда нақты жобалар бойынша деректерді өзектендіру бойынша жұмыстар жүргізілуде. «Битрикс» ақпараттық жүйесін пайдалануға беру актісіне 2023 жылдың 29 желтоқсанда қол қойылды. Осыған байланысты «мемлекеттік органдардың жобалық басқаруын автоматтандыру» іс-шарасы орындалды деп санаймыз. |
| III бағыт. АКТ-ны дамыту 3-нысаналы индикатор. АТ-өнімдері мен қызметтерінің экспорт көлемі (2023 – 84 млрд. тг., 2024 – 147 млрд. тг., 2025 – 210 млрд. тг., 2026 – 250 млрд. тг., 2027 – 300 млрд. тг., 2028 – 500 млрд. тг., 2029 – 700 млрд. тг.) |  |  | ЦДИАӨМ, «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша) | 84 млрд. тг | 113,7 млрд. тенге | Қол жеткізілді Бұл көрсеткіш Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің статистикасындағы Компьютерлік қызметтер экспортының көлеміне сәйкес айқындалады. 2023 жылғы өнімдер мен қызметтер экспортының көлемі 2024 жылғы наурызда ҚР Ұлттық статистика бюросы жарияланатын болады. Сонымен қатар, 2023 жылдың 1 жартыжылдығында өнімдер мен қызметтер экспортының көлемі 113,7 млрд. теңгені құрады. 2023 жылғы өнімдер мен қызметтер экспортының көлемі 2024 жылғы наурызда ҚР Ұлттық статистика бюросы жарияланатын болады. Сонымен қатар, 2023 жылдың 1 жартыжылдығында өнімдер мен қызметтер экспортының көлемі 113,7 млрд. теңгені құрады. |
| 11 | 11-іс-шара. IT қызметтері мен өнімдерінің экспортын арттыру үшін өңірлік акселерациялық бағдарламаларды іске қосу | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша) | 2023-2029 жылдар | 2023 жылы орындалды | Қазақстанның экспорттық әлеуетін қолдау шеңберінде, сондай-ақ, Қазақстанның IT қызметтері мен өнімдерінің экспортын ұлғайту мақсатында тұрақты негізде бірқатар тиісті жұмыстар жүргізілуде, атап айтқанда, жеделдетілген білім беру бағдарламалары ұйымдастырылуда, атап айтқанда: 1. «Scalerator» бағдарламасы – халықаралық сарапшылар қазақстандық технологиялық компаниялар мен стартаптарға экспортқа шығуға және халықаралық серіктестер табуға көмектесетін, «Astana Hub» IT-стартаптар халықаралық технопаркі» Корпоративтік қорының (бұдан әрі – Astana Hub) алғашқы жеделдету бағдарламасы болып табылады. Demo Day Scalerator 2023 жылдың 13 қарашасында өтті, онда бағдарламаның 15 түлегі сөз сөйледі. 2. Global аутсорсер – Astana Hub жеделдету бағдарламасы жылына 4 миллиард АҚШ долларынан астам тапсырыс айналымы бар 5 000 000-нан астам халықаралық клиенттерді қабылдайтын Upwork платформасы арқылы IT сервистік компанияларға тапсырыстарды қабылдауға бағытталған. Рейтингтік кесте негізінде Sales-track бағдарламасының Практикалық блогына 15 команда таңдалды. Бағдарламаның Практикалық блогының ұзақтығы 3 айды құрайды. Бағдарлама нәтижесінде бірінші лекке қатысушылар 158 мың АҚШ долларынан астам сомаға 68 экспорттық келісімшарт жасасты. Қатысушылардың сату географиясы 27 елдің нарығын қамтиды, соның ішінде АҚШ, Канада, Еуропа елдері, Түркия, Аустралия және т.б. 2023 жылғы 14 сәуірдегі № 1 ЦДИАӨМ және Astana Hub арасында жасалған мемлекеттік тапсырма келісімнің (бұдан әрі – Келісім) негізінде, IT қызметтерін экспорттау (Scalerator) бойынша құзыреттерді арттыру және экспортқа (Outsource Accelerator) АТ қызметтерін (сервистік компаниялар) ұсынатын компаниялардың құзыреттерін арттыру бойынша жеделдету бағдарламаларын іске қосу бойынша қызметтер аяқталды. Аталған бағдарламаларды іске асыру нәтижелері бойынша Келісімге сәйкес жұмыстардың аяқталуы туралы акт қабылданды. |
| 12 | 12-іс-шара. Astana Hub бренді негізінде өңірлік технопарктерді ашу және қолдау | Үкіметке ақпарат | ЦДИАӨМ, «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша) | 2023-2029 жылдар | 2023 жылы орындалды. 12 өңірлік хаб ашылды | Бүгінгі таңда Astana Hub 12 өңірлік IT -хабқа және өңірлер бойынша 14 IT community менеджерлеріне жетекшілік етеді. 11 өңірлік IT-хаб ресми түрде ашылды және жұмыс істейді: 1. Abai IT Valley (Семей қ., Абай облысы); 2. Kyzylorda Hub (Қызылорда облысы, Қызылорда қ.); 3. Digital Jetisu (Талдықорған қ., Жетісу облысы); 4. Zhambyl Hub (Тараз қ., Жамбыл облысы); 5. Oskemen it Hub (Өскемен қ., ШҚО); 6. Jaiq Hub (Орал қ., БҚО); 7. Түркістан it Hub (Түркістан қ., Түркістан облысы); 8. Qostanai it Hub (Қостанай қ., Қостанай облысы); 9. Aqtobe it Hub (Ақтөбе қ., Ақтөбе облысы); 10. Aqmola it Hub (Көкшетау қ., Ақмола облысы); 11. Pavlodar it Hub (Павлодар қ., Павлодар облысы); 12. Terricon Vally (Қарағанды қ., Қарағанды облысы). Сонымен қатар, тағы 3 (Ақтау, Атырау және Шымкент қалаларында) өңірлік IT-хабтарды ашу бойынша жұмыстар белсенді жүргізілуде. |
| 13 | 13-іс-шара. Astana Hub экожүйесі үшін акселерациялық және инкубациялық бағдарламаларды ұйымдастыру | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша) | 2023-2029 жылдар | 2023 жылы орындалды. | Бүгінгі таңда келесі акселерациялық және инкубациялық бағдарламалар жүргізілді: «Scalerator» — Astana Hub халықаралық технопаркінің алғашқы акселерациялық бағдарламасы, онда халықаралық сарапшылар қазақстандық технологиялық компаниялар мен стартаптарға экспортқа шығуға және халықаралық серіктестер табуға көмектеседі. 2023 жылы Accelerator акселерациялық бағдарламасының кезекті ағыны іске қосылды. 2023 жылы Бағдарлама 16 апта ішінде өтті. Бағдарлама 2023 жылдың 24 шілдесінде басталды. Demo Day Scalerator 2023 жылдың 13 қарашасында өтті. Бағдарламаны 23 стартап-жоба сәтті аяқтады. Бағдарлама түлектері 100 млн теңгеден астам сомада келісімшарттарға қол жеткізді. Global Outsourcer – компаниялардың it-аутсорсингі экспорттық қызметін қолдауға және жедел дамытуға бағытталған Astana Hub акселерациялық бағдарламасы. 2023 жылы Бағдарлама 16 апта ішінде өтті. Бағдарлама 2023 жылдың 1 тамызында басталды. Demo Day Global Outsourcer 2023 жылдың 27 қарашасында өтті. Бағдарламаны 15 команда сәтті аяқтады. Бағдарлама түлектері 158 мың АҚШ долларынан астам сомаға 68 экспорттық келісімшартқа қол жеткізді. Анықтама: осы бағдарлама шеңберінде стартаптар бірінші кезекте өз қызметтерін АҚШ, Еуропа, Таяу Шығыс және Солтүстік Африка елдерінің нарықтарына экспорттауға бағытталатын болады. Дайындық шеңберінде бағдарламаның жаңа тұжырымдамасы әзірленді, техникалық құжаттама дайындалды, ландингтік бет әзірленді, жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстары жиналды және талданды. Бағдарламаның ұзақтығы-4 ай. Бағдарлама 2023 жылдың 1 тамызында басталды. Бағдарламаға іріктеу жүргізілді. Бағдарламаның бірінші кезеңіне 20 жоба өтті. Бағдарламаның бірінші бөлімі бір айға созылды. Әрі қарай sales-трек бағдарламасының 2 кезеңіне рейтингтік кестенің нәтижелері бойынша 15 жоба өтті. Қазіргі уақытта Бағдарламаға қатысушылар 73 экспорттық келісімшарт жасасты. Бағдарламаның демо күні 2023 жылдың 27 қарашасында өтті. Silkway Accelerator 2023 жылы бағдарламаның 2 ағыны ұйымдастырылды. Silkway Accelerator-дің үшінші ағыны 2023 жылдың наурызында басталды, онда 280 өтінім берілді. 15 қатысушыдан тұратын бағдарлама аясында бағдарламаны 12 стартап-жоба аяқтады үшінші ағынға қатысушылар өздерінің MRR-ін 535 мың долларға дейін көтерді. Төртінші ағынға қатысушылар 197 өтінімнің жалпы санынан таңдалды. Соңына жеткен қатысушылар MRR-ді 4,7 есе арттырып, 190 мың долларға жетті. Techpreneurs Techpreneurs әртүрлі кезеңдерінде стартап-жобаларға қызмет көрсету платформасы мамыр және 2023 жылдың қарашаға дейін өтті, осы кезеңде стартап-жобалардан 100-ден астам өтінім берілді, платформада жеке консультациялар, трекшн-кездесулер, воркшоптар және өзге де топтық білім беру іс-шаралары сияқты қызметтер қолжетімді. Startup Garage Startup Garage - идея сатысында және ерте MVP стартаптарын қолдауға мамандандырылған инкубациялық бағдарлама. Бағдарлама 12 аптаға созылатын кезеңді қамтиды, оның барысында стартаптар қарқынды сүйемелдеу мен олардың дамуы үшін ресурстар алады. Бірінші ағынға қатысуға өтінімдер 248 жобаның жалпы санын құрады. Ұсынылған көптеген өтінімдердің ішінен бағдарламаға қатысуға кіріскен ең перспективалы 103 жоба таңдалды. 41 стартап инкубация бағдарламасын сәтті аяқтады. Оның ішінде 17 жоба Demo Day іс-шарасында өз өнімін әлеуетті инвесторлар мен венчурлық клубтарға ұсынудың бірегей мүмкіндігіне ие болды .Бағдарлама аяқталғаннан кейін: - 27 жоба дамудың келесі кезеңіне өтті; - Ұшқыш өз тұжырымдамасын өзгерте отырып, 5 жобаны сәтті жүзеге асырды; - Стартаптардың белсенді дамуының арқасында 62 жаңа жұмыс орны құрылды; - 21 жоба өзінің бизнес-моделі мен тұтынушылық сұранысының табыстылығын растай отырып, коммерциялық сатылымға қол жеткізді. Бағдарламаның екінші ағыны 8 қыркүйекте басталды. 38 стартап бағдарламаны сәтті аяқтады. Олардың 15-і өз жобаларын венчурлық қорларға, періштелерге, корпоративті компанияларға және венчурлық студияларға ұсынды. Екінші ағынның қорытындысы бойынша стартаптар келесі нәтижелерге қол жеткізді: - 32 жоба келесі кезеңге өтіп, өнімнің құндылығын растады - 6 жобаны ұшқыш жүзеге асырды - бағдарламадан өту кезеңінде 68 жұмыс орны құрылды - 23 жоба коммерциялық сатылымдар жасады. Бұл тармақ ЦДИАӨМ мен Astana Hub арасындағы 2023 жылғы 14 сәуірдегі Мемлекеттік тапсырма шарты шеңберінде іске асырылады. Осы іс-шараны іске асыру қорытындысы бойынша Astana Hub 2023 жылғы 14 сәуірдегі № 1 шарт бойынша орындалған жұмыстар актісін ұсынды. |
| 14 | 14-іс-шара. АТ-құмсалғышының тетігін құру | Заң жобасы | ЦДИАӨМ, "Astana Hub" КҚ (келісу бойынша) | 2024 жыл Желтоқсан | орындалуда | Бақыланатын ортада цифрлық шешімдерді іске асыру, инновациялық цифрлық шешімдерді сынақтан өткізу үшін «IT-құм алаңын» құру мақсатында заңнамалық деңгейде эксперименттік режимнің жұмыс істеу тетігін енгізу және регламенттеу жөнінде шаралар қабылдануда. Мүдделі мемлекеттік органдардың, Алматы қаласы әкімдігінің, «Астана» халықаралық қаржы орталығының, Жасанды интеллект саласындағы зерттеулер мен әзірлемелерді қолдау қорының, «Astana Hub» халықаралық IT-стартаптар технопаркінің және бизнес-қоғамдастықтың (бұдан әрі – Жұмыс тобы) өкілдері қатарынан жұмыс тобымен эксперименттік режим ұғымын, оны қолдану шарттарын айқындау, сондай-ақ пилоттық жобаны жүргізу тәртібін бекіту жөніндегі құзыретті Үкіметке бекіту түрінде Кәсіпкерлік кодекске заңнамалық түзетулерге ұсыныстар әзірленді. Әзірленген түзетулер Парламент Мәжілісінің депутаттары бастамашылық еткен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне байланыс, цифрландыру және АТ саласының инвестициялық ахуалын арттыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (бұдан әрі – Заң жобасы) заң жобасына енгізілді. Бүгінгі күні Заң жобасы шеңберінде эксперименттік режимді эксперименттік режимнің жұмыс істеу механизмін енгізу және реттеу бойынша түзетулер Қазақстан Республикасының Парламент Мәжілісінің қарауында. |
| 4-нысаналы индикатор. 2029 жылға қарай Жаһандық инновациялар индексі (Global innovation index) рейтингіндегі орын (2023 – 77, 2024 – 71, 2025 – 65, 2026 – 59, 2027 – 53, 2028 – 47, 2029 – 41) |  |  | ЦДИАӨМ, «Qazinnovations» ИДҰА» АҚ (келісу бойынша), «Өнімді инновацияларды ынталандыру» ЖБТ (келісу бойынша) | 77 | 81 | Қол жеткізілген жоқ 2023 жылғы 27 қыркүйекте 2023 жылғы Жаһандық инновациялық индекстің (бұдан әрі – Индекс) нәтижелері жарияланды. Қазақстан индексте өткен жылмен салыстырғанда 2 позицияға көтеріліп, 26,7 балл нәтижесімен 132 елдің ішінен 81-ші орынды иеленді (83-орын). Ел Беларусь (80 орын) мен Өзбекстан (82 орын) арасында орналасқан. Сонымен қатар, Қазақстан Ағымдағы рейтингте орталық және Оңтүстік Азия өңірінде инновациялық экономикасы бар үздік 3 елдің қатарына кіргенін атап өткен жөн. Зерттеу 2021 және 2022 жылдардағы деректерді бағалады. 2023 жылғы индекстің қорытындысы бойынша Қазақстан бағалаудың барлық 7 факторы бойынша 3-ші (34-66 орын) және 2-ші квартиль (67-99 орын) шегінде. Сонымен, үш фактор бойынша (Институттар, адами капитал және ғылым, Инфрақұрылым) Ел 3-ші квартилде, ал қалған төрт фактор бойынша – 2-ші орында тұруды жалғастыруда. сілтеме: Қазақстан 2023 - Экономикалық зерттеулер институты Жаһандық инновациялық индексінде 81-орынға ие болды (economy.kz) Өз кезегінде, халықаралық зерттеулер мен талдауларға сәйкес, мысалы, Дүниежүзілік Банктің «a practitioner' s Guide to Innovation Policy» (2020) зерттеуі, кез келген елдің инновациялық дамуына әсер ететін ең маңызды факторлардың бірі ҒЗТКЖ мен инновацияларды қаржыландыру деңгейі мен көлемі болып табылады. Бұл тұрғыда Қазақстанның ЖІӨ құрылымындағы ҒЗТКЖ шығыстарының үлесі небәрі 0,12% -. құрайтынын атап өткен жөн. (Анықтама: АҚШ – 2,6%, Қытай – 3,1%, Түркия – 3,1%, Малайзия-1,5%). Абсолютті түрде, сатып алу қабілетінің паритетіне түзетіле отырып, Қазақстан ҒЗТКЖ-ға орта есеппен среднем 700 млн.доллар жұмсайды, бұл АҚШ-тағы бір зерттеу институтының бюджетімен салыстырылады. ҒЗТКЖ және инновацияларды ресурстық қамтамасыз ету бойынша осы бенчмаркингті ескере отырып, инновацияларды одан әрі дамыту үшін өте шектеулі мүмкіндіктерді атап өтуге болады. Сонымен қатар, ғылым мен инновацияны қолдаудың кең спектріне инновациялар мен ҒЗТКЖ-ны осындай шектеулі бюджеттеудің «бұлыңғырлығы» бөлінген қаржыландырудың тиімділігін едәуір төмендетеді және елдің инновациялық дамуына оң әсер етпейді. Осыған байланысты, 2023 жылғы 7 желтоқсанда ҚР Үкіметі жанындағы технологиялық саясат жөніндегі кеңес инновацияларды дамытуға жаңа фокустық тәсілді мақұлдады. Бұл тәсіл жер қойнауын пайдаланушылардың міндеттемелерінің бір пайызы, венчурлық қаржыландыру және ғылым мен инновацияларды мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы шаралары есебінен 50/50 форматында қаржыландыруды білдіреді, бұл өз кезегінде нақты неғұрлым перспективалы технологиялық бағыттарды шоғырландырылған қолдау есебінен нәтижелілікті арттырады. Бұл тәсіл орта мерзімді перспективада жалпы экономиканың дамуына оң мультипликативті әсер етеді деп күтілуде. Жоғарыда аталған технологиялық саясат кеңесінде мақұлданған басым бағыттар: MedTech, agritech, GreenTech, металлургия, AI, Индустрия 4.0 және GovTech. Бұл бағыттар сарапшылардың болжамдарына сәйкес Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін аса маңызды сын-қатерлерді білдіретін болады. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы технологиялық саясат жөніндегі кеңестің отырысында 2022 жылғы 27 қазанда ҚР Премьер-Министрі Ә.А. Смайылов жаһандық инновациялар индексінің әрбір жеке индикаторы (барлығы 81 индикатор) тиісті орталық мемлекеттік органға бекітілді, ол бойынша бүгінгі күні проблематиканы пысықтау (нысаналы топтардан) және акселерациялық тәсіл арқылы тиісті және сапалы шешімдерді әзірлеу жүргізілуде. Сонымен қатар, жалпы Қазақстан жаһандық инновациялар индексінің көрсеткіштері бойынша оң өсу серпінін көрсетіп отырғанын атап өткен жөн. |
| 15 | 15-іс-шара. Өңір кәсіпорындарында ҒЗТКЖ инновациялары мен нәтижелерін енгізуді танымал ету бойынша жұмыстар жүргізу | ғылыми-техникалық бағдарлама | ЦДИАӨМ | жарты жылдық негізде 2023-2029 жылдар | 2023 жылы орындалды | Іс-шараны орындауға 2023 жылға арналған қаражат келесі жылдарға да көзделмеген. Осыған байланысты іс-шараны орындау Tech Garden (бұдан әрі-Tech Garden) брендімен жұмыс істейтін «Инновациялық технологиялар паркі» дербес кластерлік қорының (бұдан әрі – «ИТП» ДКҚ) ағымдағы жұмыстары шеңберінде жүргізілді. Tech Garden міндеттерінің бірі Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындарындағы процестерді оңтайландыру үшін Индустрия 4.0 перспективалық технологияларын іздеу, әзірлеу және енгізу болып табылады. Бүгінгі таңда жұмыстар жүргізілді: 1. Технологиялық марафондар 2023 жылдың басынан бастап 6 технологиялық марафон өткізілді, онда 87 технологиялық компания 12 жер қойнауын пайдаланушыдан 18 міндет бойынша өз шешімдерін ұсынды, қатысып, өз шешімдерін ұсынды. Технологиялық марафон-бұл тау-кен металлургия кешені, Мұнай-газ секторы және энергетика кәсіпорындарын цифрлық трансформациялау бойынша оңтайлы шешімдерді іздеу мақсатында 2022 жылдан бері өткізіліп келе жатқан Tech Garden бірегей өнімі. Бір алаңда өнеркәсіп секторының өкілдері, жетілген АТ компаниялары және сала сарапшылары міндеттер мен ұсынылған шешімдерді талқылау, сондай-ақ білім мен тәжірибе алмасу үшін жиналады. 2. Қазақстан Республикасы бойынша өнеркәсіптік турлар 1) мамыр айында - Қызылорда қаласындағы «KAZPETROL GROUP» компаниясының ЖШС «Хайркелді, Солтүстік Kazpetrol» кен орнына өнеркәсіптік тур; 2) тамыз айында- Өскемен қаласындағы «Бақыршық тау-кен өңдеу кәсіпорнына» 40 IT- компанияға арналған өнеркәсіптік тур; 3) қараша айында-Атырау қаласында «ИТП» ИК-ның 18 резиденті үшін «Айранкөл (Каспий Мұнай)» кен орнына және «KPI inc» зауытына өнеркәсіптік тур. 3. Шетелге өндірістік турлар (Road Show бағдарламасы) 1) шілде айында «ИТП» ДКҚ «Road Show to Germany» бағдарламасы шеңберінде промтур ұйымдастырды, оған Германияның өнеркәсіптік кәсіпорындарында Индустрия 4.0 озық технологияларымен танысу мақсатында Tech Garden (өнеркәсіптік және IT-компаниялары) 12 резиденті қатысты. Сапар барысында қазақстандық компаниялар аддитивті технологиялар, Smart View, сондай-ақ Индустрия 4.0 технологияларын цифрландыру және енгізу саласында неміс компанияларымен меморандумдарға қол қою қажеттілігі туралы маңызды уағдаластықтарға қол жеткізді. Аддитивті өндіріс саласында жұмыс істейтін неміс компанияларымен (EOS, Gefertec, MGA қауымдастығы) келіссөздер жүргізілді, оларға орталықтың жаңа материалдар мен аддитивті технологиялар бойынша таныстырылымы және ынтымақтастық бойынша ұсыныстар жолданды. 2) қазан айында «ИТП» ДКҚ БАӘ-де Road Show бағдарламасы шеңберінде промтур ұйымдастырды, онда «ИТП» ДКҚ қызметкерлері ADIPEC 2023 энергетика саласының көрмесіне барды, сондай-ақ көрмеге қатысушылармен В2В кездесулер, сондай-ақ Мұхаммед бен Рашид мемлекеттік инновациялар орталығымен, Дубай жасанды интеллект орталығымен, Presight (G 42 компаниялар тобы) келіссөздер өткізді. 3) тамыз айында «ИТП» ДКҚ қызметкерлерінің Ресейге (Мәскеу, Қазан) сапары өтті, онда олар «AI IN 2023: Innopolis ai Conference for Business» халықаралық конференциясына қатысып, «аддитивті технологиялар орталығы» АҚ және Siu system: инжиниринг және аддитивті өндіріс орталығы компаниясымен келіссөздер жүргізді, 4) қараша айында «ИТП» ДКҚ қызметкерлерінің Қытайға (Шанхай қ.) сапары өтті, онда олар China International Import Expo көрмесінде TechGarden стендін ұсынды. 5) Канаданың өнеркәсіптік кәсіпорындарында Индустрия 4.0 технологияларымен танысу мақсатында Канадаға жол шоуын (2024 ж. наурыз) дайындау бойынша жұмыс жүргізілуде. 4. Стартап-жобаларды дамыту 1) Tech Garden бизнес-бағдарламаларын іске асыру шеңберінде приз 22 000 жүлде қорымен Индустрия 4.0 (MVP, PMF сатыларында) стартаптар үшін алғашқы Industry 4.0 Startup Battle - жарыс өткізілді. 59 өтінім келіп түсті, 30 стартап қатысты. Tech Garden қаржыландыруын үш жеңімпаз алды-ISIDA Electronics, SmartView, AgriMo. 2) «ИТП» ДКҚ өнеркәсіптік стартаптар үшін алғашқы өнеркәсіптік акселерация әзірленді және өткізілді. Бағдарлама жер қойнауын пайдаланушылардың кәсіпорындарында отандық цифрлық шешімдерді пилоттау (тестілік енгізу) үшін алғышарттар жасауға бағытталған. 51 өтінім жиналды, оның 15-ін бағдарламаға сарапшылар таңдады. 3 ай ішінде трекшн митингілері (400+ сағат), мәмілелер бойынша консультациялар (100+ сағат), воркшоптар (20 сағат) және питчдектерді дайындау бойынша жұмыстар (30 сағат) өткізілді. Нәтижесінде 2 млрд теңге әлеуеті бар стартаптар мен жер қойнауын пайдаланушылар арасында 22 мәміле пысықталды; 12 тікелей мүдделерді растаумен (жер қойнауын пайдаланушылардан), 3 келісімшартқа қол қойылды. Қорытынды іс-шара - Demo Day өткізілді, онда Жобалар Жер қойнауын пайдалану кәсіпорындарының өкілдері, венчурлік инвесторлар және индустриялық сарапшылар алдында нәтижелерімен бөлісті. 3) «ИТП» ДКҚ AlmaU университетімен бірлесіп Қазақстандағы алғашқы венчурлық студия ашты. Бағдарламаға 15 стартап команда қатысады, олар үшін Эйр Астана, Қазпошта, Golden Compass, metzer Kazakhstan зауыты кәсіпорындарынан міндеттер қалыптастырылды. 5. Оқыту іс-шараларын өткізу шеңберінде: 1) өнеркәсіптік кәсіпорындардың 300-ге жуық қызметкерінің қатысуымен 6 онлайн-вебинар өткізілді. 2) өнеркәсіптік кәсіпорындардың 100-ге жуық қызметкерінің қатысуымен 3 білім беру курсы ұйымдастырылды және өткізілді, оның ішінде: «KAZPETROL GROUP» ЖШС 70 қызметкері үшін екі курс; ТМК цифрландыру бойынша 30 маман үшін бір курс; SIMP платформасының ат-компаниялары мен резиденттері үшін 3 воркшоп пен вебинар. 3) 2 бизнес-кездесу өткізілді: 1) 25-тен астам стартап үшін сериялық кәсіпкер және венчурлік инвестор М.Әбдірахмановпен бизнес-таңғы ас; 2) 18 резидент үшін көпір басшылығымен – П. Көктышевпен және А. Хамитовпен бизнес-кездесу. 6. Facebook парақшасында - 57 Жаңа «ұнайды» белгісі, 4 458 рет кіру, 263 994 қолданушы қамтылды; 2) Instagram – да – 4095 жаңа жазылушы, 39 257 рет кіру, 1 802 837 қолданушы қамтылды. |
| 16 | 16-іс-шара. Өңірлердің инновациялылығы мен технологиялық дамуын мониторингілеу және бағалау тетігін енгізу мен іске асыру | ЦДИАӨМ бұйрығы | ЦДИАӨМ, «Qazinnovations» ИДҰА» АҚ (келісу бойынша) | 2023-2029 жылдар | орындалуда | Инновациялық обсерватория «Өңірлердің технологиялық дамуын мониторингілеу мен бағалаудың метиодикасы» әзірледі. (бұдан әрі-Әдістеме) Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 241-6-бабына сәйкес Ұлттық инновациялық жүйені талдау мақсатында әзірленді. Әдістеме инновацияларды дамытуға және инновациялық даму саласындағы өңірлердің рейтингін құруға бағытталған жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі – ЖАО) қабылдап жатқан шараларын бағалауға арналған. Бүгінгі таңда әдістеме есептеулерін түзету бойынша жұмыстар жүргізілуде. Министрдің бұйрығымен әдістемені бекіту 2024 жылдың 1 тоқсанынын соңына дейін жоспарланған. 2024-2029 жылдары ЦДИАӨМ бұйрығы бекітілгеннен кейін өңірлердің инновациялылығы мен технологиялық дамуын мониторингтеу және бағалау жоспарлануда. |
| 17 | 17-іс-шара. «Ұлттық инновациялық жүйенің бірыңғай терезесі» ақпараттық жүйесін құру | енгізу актісі | ЦДИАӨМ | 2023-2024 жылдар | орындалуда | Бүгінгі күні қалыптасқан және технологиялық саясат жөніндегі кеңесте таныстырылған 2022 жылғы 14 желтоқсанда тұжырымдамалық көзқараспен портал базасында Ұлттық инновациялық жүйенің бірыңғай терезесінің (ҰИЖ БТ) пилоттық нұсқасы іске қосылды astanahub.com. Сонымен, қазіргі уақытта ҰИЖ Б порталында инновациялар мен ҒЗТКЖ-ны мемлекеттік қолдаудың барлық шараларының агрегаторын қалыптастыру, оның ішінде тиісті интеграциялар және мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру бойынша конструкторларды әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұдан басқа, жер қойнауын пайдаланушылардың технологиялық міндеттерін орналастыру жөніндегі сервистің бастапқы нұсқасы іске қосылды, бұл жер қойнауын пайдаланушылардың ҒЗТКЖ бойынша міндеттемелерінің 1% - реализации іске асыру мәселелерін неғұрлым ашық бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, іске қосылған ионис платформасы аясында цифрлық кеңістікте ғылыми және ғылыми-техникалық жарияланымдарды орналастыру мүмкіндігі бөлігінде инновациялық дайджест қолжетімді. ҒЗЖ ИҰ функционалдығын кеңейту, интеграциялау және жұмыс қабілеттілігін нығайту жөніндегі жұмыстар жалғастырылатын болады. 2024 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы технологиялық саясат жөніндегі кеңестің алдағы отырыстарының бірінде ҰИЖ БТ-ні іске қосу жөніндегі жұмыстың нәтижелерін шығару жоспарлануда. |
| 18 | 18-іс-шара. Салаларда технологиялық саясатты қалыптастыру және іске асыру (әдіснамалық сүйемелдеу) | бекітілген нысаналы технологиялық бағдарламалар | ЦДИАӨМ, «Qazinnovations» ИДҰА» АҚ (келісу бойынша) | 2023-2029 жылдар | орындалуда | 2023 жылғы қаңтарда «QAZINNOVATIONS «ИДҰА» АҚ-мен MedTech бағыты бойынша технологиялық болжау жүргізу бойынша шарт жасалды. 2023 жылғы ақпанда технологиялық болжау және технологиялық аудит жүргізу бойынша сарапшыларға кандидатураларды іздеу және іріктеу жүргізілді. Команда құрылды. 2023 жылдың наурыз айында медицина саласына қатысушыларға кешенді талдау жүргізіліп, проблемалар мен міндеттер анықталды. 2023 жылғы сәуірде қаралып отырған салада іске асырылып жатқан мемлекеттік саясатқа, қазіргі жағдайлар мен жағдайларға зерттеу жүргізілді. Сондай-ақ медициналық қоғамдастықпен тығыз байланыста анықталған міндеттер мен проблематиканы шешудің алдын ала жобасы әзірленді. 2023 жылдың мамыр айында Медициналық қоғамдастықпен мақсатты технологиялық бағдарламаның әзірленген жобасы кеңінен талқыланды. 2023 жылғы маусымда нысаналы технологиялық бағдарламаның жобасы медициналық қоғамдастықтың ескертулерін ескере отырып пысықталды. 2023 жылғы 7 желтоқсанда MedTech бағыты бойынша мақсатты технологиялық бағдарламаның жобасы технологиялық саясат жөніндегі кеңеске шығарылды. Премьер-Министрдің технологиялық саясат жөніндегі кеңесінің отырысында А. А. Смайылов аталған инновациялық бағыттың рөлі азаматтардың медициналық қызметтерге сапалы қолжетімділігін қамтамасыз етуде өте маңызды екенін атап өтіп, Денсаулық сақтау және цифрлық даму министрліктеріне MedTech бағыты бойынша ұсынылып отырған тәсілдерді іс жүзінде енгізуді және тиісті технологиялық платформа құруды қамтамасыз етуді тапсырды. Сондай-ақ, 2023 жылғы 29 маусымда «QazInnovations» ҰҚДА» АҚ-мен agritech және GreenTech бағыттары бойынша технологиялық болжау жүргізу бойынша қосымша келісім жасалғанын атап өткен жөн. 2023 жылғы шілдеде технологиялық болжау және технологиялық аудит жүргізу бойынша сарапшыларға кандидатураларды іздеу және іріктеу жүргізілді. Команда құрылды. 2023 жылдың тамызында салалық сарапшылармен кеңінен талқылау өткізілді. Agritech және GreenTech технологиялық бағыттары бойынша зерттелетін ішкі бағыттар және олардың әрқайсысы бойынша жұмыс жоспары ұсынылды. Agritech бағыты бойынша зерттеу жүргізу шеңберінде 31.08.2023 жылдан 27.09.2023 жылға дейін акселерациялық топтардың 10 кездесуі өткізілді. 2023 жылғы 19 қазанда «KazAgro/KazFarm 2023» халықаралық көрмесі аясында agritech бағыты бойынша форсайт зерттеудің екінші дөңгелек үстелі өткізілді. Іс-шараға депутаттар - ҚР Парламенті Мәжілісінің Аграрлық мәселелер жөніндегі комитетінің, ҚР Парламенті Сенатының Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшелері, «Ауыл», «Respublica» партиясының мүшелері, агроөнеркәсіптік кешен мен салалық қауымдастықтардың өкілдері және бизнес-қоғамдастықтың өкілдері қатысты. Жалпы, келесі өнім топтары бойынша өнімдерді (қызметтерді) өндіруге арналған технологиялар анықталды: - Генетикалық түрлендірілген және геноммен өңделген ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен жануарлары; - ДНҚ және РНҚ секвенирлеу қызметтері; - Биопрепараттар және биостимуляторлар; - Ауруларды анықтауға, алдын алуға және емдеуге арналған вакциналар, диагностикалық тест-жүйелер және терапевтік препараттардың жаңа буыны; - Топырақты негізгі және егу алдындағы өңдеуге арналған Техника; - Егіс және отырғызу техникасы; - Дақылдарды күту техникасы; - Суару және суару техникасы; - Тыңайтқыштарды қолдану техникасы; - Жинау техникасы; - Егін жинаудан кейінгі өңдеуге арналған Техника мен жабдық; - Белгілі бір дақылдарды өсіруге арналған арнайы техника; - Жем дайындау техникасы; - Жемді өңдеуге арналған Техника; - Жануарларға күтім жасау техникасы; - Мемлекеттік деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер (ақылы қызмет); - Фермерлерге қызмет көрсету бойынша Мемлекеттік қызметтер (тегін қызмет); - Фермерлер мен ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарына қаржы ресурстарына онлайн қолжетімділікті ұсыну жөніндегі қызметтер; - Тұқым базасына онлайн қолжетімділікті ұсыну бойынша қызметтер (ақылы қызмет); - Фермерлерге білім базаларына онлайн қолжетімділікті ұсыну бойынша қызметтер (тегін қызмет); - Қолданбалар және басқа сандық шешімдер; - Азық-түлік мақсатындағы дәстүрлі дәнді дақылдар; - Жемшөп мақсаттары үшін дәстүрлі астық-жемдік дақылдар; - Жемшөп мақсатына арналған дәстүрлі емес дәнді дақылдар; - Азық-түлік және жемшөп мақсаттары үшін майлы дақылдар; - Дәнді-бұршақты дақылдар; - Дәстүрлі Жемшөп дақылдары; - Дәстүрлі емес жемшөп дақылдары; - Дәстүрлі түйіршікті минералды тыңайтқыштар; - Минералды тыңайтқыштардың жаңа түрлері; - Ауыл шаруашылығы дақылдарын өндіру; - Мал шаруашылығына арналған құрама жем; - Көкөніс дақылдары; - Астық шикізатына негізделген тамақ өнімдері; - Күнбағыс тұқымдары; - Ет өнімдері Halal; - Сүт өнімдері; - Балама ақуыздар және т.б. Технологиялық болжаудың бірінші кезеңін өткізу шеңберінде GreenTech бағыты бойынша 11 адамнан тұратын сараптамалық топ құрылды. Болжау 7 бағыт бойынша жүзеге асырылды: 1.Таза көлік; 2.Таза ауа және тұрақты жасыл кеңістіктер; 3. Қалдықтарды басқару; 4. ЖЭК; 5. Жасыл құрылыс және ТКШ; 6. Энергия тиімділігі; 7. Суды тұрақты басқару. 2023 жылғы 13-22 қыркүйек аралығында Астана және Алматы қалаларында бекітілген бағыттар бойынша 7 стратегиялық сессия өткізілді. Жалпы, жеті бағыт бойынша сессия қорытындысы бойынша басым технологиялық тауашалар анықталды: Электр жүйесінен Генерация; Жылумен жабдықтау жүйесі; Электрмен жабдықтау жүйесі; Сумен жабдықтау және су бұру жүйелері; Тұрғын және қоғамдық ғимараттар; Өнеркәсіп. Жылу оқшаулағыш материалдар; Автоматтандырылған жылу пункті; Жылыту аспаптарына терморегуляциялық клапандар; Энергияны үнемдейтін мөлдір құрылымдар; Шағын ЖЭК. Энергия жүйесінің электр энергиясын теңестіру; ЖЭК өндіретін энергияны жинақтау технологияларын әзірлеу; ЖЭК-ті қолданыстағы электр және жылумен жабдықтау желілерімен интеграциялау; ЖЭК негізінде энергия үнемдеу технологияларын енгізу; ЖЭК кәсіпорынның энергиямен қамтамасыз ету құрылымына интеграциясы; Суды тұщыландыру және ағынды суларды тазарту технологиялары, оларды қайта пайдалану. Құрылыс және экономиканың басқа да салаларында өнеркәсіптік (қауіпті емес, инертті) қалдықтарды пайдалану; Медициналық қалдықтарды барынша қауіпсіз және тиімді кәдеге жарату үшін жаңа әдістер мен технологияларды зерттеу және енгізу; Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сұрыптауға, қайта өңдеуге, кәдеге жаратуға арналған отандық қондырғыларды, жабдықтарды өндіру; Ауылшаруашылық, өндірістік және коммуналдық Ағынды суларды тазарту технологиялары; Су тасқынын басқару, су тасқынын қоймаларға айдау, жауын-шашынды ұлғайту, мұздықтарды ұлғайту, ауадан су алу технологиялары; Әмбебап Жылдам зарядтау станцияларының жаңа түрлері; Зауыттарды Автоматтандыру және роботтандыру; Автоматтандырылған басқару жүйесі содан кейін диспетчерлеу; Internet of Things технологиясын дамыту және енгізу; Тұрақты авиациялық отын (saf) құру. Қоғамдық көлікті жүргізу сапасының мониторингі (өз көлігінен ОТ-ға ауысуға әсер етеді); Ауа жағдайы және жоспарланған көрсеткіштерді орындалған көрсеткіштермен салыстыру мүмкіндігі бойынша эталонды қалыптастыру үшін деректерді технологиялық модельдеу және т. б. GreenTech форсайт зерттеуінің қорытындысы бойынша Қазақстанда қолданылатын әлемдік технологиялық трендтер анықталды, атап айтқанда: - Smart Grid жүйесі-энергия өндіру және тұтыну процестерін болжау, реттеу және үйлестіру, оның ішінде ЖЭК көздерінің желісіне қосылу және тұрақты жұмыс істеу үшін; - Қайталама шикізатты қайта өңдеуге байланысты технологиялар: пластик; шыны; алюминий банкалар; макулатура; тамақ қалдықтары; - Net zero Building (NZB) және nzeb (near Zero Energy Building)нөлдік шығарындылары бар ғимараттар; - Суды көп қажет ететін дақылдардан бас тарту және ауыстыру; - Электромобильдер; - CO2 ұстау және сақтау; - Энергия мен судың ағып кетуін бақылау, басқару және есепке алудың интеллектуалды жүйесі және т.б. 2023 жылдың 10 қарашасында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Экология және табиғатты пайдалану мәселелері жөніндегі комитеті төрағасының қатысуымен стратегиялық сессия өтті және GreenTech саласындағы инновацияларға ықпал ететін заңнамалық шараларды әзірлеудің негізгі аспектілерін талқылау үшін сарапшыларды, Индустрия өкілдерін және түрлі салалардағы ғалымдарды, мемлекеттік органдар өкілдерін жинады. Сессияның нәтижесі заңнамалық базаны жетілдіру және GreenTech саласындағы инновацияларды ынталандыру мақсатында мүдделі тараптар мен заң шығарушыларға берілетін бірқатар ұсыныстар мен ұсыныстар болды |
| 19 | 19-іс-шара. Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін ынталандыру (инновациялық гранттар, бизнес-инкубациялау) | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, «Qazinnovations» ИДҰА" АҚ (келісу бойынша) | 2024-2025 жылдар | 2023 жылы орындалды | Бизнес-инкубация. «QazInnovations» инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ бизнес-инкубациялауды дамытуға жәрдемдесу мақсатында бизнес-инкубаторларды конкурстық іріктеуді жүзеге асырады. 2023 жылдың 10 сәуірінен 12 мамырына дейін бизнес-инкубациялау қызметтерін көрсетуге өтінімдер қабылданды. Барлығы 37 өтініш келіп түсті және конкурстық іріктеуден кейін еліміздің 9 өңірінен 19 жеңімпаз жарияланды. Оның ішінде: ЖОО жанында – 11 бірлік, жеке бизнес – 8 бірлік. ҚР 9 өңірі жұмылдырылды: Алматы – 8 бірлік, Астана – 3 бірлік, БҚО (Орал) – 2 бірлік, Қызылорда, Талдықорған, Павлодар, Тараз, Петропавл, Қостанай-әр қалада 1 бірлік. Конкурс қорытындысы бойынша жалпы сомасы 297 млн.теңгеге 19 бизнес-инкубатормен шарттар жасалды. Нәтижелері 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін.: -кем дегенде 38 тегін бизнес-инкубация/акселерация бағдарламасы; - 570-тен астам жоба, олардың көпшілігі болашақта мемлекеттік және жеке қолдау шараларын алуға арналған конкурстарға қатыса алады; - кемінде 95 әлеуетті инвесторды тарта отырып, 38-ден астам Demoday (қаржыландыру алу мүмкіндігімен жобаның соңғы тұсаукесері); - инновациялық қызметті насихаттау мақсатында БАҚ пен әлеуметтік желілерде 950-ден астам жарияланым; Бағдарламаның негізгі әсері: бұл елдің ұлттық инновациялық экожүйесін дамыту, сондай-ақ шағын кәсіпкерлікке бизнес-жобаларды дамыту үшін қажетті жедел қолдау көрсете алатын интеграцияланған және тұрақты құрылымды дамыту. Сонымен қатар, бұл осы жобаларға Qazinnovations, Ғылым қоры, ЖАО және басқа да мемлекеттік ұйымдардың мемлекеттік қолдау шараларына қатысуға, сондай-ақ жеке инвестицияларды тартуға мүмкіндік береді. Осы бағдарламаның нәтижесінде еліміздің барлық өңірі бойынша 95 инвестордың алдында дамодейге 583-тен астам жоба сіңдірілгенін атап өткім келеді. Мәселен, «халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ инкубациялық бағдарламасының қатысушысы питчингтен кейін өзінің «Yourbandy» жобасына 200 мың. доллар көлемінде инвестиция тарта алды. Бұл бағдарламаны іске асыру Қазақстанға қолда бар адами әлеуетті неғұрлым тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Инновациялық гранттар. 05.06-10.08.23 ж. аралығында жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық дамытуға, технологияларды коммерцияландыруға (2 кезең) 05.06-07.08.2023 ж. аралығында және технологияларды коммерцияландыруға (1 кезең) 10.07-10.08.2023 ж. аралығында Инновациялық гранттар беруге өтінімдерді қабылдау аяқталды. Технологияларды коммерцияландыруға 1 кезеңге 268 өтінім алынды, 170 өтінім тіркелді, оның ішінде гранттық қаржыландыру жөніндегі кеңес инновациялық гранттар беруді мақұлдады – 21 өтінім. Технологияларды коммерцияландыруға 2 кезең – 33 өтінім алынды, оның ішінде гранттық қаржыландыру жөніндегі кеңес инновациялық гранттар ұсынуды мақұлдады – 8 өтінім. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық дамытуға 29 өтінім алынды, оның ішінде гранттық қаржыландыру жөніндегі кеңес инновациялық гранттар ұсынуды мақұлдады – 5 өтінім. Қазіргі уақытта жалпы сомасы 1.1 млрд. теңгеге 31 инновациялық грант беру шарты жасалды. Басым бағыттар бойынша: 1. Индустрия элементтерін қоса алғанда, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 4.0-17 грант; 2. Биотехнология, медицина мен денсаулық сақтаудағы жаңа технологиялар - 3 грант; 3. Жаңа материалдар, аддитивті технологиялар, нанотехнология-2 грант; 4. Өңдеу өнеркәсібіндегі жаңа технологиялар - 3 грант; 5. Экологиялық таза технологиялар, энергия тиімділігі, энергия үнемдеу және баламалы энергетика-3 грант; 6. Жаңа қаржы технологиялары-1 грант; 7. Электрондық өнеркәсіп-2 грант; 8. Робототехника-1 грант. |
| 20 | 20-іс-шара. Венчурлік қаржыландыруды қолдау жүйесін дамыту | ЦДИАӨМ бұйрығы | ЦДИАӨМ, «Өнімді инновацияларды ынталандыру» ЖБТ (келісу бойынша) | 2024-2029 жылдар | орындалуда | 2021 жылғы 15 желтоқсанда «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасы шеңберінде АХҚО аумағында Tumar Ventures LP ерте қаржыландырудың венчурлік қоры (бұдан әрі - қор) құрылды. Қор еліміздің венчурлық экожүйесін дамытуға және инновациялық жобаларға жеке инвестициялар тартуға бағытталған. Қордың капиталдандыру көлемі 19,8 млн АҚШ долларынан асады. Қорға 10,1 млн АҚШ доллары немесе 4,7 млрд теңгеден астам сомаға жеке инвестордың қаражаты тартылды. Бұл қаражат инновациялық жобаларға, оның ішінде қазақстандық жобаларға инвестицияларға бағытталатын болады. 2023 жылдың маусымында бас серіктес екі стартаппен Term Sheet-ке қол қойды (Zip.ai және CodePlay) жалпы сомасы 1 миллион АҚШ долларын құрайды. Бүгінгі таңда Қор алты стартаппен инвестициялық келісімдерге (SAFE, SPA, CLA – Дүниежүзілік банк бекіткен нысан бойынша) қол қойды (Zypl.ai, CodiPlay, iTulek, ZanBar Pro, JobCannon, Daryn.Ineline, JobEscape) жалпы сомасы 5,8 млн.доллар АҚШ. Сондай-ақ Инновациялық экожүйені жақсарту бойынша іс-шаралар жүргізілуде (стартаптар үшін инвесторларды тарту және оларды сыртқы нарықтарға шығаруға жәрдемдесу арқылы). Сонымен қатар, венчурлық қаржыландыру индикаторлары бойынша жаһандық инновациялар индексінің көрсеткіштерін жақсарту шеңберінде акселерациялық топ құрылды. Бұл топқа венчурлық капитал және тікелей инвестициялар қауымдастығының өкілдері кіреді. 2023 жылы 8 тамызда және 2023 жылы 15 тамызда 2 отырыс өткізілді. Осы отырыстарда венчурлық қаржыландыруды шешудің мәселелері мен жолдары қаралды. Өз кезегінде, инновациялық қызмет саласын мемлекеттік қолдау жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша заң жобасын әзірлеу жоспарлануда, ол венчурлік қаржыландыруды дамытуды да қамтитын болады. Акселерациялық топ венчурлік нарықтың негізгі проблемаларын анықтады және оны одан әрі дамыту жөніндегі шараларды әзірледі, сондай-ақ ЕДБ мен сақтандыруды ұймдардың венчурлік қаржыландыруға тарту бойынша заңнамалық түзетулерге ұсыныстар қалыптастырды. Әзірленген түзетулерді ЖРРР және ҰБ-мен келісу жоспарлануда. |
| 21 | 21-іс-шара. Мемлекеттік (әлеуметтік) инновацияларды қолдау және ынталандыру жүйесін дамыту | ЦДИАӨМ бұйрығы | ЦДИАӨМ, «Qazinnovations» ИДҰА» АҚ (келісу бойынша) | 2023 жыл Желтоқсан | орындалды | «Инновациялық гранттар берудің басым бағыттарын айқындау туралы» Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 17 қыркүйектегі № 339/НҚ бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» бұйрығының жобасы әзірленді. ЦДИАӨМ бұйрығының жобасы «Ашық НҚА» порталында жария талқыланды, сондай-ақ сараптамалық және қоғамдық кеңесте қаралды. Бұйрық 11 (ДСМ, АШМ, ӨҚМ, Еңбекмині, ЭТРМ, Қаржымині, ЭМ, СРИМ, КМ, ҰЭМ және Әділетминистрлігімен) келісілді. «Инновациялық гранттар берудің басым бағыттарын айқындау туралы» Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 17 қыркүйектегі № 339/НҚ бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» бұйрығы 2023 жылғы 28 желтоқсанда № 683 тіркелді. |
| 22 | 22-іс-шара. Инновациялық және ғылыми қызметті қолдаудың мемлекеттік шараларын жетілдіру | ЦДИАӨМ бұйрығы | ЦДИАӨМ, «Qazinnovations» ИДҰА» АҚ (келісу бойынша) | 2024 жыл Шілде | 2023 жылы орындалды | Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 1 қазандағы №365/НҚ бұйрығымен бекітілген Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттар беру қағидаларына Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2023 жылғы 25 мамырдағы №111/НҚ бұйрығымен өзгерістер енгізілді. Негізгі өзгерістер: 1. Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттар беру қағидалары негізінен нақтылау сипатына өзгерістер енгізілді. 2. Негізгі өзгерістер жалақы бойынша шекті 9 000 000 теңгеге дейін ұлғайту, сондай-ақ үшінші тұлғалар және (немесе) бірлесіп орындаушылар орындайтын өзге де жұмыстарға және/немесе қызметтерге ақы төлеуді 6 000 000 теңгеге дейін шектеу. Жобаның сапалы командасын құруға ынталандыру және гранттық қаражатты пайдаланудың ашықтығын арттыру мақсатында мыналар ұсынылады: - жалақы бойынша шекті 6 000 000 теңгеден 9 000 000 теңгеге дейін арттыру; - үшінші тұлғалар және (немесе) бірлесіп орындаушылар орындайтын өзге де жұмыстарға және (немесе) қызметтерге ақы төлеуді 6 000 000 теңгеге дейін азайту. Команданың әрбір мүшесіне 7,5 ш.м. үй-жайларды жалға алу. КТ-ның 1-ші сатысында іссапар шығындары (шетелдіктерді қоса алғанда) алынып тасталды. Конференцияға қатысуға және өткізу нарығын іздеуге бағытталған іссапарларға алаңдамай жобаның өнімін пысықтауға өтініш берушінің назарын аудару мақсатында. Жобаны іске асыру шеңберінде шығындар баптарының сомасының өзгеруі инновациялық гранттың бекітілген сомасына әсер етпейді. 3. Инновациялық грант беруден бас тартудың негізі көрсетілген тармақтар қосылды. Инновациялық гранттар беру тәжірибесі өтініш берушілердің дұрыс емес деректер мен құжаттарды ұсынатындығын көрсетеді. Осы өзгерістер мақсаттар үшін енгізілді: - құжаттар топтамасын азайту, өтініш берушілерге жүктемені азайту; - сапалы жоба командасын құруға ынталандыру; - конференцияға қатысуға және өткізу нарығын іздеуге бағытталған іссапарларға алаңдамай жобаның өнімін пысықтауға өтініш берушінің назарын аудару. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 5 қазандағы №370/НҚ бұйрығымен бекітілген жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидаларына Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2023 жылғы 24 мамырдағы №107/НҚ бұйрығымен өзгерістер енгізілді. Негізгі өзгерістер: 1. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидалары негізінен нақтылау сипатындағы өзгерістер енгізілді; 2. Инновациялық грант беруден бас тартудың негізі көрсетілген тармақтар қосылды; 3. Индустриялық сертификаттың болуы (өтініш берушінің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілер тізілімінде болуын растайтын), сенімді бағдарламалық қамтамасыз ету және электрондық өнеркәсіп өнімдері тізілімінің болуы алынып тасталды; 4. Гранттық қаражатпен қоса қаржыландыру үшін жеке бағыт ретінде «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» басым бағыты алынып тасталды. Аталған өзгерістер құжаттар топтамасын азайту, өтініш берушілерге жүктемені азайту мақсатында енгізілді. Инновациялық гранттар беру жөніндегі конкурстық рәсімдерді аяқтау және осы бағыттағы уәкілетті орган мен даму институттарының атына жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне мониторинг жүргізу қорытындылары бойынша инновациялық және ғылыми қызметті қолдаудың мемлекеттік шараларын жетілдіру мәселесі де қаралатын болады. Премьер-Министрдің орынбасары Е.К. Жамаубаевтың 2023 жылғы 23 қазандағы тапсырмасын орындау үшін 12-18/01-94-6//1008 (17-тармақ), жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидаларына өзгеріс енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде (Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 5 қазандағы №370 бұйрығы/ НК) базалық (кіріс) критерийлер бөлігінде: өтініш берушіге іріктеу кезінде мынадай критерийлер белгіленеді: - мәлімделген салада кемінде 3 (үш) жыл коммерциялық қызметті жүзеге асыратын және соңғы 3 (үш) жылдағы салық аударымдарының өсу серпіні бар. (Бұйрықтың жобасы ҰЭМ мен ҚМ, ӘМ келісілген). Премьер-Министрдің орынбасары Е.К. Жамаубаевтың 2023 жылғы 23 қазандағы тапсырмасын орындау үшін №12-18/01-94-6//1008 (17-тармақ), салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидаларына өзгеріс енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде (Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 1 қазандағы № 364 Бұйрығы/НҚ) базалық (кіріс) критерийлер бөлігінде: Салаларды технологиялық дамытуға арналған инновациялық грант өтініш берушілерге мынадай өлшемшарттарға сәйкес беріледі: 1) коммерциялық қызметті жүзеге асыратын және технологиялық бизнесті жүргізу, мәлімделген және (немесе) сабақтас салаларда бизнесте кемінде 3 (үш) жыл жаңа ғылыми және техникалық білімді қолдану тәжірибесі бар және соңғы 3 (үш) жылдағы салық аударымдарының өсу серпіні бар. Бұйрықтың жобасы ЭМ мен ҚМ, Әділетминінің келісімімен келісілген). |
| 5-нысаналы индикатор. Жоғары білікті АТ-кадрларын даярлау (2023 – 35 мың, 2024 – 35 мың, 2025 – 35 мың, 2026 – 35 мың, 2027 – 35 мың, 2028 – 35 мың, 2029 – 40 мың) |  |  | ЦДИАӨМ, «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша), ҒЖБМ | 35 мың | 35 мың | Қол жеткізілді 2023 жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша 35 000т-маман даярланды. |
| 23 | 23-іс-шара. Бағдарламалаудың озық мектептерін анықтау мәселесін пысықтау | Үкіметке ұсыныс | ЦДИАӨМ, «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша) | 2023 жыл Желтоқсан | орындалды | Мектептерді озық бағдарламалау мектептеріне жатқызу критерийлері: 1) ұзақтығы кемінде 6 (алты) ай оқитын курстардың болуы; 2) бірінші басшының мөрімен және оның міндетін атқарушының немесе оның шешімімен айқындалған өзге де адамның қолымен куәландырылған, мынадай ақпаратты қамтитын курстардың егжей-тегжейлі силлабустарының болуы: - курстардың атауы және олардың толық сипаттамасы; - Курстың ұзақтығы айларда, апталарда және академиялық сағаттарда (мүмкіндігінше); - тақырыптар бойынша оқыту жоспары; - студенттерді бағалау критерийлері; - оқытушылар құрамы туралы ақпарат; - студенттерді іріктеу критерийлері; - оқыту форматы (онлайн, офлайн, гибрид); - оқытуда технологияларды пайдалану (бар болса); 3) түлектер тізімінің болуы (сәттілік тарихы) құжат түлектің ірі компанияда жұмысқа орналасуын, сондай-ақ халықаралық it алыптардан сертификат алғанын растайды; 4) студенттің білім алуына арналған заманауи техниканың болуы; 5) түлектерді жұмысқа орналастырудың жоғары деңгейі; 6) оқытушылар мен студенттердің дайджест бойынша біліктілігін арттыру үшін ай сайынғы семинарлар өткізу (неғұрлым өзекті, қызықты материалдар). |
| 24 | 24-іс-шара. IT бағдарламалау мектептеріне олардың уәкілетті ұйымның талаптарына сәйкестігін ескере отырып ваучерлер бөлу | Үкіметке ақпарат | ЦДИАӨМ, «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша) | 2024-2029 жылдар | 2023 жылы орындалды. 3183 Ваучер берілді | Astana Hub базасында IT таланттарды дайындау бағыты шеңберінде баламалы білім беруді қолдау туралы шешім қабылданды. Ол үшін IT-кәсіптерді игергісі келетін дарынды қазақстандықтарға жеке озық IT-мектептерді субсидиялау арқылы білім беру гранттарын немесе ваучерлерді беру тетігін көздейтін Techdda бағдарламасы әзірленді. Tech Orda 2023 Нәтижелері 2023 жылы ҚР өңірлерінен студенттердің тартылуын арттыру үшін Tech Orda бағдарламасын іске асыру тәртібіне өңірлерден студенттердің үлесін кемінде 30% деңгейінде қамтамасыз ету бойынша онлайн мектептерге қойылатын талаптар туралы өзгерістер енгізілді. Сонымен қатар, Tech Orda 2023 бағдарламасы аясында «Tech Orda 2023 бағдарламасын іске асыру тәртібіне» келесі өзгерістер енгізілді: 1) Өткен ағындарға қатысушының мәртебесіне қарамастан, жыл сайынғы негізде субъектілерді (it-мектептерді) міндетті аккредиттеу; 2) өтініш берушілердің қажет болған жағдайда тәуелсіз комиссияның шешіміне дауласу мүмкіндігі үшін апелляция рәсімі бойынша бөлім қосылды; 3) шартты квоталарды алу үшін қосымша критерий қосылды – Астана және Алматы қалаларын қоспағанда, заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының өңірлерінде мемлекеттік тіркеу. Бұл коэффициент бағдарлама субъектісінің сабақтарын офлайн немесе гибрид форматында өткізген жағдайда ғана қолданылады. Сондай-ақ бағдарлама субъектісі бағдарламаға қатысу үшін ҚР өңірлерінде (Астана, Алматы қалаларынан басқа) заңды тұлғаларды құрған кезде және осындай жаңадан құрылған заңды тұлғалар офлайн/гибрид форматында оқуды өткізген жағдайда, Бағдарлама субъектісінің Табыс тарихы барлық осындай заңды тұлғаларға қатысты есептелуі мүмкін. заңды тұлғалар Бағдарлама шеңберінде Табыс тарихы пайдаланылатын Бағдарлама субъектісінің құрылтайшылары немесе бірінші басшылары болуға тиіс. 4) Бағдарламаға қатысушылардың (it-мектептердің) кандидаттарды (студенттерді) іріктеу тәртібі бағдарламаға қатысушыда онлайн форматта курс бойынша оқуды өткізу шартымен өңірлік студенттердің үлесі студенттердің кемінде 30% - % құрауы тиіс өлшемшартпен толықтырылды; 5) IT-мектептердің витринасы порталда іске асырылатын болады astanahub.com. 2023 жылғы 12 маусым мен 2023 жылғы 2 шілде аралығында іске қосылған Tech Orda 2023 бағдарламасы шеңберінде IT-мектептерден өтінімдерді қабылдау процесі өтті. Аккредиттеу процесі аясында 2023 жылдың ағымы бойынша мектептерден 18 179-ға 102 өтінім алынды, бұл бағдарламалау мектептерінің мамандарды даярлауға деген үлкен сұранысы туралы айтады. Тәуелсіз комиссия аккредиттеуден 82 IT-мектеп және 1 IT-компания өтті, оның 21-і жаңа. 34 мектеп (41%) Қазақстан Республикасының өңірлерінде орналасқан. (анықтама: Астана қ. (29), Алматы қ. (19), Ақтау қ. (1), Ақтөбе қ. (2), Атырау қ. (3), Қарағанды қ. (6), Қызылорда қ. (1), Павлодар қ. (3), Семей қ. (2), Орал қ. (1), Шымкент қ. (7), Тараз қ. (2), Көкшетау қ. (2), Түркістан қ. (1), Талдықорған қ. (1), Қаскелең қ. (1)). Қосымша, ҚР азаматтарын IT-компанияларда оқытуға квоталарды бөлу шеңберінде 2023 жылы Тәуелсіз комиссия беру туралы шешім қабылдады Epam Халықаралық IT компаниясының 300 ваучері. Компания сондай-ақ өтеусіз негізде алдағы ағын шеңберінде қосымша кемінде 300 студенттің (күту парағы) оқуға дайындығын білдіреді. 2023 жылғы IT-мектептер мен it-компанияларды іріктеу нәтижелері бойынша барлығы 3267 квота бөлінді: • IT-мектептері: • 82 аккредиттелген it мектептері • 1 IT-компаниясы • 3183 квота. |
| 25 | 25-іс-шара. Заманауи бағдарламалау мектептерінің, оның ішінде өңірлерде ашылуы | Үкіметке ақпарат | ЦДИАӨМ, «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша), ЖАО | 2024-2029 жылдар | орындалды | Astana Hub қолдауымен 2023 жылы келесі жаңа жеке IT мектептер ашылып, тартылды: Шымкент қаласында: Insoft.shymkent және Jump Lessons; Тараз қаласында: S-Tec ЖШС; Талдықорған қаласында: 125 High School және Jetisu it Hub; Қызылорда қаласында: VERTEX School ЖШС; БҚО Орал қаласында it Hub және Jaiq Hub, Түркістан қаласында Dosti School. Жалпы, 2021 жылдан бастап 36 IT- мектебі ашылды. Анықтама: Семей қаласында Abay IT-Valey орталығы ашылды. Сондай-ақ, қосымша білім беру аясында Семей қаласында «Coddy_Semey» мектептері, «Дельта» мектебі, «Алгоритмика» мектебі жұмыс істейді. 400-ден астам бала оқытылды. Ақмола облысында «Tech Orda» мемлекеттік қаржыландыру бағдарламасы бойынша IT-мамандарды оқыту мақсатында екі it-бағдарламалау мектебі іске қосылды (1-Kokshelab, 2-Ozen.vision). Сондай-ақ, «Әл-Фараби атындағы IT-Лицей» КММ білім беру мекемесі жұмыс істейді. Атырауда 2022 жылы «Компьютерлік Академия ШАГ» халықаралық оқу орталығы ашылды. 2023 жылдың 25 мамырында Шығыс Қазақстан облысында «Astana Hub» қолдауымен өңірлік «Oskemen hub» іске қосылды. 2022 жылдың 2 қарашасында Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтында it академиясы ашылды. 2023 жылғы 13 мамырда Талдықорған қаласында Жастарға қызмет көрсету орталығының ғимаратында «Jetisu Digital» аймақтық IT -Hub ашылды. Жетісу облысында Astana hub-пен «Samsung innovation campus» бағдарламалау мектебі және «Startup Orda»стартап инкубаторы сияқты жобалар тегін іске қосылды. Қазіргі уақытта Қызылорда қаласының IT-паркінде 9 резидент тіркелген: «Grand master» ЖШС бағдарламалау мектебі, «ART Software» ЖШС, «Meta мектеп» ЖШС, «Keyhorse» ЖШС, «Vertex» ЖШС, «Kazrobotics» ЖШС, «RedOrda» ЖК, «FlyOrda» ЖШС, «Kyzylorda» ЖШС, «Business Hub» 2021 жылы Жезқазған қаласында ZhezIT бағдарламалау мектебі ашылды. Петропавл қаласында «JuniorCodeSҚO» бағдарламалау мектебі жұмыс істейді. |
| 26 | 26-іс-шара. Дарынды АТ-кадрлардың резервін анықтау жөніндегі мәселені пысықтау | ЦДИАӨМ-ге ұсыныс | «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша) | 2023 жыл Желтоқсан | орындалды | Бүгінгі таңда әлеуетті талантты IT-кадрлардың резервін анықтау бойынша тізім қалыптастырылды. 1. Жоғары оқу орындары. 2. «Болашақ» халықаралық бағдарламалар орталығы. 3. Президенттік кадрлық резерв. 4. Акт компаниялары жанындағы білім беру технологиялық академиялары. 5. Digital nomads. 6. «Tech Orda» білім беру бағдарламасы 7. Спорттық бағдарламалау Федерациясы. |
| 27 | 27-іс-шара. Оқыту сапасын неғұрлым жоғары деңгейге көтеру мақсатында өңірлік университеттерге бейінді университеттердің қамқорлығын ұйымдастыру | Үкіметке ақпарат | ЦДИАӨМ, «Astana Hub» КҚ (келісу бойынша), ҒЖБМ | 2024-2029 жылдар | орындалуда | Бұл тетік регион-мамандарды сапалы даярлау және бейінді жоғары оқу орындарының тәжірибесін қолдану, сондай-ақ өңірлік жоғары оқу орындарының деңгейін арттыру мақсатында өңірлік жоғары оқу орындарының бейінді жоғары оқу орындарымен ынтымақтастығына бағытталған. Бейінді университеттердің тәжірибесін ескере отырып, бұл шаралар профессор-оқытушылар құрамын оқытуға, бейінді университеттер командасымен бірлесіп өңірлік университеттерде оқытудың өзекті бағдарламаларын әзірлеуге, сондай-ақ өңірлік университеттер студенттерінің Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуына мүмкіндік береді. Astana IT University 3 өңірлік ЖОО-мен меморандумға қол қойды: Көкшетау мемлекеттік университеті. Ш. Уәлиханова, мемлекеттік университеті. Шәкәрім, Каспий технология және инжиниринг университеті. Есенова. Қазақстан-Британ университеті М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетімен және А. Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университетімен меморандумға қол қойды. Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті Көкшетау мемлекеттік университетімен ынтымақтасады. Ш. Уәлиханов және С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетімен. Алайда, одан әрі жұмыс істеу үшін бейінді жоғары оқу орындары бұл жобаны тек ақылы негізде жүргізуге дайын екендігін атап өтеді (шамамен 20 млн.тг. 1 аймақтық университет үшін). ЦДИАӨМ өз кезегінде Қаржы министрлігіне білім беру саласында құзыреттіліктің болмауына байланысты қолдау көрсетілмеген бюджеттік өтінім енгізді. Одан әрі іске асыру мақсатында Министрлер кездесуінің қорытындысы бойынша ЦДИАӨМ және ҒЖБМ 2023 жылы 27 шілдедегі № 17-1-17/4339 жобаны қаржыландыруға жәрдемдесу және қарастыру, сондай-ақ үйлестіруші және әдістемелік көмек көрсету туралы хат жолданды. ҒЖБМ жауабы мен ұстанымы алынбады. Анықтама: 2023 жылы 31 Мамырда ЦДИАӨМ және ғылым және жоғары білім министрлерінің кеңесі өткізілді, онда бейінді университеттердің шефство бағдарламасын іске қосуға жәрдемдесу туралы мәселе көтерілді. |
| 6-нысаналы индикатор. Халық пен бизнесті 100 Мбит/с жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету (2023 – 30 Мбит/с, 2024 – 100 Мбит/с, 2025 – 100 Мбит/с, 2026 – 100 Мбит/с, 2027 – 100 Мбит/с, 2028 – 100 Мбит/с, 2029 – 100 Мбит/с) 7-нысаналы индикатор. Республикалық және негізгі облыстық жолдарды МКЖҚ қамтамасыз ету (2023 – 30%, 2024 – 40%, 2025 – 50%, 2026 – 70%, 2027 – 100%) |  |  | ЦДИАӨМ, ЖАО, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 30 Мбит/с | Мобильді интернет-35,49 Мбит / с Тіркелген интернет - 51,41 Мбит / с | Қол жеткізілді 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (АОЖ) сәйкес 6 406 елді мекен бар (2020 жылы 6 459), оның 6 290-ы ауыл мәртебесіне ие. 6 406 елді мекеннің 116 қаласы (89 қала + 27 АЕМ) және 4 858 ауылдық елді мекен 3G (2 813 АЕМ), 4G (2 045 АЕМ) мобильді технологиялар бойынша Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ, ADSL технологиясы бойынша тіркелген Интернетпен 1 950 АЕМ және ТОБЖ технологиясы бойынша - 2 606 АЕМ қамтамасыз етілген. Сондай-ақ, «қолжетімді Интернет» ұлттық жобасы аясында 2024-2027 жылдарға арналған ТОБЖ қызметтерімен 3 мыңнан астам ауылды қамту бойынша жұмыс жоспарлануда. Сонымен қатар, бүгінгі күні жүргізілген талдауды ескере отырып, байланыс операторлары қалалардағы телекоммуникациялардың мыс кабельдерін оптикалық желілерге ауыстыру бойынша жұмыс жүргізуде. 2023 жылда 80 мың үй шаруашылығына оптикалық желілерді жеткізу бойынша жұмыстар жүргізілді. Осы тармақтың орындалуын 2024 жылғы наурызда ҚР АӘК Ұлттық статистика бюросының нақты деректері ұсынылғаннан кейін білуге болады. Бүгінгі күні Министрлік байланыс операторларымен бірлесіп республикалық автомобиль жолдарын байланыс қызметтерімен (2G) жабу жөніндегі деректерге талдау жүргізді, оны қамту 80% -ды құрады, сондай-ақ мобильді Интернет қызметтерімен қамтуға алдын ала талдау жүргізілді, бұл жабынның бойында сапалы мобильді интернетпен қамтамасыз етілген елді мекендер бар республикалық жол учаскелерінде бар екенін көрсетті. Сонымен қатар, ҚР Президентінің сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс – қимыл жоспары шеңберінде «Әділетті Қазақстан. Қазір және әрдайым» және «Қолжетімді Интернет» ұлттық жобасы цифрлық инфрақұрылымды пайдалана отырып, республикалық және негізгі облыстық жолдарды мобильді интернетпен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараны іске асыруды жоспарлап отыр. Осылайша, Министрлік байланыс операторларымен бірлесіп талап етілетін антенна-діңгек құрылыстарының (АМС) саны бойынша алдын ала талдау жүргізді, олар 487 АМС құрайды. Сонымен қатар, байланыс операторлары АМС орнату және электр энергиясын жеткізу нүктелерін анықтады. Осыған байланысты, жергілікті атқарушы органдар жоғарыда көрсетілген АМС салу үшін жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеу бойынша жұмыс жүргізуде. Сонымен қатар, жергілікті атқарушы органдар құрылыс жобаларының Мемлекеттік банкінің дайын құрылыс жобаларының тізіліміне 40 метрлік АМС жобалау бойынша үлгілік жобаны енгізді, осыған ұқсас рәсім 20, 30 және 60 метрлік АМС енгізу бойынша күтілуде. |
| 28 | 28-іс-шара. «ТОБЖ арқылы АЕМ-дерді КЖҚ-мен қамтамасыз ету» жаңа жобасының жобалық құжаттамасын қалыптастыруды сүйемелдеу | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2023 жыл Желтоқсан | жартылай орындалды | Министрлік «ТОБЖ арқылы АЕМ ЖПД қамтамасыз ету» жобасына жобалық құжаттама әзірледі. Салалық қорытынды жобасы дайындалды Тендерлік құжаттама әзірледі, Салалық қорытынды жобасы дайындалды. АЕМ тізбесі, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен бюджеттік ұйымдардың тізбесі жасалды және түзетілді. |
| 29 | 29-іс-шара. «ТОБЖ арқылы АЕМ-дерді КЖҚ-мен қамтамасыз ету» жобасын іске асыру | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2027 жыл Желтоқсан | орындалуда | Министрлік «ТОБЖ арқылы АЕМ ЖПД қамтамасыз ету» жобасына жобалық құжаттама әзірледі. Салалық қорытынды жобасы дайындалды. Құжаттар Министрлікте ішкі келісу рәсімінен өтеді. Жоба шеңберінде 3 010 АЕМ ЖПД қамтамасыз ету жоспарлануда, онда интернет желісіне қолжетімділік 4 995 ММ/БО (оның ішінде 2 039 мектеп), сондай-ақ 621 қоғамдық нүкте қамтамасыз етіледі. Іске асырудың жоспарланған кезеңі 2024-2027 жж. |
| 30 | 30-іс-шара. Республикалық және негізгі облыстық автожолдар бойында талшықты-оптикалық байланыс желілерін төсеу | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2027 жыл Желтоқсан | орындалуда | Министрлік байланыс операторларымен бірлесіп республикалық автомобиль жолдарын байланыс қызметтерімен (2G) жабу жөніндегі деректерге талдау жүргізді, оны қамту 80% -ды құрады, сондай-ақ мобильді Интернет қызметтерімен қамтуға алдын ала талдау жүргізілді, бұл жабынның бойында сапалы мобильді интернетпен қамтамасыз етілген елді мекендер бар республикалық жол учаскелерінде бар екенін көрсетті. Сонымен қатар, ҚР Президентінің сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары шеңберінде «Әділетті Қазақстан. Қазір және әрдайым» және «Қолжетімді Интернет» ұлттық жобасы цифрлық инфрақұрылымды пайдалана отырып, республикалық және негізгі облыстық жолдарды мобильді интернетпен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараны іске асыруды жоспарлап отыр. Осылайша, Министрлік байланыс операторларымен бірлесіп талап етілетін антенна-діңгек құрылыстарының (АМС) саны бойынша алдын ала талдау жүргізді, олар 487 АМС құрайды. Сонымен қатар, байланыс операторлары АМС орнату және электр энергиясын жеткізу нүктелерін анықтады. Осыған байланысты, жергілікті атқарушы органдар жоғарыда көрсетілген АМС салу үшін жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеу бойынша жұмыс жүргізуде. Сонымен қатар, жергілікті атқарушы органдар құрылыс жобаларының Мемлекеттік банкінің дайын құрылыс жобаларының тізіліміне 40 метрлік АМС жобалау бойынша үлгілік жобаны енгізді, осыған ұқсас рәсім 20, 30 және 60 метрлік АМС енгізу бойынша күтілуде. |
| 31 | 31-іс-шара. Орта білім беру ұйымдарының объектілерін 100 Мбит/с төмен емес интернетке қолжетімділікпен қамтамасыз ету | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, ЖАО, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2027 жыл Желтоқсан | орындалуда | «ТОБЖ арқылы АЕМ ШЖҚ қамтамасыз ету» Жобасы шеңберінде 2024-2027 жж.іске асырудың жоспарланған кезеңі (2024 жылы-698 мектеп, 2025 жылы – 736 мектеп, 2026 жылы – 521 мектеп, 2027 жылы-84 мектеп) 2 039 мектептің интернет желісіне қолжетімділігін қамтамасыз ету жоспарлануда. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің және Қазақстан Республикасы Ағарту министрінің 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 85 «орта білім беру ұйымдарында интернет желісіне және жергілікті желіге қол жеткізу жылдамдығына ұсынылатын ең төменгі талаптарды бекіту туралы» бірлескен бұйрығы бекітілді. ЖАО мектептерде интернет пен жергілікті желі жылдамдығын қамтамасыз ету нормалары мен талаптары бойынша бірлескен бұйрықтың талаптарына сәйкес Интернет жылдамдығын арттыру бойынша жұмысты жалғастыруда (2023 жылғы 4 сәуірдегі № 85 МП және 2023 жылғы 17 сәуірдегі № 153/нқ о ЦДИАӨМ). Анықтама: 2023 жылғы 27 желтоқсандағы жағдай бойынша: 5 237 Ауылдық мектептің 4 771-і (91,1%) интернет жылдамдығы ішкі контент үшін (Қазақстан ішінде) 100 Мбит/с-тан және сыртқы контент үшін 8 Мбит/с-тан төмен емес. 2 415 қалалық мектептің 2 085-і (86,3%) интернет жылдамдығы ішкі контент үшін (Қазақстан ішінде) 100 Мбит/с-тан және сыртқы контент үшін 20 Мбит/с-тан төмен емес. 7 652 мектептің 4 484-В (58.6%) интернет жылдамдығы ішкі контент үшін (Қазақстан ішінде) 100 Мбит/с-тан және сыртқы контент үшін 20 Мбит/с-тан төмен емес. |
| 32 | 32-іс-шара. Ауылдағы байланыс инфрақұрылымын жақсарту | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2027 жыл Желтоқсан | орындалуда | Салықтық жеңілдіктер шеңберінде радиожиілік спектрі үшін жылдық мөлшерлемесін 90 пайызға төмендетуді көздейтін 1364 ауылда 2021-2022 жылдары мобильді Интернет сапасын жақсарту бойынша іс-шара өткізілді. 2023 жылы 350 ауылдың сапасы жақсарды. 1) «Қазақтелеком» АҚ-ның 2023-2032 жылдарға арналған даму стратегиясына сәйкес JRun «Тазарту» жобасы бойынша қалалық желілерді FTTH оптикалық желілеріне толық көлемде көшіру туралы шешім қабылдады. Бұл стратегияда аз қабатты құрылыс учаскелерін (ЖТҚ), ETTH секторларын қамту, сондай-ақ ғимараттар мен үй-жайларды одан әрі босату мүмкіндігімен АТС, DSLAM, МАД ескірген жабдықтарын босату көзделеді. Осылайша, «Тазарту» жобасы көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартумен, клиенттік базаны ұлғайту, телекоммуникациялық қызметтер спектрін кеңейту және жаңа клиенттік өнімдерді енгізумен қалалық мыс желілерін оптикалық желілерге толық көлемде ауыстыру міндеттерін қамтиды. 2023 жылда 52 093 порт ауыстырылды. 2) Қоғам Алматы өңірінде ЖПД желісін дамыту бойынша жұмыстар жүргізуде. 3) «Қазақтелеком» АҚ-ның даму жоспарына сәйкес 2024 жылы Батыс, Шығыс, Оңтүстік, Орталық өңірлерде ЖҚҚ желісін дамыту көзделеді. |
| 33 | 33-іс-шара. КЖҚ қызметтерін ұсыну үшін спутниктік байланыс жүйелерін пайдалана отырып, аз қоныстанған ауылдық пункттерге дейін спутниктік арналарды ұйымдастыру | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2027 жыл Желтоқсан | орындалуда | Бүгінгі таңда «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ KazSat спутниктері арқылы Wi-Fi hotspot (ұжымдық кіру нүктесі) технологиясы бойынша 176 ауыл қосылды. Сондай-ақ, 2023 жылдың қазан айында қосылу бойынша пилоттық жоба басталды Starlink жүйесін қолданатын 10 шалғайдағы ауылдық мектеп. Пилоттық жобаны 2024 жылы ҚР 2000 ауылдық мектебіне дейін кеңейту жоспарлануда. |
| 34 | 34-іс-шара. Қазақстан Республикасы аумағының радиомониторинг жүйесін жаңғырту | енгізу актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2027 жыл Желтоқсан | орындалуда | Радиомониторинг жүйесін дамыту бойынша 20223 жылы 4 стационарлық мониторинг және пеленгация пункттерін сатып алу жоспарланған. Орал, Атырау, Қостанай, Талдықорған сияқты 4 қалада жабдықтар монтаждау жүргізілді. |
| 35 | 35-іс-шара. АЕМ-дегі үй шарушылықтарына интернеттің «соңғы милін» субсидиялау | орындалған жұмыстар актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2025 жыл Желтоқсан | орындалуда | Жобаның мақсаты – «250+» ЖПД ТОБЖ бағдарламасымен қамтылған, бірақ Интернет желісіне тіркелген қолжетімділік бойынша жергілікті желі жоқ 1 123 ауылдық елді мекендердегі шағын және орта операторларға «соңғы мильді» субсидиялау. Жобаның міндеті Шығыс Еуропа мен Африкада «соңғы миль» жобаларын іске асыру бойынша маңызды сараптамасы бар Дүниежүзілік банк мемлекеттік қарыз түрінде 100 млн.АҚШ долларын бөлетін 400 мыңнан астам үй шаруашылығын (халықтың 1.5 млн. астам адамы) қосу болып табылады. Бұл сома ауылдық елді мекендерде жергілікті желілерді салу кезінде жеке капитал шеккен инвестициялық шығыстардың 50% мөлшерінде шағын және орта операторларды субсидиялау үшін пайдаланылатын болады. Субсидияларды төлеу жұмыс жобасы мен сараптама қорытындысы негізінде жергілікті желілер құрылысы аяқталғаннан және пайдалануға берілгеннен кейін ғана жүргізілетін болады. Шағын және орта операторларды айқындау ашық конкурстардың нәтижелері бойынша жүзеге асырылатын болады. Осылайша, Министрлік Дүниежүзілік банкпен бірлесіп ұлттық жоба шеңберінде ауыл шаруашылықтарын байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету үшін шағын немесе орта байланыс операторларына субсидиялар беру жөніндегі іс-шараны іске асыруға қарыз алу мәселесін пысықтады. Нәтижесінде, 2023 жылғы 7 қыркүйекте жоғарыда аталған инвестициялық жобаны іске асыруға үкіметтік қарыз мәселесі Үйлестіру кеңесінде мақұлданды. Министрлік 2023 жылдың қазан айында институционалдық жобаның қаржылық-экономикалық құжаттамасын (ҚЭҚ), сондай-ақ ҚР Қаржы министрлігіне қарау үшін ҚР ҰЭМ қорытындысын жолдады. Қазіргі уақытта институционалдық жобаның қаржы-экономикалық құжаттамасы (ҚЭҚ) ҚР Қаржы министрлігінің ескертулеріне сәйкес пысықталып, олардың атына жолданды. |
| 8-нысаналы индикатор. Азия-Еуропа жалпы трафигінен жергілікті өңделетін транзиттік деректердің үлесі (2023 – 1,5%, 2024 – 2%, 2025 – 2,5%, 2026 – 5%, 2027 – 5,5%, 2028 – 6%, 2029 – 6%) |  |  | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша), «ҰАТ» АҚ (келісу бойынша) | 2% | 1,5 % | Қол жеткізілді Қазақстанның цифрлық өңірлік хабқа айналуы жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу жөніндегі жол картасын (бұдан әрі-жол картасы) ҚР Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Р.В. Скляр 2023 жылғы 27 сәуірде бекіткен. Жол картасы Транскаспий ТОБЖ, Батыс-Шығыс Ұлттық гипермагистралі, екі ДБО салуды көздейді. Олар іске қосылғаннан кейін Азия-Еуропа жалпы трафигінен жергілікті өңделетін транзиттік деректердің үлесі өседі деп күтілуде. Деректерге сәйкес Ripe.net 2023 жылы Азия-Еуропа жалпы трафигінен жергілікті өңделетін транзиттік деректердің үлесі 1,5% құрады. |
| 36 | 36-іс-шара. Транскаспий ТОБЖ магистральдарын салу | енгізу актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2027 жыл Желтоқсан | орындалуда | Қазіргі уақытта жоба бойынша келесі іс-шаралар аяқталды: 1) бірлескен кәсіпорынды (бұдан әрі – БК) құру және тіркеу: 2023 жылғы 17 тамызда Тараптардың «Қазақтелеком» АҚ және «Azertelecom Int» ЖШҚ бірлескен кәсіпорнын құруға байланысты барлық қажетті құжаттарды жинау және қол қою процесі аяқталды., Нидерланды сауда палатасы кәсіпорындарының тізілімінен үзінді көшірме алынды (компанияның тіркелген күні – 2023 жылы 22 тамыздағы), «Қазақтелеком» АҚ иелену үлесі 50% болатын caspinet B. V бірлескен кәсіпорны тіркелді. 2) жобаның Бизнес-жоспары: алдын ала бизнес-жоспар әзірленіп, «AZERTELECOM Int.». 3) ТОБЖ (RFP) жобалау мен салуға қойылатын техникалық талаптар: «AZERTELECOM Int.» RFP-нің ағымдағы редакциясына ескертулер мен ұсыныстар жолданды. «Қазақтелеком» АҚ және «Azertelecom Int.» RFP-ді бірлесіп нақтылау. 4) RFP әзірлеу және тендер өткізу жөніндегі консультантқа қойылатын техникалық талаптар: БК RFP әзірлеу және тендер өткізу жөніндегі консультантты жұмысқа тартуды жоспарлап отыр. «Қазақтелеком» АҚ және «Azertelecom Int.» консультантқа қойылатын техникалық талаптар дайындалуда. 5) сатып алу ережелері: «Azertelecom Int» ЖШҚ-да келісілген БК сатып алу ережелері әзірленді.». 6) ҚР ҰЭМ-мен талқылау нәтижелері бойынша және Бюджет кодексінің шектеулерін ескере отырып, мемлекет пен «Самұрық-Қазына» АҚ қолдауымен жеңілдетілген қаржыландырудың мынадай нұсқалары қаралады: - Қордың (Үкіметтің)акционеріне өзге де бөлулер; - Ұлттық қордан дағдарысқа қарсы қаражатты және жекешелендіруден түскен қаражатты қайта пайдалану есебінен Қордың жеңілдетілген қарызы. Жобаны жеңілдетілген қаржыландыру тетігі жобаның жалпы бизнес-жоспарын әзірлегеннен кейін қормен бірлесіп айқындалатын болады. 7) «AZERTELECOM Int.» бірлескен кәсіпорынның жауапкершілік аймағында техникалық шешімнің периметрі келісілді-хаттамаға қол қойылды. 8) 2023 жылғы 19 шілдеде Министрлік ҚР ҰҚК-не SHA және КҚ «ҚР Ұлттық қауіпсіздік туралы» Заңының 23-бабының 6-тармағының 4 және 7-тармақша) бойынша техникалық түсіндірмелерді қоса бере отырып салалық қорытынды жолдады. 18 қазанда ҚР Ұлттық қауіпсіздік туралы заңнамасының талаптарын іс жүзінде іске асыруға қатысты ҚР ҰҚК-ден оң қорытынды алынды. Қазіргі уақытта суасты кабелін кабель жасаушы зауыттан жеткізу мүмкіндігі пысықталуда. Суасты кабелінің салмағы шамамен 1100 тоннаны құрайды. |
| 37 | 37-іс-шара. Батыс-Шығыс ұлттық гипермагистралінің құрылысы | енгізу актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша) | 2027 жыл Желтоқсан | орындалуда | «Батыс-Шығыс Ұлттық гипермагистралі» жобаларына қатысты мынаны хабарлаймыз: - Оптикалық транзиттік магистральдың архитектуралық модельдері талданды, оларды пайдалану және гипермагистральдың су асты желілерімен, топологиясымен, құрылымымен және көлік қызметтерімен бәсекелестікті қамтамасыз ететін тұтынушылық қасиеттер жиынтығы бойынша ұсыныстар берілді. - Еуропа-Азия транзиті нарығындағы бәсекелестік ортаға, Каспий кабелінің құрылысын ескере отырып, жобаны іске асыру үшін әлеуетті серіктес операторлардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне талдау жүргізілді. -Супер-ДҚО қызметтері саласындағы сыртқы сұраныс пен бәсекелестік ортаға, әлеуетті халықаралық клиенттердің супер-ДҚО сервистеріне қойылатын талаптарына талдау, ҚР аумағы арқылы көтерме трансевразиялық және жаһандық трафик транзиті сервистерінің нарығына талдау жүргізілді. - Супер-Docs дизайны бойынша ұсыныстар берілді. - Қазақстан Республикасы үшін Гипермагистральға тең емес, кемсітушілік жағдайлар мен жоғары бағаларды белгілеу тәуекелін бағалау орындалды. - Транзиттік елдермен келіссөздер жүргізу үшін талдамалық материалдар дайындалды. Сондай-ақ, қазіргі уақытта Гипермагистральды пайдаланудан мемлекет (ішкі тұтынушылар) үшін әсерді бағалау және ішкі нарықты зерттеу және оның өсу әлеуетін бағалау бойынша жұмыс жүргізілуде. Ұлттық коммерциялық тиімділіктің әлеуетін бағалау супер - DSP + жаһандық DSP¦CSP-мен пиринг-байланыстар. DWDM магистральдық көлік желілерін салу саласындағы технологиялық шешімдер мен инновацияларды талдау-ақпарат жинау және оны талдау. |
| 38 | 38-іс-шара. Халықаралық трафиктің транзиті мен сақталуы үшін TIER-III деңгейінен төмен емес 3 деректерді өңдеу орталығын құру | енгізу актісі | ЦДИАӨМ, байланыс операторлары (келісу бойынша), «ҰАТ» АҚ (келісу бойынша) | 2027 жыл Желтоқсан | орындалуда | "Батыс-Шығыс Ұлттық гипермагистралі" жобаларына қатысты мынаны хабарлаймыз: - Оптикалық транзиттік магистральдың архитектуралық модельдері талданды, оларды пайдалану және гипермагистральдың су асты желілерімен, топологиясымен, құрылымымен және көлік қызметтерімен бәсекелестікті қамтамасыз ететін тұтынушылық қасиеттер жиынтығы бойынша ұсыныстар берілді. - Еуропа-Азия транзиті нарығындағы бәсекелестік ортаға, Каспий кабелінің құрылысын ескере отырып, жобаны іске асыру үшін әлеуетті серіктес операторлардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне талдау жүргізілді. -Супер-ДҚО қызметтері саласындағы сыртқы сұраныс пен бәсекелестік ортаға, әлеуетті халықаралық клиенттердің супер-ДҚО сервистеріне қойылатын талаптарына талдау, ҚР аумағы арқылы көтерме трансевразиялық және жаһандық трафик транзиті сервистерінің нарығына талдау жүргізілді. - Супер-Docs дизайны бойынша ұсыныстар берілді. - Қазақстан Республикасы үшін Гипермагистральға тең емес, кемсітушілік жағдайлар мен жоғары бағаларды белгілеу тәуекелін бағалау орындалды. - Транзиттік елдермен келіссөздер жүргізу үшін талдамалық материалдар дайындалды. Сондай-ақ, қазіргі уақытта Гипермагистральды пайдаланудан мемлекет (ішкі тұтынушылар) үшін әсерді бағалау және ішкі нарықты зерттеу және оның өсу әлеуетін бағалау бойынша жұмыс жүргізілуде. Ұлттық коммерциялық тиімділіктің әлеуетін бағалау супер - DSP + жаһандық DSP¦SSP-мен пиринг-байланыстар. DWDM магистральдық көлік желілерін салу саласындағы технологиялық шешімдер мен инновацияларды талдау-ақпарат жинау және оны талдау. |
| IV бағыт. Киберқауіпсіздік 9-нысаналы индикатор. ЭҮ ақпараттандыру объектілерінің қорғалу деңгейі (2023 – 60%, 2024 – 80%, 2025 – 100%, 2026 – 100%, 2027 – 100%, 2028 – 100%, 2029 – 100%) |  |  | ЦДИАӨМ, ҰҚК (келісу бойынша), «МТҚ» АҚ (келісу бойынша) | 60 % | 48,65% | Қол жеткізілген жоқ. Цифрлық трансформация, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және киберқауіпсіздік саласын дамытудың 2023 - 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасының «Киберқауіпсіздік» бағыты бойынша «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің қорғалу деңгейі» нысаналы индикаторының орындалу көрсеткішіне қол жеткізу бойынша мониторинг шеңберінде (ҚР ПП 2023 жылғы 28 наурыздағы № 269) мемлекеттік ақпараттық жүйелерге (бұдан әрі - АЖ) және нәтижелері бойынша жалпы саны 300 АЖ құрады. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің қорғалу деңгейі» көрсеткішінің өзі екі көрсеткіштен тұрады, бұл: - ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін сынау нәтижелері бойынша актінің болуы; - ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығын қорғаудың болуы. 300 ақпараттық жүйенің талдау нәтижелері бойынша жүйелердің тек 48% -. (144 АЖ) сынақ актісі және жүйелердің 49,3% -. (148 АЖ) ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы қорғалған. Мәселен, 2023 жылдың қорытындысы бойынша «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің қорғалу деңгейі жоспарланған 60% - дан 48,65% -ды құрайды. 2022 жылмен салыстырғанда «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің қорғалу деңгейі 33,1% - дан 48,65% - ға дейін өсті. МО да жоспарланған көрсеткішке қол жеткізбеу мыналармен байланысты: - мемлекеттік органдар басшылығының мүдделіностьюстігі; - қаржыландырудың болмауы; - ақпараттық қауіпсіздікке жауапты қызметкерлердің біліктілігі төмен; - мемлекеттік органдардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтардан өтуге дайынготовстігі. Мо және менің өкілдерімен осы көрсеткішке қол жеткізу бойынша тұрақты негізде жұмыстар жүргізілуде. Мәселен, ЦДИАӨМ 2023 жылғы 19 мамырда Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің ақпараттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының отырысын ұйымдастырып, осы көрсеткішке қол жеткізу мәселесін қарады. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Р. В. Склярдың тапсырмасына сәйкес. 2023 жылғы 31 тамыздағы № 19-01/3351-3//23-3283-25 киберқауіпсіздік тұжырымдамасында көзделген «мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің, мемлекеттік органдармен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің, ақпараттық қауіпсіздікті мониторингілеу орталықтарына қосылған ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық жүйелерінің үлесі» көрсеткішіне қол жеткізуді қамтамасыз етпеген мемлекеттік органдардың жауапты тұлғалары «Киберщит» 2022 жылы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ, ЦДИАӨМ ақпараттандыру және киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру шеңберінде ақпараттық жүйелердің иелеріне (иелеріне) қатысты әкімшілік жауапкершілікке тарту бойынша жұмыстар жүргізуде. |
| 39 | 39-іс-шара. Зиянды кодты зерттеу орталығын құру және оның жұмыс істеуі | енгізу актісі | ҰҚК (келісу бойынша), «МТҚ» АҚ (келісу бойынша) | 2023-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда | 2023 жылға қаржы бөлу Қаржымині тарапынан қолдау таппады. 2022 жылғы қыркүйекте Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілеріндегі ақпараттық қауіпсіздік қатерлері мен инциденттерін анықтау, жолын кесу және зерттеу және оларды жою және алдын алу жөніндегі ұсынымдарды қалыптастыру» тарифіне қорытындысы алынды, оған сәйкес жұмыстарды орындау құны жылына 1 588 784 952 теңгені құрайды 2024-2026 жылдар. Сонымен қатар, іс-шараны іске асыру мақсатында РБК-ға 2024 жылғы наурызда (супер лимит) қарау үшін бюджеттік өтінім беру жоспарлануда. |
| 40 | 40-іс-шара. Электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік платформасымен ақпараттық қауіпсіздіктің резервтік ұлттық үйлестіру орталығын құру | пайдалануға енгізу актісі | ҰҚК (келісу бойынша), «МТҚ» АҚ (келісу бойынша) | 2024-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда | Тармақты іске асырудың басталуы 2024 жылы басталады. ҰҚК «Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ-мен бірлесіп, резервтік АҚҮҰО құрылысына техникалық тапсырма әзірленуде, сондай-ақ резервтік АҚҮҰО-ның қабылданған көлемі мен алаңдарының негіздемесі дайындалды. Қазіргі уақытта ҰҚК құрылымдық бөлімшесі Ақкөл қаласында жер учаскесін заңды ресімдеу мәселесін пысықтауда. |
| 41 | 41-іс-шара. Мемлекеттік органдардың ақпараттарын қорғау құралдарымен (техникалық және бағдарламалық) жарақтандыру | орнату актілері | ҰҚК (келісу бойынша), «МТҚ» АҚ (келісу бойынша) | 2023 жыл Желтоқсан | орындалмаған | 2023 жылға арналған ақпаратты қорғау құралдарына қаржы қаражатын бөлуді ҰҚК-да ақпаратты қорғау құралдарымен орталықтандырылған жарақтандыруға құзыретінің болмауы себебінен Қаржымині мен ҰЭМ қолдамады. Қаржымині ҰҚК тиістілік нормаларын өзгерту туралы ұсыныс берді. Қазіргі уақытта орталықтандырылған жарақтандыру бөлігінде енгізілген өзгерістермен тиістілік нормалары ҚАРЖЫМИНІНДЕ келісуде. ЦДИАӨМ ҰҚК-ні (2023 жылы 3 қазандағы № 38408) ҚР МО-ны «Trend Micro» антивирустық қорғау құралымен сатып алу және жарақтандыру туралы хабардар етті. Алайда, «Trend Micro» СҚА сатып алынған нұсқасында күрделі шабуылдарды (EDR және ANTI-APT функциялары) анықтаудың функционалдық мүмкіндігі жоқ. Осыған байланысты, «МТҚ» АҚ «Openedr», «Wazuh» және «Velociraptor» ашық бастапқы коды бар БҚ іріктеліп, сыналды, олардың интеграциясы «Trend Micro» - мен күрделі шабуылдарды анықтауды қамтамасыз етуге қабілетті. Бұл шешім қосымша қаржылық шығындарды қажет етпейді. «МТҚ» АҚ 2024 жылғы қаңтарда «Касперский зертханасы» антивирустық қорғау жүйесіне ұқсас күрделі шабуылдарды анықтауға мүмкіндік беретін «Openedr», «Wazuh» және «Velociraptor» ашық бастапқы коды бар бағдарламалық қамтамасыз етумен кешенде «Trend Micro» морнату бойынша жұмыстар басталады. |
| 42 | 42-іс-шара. Киберқауіпсіздік саласындағы мамандарды даярлау бойынша киберполигон құру | пайдалануға енгізу актісі | ҰҚК (келісу бойынша), «МТҚ» АҚ (келісу бойынша) | 2023-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда | «МТҚ» АҚ осы іс-шараны іске асыру шеңберінде киберполигонға техникалық талаптарды, сондай-ақ архитектураны қалыптастыру жөніндегі тәсілді айқындады. Айта кету керек, қазіргі уақытта киберполигонға қаржылық және өнеркәсіптік (АБЖ ТП) ұйымның модульдері бөлігінде техникалық ерекшелікті пысықтау жұмыстары жүргізілуде. 2023 жылға қаржы бөлу Қаржымині мен ҰЭМ тарапынан қолдау таппады Іс-шараны іске асыру мақсатында РБК-ға 2024 жылғы наурызда (супер лимит) қарау үшін бюджеттік өтінім беру жоспарлануда. |
| 43 | 43-іс-шара. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің бастапқы кодтары мен бірегей бейнелерінің қорғалуын қамтамасыз ету үшін бірыңғай репозиторий құру және сүйемелдеу | пайдалануға енгізу актісі | ҰҚК (келісу бойынша), «МТҚ» АҚ (келісу бойынша) | 2024-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда | 2023 жылғы 11 желтоқсанда Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттандыру және цифрлық активтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға (бұдан әрі – Заң) қол қойды. Заңның 1-бабы 12-тармағының 3) тармақшасымен «электрондық үкіметтің» бірыңғай репозиторийінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту жөніндегі ақпараттық қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның құзыреті айқындалған. Бүгінгі таңда ЦДИАӨМ МТҚ» АҚ-мен бірлесіп «электрондық үкіметтің» бірыңғай репозиторийінің жұмыс істеу қағидалары әзірленуде. Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң – 2024 жылғы 9 ақпанда қолданысқа енгізіледі, осыған байланысты жоғарыда аталған ережелер 2024 жылғы 9 ақпанға дейін бекітілетін болады. Іс-шараны іске асыру мақсатында РБК-ға 2024 жылғы наурызда (супер лимит) қарау үшін бюджеттік өтінім беру жоспарлануда. |
| 44 | 44-іс-шара. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінде ақпараттық қауіпсіздік бойынша қоғамдық (кәсіптік) бақылау тетігін құру (BugBounty) | Үкіметке ақпарат | ЦДИАӨМ, «МТҚ» АҚ (келісу бойынша), ҰҚК (келісу бойынша) | 2023-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда | 2023 жылғы 11 желтоқсанда Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттандыру және цифрлық активтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға (бұдан әрі – Заң) қол қойды. Заңның 1-бабы 12-тармағының 3) тармақшасымен ақпараттық қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның ақпараттық қауіпсіздікті зерттеушілермен өзара іс-қимыл бағдарламасының жұмыс істеу қағидаларын бекіту жөніндегі құзыреті айқындалған. Бүгінгі таңда ЦДИАӨМ «МТҚ» АҚ-мен бірлесіп «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінде Киберқауіпсіздік бойынша қоғамдық (кәсіби) бақылау тетігін айқындайтын ақпараттық қауіпсіздікті зерттеушілермен өзара іс-қимыл бағдарламасының жұмыс істеу қағидалары әзірленуде. Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң – 2024 жылғы 9 ақпанда қолданысқа енгізіледі, осыған байланысты жоғарыда аталған ережелер 2024 жылғы 9 ақпанға дейін бекітілетін болады. |
| 45 | 45-іс-шара. Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзін (ИҚБШ) жаңғырту | енгізу актісі | ҰҚК (келісу бойынша), «МТҚ» АҚ (келісу бойынша), ЦДИАӨМ | 2024-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда | Техникалық спецификация дайындалды. Телекоммуникациялық жабдықтардың (шлюз, құмсалғыш) тізбесі анықталды. Іс-шараны іске асыру мақсатында РБК-ға 2024 жылғы наурызда (супер лимит) қарау үшін бюджеттік өтінім беру жоспарлануда. |
| 46 | 46-іс-шара. Қазақстан Республикасының «электрондық шекарасын» дамыту | енгізу актісі | ҰҚК (келісу бойынша), «МТҚ» АҚ (келісу бойынша) | 2024-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда | Жаңғырту іс-шараларын іске асыру шеңберінде республикалық бюджет комиссиясы қолдамаған ЦУСТ жүйесінің сыйымдылығын кеңейту бойынша қажетті жабдықтарды сатып алуға бюджеттік өтінім дайындалды. Сонымен қатар, ҚР Премьер-Министрін (2023 жылы 3 сәуірдегі № F093-05912-001) хабардар ету және ҚР Қаржы министрлігімен мәселені одан әрі пысықтау нәтижесінде Астана қаласында іс-шараларды іске асыруға бюджеттік қаржыландыру алынды. ҚР-ның 2023-2025 жылдарға арналған «электрондық шекарасын» дамыту мақсатында цифрлық трансформация тұжырымдамасы, ЦУСТ жүйесінің порт сыйымдылықтарын кеңейтудің бірінші кезеңі іске асырылды. Аталған іс-шараның бірінші кезеңі іске асырылды 2023 жылдың желтоқсан айында Астана қаласына жаңа буын жабдықтарын сатып алу арқылы. Сатып алынған жаңа буын DPI жабдығы Астана қаласында жеткізілді. Қазіргі уақытта баптауға дейінгі жұмыстар жүргізілуде және байланыс операторларын қосу іске асырылуда. Сондай-ақ, 2024 жылғы наурызда РБК-да қарау үшін жаңғырту жөніндегі жобаны одан әрі іске асыру үшін, лимиттерден тыс шеңберде қажеттіліктерді мәлімдеу жоспарлануда. |
| 10-нысаналы индикатор. Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне қосылған мемлекеттік ақпараттық жүйелердің үлесі (2023 – 70%, 2024 – 100%, 2025 – 100%, 2026 – 100%, 2027 – 100%, 2028 – 100%, 2029 – 100%) |  |  | ЦДИАӨМ, СІМ | 70% | 32,6% | Қол жеткізілген жоқ Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне мемлекеттік ақпараттық жүйелерді қосу азаматтарға өздерінің дербес деректеріне қол жеткізуді басқаруға мүмкіндік береді, сондай-ақ мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған азаматтардың дербес деректерін заңсыз жинау мен өңдеуді жоюға ықпал етеді. Бүгінгі таңда сервиспен орталық мемлекеттік органдардың 95 ақпараттық жүйесінің 31-і біріктірілген (32,6%). 2023 жылғы 27 желтоқсанда ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің ақпараттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының отырысы өтті. Отырыс шеңберінде министрліктермен Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисімен интеграциялау мәселесі талқыланды, онда мемлекеттік органдарға 2024 жылдың 1-жартыжылдығының соңына дейін дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне Ақпараттық жүйелерді қосу тапсырылды. |
| 47 | 47-іс-шара. Жеке сипаттағы деректерді автоматтандырылған өңдеуге қатысты жеке тұлғаларды қорғау туралы конвенцияға қосылу | қосылу туралы келісім | ЦДИАӨМ, СІМ | 2025 жыл желтоқсан | орындалуда | Жеке сипаттағы деректерді автоматтандырылған өңдеуге қатысты жеке тұлғаларды қорғау туралы конвенцияға қосылудың мақсаты адамның дербес деректерін өңдеуге қатысты құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету болып табылады. Конвенция ақпаратқа қол жеткізу құқығын, қателерді түзету құқығын және деректерді жою құқығын қоса алғанда, деректерді қорғаудың ең төменгі стандарттарын белгілейді. Ол сондай-ақ қатысушы мемлекеттерден дербес деректерді рұқсатсыз кіруден, пайдаланудан және ашудан қорғау жөнінде шаралар қабылдауды талап етеді. Конвенцияға қосылу қоғамның дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуге деген сенімін нығайтуға көмектеседі және цифрлық экономиканың дамуына ықпал етеді. Қазіргі уақытта жеке сипаттағы деректерді автоматтандырылған өңдеуге қатысты жеке тұлғаларды қорғау туралы конвенцияға қосылу мәселесі бойынша қоғамдық ұйым өкілдерімен консультациялар жүргізілуде. Осы мәселе бойынша Президенттің келісімін алу қажеттілігі туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ұстанымы алынды. Осыған байланысты бүгінгі күні Конвенция мен GDPR нормаларын имплиминациялау бойынша барлық қажетті рәсімдерді, тәуекелдерді және заң шығару жұмыстарын кешенді талдау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Осы талдау аяқталғаннан кейін Конвенцияға қосылу және кейіннен ратификациялау мәселесін шешу туралы Қазақстан Республикасы Президентінің атына хатты бастау жоспарлануда. |
| 48 | 48-іс-шара. Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау жүйесімен интеграциялануға жататын мемлекеттік ақпараттық жүйелердің жыл сайынғы мониторингі | Үкіметке ақпарат | ЦДИАӨМ | жыл сайын | жартылай орындалды | Бұл іс-шараның орындалуы бастамашылардың КДП сервисіне қосылуға өтінім беруіне байланысты мемлекеттік органдарға тікелей байланысты. Бүгінгі таңда кейбір мемлекеттік ақпараттық жүйелерді Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне қосу бойынша проблема бар, себебі мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпараттық қауіпсіздіктің сәйкестігін сынау нәтижелері бойынша актінің болмауы. Бүгінгі таңда сервиспен орталық мемлекеттік органдардың 95 ақпараттық жүйесінің 31-і біріктірілген (32,6%). 2023 жылғы 27 желтоқсанда ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің ақпараттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының отырысы өтті. Отырыс шеңберінде министрліктермен Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисімен интеграциялау мәселесі талқыланды, онда мемлекеттік органдарға 2024 жылдың 1-жартыжылдығының соңына дейін дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне Ақпараттық жүйелерді қосу тапсырылды. |
| 11-нысаналы индикатор. ҚР-да радиожиілік спектрін заңсыз пайдалану үлесі (2023 – 25%, 2024 – 15%, 2025 – 10%, 2026 – 5%, 2027 – 1%, 2028 – 1%, 2029 – 1%) |  |  | ЦДИАӨМ, СІМ, ҰҚК (келісу бойынша), ҚМ | 25% | 25% | Қол жеткізілді Жыл сайынғы жоспар-кестеге сәйкес радио мониторинг жүргізілді. Заңсыз радиожиіліктер анықталған кезде ажырату жөнінде хабарламалар жолданды. |
| 49 | 49-іс-шара. Радиожиілік спектрін тиімді пайдалану бөлігінде халықаралық шарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында ұялы байланыс желілерінің кедергісіз жұмысын қамтамасыз ету | халықаралық келісім | ЦДИАӨМ, СІМ | 2029 жыл | орындалуда | Қазақстанның цифрлық өңірлік хабқа айналуы жөніндегі Жол картасының жобасы әзірленді. Қазіргі уақытта жоба Президент Әкімшілігінің түсініктемелерін ескере отырып пысықталды. Дәлірек айтқанда, деректер орталықтарының есептеу қуаттарын жүктеу бөлігінде Жол картасында халықаралық нарықтың қызығушылығын арттыру үшін (мысалы, елдің транзиттік, туристік, мәдени, инвестициялық әлеуетін ілгерілету бойынша) жергілікті бұлттық ресурстарға орналастыра отырып, бірегей, креативті контенттің, әсіресе бейне-контенттің көлемін ұлғайту жөнінде шаралар қабылдау көзделген болатын. бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттық ресурстарын жергілікті бұлтты ресурстарға орналастыру бойынша (мысалы, OTT-қосымшалар, ағындық қызметтер, онлайн-бейне ресурстар, онлайн-ойындар және басқалар), ҚР аумағында ірі технологиялық компаниялардың орналастыруын ынталандыру үшін олардың деректерін ҚР аумағындағы ДҚО-ға сақтауды және қайта өңдеуді қоса алғанда, цифрлық инфрақұрылымды жүктеу үшін ірі технологиялық компанияларды тарту.​​ Пысықталған жол картасы Үкімет аппаратына қайта енгізіледі. Сонымен қатар, «Қазақтелеком» АҚ көрші мемлекеттердің нарығына, Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетіне және т.б. зерттеу жүргізеді. Зерттеу нәтижелерін 2024 жылдың соңына дейін алу күтілуде. |
| 50 | 50-іс-шара. Азаматтық және үкіметтік мақсаттағы радиоэлектрондық құралдар мен радиожиілікті иемденулерді есепке алудың орталықтандырылған ақпараттық жүйесін құру | енгізу актісі | ЦДИАӨМ, ҰҚК (келісу бойынша), ҚМ | 2025 жыл желтоқсан | орындалуда | ҰҚК, ЦДИАӨМ, «МРҚ» РМК және ҚР ҚМ-мен бірлесіп радиожиілік спектрін мониторингтеудің, азаматтық және әскери мақсаттағы РЭҚ және РЖП есепке алудың Орталықтандырылған автоматтандырылған жүйесін құруға Техникалық тапсырма әзірленді, мұнда жекелеген модульмен азаматтық және үкіметтік мақсаттағы РЭҚ және РЖП есепке алудың орталықтандырылған ақпараттық жүйесін құру көзделген (2022 жылы 28 қарашадағы шығыс №5/2/83356дсп және 2022 жылы 29 желтоқсандағы кіріс №01-2-1-28/7174. Осы бұйрықпен қатар ЦДИАӨМ (2023 жылы 5 сәуірдегі №14) «радиобақылау» шартты атауы бар жоба бойынша сараптамалық жұмыс тобы құрылды, оған ЦДИАӨМ, «МРҚ», ҰҚК және ҚМ өкілдері кірді. Жұмыс тобы шамамен 6 кездесу өткізді, РЖС мониторингі жүйесіне ТТ пысықталды және жиілік диапазонындағы КВ-УҚТ-микротолқынды диапазондағы радиожиілік спектрін мониторингілеу және бағыттау жөніндегі міндеттерді кешенді шешу саласында маманданған негізгі |
| 51 | 51-іс-шара. Азаматтық және үкіметтік мақсаттағы радиожиілік спектрін мониторингілеудің орталықтандырылған автоматтандырылған жүйесін құру (құзыреті бойынша қол жеткізуді шектей отырып, әрбір радио бақылаушы субъект үшін) | енгізу актісі | ЦДИАӨМ, ҰҚК (келісу бойынша), ҚМ | 2025 жыл желтоқсан | орындалуда |  |
| 12-нысаналы индикатор. Кибергигиена мәселелері бойынша халықтың хабардар болу деңгейі (2023 – 78%, 2024 – 79%, 2025 – 80%, 2026 – 85%, 2027 – 90%, 2028 – 95%, 2029 – 100%) |  |  | ЦДИАӨМ | 78% | 80% | Қол жеткізілді 2023 жылы ЦДИАӨМ халықтың киберқауіпсіздік қатерлері туралы хабардар болуына қатысты әлеуметтанулық зерттеуге сауалнама жүргізді. Жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша халықтың киберқауіпсіздік мәселелері бойынша хабардарлығы 80,4% құрады, оның қорытындысы бойынша киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұсынымдар (бұдан әрі –ұсынымдар) әзірленді. Бүгінгі күні халықтың ақпараттық қауіпсіздікке (киберқауіпсіздікке) төнетін қатерлер туралы хабардар болуына қатысты әлеуметтанулық зерттеу бойынша бекітілген техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес барлық материалдар (талдамалық есеп, маршруттық парақтар, деректер базасы, желілік үлестірулер) келісілді. 2023 жылы желтоқсанда 1000 дана ұсынымдар басып шығарылды және 2024 жылы МО мен ЖАО жолданды. |
| 52 | 52-іс-шара. Киберқауіпсіздікті сақтау және дербес деректерді қорғау мәселелері бойынша халыққа жыл сайын әлеуметтік сауалнама жүргізу | ұсынымдар | ЦДИАӨМ | 2023-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда |  |
| 53 | 53-іс-шара. Киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету және алаяқтықтың алдын алу мәселелері бойынша халық үшін жыл сайынғы оқыту іс-шараларын өткізу | есептік ақпарат | ЦДИАӨМ | 2023-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда | «Қазақстандық ақпараттық қауіпсіздік қауымдастығы» ЗТБ-мен бірлесіп АҚ қамтамасыз ету мәселелері бойынша бейнероликтер әзірленді. Бейнероликтер мен ұсынымдар ЦДИАӨМ барлық әлеуметтік желілерінде, мысалы: инстаграмм, YouTube, жеделхаттар, Фейсбук және т.б. орналастырылды. Сондай-ақ, «ҰАТ» АҚ-мен бірлесіп, бұл материалдар халықты ортақ пайдалану үшін «egov» электрондық үкімет платформаларында, «Е-лицензиялау» АЖ, «Е-қызмет» АЖ және т.б. орналастырылды. 2023 жылғы 6 сәуірде ЦДИАӨМ «Kazakhstan Security Systems-2023» қауіпсіздік жөніндегі халықаралық көрме және конференция шеңберінде «Cyber and Digital Security. Дербес деректерді қорғау» V Халықаралық конференциясын өткізді. Спикер ретінде ЦДИАӨМ өкілдері: Қазақстан, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Е.В. Смышляева, киберқауіпсіздік және дербес деректерді қорғау саласындағы сарапшылар, сондай-ақ шетелдікт-компаниялардың өкілдері қатысты. Конференцияда Цифрлық ортадағы қауіпсіздікке, жеке деректерді қорғауға және кибершабуылдардың алдын алуға қатысты мәселелер талқыланды. Дербес деректерді қорғау мәселелеріне ерекше назар аударылды, өйткені бұл қазіргі әлемдегі ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Конференцияға қатысушылар дербес деректерді қорғаудың қолданыстағы әдістерін талқылады және осы мәселені шешудің жаңа тәсілдерін ұсынды. Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері қатысушыларды дербес деректерді қорғау саласындағы уәкілетті органның қызметімен таныстырды, Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын жетілдіруге бағытталған заң шығару қызметінің алдағы жоспарлары туралы айтты. Жалпы, конференция Қазақстан Республикасында киберқауіпсіздікті және осы саладағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту үшін маңызды оқиға болды. Негізгі проблемалар анықталып, оларды шешу жолдары ұсынылды, бұл цифрлық ортадағы қауіпсіздікті жақсартуға және пайдаланушылардың дербес деректерін қорғауға мүмкіндік береді. 2023 жылғы 22-23 мамыр аралығында Астана қаласында Орталық Азия және Моңғолия елдерінің өкілдері үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қауіпсіздік бойынша субөңірлік тренингтер өтті. Іс-шара Ұлыбританияның қолдауымен Еуропадағы қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымымен (ЕҚЫҰ) және ЦДИАӨМ бірлесіп ұйымдастырылды. Тренинг Әзірбайжан, Армения, Грузия, Моңғолия, Қырғызстан, Нидерланды және Тәжікстаннан келген киберқауіпсіздік саласындағы сарапшыларды жинады. Іс-шара киберқауіпсіздікті қамтамасыз етуге және өңірде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуға бағытталған халықаралық ынтымақтастық үшін маңызды алаңға айналды. Тренингтің ашылуы цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асқар Серікұлы Жамбакиннің, Ұлыбританияның Қазақстан Республикасындағы елшісі, Солтүстік Македонияның ЕҚЫҰ-дағы Тұрақты өкілі және ЕҚЫҰ-ның Астанадағы бағдарламалық офисі басшысының орынбасары қатысуымен өтті. 2023 жылдың 17-18 тамызында семинар-Work-Shop өткізілді MSSP.GL. Аталған іс-шараға 170-ке жуық мемлекеттік органдар мен ЖАО қызметкерлері қатысты. 2023 жылдың қараша айында Көкшетау қаласында Ақмола облысының мемлекеттік және квазимемлекеттік кәсіпорындарының барлық қызметкерлері үшін ақ (киберқауіпсіздік) мәселелеріне арналған семинар өтті. Аталған іс-шараға аталған кәсіпорындардың 200-ден астам қызметкері қатысты. |
| 54 | 54-іс-шара. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының базасында киберқауіпсіздікті және онлайн-қызметтерді қамтамасыз ету мәселелері бойынша халыққа жыл сайын түсіндіру жұмыстарын жүргізу | есептік ақпарат | ЦДИАӨМ | 2023-2025 жылғы желтоқсан | орындалуда | Бүгінгі таңда АҚК ресми интернет-ресурстар мен әлеуметтік желілерде АҚ қамтамасыз ету мәселелері бойынша «Қазақстандық ақпараттық қауіпсіздік қауымдастығы» ЗТБ-мен бірлесіп әзірленген бейнероликтерді орналастыру мәселесі пысықталды. Қазіргі уақытта әкімдіктер мен олардың аумақтық бөлімшелері келесі жұмыстарды жүргізді: - Алматы облысының әкімдігі ресми сайтқа орналастырды: https://www.gov.kz/memleket/entities/almobl?lang=ru - Атырау облысының әкімдігі ресми сайтқа орналастырды:https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau?lang=ru - Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі ресми сайтқа орналастырды: https://www.gov.kz/memleket/entities/akimvko?lang=ru сондай-ақ, бұл бейнероликті жергілікті телеарналарға орналастыру жоспарлануда. - Павлодар облысының әкімдігі ресми сайтқа орналастырды https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar?lang=ru - Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі ресми сайтқа орналастырды: https://www.gov.kz/memleket/entities/sko/press/media/details/37260?lang=ru - Павлодар облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ресми сайтқа орналастырды: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-transport/press/media/details/37396?lang=ru - Павлодар облысының сәулет және қала құрылысы басқармасы ресми сайтқа орналастырды https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-deparhpo/press/media/details/37221?lang=ru - Павлодар облысының Ауыл шаруашылығы басқармасы ресми сайтқа орналастырды: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-depagri/press/media/details/37344?lang=ru - Павлодар облысының жұмылдыру дайындығы және азаматтық қорғау басқармасы ресми сайтқа орналастырды: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-korganysh/press/media/details/37366?lang=ru - Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы ресми сайтқа орналастырды https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-satyp-alu/press/media/details/37269?lang=ru - Павлодар облысының еңбек басқармасы Ресми сайтта жариялады: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-enbek/press/media/details/37399?lang=ru - Павлодар облысының жер қатынастары басқармасы https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-uzo/press/media/details/37389?lang=ru - Павлодар облысының Денсаулық сақтау басқармасы ресми сайтқа орналастырды сайте: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-depzdrav/press/media/details/37409?lang=ru - Павлодар облысының Ақпарат және қоғамдық даму басқармасы Ресми сайтта жариялады: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-inform/press/media/details/37248?lang=ru - Павлодар облысының қаржы басқармасы ресми сайтқа орналастырды: https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-karzhy/press/media/details/37268?lang=ru - Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы ресми сайтқа орналастырды: https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-enbek/press/media/details/37387?lang=ru - Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің цифрлық технологиялар басқармасы ресми сайтқа орналастырды: https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-digital/press/media/details/37272?lang=ru - Астана қаласының әкімдігі YouTube каналына орналастырды: https://www.youtube.com/watch?v=rkWFI49k0TM https://www.youtube.com/watch?v=pFOGfRQgLZc https://www.youtube.com/watch?v=iOH4AyrzEeo https://www.youtube.com/watch?v=-N-47H4_23k https://www.youtube.com/watch?v=cxHneVC3c9c https://www.youtube.com/watch?v=QiEauAeciAM https://www.youtube.com/watch?v=RFqpzrI-_ZM https://www.youtube.com/watch?v=8yua8LGfgNI Дербес деректерді қорғау мәселелері бойынша қосымша бейнероликтер орналастырылды, олар өз кезегінде облыстар мен қалалардың барлық ХҚКО-ларында мұз-экрандарда орналастырылды. Сондай-ақ, бұл роликтер Қазақстанның өңірлік телеарналарында орналастырылды. |

2. Ішкі және сыртқы әсерді талдау

| Ішкі және сыртқы әсер ету факторлары және олардың нысаналы индикаторларға/күтілетін нәтижелерге қол жеткізуге ықпалы | Қабылданған шаралар |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ішкі факторлар: |  |
| Сыртқы факторлар: |  |

3. Талдамалық жазба

Тұжырымдаманың міндеттері халық пен бизнес-қоғамдастық үшін мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы өзекті мәселелерді шешудің оңтайлы жолдарын көрсету, мемлекеттік басқаруды трансформациялау және 2025 жылға дейінгі Ұлттық жоспардың басымдықтарына және басқа да жоғары тұрған құжаттарға сәйкес цифрлық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, экономика салаларын одан әрі дамыту болып табылады.

Стратегиялық мақсаттың іске асырылуын қамтамасыз ету мынадай қағидаттарды ескере отырып жүзеге асырылады:

Адам центризмі. Тұжырымдаманың негізгі мақсаты-адамның өмір сүру сапасын жақсарту. Қызметтер мен трансформация адамның қажеттіліктері мен оның алдында тұрған қиындықтардан туындайды. Мобильді құрылғылар (Смартфондар, планшеттер) арқылы мемлекеттік қызметтер көрсетуге көшу.

Ашықтық. Мемлекеттік органдар қызметінің және олардың процестерінің ашықтығы, жұртшылықпен бірлесіп шешім қабылдау мүмкіндігі, азаматтар мен мемлекет арасындағы тікелей байланыстың цифрлық құралдары.

Нәтижеге назар аудару. (impact-oriented). Жүйелік өзгерістер арқылы нәтижеге бағдарлану. Цифрлық мүмкіндіктерді пайдалану арқылы Трансформация.

Қызмет көрсету тәсілі. Үкімет сапалы қызметті ажырамас құндылық ретінде қарастырады. Азаматтар мен бизнестің цифрлық құралдар арқылы мемлекеттік органдардың жұмысын оңай бағалауға мүмкіндігі бар.

Икемділік. Міндеттерге қол жеткізудегі трендтер мен прогресті зерделеу, оларды әлеуметтік-экономикалық дамудың сын-қатерлері мен басымдықтарына қарай түзету.

Прагматизм. Ақпараттық жүйелердің көбеюі мен қайталануын болдырмау.

Көлденең иерархиялық жүйелерге көшу.

Нарық пайдалану үшін ашық деректерді беру. Нарық ойыншыларының Мемлекеттік қызметтерді көрсетуі.

Сенім. Жеке өмірді және дербес деректерді қорғау, цифрлық қауіпсіздікті мониторингтеу.

Құпиялылық. Ақпаратқа тек заңды құқығы бар субъектілерге: клиенттерге, платформаларға (бағдарламаларға), процестерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін негізгі қасиет. Құпиялылық-бұл АҚ-ның ең зерттелген, зерттелген аспектісі.

Тұтастық. Белгілі бір деректерді қасақана (қасақана емес) түрлендіру немесе жою кезінде оның тұрақтылығына кепілдік беретін ақпарат элементтерінің бірі.

Қол жетімділік. Бұл белгілі бір жағдайларда пайдаланушыларға өздерін қызықтыратын ақпаратты кедергісіз алуға мүмкіндік беретін белгі. Мысалы, әр адам ала алатын материалдар қол жетімді: Билеттерді сатып алу, банктердегі қызметтер, коммуналдық төлемдерді төлеу.

Тұжырымдаманың мақсаттарына қол жеткізу үшін мынадай бағыттар іске асырылады:

- Цифрлық трансформация;

- Деректерді басқару;

- АКТ дамыту;

- Киберқауіпсіздік.

Аталған 4 бағыт шеңберінде 54 жоба қалыптастырылды, оларды іске асыру 2029 жылға дейін жоспарланған.

Тұжырымдаманы іске асырудың негізгі түпкі нәтижелері мынадай индикаторлар болуы тиіс: 5 минут ішінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің үлесі, платформада мемлекеттік органдардың бизнес-процестерін цифрландыру үлесі, ЭҮ ақпараттандыру объектілерінің қорғалу деңгейі, кибергигиена мәселелері бойынша халықтың хабардар болу деңгейі, 2029 жылға қарай дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне қосылған мемлекеттік ақпараттық жүйелердің үлесі – 100%, АТ-өнімдер мен қызметтер экспортының көлемі, инновациялардың жаһандық индексі рейтингіндегі орны, жоғары білікті ат-кадрларды даярлау, халық пен бизнесті 100 Мбит/с жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету, Азия-Еуропа жалпы трафигінен жергілікті өңделетін транзиттік деректердің үлесі.

Күтілетін нәтижелерге қол жеткізу барысы туралы ақпарат

Есепті кезеңде мынадай индикаторлар  жұмыста:

Нысаналы индикатор 1. 5 минут ішінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің үлесі (2023-25%);

Нысаналы индикатор 2. Платформада мемлекеттік органдардың бизнес-процестерін цифрландыру үлесі (2023-25%);

Нысаналы индикатор 3. Ат-өнімдер мен қызметтер экспортының көлемі (2023-84 млрд. тг.);

Нысаналы индикатор 4. Рейтингтегі орын жаһандық инновациялар индексі (Global innovation index) 2029 жылға қарай (2023-77);

Нысаналы индикатор 5. Жоғары білікті ат-кадрларды даярлау (2023 – 35 мың);

Нысаналы индикатор 6. Халық пен бизнесті 100 Мбит/с жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету (2023 – 30 Мбит / с);

Нысаналы индикатор 7. МШПД республикалық және негізгі облыстық жолдардың қамтамасыз етілуі (2023-30%);

Нысаналы индикатор 8. Азия-Еуропа жалпы трафигінен жергілікті өңделетін транзиттік деректердің үлесі (2023-1,5%);

Нысаналы индикатор 9. ЭҮ ақпараттандыру объектілерінің қорғалу деңгейі (2023-60%);

Нысаналы индикатор 10. Дербес деректерге қол жеткізуді бақылау сервисіне қосылған мемлекеттік ақпараттық жүйелердің үлесі (2023-70%);

Нысаналы индикатор 11. ҚР-да радиожиілік спектрін заңсыз пайдалану үлесі (2023-25%);

Нысаналы индикатор 12. Кибергигиена мәселелері бойынша халықтың хабардарлық деңгейі (2023-78%).

Орындалмаған іс-шаралардың өңірдегі, елдегі әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайға әсері туралы ақпарат жоқ.

Қолданыстағы заңнаманы өзгерту туралы қорытындылар мен ұсыныстар, оның ішінде құжатты түзету жөніндегі ұсыныстар

Тұтастай алғанда, тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының жобалары бекітілген мерзімдерге сәйкес орындалады.

Уақтылы емес, сондай-ақ толық емес іске асыру қаупі жоқ.

Жауапты орталық мемлекеттік органдарға Тұжырымдаманың көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін іске асырылатын міндеттердің жеткіліктілігі тұрғысынан егжей-тегжейлі жоспарлаумен және GAP-талдауды тұрақты жүргізумен Тұжырымдамада көрсетілген бастамалардың уақтылы және сапалы іске асырылуын қамтамасыз ету ұсынылады.

Бірінші басшы _____________________________________________
қолы, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі