|  |  |
| --- | --- |
|  | **Информация** **по исполнению Плана мероприятий по охране окружающей среды** **Северо-Казахстанской области за 2023 год****Всего мероприятий: 28****Мероприятий исполнено: 20****Мероприятий не исполнено: 4****Мероприятия частично исполненные: 4** |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответствен-ные за исполнение** |  **Предпо-лагаемые расходы (тыс.тенге)** | **Источники финанси-рования** | **Информация по исполнению** |
| **2023 год**  |
| **1. Охрана атмосферного воздуха, водных объектов, земель, недр** |
| **2. Охрана водных объектов** |
| 1 | Разработка проектов и установление водоохранных зон и полос водных объектов с режимом хозяйственного использования  | Постановление акимата области | УПРРП | 6 400 | МБ | **Мероприятие исполнено**.В 2023 году разработан проект водоохранной зоны и полосы реки Шарык *(район им.Г.Мусрепова).* Освоено 6,4 млн. тенге. |
| 2 | Строительство канализационных сетей и очистных сооружений в с.Новоишимское района им.Г.Мусрепова (в том числе пусконаладочные работы)  | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат района им. Г.Мусрепова | 222 667    | МБ | **Мероприятие исполнено частично.**В 2023 году из местного бюджета освоено 56,381 млн.тенге. Мероприятие является переходящим и будет завершено в 2024 году. |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с.Саумалколь Айыртауского района | Акт выполненных работ | Акимат Айыртаус-кого района | 25 000   | МБ | **Мероприятие исполнено.**Разработан проект «Реконструкции КОС, КНС 1, КНС 2, КНС 3 и магистральных трубопроводов между ними и магистральной трубы до озера Большой Коскуль Айыртауского района Северо-Казахстанской области» *(I, II, III, очереди).* Освоено 75 млн.тенге. |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей и очистных сооружений в г.Сергеевка района Шал акына | Акт выполненных работ | Акимат района Шал акына | 12 500   | МБ | **Мероприятие исполнено.**Завершена корректировка проектно-сметной документации. Освоено 2,5 млн.тенге.В настоящее время проект направлен на прохождение экспертизы. Получение экспертизы планируется до конца февраля 2024 года.  |
| **3. Охрана животного и растительного мира** |
| 1 | Озеленение населенных пунктов области с посадкой 302 тыс. штук древесно-кустарниковых пород | Ведомственные отчеты | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска, УЭЖКХ,  | 69 000 | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено частично**.На озеленение населенных пунктов освоено 11,694 млн.тенге.  |
| 2 | Охрана, защита, воспроизводство Государственного лесного фонда. | Ведомственные отчеты | УПРРП | 2 383 793 | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено**.На охрану, защиту, воспроизводство Государственного лесного фонда в 2023 году освоено 2 092,48 млн.тенге, из них из местного бюджета 1 665,8 млн. тенге, из республиканского бюджета 426,684 млн. тенге. |
| 3 | Организация и обеспечение охраны резервного фонда рыбохозяйственных водоемов и (или) участков СКО | Ведомственные отчеты | УПРРП | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено**.Приказом Управления природных ресурсов создана оперативная мобильная группа по борьбе с браконьерством. Егерской службой лесных учреждений подведомственных Управлению выявлено12 фактов нарушения правил рыболовства и 48 фактов нарушения правил охоты. |
| 4 | Организация мероприятий по оказанию помощи животным в случае их заболеваний, угрозы их гибели на незакрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках | Ведомственные отчеты | УПРРП | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено**.Управлением совместно с подведомственными учреждениями на постоянной основе ведется мониторинг за состоянием среды обитания рыбных ресурсов и других водных животных в резервных водоемах.В период с декабря по март еженедельно подведомственными лесными учреждениями проводятся противозаморные мероприятия на резервных водоемах области. |
| 5 | Охрана, защита животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных  | Ведомственные отчеты | УПРРП | 42 403 | МБ | **Мероприятие исполнено**.На охрана, защиту животного мира и биотехнические мероприятия по подкормке диких животных освоено 46,175 млн.тенге, из них: из местного бюджета освоено 42,402 млн.тенге, из республиканского 3,773 млн.тенге. |
| 6 | Материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира | Акт приема-передачи | УПРРП | 275 525 | МБ/иные источники | **Мероприятие исполнено**.На материально-техническое оснащение учреждений по охране и защите лесов, животного мира освоено 361,378 млн.тенге. |
| **4. Обращение с отходами**  |
| 1 | Ликвидация стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах  | Акт выполненных работ | Акиматы районов и г. Петропавлов-ска | 85 000 | МБ | **Мероприятие исполнено**.На ликвидацию стихийных свалок и благоустройство (буртование) объектов размещения твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах освоено 141 млн.тенге. |
| 2 | Ограждение полигона твердых бытовых отходов с.Корнеевка Есильского района | Акт выполненных работ | Акимат Есильского района | 25 000 | МБ | **Мероприятие исполнено**.На ограждение полигона твердых бытовых отходов с.Корнеевка освоено 25 млн тенге. |
| 3 | Ограждение свалки твердых бытовых отходов с.Саумалколь Айыртауского района | Акт выполненных работ | Акимат Айыртауского района | 13 700 | МБ | **Мероприятие не исполнено.**Исполнение мероприятия перенесено на 2024 год |
| 4 | Ограждение свалки твердых бытовых отходов с.Явленка Есильского района | Акт выполненных работ | Акимат Есильского района | 7 580 | МБ | **Мероприятие исполнено**.На ограждение полигона твердых бытовых отходов с.Явленка освоено 10,2 млн тенге. |
| **5. Радиационная, биологическая и химическая безопасность**  |
| 1 | Устройство ограждения урановых рудников месторождений «Грачевское» и «Косачинское» в Айыртауском районе с.Новоукраинка, с.Сартубек | Акт выполненных работ | Акимат Айыртауского района  | 95 225 | МБ | **Мероприятие исполнено**.На устройство ограждения урановых рудников месторождений «Грачевское» и «Косачинское» в Айыртауском районе с.Новоукраинка, с Сартубек в 2023 году освоено 70,27 млн. тенге.  |
| 2 | Организация скотомогильников в с.Карасевка, с.Кирилловка  | Акт выполненных работ | Акимат Айыртауского района  | 8 035 | МБ | **Мероприятие исполнено**.На обустройство скотомогильников освоено 8,035 млн. |
| 3 | Организация скотомогильника в с.Талшик и с.Ленинградское | Акт выполненных работ | Акимат Акжарского района | 11 200 | МБ | **Мероприятие не исполнено**.Исполнение мероприятия перенесено на 2024 год. |
| 4 | Организация скотомогильников в с.Озерное, с.Архангелка  | Акт выполненных работ | Акимат Жамбылского района | 6 612 | МБ | **Мероприятие исполнено**.На обустройство скотомогильников в с.Озерное, с. Архангелка в 2023 году выделено 6,612 млн. тенге. Средства освоены в полном объёме. |
| 5 | Организация скотомогильников в с.Полтавка, с.Надежка  | Акт выполненных работ | Акимат района М.Жумабаева | 11 000 | МБ | **Мероприятие исполнено** **частично**.На обустройство скотомогильника в с.Полтавка в 2023 году выделено 4,91 млн. тенге. Средства освоены в полном объёме.По с.Надежка мероприятие перенесено на 2024 год. |
| 6 | Организация скотомогильника с.Якорь, с.Петерфельд | Акт выполненных работ | Акимат Кызылжар-ского района | 8 500 | МБ | **Мероприятие исполнено.**На обустройство скотомогильников в с.Петерфельд, с. Якорь в 2023 году освоено 6,0 млн. тенге.  |
| 7 | Организация скотомогильников с.Леденево, с.Покровка, с.Кызылжар | Акт выполненных работ | Акимат Мамлютского района | 13 368 | МБ | **Мероприятие исполнено.**На обустройство скотомогильников в с.Леденёво, с. Покровка, с. Кызылжар в 2023 году выделено 13,368 млн. тенге. Средства освоены в полном объёме. |
| 8 | Организация скотомогильников в с.Нежинка, с.Шукырколь, с.Раисовка | Акт выполненных работ | Акимат района им. Г.Мусрепова | 15 000 | МБ | **Мероприятие не исполнено.**Исполнение мероприятия перенесено на 2024 год. |
| 9 | Организация скотомогильников в с.Зеленый Гай, с.Амандык, с.Красная Поляна | Акт выполненных работ | Акимат Тайыншин-ского района | 18 000 | МБ | **Мероприятие исполнено.**На обустройство скотомогильников в с. Зеленый Гай, с. Амандык, с. Красная Поляна в 2023 году выделено 18,0 млн. тенге. Средства освоены в полном объёме. |
| 10 | Организация биотермических ям для утилизации биологических отходов в с.Кишкенеколь, с.Акбулак, с.Аккудук Уалихановского района | Акт выполненных работ | Акимат Уалиханов-ского района | 44 926 | МБ | **Мероприятие исполнено частично.**На обустройство скотомогильников в с. Кишкенеколь освоено 33,726 млн. тенге. |
| 11 | Организация скотомогильников в с.Семиполка, с.Новопокровка | Акт выполненных работ | Акимат района Шал акына | 4 800 | МБ | **Мероприятие исполнено.**На обустройство скотомогильников в 2023 году освоено 2,477 млн. тенге. |
| **6. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки** |
| 1 | Разработка технико-экономического обоснования строительства нового полигона твердых бытовых отходов г.Петропавловска | Акт выполненных работ  | Акимат г.Петропав-ловска | 15 650 |  МБ  | **Мероприятие не исполнено**.Деньги сняты, конкурс не состоялся.  |
| 9 | Проведение акций и мероприятий по экологическому воспитанию и охране окружающей среды в рамках государственного социального заказа  | Публикация в СМИ  | УПРРП  | 1 600 |  МБ  | **Мероприятие исполнено.**Всего проведено 4 мероприятия. Освоено 1,394 млн. тенге**.**  |
| 10 | Разработка научных рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов | Акт выполненных работ  |  УПРРП  | 16 240 |  МБ  | **Мероприятие исполнено.**На разработку научных рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов в 2023 году выделено 16,24 млн. тенге. Средства освоены в полном объёме.  |
| **ВСЕГО:**   | **3 438 724**  |   | **3 009 240 тыс. тенге** |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |