**Облыс әкімінің Талас ауданы тұрғындарымен кездесуі барысында**

**айтылған ұсыныстарды іске асыру жөніндегі**

**ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс-шараның атауы** | **Іске асыру мерзімі** | **Жауапты орындаушылар** |
|  | Қаратау қаласындағы саябақтарды ретке келтіру бойынша талдап *(«Рухани Жаңғыру» және Орталық саябақ),* мәселесін шешу | 2024 жылғы шілде | Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек, облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық басқармасы,  Талас ауданының әкімі (жинақтау) |
|  | Аудандағы жөндеуді қажет ететін каналдарды ретке келтіру бойынша ұсыныс енгізу *(Бостандық а/о «Ұзын», «ЛВМК Жиембет», «Қыдыр», «Көккөл», «Әбіш» каналдарыы, Аққұм а/о «ПВМК Жиембет», «Аққұм» каналдары, С.Шәкіров а/о «Шаруашылық», «Қазақбай», «Жұмабек» каналдары, Ойық а/о «ЛВМК Ойық», «МЛР» каналдары, Ақкөл а/о «Орта арық», «Жаңатоған» каналдары)* | 2024 жылғы қараша | Облыс әкімінің орынбасары Ә.Тамабек, «Казсушар» РМК облыстық филиалы (келісімі бойынша),  облыс әкімдігінің ауыл шаруашылық басқармасы (жинақтау)*,*  Талас ауданының әкімі |
|  | Аудандағы «Жастар ресурстық орталығы» КММ-сін жеке ғимаратпен қамтамасыз ету | 2024 жылғы қыркүйек | Талас ауданының әкімі |
|  | Ауданда іске асырылып жатқан инвестициялық жобаларды бақылауда ұстау және ірі инвестициялық жобалар тарту | тұрақты | Облыс әкімінің орынбасары Ә.Тамабек,  облыс әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасы,Талас ауданының әкімі (жинақтау) |
|  | Қаратау қаласындағы үй кезегінде тұрған азаматтардың өз кезегімен үй алуын және кезек санын азайтуды тұрақты бақылауда ұстау | тұрақты | Талас ауданының әкімі |
|  | Ағымдағы жылға жопарланған аудандағы елді мекендерді ауыз су *(Сейілбек,Тұрымқұл, Қараой, Арал, Қайыр, Ақтөбе, Қожағаппар ауылдары)* және табиғи газбен қамтамасыз етуді *(Берікқара, Қасқабұлақ, Қаратау, Көктал а/о)* мерзімімен жүргізу | тұрақты  2024-2025 ж.ж. | Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек, облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы,  Талас ауданының әкімі (жинақтау) |
|  | Қаратау қаласы, А.Шымырұлы көшесіне орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу | 2024 жылғы желтоқсан | Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек, облыс әкімдігі жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы,  Талас ауданының әкімі (жинақтау) |
|  | Қаратау қаласы, Қонысбай Назарбекұлы көшесін жарықтандыру мәселесін шешу | 2024 жылғы желтоқсан | Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек, облыс әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы,  Талас ауданының әкімі (жинақтау) |
|  | Қаратау қаласындағы ескі «Авангард» кинотеатрын заманауи кинотеатр ретінде жөндеу мәселесін қарастыру | 2025 жыл  желтоқсан | Талас ауданының әкімі |
|  | Қаратау қаласындағы көппәтерлі ғимараттардың алдын жарықтандыру жұмыстарын жүргізу | 2024 жылғы  қыркүйек | Талас ауданының әкімі |
|  | Тамды ауылындағы Қойгелді атындағы орта мектептегі жарамсыз тұрған екі спорт залының мәселесін зерделеп, ұсыныс енгізу | 2024 жылғы маусым | Облыс әкімінің бірінші орынбасары Н.Календеров, облыс әкімдігінің білім басқармасы (жинақтау),  Талас ауданының әкімі |
|  | Аудандық ауруханадағы медицина қызметкерлерінің жетіспеушілік мәселесін «Дипломмен ауылға» жобасы аясында шешу бағытында жұмыстар жүргізу | тұрақты | Облыс әкімінің бірінші орынбасары Н.Календеров, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы, облыс әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы (жинақтау),  Талас ауданының әкімі |
|  | Малдарға егілетін екпелердің *(сібір жарасы, конго-кырым т.б.)* мерзімінде егілуін, «Беккер» шұңқырының жетіспеушілігін шешуді қамтамасыз ету | тұрақты | Облыс әкімінің орынбасары Ә.Тамабек,  облыс әкімдігінің ветеринариялық басқармасы (жинақтау)*,*  Талас ауданының әкімі |
|  | Шаруа қожалықтармен кездесіп, ағын су, тыңайтқыш, субсидия мәселесін шешуді қарастыру | 2024 жылғы  30 мамыр | Облыс әкімінің орынбасары Ә.Тамабек,  облыс әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы*,*  Талас ауданының әкімі (жинақтау) |
|  | Үшарал ауылдық округіне қарасты Арал, Қайыр елді мекендеріне қатынайтын жолды *(11 шқ, ЖСҚ әзірленген)* жөндеу мәселесін қарастыру | 2025 жылғы сәуір | Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек, облыс әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы,  Талас ауданының әкімі (жинақтау) |
|  | Талас аудандық мүгедек балаларды оңалту және бейімдеу орталығына демеушілер есебінен қоймалар соғып беру мәселесін қарастыру | 2024 жылғы шілде | Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек, облыс әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы (жинақтау),Талас ауданының әкімдігі |
|  | Қаратау қаласы №3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығын арнайы көлікпен қамтамасыз ету | 2024 жылғы қараша | Облыс әкімінің орынбасары Қ.Мәдібек, облыс әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы (жинақтау),Талас ауданының әкімдігі |
|  | Қаратау қаласындағы колледждерде ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы мамандықтары тапшылығын зерделеп, ақпарат ұсыну | 2024 жылғы маусым | Облыс әкімінің бірінші орынбасары Н.Календеров, облыс әкімдігінің білім басқармасы (жинақтау),  Талас ауданының әкімі |
|  | Әлеуметтік және денсаулық сақтау мекемелерімен көрсетілетін қызметтердің сапалы әрі қолжетімді болуын қадағалау | тұрақты | Талас ауданының әкімі |