В целях реализации проектов 2023 года по бюджету народного участия, будут реализованы 8 проектов:

**Освещение тротуарной дорожки по ул. Строителей**

Текущая ситуация: планируется опубликовать конкурс государственных закупок;

**Реконструкция детской площадки по Ауэзова 40**

Текущая ситуация: ведется процедура заключения договора

**Благоустройство двора Ауэзова 5а**

Текущая ситуация: заключен договор с подрядной организацией ТОО «ARSO» по устройству детского игрового площадки. Договор №6 от 24.01.2024 года. Работы планируется начать с наступлением благоприятных условий;

**Установка детской площадки Астана 41,45,47,49**,

Текущая ситуация: реализация проекта не возможна в связи с наличием инженерных сетей на указанном участке.

**Установка футбольного поля на Камзина 4**

Текущая ситуация: ведется конкурс государственных закупок.

**Реконструкция детской площадки по Донентаева 40**

Текущая ситуация: заключен договор с подрядной организацией ТОО «ARSO» по устройству детского игрового площадки. Договор № 6 от 24.01.2024 года. Работы планируется начать с наступлением благоприятных условий;

**Детская площадка в мкр. Беловка**

Текущая ситуация: ведется процедура заключения договора

**Спортивная площадка на Железнодорожной**

Текущая ситуация: планируется опубликовать конкурс государственных закупок на сумму 3 415 527 тг

2023 жылғы жобаларды іске асыру мақсатында халық қатысатын бюджет бойынша 8 жоба іске асырылатын болады:

**Строителей көшесіндегі тротуар жолын жарықтандыру**

Ағымдағы жағдай: Мемлекеттік сатып алу конкурсын жариялау жоспарлануда;

**Әуезов 40 бойынша балалар алаңын қайта құру**

Ағымдағы жағдай: шарт жасасу рәсімі жүргізілуде

**Әуезов 5А ауласын абаттандыру**

Ағымдағы жағдай: балалар ойын алаңын орнату бойынша "ARSO" ЖШС мердігерлік ұйымымен шарт жасалды. 24.01.2024 жылғы №6 шарт. Жұмыстарды қолайлы жағдайлардың басталуымен бастау жоспарлануда;

**Астана 41,45,47,49 бойынша балалар алаңын орнату**

Ағымдағы жағдай: аталған учаскеде инженерлік желілердің болуына байланысты жобаны іске асыру мүмкін емес.

**Камзина 4 футбол алаңын орнату**

Ағымдағы жағдай: Мемлекеттік сатып алу конкурсы жүргізілуде.

**Донентаев 40 бойынша балалар алаңын қайта құру**

Ағымдағы жағдай: балалар ойын алаңын орнату бойынша "ARSO" ЖШС мердігерлік ұйымымен шарт жасалды. 24.01.2024 жылғы № 6 шарт. Жұмыстарды қолайлы жағдайлардың басталуымен бастау жоспарлануда;

**Беловка шағын ауданындағы балалар алаңы**.

Ағымдағы жағдай: шарт жасасу рәсімі жүргізілуде

**Железнодорожная бойынша спорт алаңы**

Ағымдағы жағдай: 3 415 527 теңге сомасына Мемлекеттік сатып алу конкурсын жариялау жоспарлануда