Бюджеттік бағдарламаның паспорты

241 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Жоспарлы кезең 2026-2028 жыл

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 241 041 «Жылу-электр энергетикасын дамыту»

Мемлекеттік органның коды және функциясының (функцияларының) атауы (мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес): жергілікті атқарушы органдарға берілетін нысаналы даму трансферттері.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды және атауы (мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес): бұл бюджеттік бағдарлама мемлекеттік көрсетілетін қызмет болып табылмайды.

Сипаттамасы (негіздемесі), оның ішінде ағымдағы мәртебесі: осы бюджеттік бағдарлама бойынша негізгі шығыстар жылу және электр энергиясы саласындағы инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған.

Бюджеттік бағдарлама:

1. «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңы;

2. «Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 маусымдағы № 724 қаулысы.

Бюджеттік бағдарлама арқылы мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелінде көзделген жылу және электр энергетикасы саласындағы аса маңызды жобалар жергілікті атқарушы органдарға дамуға арналған нысаналы трансферттері бөлу жолымен іске асырылатын болады.

Бағдарламаны іске асыру: ел экономикасының жылу және электр энергиясына өсіп келе жатқан қажеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Өңірлердің электрмен үздіксіз жабдықтаудағы қажеттіліктерінің қамтамасыз етілуі (ЖАО өтінімдеріне сәйкес) 2026 жылы – 100%,       2027 жылы – 100%, 2028 жылы – 100%.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің нысаналы индикатордан ауытқуы - ауытқу жоқ.

Нысаналы индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері – жоқ.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: Транссферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

мемлекттік басқару деңгейіне байланысты: Республикалық

іске асыру тәсілдеріне байланысты: Жеке

ағымдағы/даму: Даму

| Көрсеткіштер | Факт 2024 жыл | Есепті кезең 2025 жыл |  | Жоспарлы кезең |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бекітілген | Нақтыланған | 2026 | 2027 | 2028 |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: Өңірлердің электрмен үздіксіз жабдықтаудағы қажеттіліктерінің қамтамасыз етілуі (ЖАО өтінімдеріне сәйкес) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Түпкілікті нәтиже*: |  |  |  |  |  |  |
| Өңірлердің электрмен үздіксіз жабдықтаудағы қажеттіліктерінің қамтамасыз етілуі (ЖАО өтінімдеріне сәйкес) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы | - | - | - | - | - | - |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік | 52 625 000 | 29 174 030 | 29 174 030 | 161 501 276 | 37 367 182 | - |
| Жоспар | 52 625 000 | 29 174 030 | 29 174 030 | 48 795 703 | 67 450 689 | 11 001 539 |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) | - | - | - | -112 705 573 | 30 083 507 | 11 001 539 |

*2026 жылы аяқталатын жобалар жоқ.

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мәлімделген шығыстардан экономикалық әсер көрсеткіштері:

- 342 мыңнан астам тұрғындарды электрмен қамтамасыз ету;

- 437 мыңнан астам тұрғындарды жылумен қамтамасыз ету;

- құрылатын жұмыс орындарының саны 1 674 бірлік.

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 101 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

2026 жыл – 48 795 703 мың теңге

| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электр,-жылумен жабдықтау бойынша жобаларды іске асыру, оның шінде: | 10 | 22 | -12 | 48 795 703 | 161 501 276 | -112 705 573 | Қаржыландырудың жеткіліксіздігі |
| Астана қ. | 3 |  |  | 34 945 246 |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЖЭО-3 салу. 1 кезек. Түзету 2.0 (ІҚБЖ-мен) |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |
| «Нұр-Сұлтан қаласы Тельман тұрғын алабы ауданында инженерлік инфрақұрылымы бар газ қазандығы. Түзету» |  |  |  | 31 145 246 |  |  |  |
| «Астана қаласының оңтүстік бөлігіндегі перспективалық құрылыс салу объектілерін электрмен жабдықтау үшін 110 кВ ЭБЖ бар «Қабанбай батыр» 110/20 кВ жабық ҚС салу» |  |  |  | 2 300 000 |  |  |  |
| Ақмола облысы | 1 |  |  | 381 100 |  |  |  |
| «Атбасар ауданы Атбасар қаласындағы орталық қазандықты реконструкциялау» |  |  |  | 381 100 |  |  |  |
| Алматы облысы | 1 |  |  | 2 700 000 |  |  |  |
| «Алматы облысы Қонаев қаласы «Арна» индустриялық аймағында 220/110/10 кВ ҚС қосалқы станциясын салу» |  |  |  | 2 700 000 |  |  |  |
| Жамбыл облысы | 3 |  |  | 9 469 357 |  |  |  |
| «Тараз қаласының 15-шағын ауданында 110/10 кВ ҚС салу» |  |  |  | 3 747 402 |  |  |  |
| «Жамбыл облысы Қордай ауданында «Қордай 220» ҚС-тан қолданыстағы 110 кВ ҚС-қа дейін 110 кВ ӘЖ сала отырып, Қордай ауылына дейін 220 кВ ӘЖ және Қордай ауылында «Қордай 220» ҚС салу» Түзету. 1-кезек» |  |  |  | 4 221 955 |  |  |  |
| «Тараз қаласы Исатай көшесіндегі 4-ші аудандық қазандықты (РК-К) қосымша су ысытқыш қазанын орнатып кеңейту. Түзету» |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |
| Жетісу облысы | 1 |  |  | 300 000 |  |  |  |
| «Талдықорған қаласының Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданында орамдық қазандық салу» |  |  |  | 300 000 |  |  |  |
| Солтүстік-Қазақстан облысы | 1 |  |  | 1 000 000 |  |  |  |
| «Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлиханов және Ақжар аудандары мекенжайында орналасқан «Ленинградская-Талшық Кішкенекөл» айналмалы 110кВ - ӘЖ салу» |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |

2027 жыл – 67 450 689 мың теңге

| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электр,-жылумен жабдықтау бойынша жобаларды іске асыру, оның шінде: | 10 | 9 |  | 67 450 689 | 37 367 182 | 30 083 507 |  |
| Астана қ. | 3 |  |  | 32 715 710 |  |  |  |
| Астана қаласындағы ЖЭО-3 салу. 1 кезек. Түзету 2.0 (ІҚБЖ-мен) |  |  |  | 9 415 710 |  |  |  |
| «Нұр-Сұлтан қаласында Қорғалжын тас жолы ауданындағы инженерлік инфрақұрылымы бар газ қазандығы. Алаңішілік желілері және кірме жолы бар 700 МВт аудандық қазандық». Түзету |  |  |  | 3 300 000 |  |  |  |
| «Нұр-Сұлтан қаласы Тельман тұрғын алабы ауданында инженерлік инфрақұрылымы бар газ қазандығы. Түзету» |  |  |  | 20 000 000 |  |  |  |
| Ақмола облысы | 1 |  |  | 1 634 185 |  |  |  |
| «Атбасар ауданы Атбасар қаласындағы орталық қазандықты реконструкциялау» |  |  |  | 1 634 185 |  |  |  |
| Алматы облысы | 1 |  |  | 20 000 000 |  |  |  |
| «Алматы облысы Қонаев қаласы «Арна» индустриялық аймағында 220/110/10 кВ ҚС қосалқы станциясын салу» |  |  |  | 20 000 000 |  |  |  |
| Жамбыл облысы | 1 |  |  | 1 356 401 |  |  |  |
| «Тараз қаласының 15-шағын ауданында 110/10 кВ ҚС салу» |  |  |  | 1 356 401 |  |  |  |
| Жетісу облысы | 2 |  |  | 7 834 540 |  |  |  |
| «Жаңа 110/35/10 кВ «Ақши» ҚС сала отырып және «Бескөл» ҚС 110/35/10 кВ етіп реконструкциялап, 182 Бескөл ҚС 110 кВ АТҚ дан Ақши ҚС-қа дейін 110 кВ ӘЖ салу. Түзету |  |  |  | 2 782 206 |  |  |  |
| «Талдықорған қаласының Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданында орамдық қазандық салу» |  |  |  | 5 052 334 |  |  |  |
| Қызылорда облысы | 1 |  |  | 675 323 |  |  |  |
| Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ «Шиелі» ҚС қайта жаңғырту |  |  |  | 675 323 |  |  |  |
| Солтүстік-Қазақстан облысы | 1 |  |  | 3 234 621 |  |  |  |
| «Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлиханов және Ақжар аудандары мекенжайында орналасқан «Ленинградская-Талшық Кішкенекөл» айналмалы 110кВ - ӘЖ салу» |  |  |  | 3 234 621 |  |  |  |

2028 жыл – 11 001 539 мың теңге

| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электр,-жылумен жабдықтау бойынша жобаларды іске асыру, оның шінде: | 1 |  |  | 11 001 539 |  |  |  |
| Алматы облысы | 1 |  |  | 11 001 539 |  |  |  |
| «Алматы облысы Қонаев қаласы «Арна» индустриялық аймағында 220/110/10 кВ ҚС қосалқы станциясын салу» |  |  |  | 11 001 539 |  |  |  |

Вице-министр                                                                                 С. Есімханов