*Приложение*

**ГРАФИК**

**реализации пунктов Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «AMANAT»**

**«ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!» по Костанайской области, не исполненных в 2023 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации***(подробно расписать основные этапы строительства/ремонта)* | **Сроки реализации***(дата, месяц год)* | **Ответственный исполнитель со стороны Заказчика** *(ФИО, сот. телефон)* | **Ответственный исполнитель со стороны Подрядчика** *(ФИО, сот. телефон)* |
| **Капитальный ремонт ясли сада №6 г.Костанай** |
|  | Установка входной группы  | апрель 2025 г. | Абишева Римма Каирбековна  (8-705-446-33-24) | Дильдбеков Бакытжан Омарханович (8-775-725-49-89) |
|  | Установка дверей  | апрель 2025 г. |
|  | Установка ограждения  | май 2025 г. |
|  | Монтаж фасада | апрель 2025 г. |
|  | Замена полового покрытия  | апрель 2025 г. |
|  | Внутренняя отделка  | март 2025 г. |
|  | Благоустройство  | апрель 2025 г. |
|  | Завершение работ | май 2025 г. |
| **Капитальный ремонт ясли сада №8 г.Рудный** |
|  | Установка входной группы, дверей  | март 2025 г.  | Кутепова Алёна Вячеславовна 8-701-527-14-17  | Громченко Ольга Леонидовна 8-777-245-86-68 |
|  | Монтаж фасада  | апрель 2025г. | Белоусов Виктор Викторович – гл. инженер |
|  | Внутренняя отделка | март 2025г. |
|  | Ремонт корпуса с бассейном  | март 2025г. |
|  | Благоустройство и укладка брусчатки  | май-июнь 2025 г. |
|  | Завершение работ | июль 2025 г. |
| **Капитальный ремонт Новонежинской ОШ им. Б.Кенжетаева Аулиекольский район** |
|  | Замена водопровода, канализации  | июль-август 2025 г. | Кусайнов Досбол Тулеуканович 87778790314 | Белоусов Виктор Викторович87052382172 |
|  | Внутренняя отделка  | июль-август 2025 г. |
|  | Установка входной группы, дверей  | июль-август 2025 г. |
|  | Усиление конструкции здания | март-июнь 2025 г. |
|  | Монтаж фасада | март-июнь 2025 г. |
|  | Завершение работ | август 2025 г. |