|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 29.04.2025-ғы № 03-07/361 шығыс хаты  30.04.2025-ғы № 553 кіріс хаты |   **ҚОСТАНАЙ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ТҰРГЫН ҮЙ- КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ** | герб | **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **«ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО**  **ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»**  **АКИМАТА КОСТАНАЙСКОГО РАЙОНА** |
| 111100, Тобыл қаласы,Тәуелсіздік көшесі 55.  тел.,факс 8(71455)4-94-96  e-mail: jkh\_kostregion@mail.ru |  | 111100, город Тобыл, ул. Тәуелсіздік 55.  тел., факс 8(71455) 4-94-96  e-mail: jkh\_kostregion@mail.ru |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

**Депутату Костанайского областного маслихата**

**В. Розумовичу**

Касательно информация по подготовке к паводковому периоду 2025 года в рамках противопаводковых мероприятий на территории района Костанайского района проведены следующие виды работ:

- **капитальный ремонт ограждающей дамбы в г. Тобыл** произведен в 2024 г. В настоящее время работы по ремонту ограждающей дамбы полностью окончены подрядной организацией ТОО «Руслана и З» *(протяженность 4,366 км, основан в 1996 г., ширина основание 10-16 метров, ширина гребня дамбы 4-6 метров).*

- на **мусульманском кладбище г. Тобыл** проведена работа по рытью траншеи за кладбищем для отвода воды, протяженностью 1,3 км., ширина 4 метра, глубина 3 метра;

- **в с. Мичурино** по ул. Мира и ул. Новая подрядной организацией ИП «Богомолов» проведены работы по строительству ливневой канализации

- **в с. Жамбыл** подрядной организацией ТОО «Горизонт» укреплена и восстановлена дамба между первым и вторым озером, протяженностью 250 метров

Проведены работы по очистке водопропускных труб в с. Жамбыл и с. Самир. Заготовлен инертный материал *(песок)* в с. Жамбыл – 50 тонн, в с. Алтын-Дала – 25 тонн. Приобретена мешкотара в количестве 2000 штук.

- **в с. Заречное** проведены работы по очистке обводного канала от растительности и мусора, протяженностью 6,3 км., также проведены работы по очистке водопропускных труб в количестве 36 штук. по улице Абая для отвода талых вод уложены водопропускные трубы протяженностью 62 метра. В селе Рыспай проведена очистка отводного арыка протяженностью 400 м.

- **в с. Озерное** проведены работы по очистке водопропускных труб, а также на автодороге подъезд к с. Суриковка. Восстановлена и укреплена дамба между селами Озерное и Московское, также в апреле текущего года проведена работа по укреплению дамбы в селе Суриковка. Заготовлен инертный материал *(песок)* в с. Озерное – 100 тонн, в с. Суриковка – 50 тонн. Приобретена мешкотара в количестве 2000 штук.

На сегодняшний день заключено 20 договоров-меморандумов с индивидуальными предпринимателями района на питание и сохранность продовольствия и пром. товаров первой необходимости. Имеется в наличии 30 кроватей, постельные принадлежности 1468 шт. *(матрасы - 356, одеяло - 487, подушки – 233, корпешки – 88, пледы – 70, комплект постельного белья - 234).*

Имеются запасы мешкотары в количестве 30 000 шт., инертных материалов 400 тонн, ГСМ 3 тонны, 62 мотопомп и прицепная мотопомпа, квадракоптер, тепловая пушка, дизельные генераторы, сапоги, лопаты и т.д.

Для недопущения подтопления талыми водами из населенных пунктов района вывезено 40,4 тыс. м³ снега *(город Тобыл 36,5 тыс.* м³*, с. Заречное 3,8* м³, *с. Мичурино 60 м³).*

**И.о.руководителя Д. Утемисов**

*✍ Д.Утемисов*

*🕾 +7 714-55- 2-34-49*

*+7 77-69-69-59-69*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ҚОСТАНАЙ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ТҰРГЫН ҮЙ- КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ** | герб | **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **«ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО**  **ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»**  **АКИМАТА КОСТАНАЙСКОГО РАЙОНА** |
| 111100, Тобыл қаласы,Тәуелсіздік көшесі 55.  тел.,факс 8(71455)4-94-96  e-mail: jkh\_kostregion@mail.ru |  | 111100, город Тобыл, ул. Тәуелсіздік 55.  тел., факс 8(71455) 4-94-96  e-mail: jkh\_kostregion@mail.ru |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

**Қостанай облыстық мәслихатының депутаты**

**В. Розумовичке**

Қатысты 2025 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық бойынша ақпарат Қостанай ауданы ауданының аумағында су тасқынына қарсы іс шаралар шеңберінде мынадай жұмыс түрлері жүргізілді:

- Тобыл қаласындағы қоршау бөгетін күрделі жөндеу 2024 жылы жүргізілді, қазіргі уақытта қоршау бөгетін жөндеу жұмыстары "Руслана и З" ЖШС мердігерлік ұйымымен толық аяқталды (ұзындығы 4,366 км, 1996 жылы құрылған, ені 10-16 метр, бөгет жотасының ені 4-6 метр).

- Тобыл қ. мұсылман зиратында ұзындығы 1,3 км, ені 4 метр, тереңдігі 3 метр су бұру үшін зираттың артына траншея қазу жұмыстары жүргізілді;

- Мичурино ауылында Мира көшесі мен Новая көшесі бойында "мантис" ЖК мердігерлік ұйымы нөсер кәрізін салу бойынша жұмыстар жүргізді

- Жамбыл ауылында "Горизонт" ЖШС мердігерлік ұйымы ұзындығы 250 метр болатын бірінші және екінші көл арасындағы бөгетті нығайтып, қалпына келтірді

Жамбыл және Самыр ауылдарында су өткізу құбырларын тазарту жұмыстары жүргізілді. Жамбыл ауылында – 50 тонна, Алтын Дала ауылында-25 тонна инертті материал (құм) дайындалды. 2000 дана сөмке сатып алынды.

- Заречное ауылында айналма арнаны ұзындығы 6,3 км өсімдіктер мен қоқыстардан тазарту жұмыстары жүргізілді, сондай-ақ 36 дана су өткізу құбырларын тазарту жұмыстары жүргізілді. Абай көшесінің бойында еріген суды бұру үшін ұзындығы 62 метр су өткізгіш құбырлар төселген. Рыспай ауылында ұзындығы 400 м арықты тазарту жұмыстары жүргізілді.

- Озерное ауылында су өткізгіш құбырларды тазарту, сондай-ақ Суриковка ауылына кіреберіс автожолында жұмыстар жүргізілді. Озерное және Московское ауылдарының арасындағы бөгет қалпына келтіріліп, нығайтылды, сондай-ақ ағымдағы жылдың сәуір айында Суриковка ауылында бөгетті нығайту бойынша жұмыстар жүргізілді. Озерное ауылында – 100 тонна, Суриковка ауылында – 50 тонна инертті материал (құм) дайындалды. 2000 дана сөмке сатып алынды.

Бүгінгі таңда ауданның жеке кәсіпкерлерімен азық-түлік пен азық-түлікті сақтауға арналған 20 Меморандум-шарт жасалды. қажетті тауарлар. 30 кереует, төсек-орын жабдықтары 1468 дана бар (матрастар - 356, көрпе - 487, жастықтар – 233, көрпелер – 88, көрпелер – 70, төсек - орын жиынтығы-234).

30 000 дана қапшықтар, 400 тонна инертті материалдар, 3 тонна ЖЖМ, 62 мотопомпалар мен тіркеме мотопомпалар, квадракоптер, жылу зеңбірегі, дизель генераторлары, етік, күрек және т. б. қорлары бар.

Ауданның елді мекендерінен еріген су тасқынын болдырмау үшін 40,4 мың м3 қар шығарылды (Тобыл қаласы 36,5 мың м3, Заречное ауылы 3,8 м3, Мичурино ауылы 60 м3).

**Басшының м. а. Д. Утемисов**

*✍ Д.Утемисов*

*🕾 +7 714-55- 2-34-49*