|  |
| --- |
| № исх: 05-11/1060 от: 27.06.2025  № вх: 782 от: 27.06.2025 |

**Перечень индустриальных проектов программы «Аманат» на 2025 год**

1.ТОО «СарыаркаАвтоПром» - Организация (CKD) производство автомобилей Jetour, проект введен в эксплуатацию в апреле 2025 г.

2.ТОО «KamLit KZ» - Производство главных передач ведущих мостов, (декабрь) металлургия;

3.ТОО «KamLit KZ» - Углубленная локализация производства балки ведущих мостов, (декабрь);

4.ТОО «KIA Qazaqstan» - Запуск нового завода «KIA», (октябрь);

5.ТОО «TEHNOPARK KZ» - Локализационный центр по производству автокомпонентов, (декабрь);

6. ТОО «TESQUA PROPERTY» - Строительство торгового центра, (декабрь), торговля;

7. ИП «Жаманов» - Реконструкция бывшего здания автовокзала под гостиницу и общепит, (декабрь), туризм;

8. ИП «Сухин Р.В.» - Строительство супермаркета "Светофор", (июль), торговля;

9.ТОО «Родник 2024» (Утебаева А.) - Строительство торгового центра, торговля. Проект завершен. Акт ввода в эксплуатацию от 24 февраля 2025 года

10. ИП «Тюхрин Тарас Сергеевич» - Строительство магазина «Доброцен», (июль), торговля. Проект завершен. Акт ввода в эксплуатацию от 9 января 2025 года.

11.ТОО «QAZAQSTAN CONSTRUCTION HOLDING» - Строительство апарт-отеля «Абырой, оказание услуг. Проект завершен. Акт ввода в эксплуатацию от 24 февраля 2025 года.

12.Частный благотворительный фонд «Тлеп» - Строительство многофункционального туристского комплекса, (ноябрь) туризм;

13. ТОО «Камысты ГАРАНТ строй» - Строительство асфальтобетонного завода, (август), строй индустрия;

14.ТОО «KAZGEO» - Строительство шаровой мельницы по производству минерального порошка, (август), строй индустрия.

15. ТОО «PROMO Торг 2025» - Реконструкция части цеха подготовки производства, склада готовой продукции под цех дробления и сушки бокситов, (сентябрь), обрабатывающая;

16. ИП «Федина Л.В.» - Реконструкция магазина со строительством пристройки, (сентябрь), торговля;

17. ИП «Толебай" - Строительство торгового павильона «Бірлік»,(октябрь), торговля;

18. ТОО «Дамды» - Строительство ресторанного комплекса, (октябрь), услуги;

19. ТОО «SKA-63» - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, (ноябрь), услуги.

20.КХ «Асеева» - Строительство маслоцеха по холодному отжиму масла масличных культур, (декабрь), переработка.

21. ТОО «BESTRON» - Строительство завода по производству технических газов, (декабрь), химическая;

22. ТОО «АБИС» - Открытие супермаркета и семейного кафе, (декабрь), торговля;

23. ТОО «Молния Элит» - Комплекс по обслуживанию автомобилей РК, (август), автосервис.