|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| № исх: 03-11/4329 от: 01.07.2025№ вх: 794 от: 02.07.2025 |

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІ**ЭНЕРГЕТИКА****ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ****БАСҚАРМАСЫ** | **http://www.akorda.kz/upload/media/files/c7a888ef1b4daeca68627d9e8e9650ad.png** | АКИМАТ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ**УПРАВЛЕНИЕ****ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО****ХОЗЯЙСТВА** |
| 110000, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 85тел. факс: 8 (7142) 54-26-60e-mail:energy@kostanay.gov.kz |  | 110000, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, 85тел., факс: 8 (7142) 54-26-60e-mail:energy@kostanay.gov.kz |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата»**

*На №429 от 25.06.2025 г.*

На депутатский запрос депутата Костанайского областного маслихата Карабаева Б.Ж. касательно реализации проекта по строительству систем водоснабжения в селах Архиповка и Михайловка Мендыкаринского района сообщаем следующее.

С целью исполнения поручения Главы государства по 100% обеспечению населения качественной питьевой водой до конца 2025 г. по Мендыкаринскому району реализуется проект «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Архиповка и Михайловка Мендыкаринского района Костанайской области. Корректировка» с вводом в эксплуатацию в текущем году. Реализация проекта обеспечит централизованным водоснабжением население 2-х сел Архиповки и Михайловки.

До 2025 года выделено и освоено 432,6 млн. тенге *(НФ – 408,7 млн.тенге, МБ – 23,9 млн.тенге)*. На 2025 г. выделено 1 694,9 млн.тенге *(в т.ч.: Специальный государственный фонд (СГФ) – 667,7 млн.тенге, НФ – 630,0 млн.тенге, областной бюджет 397,1 млн.тенге).* Подрядчик ТОО «УниверсалСтройСервис», СМР выполнены на 86%. Ввод в эксплуатацию в октябре т.г.

Заказчик проекта ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мендыкаринского района».

**И.о. руководителя управления А. Жунусов**

*Исп: И.Феськова,*

*Тел: 8(7142) 54-56-15*