|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | № исх: 03-11/4330 от: 01.07.2025  № вх: 793 от: 02.07.2025 |   ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢӘКІМДІГІ  **ЭНЕРГЕТИКА**  **ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ**  **БАСҚАРМАСЫ** | **http://www.akorda.kz/upload/media/files/c7a888ef1b4daeca68627d9e8e9650ad.png** | АКИМАТ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  **УПРАВЛЕНИЕ**  **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО**  **ХОЗЯЙСТВА** |
| 110000, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 85  тел. факс: 8 (7142) 54-26-60  e-mail:[energy@kostanay.gov.kz](mailto:energy@kostanay.gov.kz) |  | 110000, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, 85  тел., факс: 8 (7142) 54-26-60  e-mail:[energy@kostanay.gov.kz](mailto:energy@kostanay.gov.kz) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата»**

*На №430 от 25.06.2025 г.*

На депутатский запрос депутата Костанайского областного маслихата Дамбауловой Г.К. касательно реализации проекта по обеспечению централизованным водоснабжением сел Карасу и Восток Карасуского района сообщаем следующее.

С целью исполнения поручения Главы государства по 100% обеспечению населения качественной питьевой водой до конца 2025 г. по Карасускому району реализуется проект «Реконструкция разводящих сетей водопровода сел Карасу и Восток Карасуского района, Костанайской области. Корректировка сметной документации» с вводом в эксплуатацию в текущем году. Реализация проекта обеспечит централизованным водоснабжением население 2-х сел Карасу и Восток.

До 2025 года выделено и освоено 65,6 млн. тенге *(МБ)*. На 2025 г. выделено 989,5 млн.тенге *(в т.ч.: Специальный государственный фонд – 844,1 млн.тенге, областной бюджет 145,4 млн.тенге).* Подрядчик ТОО «Компания «Нурай Строй». В 2024 г. произведен закуп материалов *(люки чугунные 500 шт., ограждения лестничных проёмов, маршей, пожарные лестницы)*, в текущем году также производится завоз ЖБИ, щебня, арматуры. К СМР приступят в июле. Ввод в эксплуатацию в ноябре т.г.

Заказчик проекта ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района».

**И.о. руководителя управления А. Жунусов**

*Исп: И.Феськова,*

*Тел: 8(7142) 54-56-15*