|  |
| --- |
| № исх: 05-17/994 от: 05.09.2025№ вх: 995 от: 08.09.2025 |

 ****

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

 И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»

«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ

ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАРМАСЫ»

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

110000, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 85

тел./факс 8(7142) 542-628

e-mail: transport@kostanay.gov.kz

110000, г. Костанай, улица Тәуелсіздік, 85

тел./факс 8(7142) 542-628

email: transport@kostanay.gov.kz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Қостанай облыстық**

 **мәслихатының аппараты**

 *(депутат В. И. Розумовичқа үшін)*

«Қостанай облысының әкімдігі жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ ағымдағы жылы цетнральді сумен қамтамасыз етілмеген Тобыл қ. көшелерін сумен жабдықтау бойынша жобаны іске асыру басталды, «БарсСтройКомпани» ЖШС мердігерлік, ұйымы бүгінгі таңда 74% - ға орындалды хабарлайды.

Жұмыстарды орындаудың нормативтік мерзімі 9 айды құрайды, жұмыстар 2025 жылдың мамыр айында басталды.

Жоба екі жылдық, шарт бойынша жұмыстарды аяқтау мерзімі 2026 жылғы маусым.

Жобада абоненттердің жер учаскелерінің шекарасына су құбырын бұру көзделген, сондай-ақ жобада асфальтбетон жабынын қалпына келтіру көзделген, желілерді төсеу жөніндегі жұмыстардың басым бөлігі абаттандыру элементтеріне залалды азайту үшін көлденең-көлбеу бұрғылау әдісімен жүргізіледі. Қалпына келтіру жұмыстарын 2026 жылы жүргізу жоспарлануда.

Тобыл қаласында кәріз желілерін салу әлі жоспарланбаған.

**Басшысының м.а. А. Ахмеров**

*Орын: Магауов Е.Б. Тел 54-95-33*

 ****

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

 И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»

«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ

ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАРМАСЫ»

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

110000, Қостанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 85

тел./факс 8(7142) 542-628

e-mail: transport@kostanay.gov.kz

110000, г. Костанай, улица Тәуелсіздік, 85

тел./факс 8(7142) 542-628

email: transport@kostanay.gov.kz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Аппарат Костанайского**

 **областного маслихата**

*(для депутата*

 *Розумовича В.И.)*

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» *(далее - Управление)* сообщает, что в текущем году начата реализация проекта по водоснабжению улиц г.Тобыл не обеспеченных центральным водоснабжением, подрядная организация ТОО «БарсСтройКомпани», на сегодняшний работы выполнены на 74%.

Нормативный срок выполнения работ составляет 9 месяцев, работы начаты в мае 2025 года.

Проект двухгодичный, сроки завершения работ по договору июнь 2026 года.

Проектом предусмотрены отводы водопровода до границы земельных участков абонентов, также проектом предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия, большая часть работ по прокладке сетей проводится методом горизонтально-наклонного бурения, для минимизации ущерба элементам благоустройства. Восстановительные работы планируется провести в 2026 году.

Строительство сетей канализации в г.Тобыл пока не планируется.

 **И.о.руководителя А. Ахмеров**

*Исп: Магауов Е.Б. Тел 54-95-33*