8-қосымша

2025 жылдың қорытындылары бойынша республикалық бюджеттің шығыстары туралы талдамалық ақпарат

ҚР Энергетика министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) өз қызметін қайта бекітуді ескере отырып, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 480 бұйрығымен бекітілген 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларға сәйкес (Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2025 жылғы 04 тамыздағы № 302-н/қ, 2025 жылғы 26 қарашадағы № 450-н/қ, 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 523-н/қ бұйрықтары), 2023 - 2027 жылдарға арналған даму жоспарына (Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 508, 2025 жылғы 23 қыркүйектегі № 358-н/қ, 2025 жылғы 30 желтоқсандағы № 540-нқ бұйрығымен бекітілген) «Электр энергетикасы» және «Минералдық-шикізат базасы: мұнай және газ» стратегиялық бағыттары бойынша жүзеге асырды.

2025 жылға арналған бекітілген бюджетте Министрлікке 148 млрд. 332,0 млн. теңге сомасында қаражат көзделген.

2025 жылға арналған бюджетті атқару барысында ҚР Энергетика министрлігі белгіленген тәртіппен 5 түзетуді (түзетулерді) жүзеге асырды №№ 2, 3, 5, 6, 7 республикалық бюджет):

2 - түзету:

1. РБ оңтайландырылуына байланысты ҚР Премьер-Министрінің 2025 жылғы 15 ақпандағы хаттамалық тапсырмасына сәйкес жылу, электр энергетикасын дамыту бойынша Жамбыл облысының 1 жобасына көзделген шығыстарды 490,0 млн.теңге сомасына азайту.

2. 2024 жылы қаражат бөлуге және 2 жоба бойынша ЖСҚ түзетуге байланысты шығыстарды азайту жолымен жылу, электр энергетикасын дамыту бойынша ҰҚ - 490,0 млн. теңге қайта бөлу:

- Атырау қ. «Нұрсая» ҚС 110 кВ дейін ӘЖ-110 кВ қайта жаңартумен» Самал» ҚС 110 кВ салу – 240,3 млн. теңге;

- Шымкент қ. Ынтымақ шағын ауданында 110/35/10 кВ КС және 110 кВ электр желілерін салу –249,7 млн. теңге.

және осы шығыстарды «Тараз қ. 15 ш/а 110/10кВ ҚС салу» жобасын жалғастыруға бағыттау.

3 - түзету:

1. Атом энергиясы жөніндегі Агенттікке функцияларды беруге байланысты шығыстарды 6 млрд. 539,8 млн. теңге сомасына азайту:

- БП 001 бойынша – 144,4 млн. теңге сомасына ядролық материалдарды есепке алу АЖ сүйемелдеуге, 35 бірлік мемлекеттік қызметшілерді және 1 бірлік штаттан тыс қызметкерді беруге арналған шығыстар;

- БП 036 сомасы 6 млрд. 395,4 млн.теңге.

2. 5 млрд. 740,7 млн. теңге сомасына қайта бөлу, оның ішінде:

Газ тасымалдау жүйесін дамыту бойынша игерілмеу тәуекеліне, ЖСҚ түзетуге және мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеуге байланысты 3 жоба бойынша шығыстарды азайту жолымен ҰҚ – 4 млрд. 90,4 млн. теңге:

- Қарағанды қаласының АГТС-«Қарағандыә газ тарату желілерін салу әСАРЫ-Арқаә МГ – 2 млрд. 783,7 млн. теңге;

- Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шоқай елді мекенінде АГТС орната отырып, «Бейнеу-Шымкент» магистральдық газ құбырынан бұрма-газ құбырын салу». Түзету – 761,7 млн. теңге;

- Ш/а инженерлік желілер құрылысы. Ынтымақ-2 Шымкент қ.» (газбен жабдықтау) – 545,0 млн. теңге.

осы шығыстарды 18 жобаны іске асыруға 4 млрд. 90,4 млн. теңге сомасына жіберу:

- Ақмола облысы – 1 жобаны аяқтауға 172,9 млн. теңге;

- Жетісу облысы – 12 жобаны аяқтауға 2 млрд. 343,9 млн. теңге;

- Жамбыл облысы – 1 жобаны жалғастыруға 342,6 млн. теңге;

- Қызылорда облысы – 2 жобаны аяқтауға 815,5 млн. теңге;

- Түркістан облысы – 2 жобаны аяқтауға 415,5 млн. теңге.

Жылу, электр энергетикасын дамыту бойынша ҰҚ -шығындарды азайту жолымен 1 млрд. 650,3 млн. теңге «Шымкент қ. Ынтымақ шағын ауданында 110/35/10 кВ ҚС және 110 кВ электр желілерін салу» жобасы бойынша ЖСҚ түзетуге және осы шығыстарды 2 жобаны жалғастыруға бағыттауға байланысты:

- «АДЦ қазандығын жаңғырту» Шымкент қ. Нұрсат ш/а әкімшілік корпус ғимаратын, жабдықтар мен жылу алмастырғышты сақтауға арналған ангар салумен қуаты 2,4 МВт когенерациялық қондырғы құрылғысы» – 1 млрд. 629,7 млн теңге;

- Қызылорда облысы Шиелі кентіндегі «Шиелі» КС – 220/35/10 кВ қайта жаңарту – 20,6 млн теңге.

5-түзету:

6 миллиард   509, 5 млн. теңге, қайта бөлу оның ішінде:

Жылумен жабдықтау жүйелерін дамыту бойынша РБ және ҰҚ – 1 млрд. 470,0 млн. теңге Шымкент қаласының 2 жобасы бойынша және Астана қаласының 1 жобасы бойынша шығыстарды азайту және Абай облысында 3 жобаны және Шымкент қаласында 2 жобаны жалғастыруға, сондай-ақ Президенттің 2024 жылғы 27 қыркүйектегі тапсырмасына байланысты Түркістан облысында жылуды дамыту бойынша «Бадам» КС жаңа жобасын бастауға шығыстарды жолдау.

РБ және ҰҚ газ тасымалдау жүйесін дамыту бойынша 
– 4 млрд. 939,5 млн. теңге «Қарағанды қ. АГТС-«Қарағанды» газ тарату желілерін салу «САРЫ-Арқа МГ», «Ұлытау облысы Жезқазған қ. Кеңгір ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жобалары бойынша шығыстарды игермеу қаупіне байланысты азайту жолымен 5 жобаның жалғасы және 1 жаңа жобаның басталуына жолдау, оның ішінде:

- Жетісу облысы – 2 жобаны жалғастыруға 574,4 млн. теңге;

- Жамбыл облысы – 1 жобаны жалғастыруға 709,6 млн. теңге;

- Қызылорда облысы – 1 жобаны жалғастыруға 867,1 млн. теңге;

- Маңғыстау облысы – 1 жобаны жалғастыруға 1 млрд. 457,9 млн. теңге.

- ЗКО – 1 млрд. 80,5 млн. тенге на начало 1 проекта.

Жылу, электр энергетикасын дамыту бойынша ҰҚ – 100 млн. теңге ЖСҚ түзетуге байланысты «Шымкент қ. Ынтымақ шағын ауданында 110/35/10 кВ ҚС және 110 кВ электр желілерін салу» жобасы бойынша шығыстарды азайту және 2 жобаны іске асыруға арналған шығыстарды бағыттау:

– Қызылорда облысы Шиелі кентіндегі «Шиелі» КС 220/35/10 кВ қайта жаңарту – 84 млн. теңге;

– ОҚО Ордабасы ауданында 220/110/10 «Бадам» қосалқы станциясының құрылысы түзету – 16 млн.теңге.

6 - түзету:

1 млрд. 786,6 млн. теңге сомасына қайта бөлу, оның ішінде:

ҰҚ газ тасымалдау жүйесін дамыту бойынша – 1 млрд. 456,1 млн. теңге 4 жоба бойынша шығыстарды азайту жолымен (игерілмеу тәуекеліне, сот талқылауларына, мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеуге байланысты) және осы шығыстарды 6 жобаны іске асыруға жіберу, оның ішінде:

- Жетісу облысы мемлекет басшысының 2022 жылғы 20 қазандағы тапсырмасы шеңберінде 4 жаңа жобаның басталуына 860,2 млн. теңге;

- Ұлытау облысы 1 жобаны жалғастыруға 369,4 млн. теңге;

- Қызылорда облысы 1 жаңа жобаның басына 226,4 млн. теңге.

Жылумен жабдықтау жүйелерін дамыту бойынша РБ - 330,5 млн. теңге жылумен жабдықтаудың 2 жобасы бойынша шығыстарды азайту және осы шығыстарды жылумен жабдықтаудың 2 жобасын іске асыруға және газбен жабдықтаудың 1 жобасын бастауға бағыттау арқылы.

7 - түзету:

2 млрд. 503,6 млн. теңге сомасына қайта бөлу, оның ішінде:

ҰҚ газ тасымалдау жүйесін дамыту бойынша – 2 млрд. 493,9 млн. теңге 2 жоба бойынша шығыстарды азайту жолымен (ЖСҚ түзетуге және мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеуге байланысты) және осы шығыстарды 2 жобаны іске асыруға бағыттау, оның ішінде:

- Ұлытау облысы 1 жобаны жалғастыруға 2 млрд. 427,4 млн. теңге;

- Қызылорда облысы 1 жобаның басына 66,5 млн. теңге.

Жылумен жабдықтау жүйелерін дамыту бойынша РБ- 9,7 млн. теңге Шымкент қ. ЖСҚ түзетуге байланысты 2 жоба арасында.

Осылайша, Министрліктің түзетілген бюджеті – 208 млрд. 520 млн. 863,5 мың теңгені құрады. Түзетілген бюджеттің бюджеттік бағдарламалары ҚР Энергетика министрінің 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 523-Н/Қ бұйрығымен бекітілді.

Атқарылуы (бөлінетін бюджеттік бағдарламалар мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражатты ескере отырып) 208 520 822,68 мың теңгені немесе бір жылға арналған жоспарға 100% -ды құрады, оның ішінде: әкімшінің өзі іске асыратын бюджеттік бағдарламалар бойынша 6 421 311,04 мың теңге, бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша 5 832,54 мың теңге, 67 212 809Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат есебінен 5 мың теңгеВедомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеменің бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша 6 мың теңге, жылумен жабдықтау және жылу-энергетика жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы трансферттер бойынша 134 765 480,0 мың теңге, газдандыруға жергілікті атқарушы органдарға аударылды немесе жоспардың 100%.

Министрлік бойынша бюджет қаражатының игерілмеуі 001 «Энергетика саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер», 100 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінің есебінен іс-шаралар өткізу», 116 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер», 133 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін нысаналы даму трансферттері», 138 «Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламалары бойынша қаражатты дөңгелектеу және үнемдеу есебінен 40,82 мың теңге сомасында пайда болды.

Министрліктің 2025 жылғы қызметін жүзеге асыруға бағытталған бюджет қаражаты (мың.теңге)

| Атауы | Жоспары (түзетілген бюджет) | Факт | Орын. % | Ауытқу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-бағыт. «Электр энергетикасы» (002, 041 бюджеттік бағдарламалар) | 68 959 520,0 | 68 959 520,0 | 100 | 0,0 |
| «Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозуын 40% -ға дейін төмендету» мақсаты (002 бюджеттік бағдарлама) | 39 785 490 | 39 785 490 | 100 | 0,0 |
| «Электрмен үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету» мақсаты (041 бюджеттік бағдарлама) | 29 174 030 | 29 174 030 | 100 | 0,0 |
| 2-бағыт. Минералдық-шикізат базасы: мұнай және газ (003, 040 бюджеттік бағдарламалар) | 65 892 143,0 | 65 892 143,0 | 100 | 0,0 |
| «Елді газдандыру және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы (КСШ) елішілік құндылық үлесін және мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемін ұлғайту» мақсаты (003, 040 бюджеттік бағдарламалар) | 65 892 143,0 | 65 892 143,0 | 100 | 0,0 |
| Стратегиялық бағыттардан тыс бюджеттік бағдарламалар |  |  |  |  |
| Мемлекеттік органның функцияларын қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар | 6 450 558,0 | 6 450 517,64 | 100 | 40,36 |
| 001 Энергетика, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер | 6 450 558,0 | 6 450 517,64 | 100 | 40,36 |
| Стратегиялық бағыттардан тыс (100, 116,133,138 бюджеттік бағдарламалар), оның ішінде: | 67 218 642,50 | 67 218 642,04 | 100 | 0,46 |
| 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінің есебінен іс-шараларды өткізу | 893 763,0 | 893 762,95 | 100 | 0,05 |
| 116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 14 432 561,10 | 14 432 560,84 | 100 | 0,26 |
| 133 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін нысаналы даму трансферттер | 51 886 485,8 | 51 886 485,7 | 100 | 0,09 |
| 138 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету | 5 832,6 | 5 832,5 | 100 | 0,06 |
| ЖИЫНЫ: | 208 520 863,5 | 208 520 822,7 | 100 | 40,82 |

ЭНЕРГЕТИКА СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТЫ

«Электр энергетикасы» бағыты екі мақсатты қамтиды:

1.1. Ел экономикасының жылу және электр энергиясына өсіп келе жатқан қажеттілігін қамтамасыз ету, жаңартылатын энергия көздерін дамыту үшін жағдайлар жасау;

1.2. Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозуын 40% -ға дейін төмендету.

1.1. мақсатқа қол жеткізу үшін 3 нысаналы индикаторға қол жеткізу көзделген:

| Индикаторлар | Жоспары | Факт |
| --- | --- | --- |
| 1-мақсат: Ел экономикасының жылу және электр энергиясына өсіп келе жатқан қажеттілігін қамтамасыз ету, жаңартылатын энергия көздерін дамыту үшін жағдайлар жасау |  |  |
| «2022 жылдан бастап жинақтаумен іске қосылатын электр қуаттарының көлемі» НҰИ, ГВт | 3,5 | 2,4 |
| «Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі, өндірістің жалпы көлемінен %» НҰИ, % | 6,1 | 7,0 |
| «2022 жылдан бастап жинақтаумен іске қосылатын электр қуаттарының көлемі» МИ, ГВт | 2,3 | 2,4 |
| «Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі, өндірістің жалпы көлемінен %» МИ, % | 6,1 | 7,0 |
| 2-мақсат: Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозуын 40% -ға дейін төмендету |  |  |
| «ТМС реттейтін жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозу деңгейі» НҰИ | 48 | Жауапты орындаушы ӨҚМ |
| «Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозуын төмендету» МИ, % | 48 | Жауапты орындаушы ӨҚМ |
| «Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету» ТН, % | 51 | 50,48 |

«2022 жылдан бастап жинақтаумен іске қосылатын электр қуаттарының көлемі» және «Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі, өндірістің жалпы көлемінен %» НҰИ-ға қол жеткізу үшін мынадай нысаналы индикаторларға қол жеткізу көзделген.

«2022 жылдан бастап жинақтаумен іске қосылатын электр қуаттарының көлемі» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша 2,3 ГВт жоспар кезінде 2022 жылдан бастап іске қосылатын электр қуаттарының көлемі 2,4 ГВт немесе 104,3% құрады (2022 жылы - 0,442 ГВт, 2023 жылы - 0,560 ГВт, 2024 жылы - 0,771 ГВт).

2025 жылы 12 генерация объектісі іске қосылды, оның ішінде: жиынтық қуаты 166 МВт болатын 3 дәстүрлі объекті («Текелі энергокешені 1-кезең» ЖШС 24 МВт, «Текелі энергокешені 2-кезең» ЖШС 12 МВт, № 3 - 130 МВт ескірген турбоагрегатты ауыстыру «Топар ГРЭС» ЖШС) және жалпы белгіленген қуаты 503,5 МВт 9 ЖЭК объектісі (5 ЖЭС объектісі - 387,5 МВт, 3 СЭС объектісі - 90 МВт және 1 ГЭС объектісі - 26 МВт).

2026 жылғы 1 қаңтарға Қазақстанның электр станцияларының қолда бар қуаты 20,1 ГВт құрайды.

2025 жылы электр энергиясын тұтыну көлемі 124,6 млрд. кВтс құрады, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 3,83% артық (2024 жылы 120 млрд. кВтс), электр энергиясын өндіру 123,1 млрд. кВтс (2024 жылы 117,9 млрд. кВтс) құрады.

«Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі, өндірістің жалпы көлемінен %» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша өндірістің жалпы көлемінен жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі 7% -ды құрады, бұл жоспардан 14,8% -ға артық (6,1%).

2025 жылы жаңартылатын энергетика объектілері өндірген электр энергиясының көлемі 8,621 млрд. кВтс (ЖЭС - 5380,02 млн. кВтс; КЭС - 2042,6 млн. кВтс; ГЭС - 1195,9 млн. кВтс; БиоЭС - 2,79 млн. кВтс) құрады бұл 2024 жылмен салыстырғанда 13,7% артық (7,581 млрд. кВтс), электр энергиясын өндірудің жалпы көлемі 123,1 млрд. кВтс құрады.

Қазіргі уақытта Республикада белгіленген қуаты 3 537,02 МВт ЖЭК-тің 162 объектісі (100 кВт-тан жоғары) жұмыс істейді:

– Қуаты ЖЭС 67 объектісі – 1 908,95 МВт;

– Қуаты СЭС 49 объектісі – 1 312,61 МВт;

– Қуаты ГЭС 43 объектісі – 313,685 МВт;

– қуаты БиоЭС 3 объектісі – 1,77 МВт.

«ТМС реттейтін жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозу деңгейі» НҰИ және «Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозуын төмендету» МИ іске асыру үшін Энергетика министрлігі жоспарында бір нәтиже көрсеткіші көзделген

«Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету» ТН

2025 жылдың қорытындысы бойынша жылумен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету 50,48% -ды құрады, бұл жоспардан 0,52% -ға артық (51%)

002 «Жылумен жабдықтау жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 39 785 001,3 мың теңге сомасына 26 жоба іске асырылды, оның ішінде Абай облысының, Жамбыл облысының 4 жобасы аяқталып, нысандар пайдалануға берілді.

Әкімдіктер бойынша анықтама:

- Абай облысы - 4 295 337,3 мың теңге сомасына 6 жоба;

- Ақмола облысы - 2 813 520 мың теңге сомаға 1 жоба;

- Жамбыл облысы - 2 512 262 мың теңге сомасына 3 жоба;

- Қарағанды облысы - 8 658 616 мың теңге сомасына 4 жоба;

- Қызылорда облысы - 1 446 750 мың теңге сомасына 6 жоба;

- Павлодар облысы - 1 432 500 мың теңге сомасына 3 жоба;

- СҚО - 1 000 000 мың теңге сомаға 1 жоба;

- Астана қаласы - 17 326 276 мың теңге сомасына 1 жоба;

- Шымкент қаласы - 299 740 мың теңге сомасына 1 жоба.

Қол жеткізілген нәтижелер халықтың өмір сүру жағдайларын жақсартуға, азаматтардың әлеуметтік қорғалу деңгейін арттыруға және жылу-энергетикалық инфрақұрылымның тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге ықпал етеді.

002 «Жылумен жабдықтау жүйелерін дамыту» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 39 785 490 мың теңге сомасында қаражат көзделген, бюджеттік бағдарламаның жоғары тұрған әкімшісі (бұдан әрі - Министрлік) жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі - ЖАО) бюджеттеріне 39 785 490 мың теңге немесе 100%, ЖАО бойынша атқарылуы 39 785 001,3 мың теңгені немесе 99,9% құрады. ЖАО деңгейінде 488,72 мың теңге игерілмеген (Абай облысы), оның ішінде 488,44 мың теңге, автобус аялдамасын ауыстыру жөніндегі жұмыс түрлерін алып тастау есебінен үнемдеу, 0,27 мың теңге дөңгелектеу есебінен қалдық.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жылумен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыру.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету: 2025 жылы - 50,48% жоспарда 50,48%.

101 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттер» кіші бағдарламасын іске асыруға 5 366 990 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, Министрлікпен ЖАО бюджеттеріне 5 366 990 мың теңге немесе 100% есепке алынды, ЖАО бойынша атқарылу - 5 366 990 құрады мың теңге немесе 100%.

101 Бюджеттік кіші бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Жылумен жабдықтауды дамыту бойынша республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджеттік жобалардың саны, 14 бірлік (жоспар 14 бірлік), оның ішінде есепті жылы Жамбыл облысында 1 объект пайдалануға берілді.

Абай облысының әкімдігіне 2025 жылы 2 жобаны іске асыруды бастауға 500 000 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның ішінде:

1. «Абай облысы Абай қаласы Ыбыраев-Беспаев көшесі бойындағы Ғаббасов және 103-103А қазандықтары арасындағы жылу желілерін (тосқауылды) салу» - 200 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: 0,43 км жылу желілері салынды.

2. «Абай облысы Семей қаласының «Орталық» қазандығының аумағындағы жылу желілерін қайта жаңарту, коллекторларды және сорғы тобын ауыстыру» - 300 000 мың теңге, орындауы - 100%.

Орындалды: жылу желілерін қайта жаңарту - 0,12 км.

2026 жылға ауысатын объектілер.

Жобаларды іске асыру барысында 9 уақытша жұмыс орны құрылды.

Жамбыл облысының әкімдігіне 2025 жылы 2 жобаны іске асыруға 1 388 000 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның ішінде:

3. «Тараз қаласы Жамбыл, Қонаев, Сейфуллин даңғ. көшелері бойынша ТК-301-ден ТК-308-ге дейін М-3 жылу магистралін қайта жаңарту. Түзету» - 850 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: асфальт жабынын бөлшектеу - 1 950,00 м²; жер жұмыстары (топырақты өңдеу) - 3 900,00 м³; жабын плиталарын бөлшектеу - 0,65 км; Ду 530 мм құбырларды бөлшектеу - 0,65 км; төменгі науаларды бөлшектеу - 0,65 км; лотоктарды монтаждау - 0,65 км; Ду 530 мм - 0,65 км ППУ-оқшаулаудағы құбырларды монтаждау; жабу тақталарын монтаждау - 0,65 км; кері көму - 3 900,00 м³; асфальт жабынын қалпына келтіру - 1 950,00 м².

2026 жылға ауысатын нысан.

4. «Тараз қаласының 15 шағын ауданының магистральдық және кварталішілік жылумен жабдықтаудың инженерлік желілерін кеңейту» - 538 000 мың теңге, орындауы - 100%.

Орындалды: асфальт жабынын бөлшектеу - 1 500,00 м²; жер қазу жұмыстары - 3 000,00 м³; жабын плиталарын бөлшектеу - 0,5 км; Ду 400 мм құбырларды бөлшектеу - 0,5 км; төменгі науаларды бөлшектеу - 0,5 км; лотоктарды монтаждау - 0,5 км; Ду 430-530 мм ППУ-оқшаулаудағы құбырларды монтаждау - 0,5 км; жабу тақталарын монтаждау - 0,5 км; кері көму - 3 000,00 м³; асфальт төсемін қалпына келтіру - 1 500,00 м².

Нысан аяқталып, 2025 жылғы 30 қыркүйектегі қабылдау актісімен пайдалануға берілді.

Жобаларды іске асыру барысында 35 уақытша жұмыс орны құрылды.

Қарағанды облысының әкімдігіне 2025 жылы 2 жобаны іске асыруды бастауға 790 000 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның ішінде:

5. «Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылынан Ушинский көшесіндегі сорғы станциясына дейін, Құрылысшылар даңғылы бойынша жылу желілерін қайта жаңарту» - 300 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 0,2 км жылу желілері, диаметрі 400 мм жер үсті құбырын төсеу - 1,135 км.

6. «Строителей даңғылындағы бастап ТК-18 (Мир даңғылы Металлургтер даңғылы) дейінгі Ушинский көшесі мен Мир даңғылындағы жылу желілерін қайта құру» - 490 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: 1,1 км жылу желілерін қайта жаңарту, 174 м3 лотоктарды демонтаждау, 56 дана құбырдың соңғы элементін монтаждау.

2026 жылға ауысатын объектілер.

Жобаларды жүзеге асыру барысында 10 уақытша жұмыс орны құрылды.

Қызылорда облысының әкімдігіне 2025 жылы 6 жобаны іске асыруды бастауға 1 446 750 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның ішінде:

7. «Қызылорда қаласындағы ТК-28-тен ТК 38-ге дейінгі магистральдық жылу желілерін қайта жаңарту» - 640 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 1,43 км жылу желілері.

8. «Қызылорда қаласындағы ТК-21-тен КК 25-ке дейінгі магистральдық жылу желілерін қайта жаңарту» - 60 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 0,23 км жылу желілері.

9. «Қызылорда қаласындағы ТК-42-ден Бектұрғанов көшесі №30, Есенов көшесі №17а, №30, Абай даңғылы №32, 27а, 20б, 34а, 36, 36А, 15а, Мұратбаев көшесі №17, 15 Тұрғын үйлерге және №198 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» - 110 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 1,15 км жылу желілері.

10. «Қызылорда қаласындағы ТК-3 сол жақтан №10 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» - 200 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 1,43 км жылу желілері.

11. «Қызылорда қаласындағы АБМҚ-1-ден Сырдария м/а №1-23 тұрғын үйлері және №264 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» - 216 750 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 1,63 км жылу желілері.

12. «Қызылорда қаласындағы С.Маханов көшесі бойындағы ТК-1- ден бастап Наурыз шағынауданындағы №2-31А және Қызылорда қ. Амангелді көшесіндегі №63-65 тұрғын үйлерге дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау» - 220 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 2 км жылу желілері.

2026 жылға ауысатын объектілер.

Жобаларды іске асыру барысында 28 уақытша жұмыс орны құрылды.

Павлодар облысының әкімдігіне 2025 жылы «Павлодар қаласындағы ЖМ-31 кері құбырында АСС-5 айдайтын сорғы станциясын салу» жобасын іске асыруды бастауға 382 500 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындауы 100 %.

Орындалды: ЖМ 31 жылумен жабдықтаудың кері құбырын босату, кейіннен сорғы станциясын кесу бойынша жұмыстар орындалды. Кері құбыр желісіне жалғау жүргізілді, сондай-ақ жылу камерасынан АСС жағына қарай жылу магистралі бойынша жұмыстар жүргізілді. Науалар салынып, траншеялар қазылды, ғимараттың қабырғалары тұрғызылды, темір-бетон тақтайшалармен жабылды.

2026 жылға ауысатын нысан.

Қайта құру кезеңінде 32 уақытша жұмыс орны құрылды.

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігіне 2025 жылы «СҚО Петропавл қаласында УН-2-07-ден ТК-2-16а-ға дейін Ж.Жабаев – А. Шажимбаев – Новая – Ы.Алтынсарин көшелері бойымен 2Ду800 мм жылу магистралін салу» жобасын іске асыруды бастауға 859 740 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындауы 100%.

Орындалды: 0,609 км жылу желілері салынды.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаны іске асыру барысында 1 уақытша жұмыс орны құрылды.

102 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылумен жабдықтау жүйелерін дамытуға Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен берілетін нысаналы даму трансферттері» кіші бюджеттік бағдарламаны іске асыруға  34 418 500 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, Министрлікпен ЖАО бюджеттеріне 34 418 500 мың теңге немесе 100%, ЖАО бойынша орындау - 34 418 011,3 мың теңгені немесе 99,9% -ды құрады.

Абай облысы бойынша 488,72 мың теңге игерілмеген, оның ішінде 488,44 мың теңге, автобус аялдамасын ауыстыру жөніндегі жұмыс түрлерін алып тастау есебінен үнемдеу, 0,27 мың теңге дөңгелектеу есебінен қалдық.

101 Бюджеттік кіші бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Жылумен жабдықтауды дамыту жөніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан қаражат есебінен қаржыландырылатын бюджеттік жобалардың саны, 14 бірлік (жоспар 14 бірлік), оның ішінде есепті жылы 3 объект пайдалануға берілді.

Абай облысының әкімдігіне 2025 жылы 4 жобаны іске асыруға 3 795 826 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындауы - 100%.

488,72 мың теңге игерілмеген, оның ішінде 488,44 мың теңге автобус аялдамасын ауыстыру жөніндегі жұмыс түрлерін алып тастау есебінен үнемделген, 0,27 мың теңге қалдығы дөңгелектеу есебінен, оның ішінде:

1. «Абай облысының Семей қаласында ЦТП-1 шағын ауданының кварталішілік жылу желісін реконструкциялау» - 856 767 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: орамішілік жылу желісінің диаметрі 57 мм-ден 273 мм-ге дейін, ұзындығы 4,8 км.

2026 жылға ауысатын нысан.

2. «Семей қ. «Орталық» қазандығынан Қ. Мұхамедханов көшесі 48 бойындағы КҚТҮ ЖК дейін, Қ. Мұхамедханов көшесі 48 бойындағы КҚТҮ ЖК-дан 8-ОЖП дейін магистральдық желілерді реконструкциялау» - 1 166 886 мың теңге, орындауы - 1 166 397,55 мың теңге немесе 99,9%. 488,44 мың теңге - автобус аялдамасын ауыстыру жөніндегі жұмыс түрлерін алып тастау есебінен үнемдеу.

Орындалды: жылу желілерін қайта жаңарту - 1,8 км.

Жоба аяқталды, 2025 жылғы 27 қарашадағы нысанды пайдалануға қабылдау актісі.

3. «Абай облысының Семей қаласындағы ЦТП-15/1 кварталішілік жылу желісін реконструкциялау» - 1 056 023 мың теңге, орындалуы - 100%.

Орындалды: Ұзындығы 4,9 км, диаметрі 57 мм-ден 273 мм-ге дейінгі орамішілік жылу желісін тиек арматурасын ауыстыра отырып ауыстыру орындалды. ЦТП-15/1 ғимаратын қайта жаңартуды орындау. Магистральдық желіні дәнекерлеуді УТ-2-ден НТБ-ға дейін ұлғайту. Барлық жылу камераларын қалпына келтіру. БӨАжА аспаптарын орнату, жылу энергиясын есептеу аспабы.

2026 жылға ауысатын нысан.

4. «Семей қ. «103 - 103А» қазандығынан «НИВА» дүкені ЖК дейін магистральдық желіні реконструкциялау» - 716 150 мың теңге, орындалуы - 716 149,72 мың теңге немесе 99,9%. 0,27 мың теңге - дөңгелектеу есебінен қалдық.

Орындалды: магистральдық құбырлардың диаметрін 530 мм-ден 720 мм-ге дейін ұлғайту. Жылу желісін монтаждау 585 м. құрайды.

Жоба аяқталды, 2025 жылғы 27 қарашадағы нысанды пайдалануға қабылдау актісі.

Жобаларды іске асыру барысында 12 уақытша жұмыс орны құрылды.

Ақмола облысының әкімдігіне 2025 жылы «Атбасар ауданы Атбасар қ. жүз пәтерлі бес тұрғын үйді қосуды ескере отырып, жылу желілерін реконструкциялау және салу» жобасын іске асыруды бастауға 2 813 520 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындауы 100%.

Орындалды: жылу желілерінің ұзындығы - 1,6 км.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаны іске асыру барысында 5 уақытша жұмыс орны құрылды.

Жамбыл облысының әкімдігіне 2025 жылы «Тараз қ. Сыпатай батыр, Төле би, Тұрысов көшелерінің бойындағы М-1 жылу магистралін реконструкциялау» жобасын іске асыруға 1 124 262 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның ішінде:

Орындалды: асфальт жамылғысы бөлшектелді - 4 608 м²; жер қазу жұмыстары орындалды - 9 216,00 м³; аражабын плиталары бөлшектелді - 1,5 км; диаметрі Ду 500 мм - 1,5 км құбырларды бөлшектеу орындалды; лотоктарды бөлшектеу және монтаждау - 1,5 км; диаметрі Ду 530-630 мм - 1,5 км ППУ-оқшаулаудағы құбырларды монтаждау орындалды; аражабындардың монтажы - 1,5 км; кері көму орындалды - 9 216,00 м³; асфальт жамылғысы қалпына келтірілді - 4 608,00 м².

Нысан 2025 жылғы 1 қазандағы қабылдау актісімен пайдалануға берілді.

Жобаны іске асыру барысында 41 уақытша жұмыс орны құрылды.

Қарағанды облысының әкімдігіне 2025 жылы 2 жобаны іске асыруды жалғастыруға 7 868 616 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның ішінде:

7. «Қарағанды қаласы Октябрь ауданы. ЖТ3-тен бастап ЖП1-ге дейін «Соединительная» жылу магистралін реконструкциялау» - 1 837 383 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 1 км жылу желілері, жер жұмыстары - 32 471 м3, құбырларды бөлшектеу - 10.00 м - 4 км, оқшаулау ППУ құбырларын монтаждау - Ду-1200-4,4 км, темірбетон тіректерді монтаждау - 225 дана, жылжымайтын тіректер - 20 дана;

2026 жылға ауысатын нысан.

8. «Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы. 3-ЖЭО-дан 1-ОТТП-ге дейін 1-кезек жылу магистралін реконструкциялау» - 6 031 233 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: 0,9 км жылу желілерін қайта жаңарту, 28840 м3 жер жұмыстары, 800 м-4,0 км құбырларды демонтаждау, Ду-820-4,3 км оқшаулау ППУ құбырларын монтаждау, 215 дана темірбетон тіректерін монтаждау, 17 дана жылжымайтын тіректер; металл аралық құрылыстарды монтаждау - 3 бірлік.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаларды іске асыру барысында 10 уақытша жұмыс орны құрылды.

Павлодар облысының әкімдігіне 2025 жылы 3 жобаны іске асыруды бастауға 1 050 000 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның ішінде:

9. «Павлодар қаласындағы ЖМ-31 кері құбырында АСС-5 айдайтын сорғы станциясын салу» - 50 000 мың теңге, орындауы 100%.

2026 жылға ауысатын нысан.

10. «Екібастұз қаласында НП-1-ден ТК-19Л-ге дейін ТМ-ІІ реконструкциялау» - 500 000 мың теңге, орындауы 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 1,1 км жылу желілері.

2026 жылға ауысатын нысан.

11. «Екібастұз қаласында ТК-3Э-ден ТК-25Э-ге дейін ТМ-VII реконструкциялау» - 500 000 мың теңге, орындауы 100%.

3,9 км жылу желілері қайта жаңартылды.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаларды іске асыру барысында 33 уақытша жұмыс орны құрылды.

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігіне 2025 жылы «СҚО Петропавл қаласында УН-2-07-ден ТК-2-16а-ға дейін Ж. Жабаев-А. Шажимбаев – Новая – Ы. Алтынсарин көшелері бойымен 2Ду800 мм жылу магистралін салу» жобасын іске асыруды бастауға 140 260 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындауы 100%.

2026 жылға ауысатын нысан.

Астана қаласының әкімдігіне 2025 жылы «Қорғалжын тас жолы ауданындағы инженерлік инфрақұрылымы бар газ қазандығы. Эллингтон 3 көшесіндегі тармақтан СС-14-ке дейін; Ш. Айтматов және Роза Бағланова к. қиылысынан қолданыстағы ТМ-55 жылу магистраліне дейін; Қорғалжын тас жолы бойындағы қазандық қоршауынан қолданыстағы ТМ-55 жылу магистраліне дейін; Қорғалжын тас жолы бойындағы қазандық қоршауынан Астана қаласындағы Аралға дейін магистральдық жылу желілері» жобасын іске асыруды жалғастыруға 17 326 276 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындауы 100%.

Орындалды: жылу трассасын салу - 4,259 км, орларды әзірлеу - 4,259 км.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаны іске асыру барысында 10 уақытша жұмыс орны құрылды.

Шымкент қаласының әкімдігіне 2025 жылы «Шымкент қаласы 15-ықшам ауданында Жандосов көшесінің бойында РК-1 қазандығының пайдаланудағы аумағында сорғы станциялары ғимараттарын салу» жобасын іске асыруды бастауға 299 740 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, 100% орындалуы.

Орындалды: 2 сорғы агрегаты сатып алынды.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жоғарыда көрсетілген бюджеттік бағдарламаны іске асыру нәтижесінде мынадай әлеуметтік-экономикалық әсерлер алынды:

- БИЖ-ді іске асыру кезінде 226 уақытша жұмыс орны құрылды;

- жылу желілерін қайта жаңарту және салу жөніндегі бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жылумен жабдықтау жүйелерінің сенімділігі мен орнықтылығын арттырудан, халыққа және әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне көрсетілетін коммуналдық қызметтердің сапасын жақсартудан көрінетін әлеуметтік тиімділікке қол жеткізуді қамтамасыз етті;

- жылу желілерін жаңғырту нәтижесінде олардың тозу дәрежесі төмендеді, апаттық жағдайлар мен технологиялық бұзушылықтар саны қысқарды, бұл жылу беру кезеңінде тұрғын үй қорын, білім беру, денсаулық сақтау мекемелерін және өзге де әлеуметтік маңызы бар объектілерді үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді;

- қол жеткізілген нәтижелер халықтың өмір сүру жағдайларын жақсартуға, азаматтардың әлеуметтік қорғалу деңгейін арттыруға және жылу-энергетикалық инфрақұрылымның тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге ықпал етеді.

Жыл қорытындысы бойынша кредиторлық және дебиторлық берешектер жоқ.

1.2. мақсатқа қол жеткізу үшін 2 нысаналы индикаторға қол жеткізу көзделген:

| Мақсатты индикаторлар | Жоспары | Факт |
| --- | --- | --- |
| 4-мақсат: Үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету |  |  |
| Өңірлердің үздіксіз электрмен жабдықтауға қажеттіліктерін қамтамасыз ету (ЖАО* өтінімдеріне сәйкес), % | 100 | 100 |
| Электрмен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету, % | 67 | 66,17 |

«Өңірлердің үздіксіз электрмен жабдықтауға қажеттіліктерін қамтамасыз ету (ЖАО өтінімдеріне сәйкес)» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша өңірлердің үздіксіз электрмен жабдықтауға қажеттіліктерін қамтамасыз ету (ЖАО өтінімдеріне сәйкес) 100% -ды құрады, жоспар 100% -ды құрайды.

ЖАО өтінімдеріне сәйкес 2025 жылы 041 «Жылу, электр энергетикасын дамыту» бюджеттік бағдарламасы аясында 28 733 222 мың теңге сомасына 10 жоба іске асырылды, оның ішінде Атырау облысы мен Жетісу облысының 2 жобасы аяқталып, объектілер пайдалануға берілді.

Әкімдіктер бойынша анықтама:

- Ақмола облысы – 4 379 795 мың теңге сомасына 1 жоба;

- Атырау облысы – 2 232 814,4 мың теңге сомасына 1 жоба;

- Жамбыл облысы – 1 000 000 мың теңге сомасына 1 жоба;

- облыс Жетісу – 7 909 105 мың теңге сомасына 2 жоба;

- БҚО-2 529 310 мың теңге сомасына 1 жоба;

- Қызылорда облысы – 1 942 231 мың теңге сомасына 1 жоба;

- Түркістан облысы – 506 000 мың теңге сомасына 1 жоба;

- Астана қ. – 7 000 000 мың теңге сомасына 1 жоба;

- Шымкент қ. – 1 233 966,6 мың теңге сомасына 1 жоба

.

Барлық БИЖ-ді аяқтау нәтижесінде 1 087 мыңнан астам халық үздіксіз электрмен қамтамасыз етіледі, сондай-ақ 275 мыңнан астам халық жылумен қамтамасыз етіледі. Бұл халықтың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсартады.

041 «Жылу-электр энергетикасын дамыту» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 29 174 030 мың теңге сомасында қаражат көзделген, бюджеттік бағдарламаның жоғары тұрған әкімшісі (бұдан әрі - Министрлік) жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі - ЖАО) бюджеттеріне 29 174 030 мың теңге немесе 100%, ЖАО бойынша атқарылуы 28 733 222 мың теңге немесе 98,4% құрады.

440 808,0 мың теңге игерілмеген (Шымкент қаласы, Атырау облысы), оның ішінде 44 997,6 мың теңге - жабдықтарды сатып алу бойынша үнемдеу, 395 810,4 мың теңге - монтаждау жұмыстарының орындалмауына байланысты игерілмеген.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ел экономикасының жылу және электр энергиясына өсіп келе жатқан қажеттілігін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

2025 жылы өңірлердің үздіксіз электрмен жабдықтауға қажеттілігін қамтамасыз ететін электр энергиясының көлемі - 100% (жоспар бойынша 100%) құрады.

101 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйені дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» кіші бағдарламасын іске асыруға 1 206 849 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, Министрлік ЖАО бюджеттеріне - 1 206 849 мың теңге немесе 100% аударылды, ЖАО бойынша атқарылу - 1 206 849 мың теңге немесе 100%.

101 Бюджеттік кіші бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджеттік жобалардың саны, 3 бірлік (жоспары 3 бірлік).

Атырау облысының әкімдігіне 2025 жылы «Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы мекенжайы бойынша орналасқан 110 кВ «Нұрсая» ҚС-дейін 110 кВ ӘЖ реконструкциялап, 110 кВ «Самал» ҚС салу» жобасын іске асыруды жалғастыруға 490 000 мың теңге сомасында қаражат бөлінді немесе 100% -ды құрады.

Жамбыл облысының әкімдігіне 2025 жылы «Тараз қаласының 15-шағын ауданында 110/10 кВ ҚС салу» жаңа жобасын іске асыруды бастауға 226 849 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның орындалуы 226 849 мың теңгені немесе 100% -ды құрады.

Орындалды: Ұзындығы 9,9 км АС-120 маркалы сымдарды бөлшектеу, ұзындығы 9,9 км АС-120 маркалы сымдарды монтаждау, ұзындығы 1,930 км траншея қазылды, ұзындығы 1,930 км 110 кВ кабель тартылды.

2026 жылға ауысатын нысан.

Түркістан облысының әкімдігіне 2025 жылы «ОҚО Ордабасы ауданында 220/110/10 кВ «Бадам» қосалқы станциясын салу» Түзету жаңа жобасын іске асыруды бастауға 490 000 мың теңге сомасында қаражат бөлінді.

Орындалды: Тік жоспарлау бойынша жұмыстар аяқталды, 220 кВ ӘЖ 27 дана тірек орнатылды, кіреберіс автомобиль жолы бойынша жұмыстар аяқталды, 220 кВ ӘЖ жабдықтар (тіректер, кабельдер, оқшаулағыштар, найзағай сорғылары) сатып алынды.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаны іске асыру барысында 50 уақытша жұмыс орны құрылды.

107 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен берілетін нысаналы даму трансферттері» кіші бағдарламаны іске асыруға 27 967 181 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, Министрлік ЖАО бюджеттеріне - 27 967 181 мың теңге немесе 100%, ЖАО бойынша атқарылуы - 27 526 373 мың теңгені немесе 98,4% құрады.

440 808,0 мың теңге игерілмеген, оның ішінде 44 997,6 мың теңге - жабдықтарды сатып алу бойынша үнемдеу, 395 810,4 мың теңге - монтаждау жұмыстарының орындалмауына байланысты игерілмеген.

107 бюджеттік кіші бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен қаржыландырылатын бюджеттік жобалардың саны 10 бірлік (жоспары 10 бірлік), оның ішінде есепті жылы 2 объект пайдалануға берілді.

Астана қаласының әкімдігіне 2025 жылы «Астана қаласындағы ЖЭО-3 салу. 1 кезек. Түзету 2.0 (ІҚБЖ-мен)» жобасын іске асыруды жалғастыруға 7 000 000 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындауы - 7 000 000 мың теңгені немесе 100% -ды құрады.

Орындалды: отын беру құрылысы - 1 бірлік, өрт ісі - 1 бірлік, темір жол станциясы, темір жол - 1 бірлік.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаны іске асыру барысында 185 уақытша жұмыс орны құрылды.

Шымкент қаласының әкімдігіне 2025 жылы «ӘІО қазандығын жаңғырту» Шымкент қаласының Нұрсәт ықшам ауданында әкімшілік корпус ғимаратын жабдық сақтауға арналған ангар және жылу алмастырғыш сала отырып, қуаты 2,4 МВт когенерациялық қондырғы орнату» жаңа жобасын іске асыруды бастауға 1 629 777 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындауы - 1 233 966,6 мың теңге немесе 75,7%.

395 810,4 мың теңге игерілмеген - монтаж жұмыстарының орындалмауына байланысты игерілмеуі.

Орындалды: қуаттылығы 2,4 МВт 2 дана когенерациялық қондырғы сатып алынды, құрылыс алаңы 585,7 м2, инженерлік желілер (газ, су, кәріз) жүргізілді - 1,5 км, су жылытқышы, желдеткіші және шуды бәсеңдеткіші бар аспалы беру қондырғысы, тарату құрылғысы.

Анықтама: жылыту кезеңінде қазандықты ажырату мүмкін болмағандықтан, конегерациялық құрылғыны орнату мүмкін емес. Осыған байланысты жобаны аяқтау және пайдалануға беру жылыту кезеңі аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаны іске асыру барысында 14 уақытша жұмыс орны құрылды.

Ақмола облысының әкімдігіне 2025 жылы «Атбасар ауданы Атбасар қаласындағы орталық қазандықты реконструкциялау» жобасын іске асыруды жалғастыруға 4 379 795 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның орындалуы - 4 379 795 мың теңгені немесе 100% -ды құрады.

Орындалды: № 2 қазандықты бөлшектеу, № 2 қазандыққа негіз құю, № 3 қазандықты монтаждау, № 4 қазандықты монтаждау.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаны іске асыру барысында 5 уақытша жұмыс орны құрылды.

Атырау облысының әкімдігіне 2025 жылы «Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы мекенжайы бойынша орналасқан 110 кВ «Нұрсая» ҚС-дейін 110 кВ ӘЖ реконструкциялап, 110 кВ «Самал» ҚС салу» жобасын іске асыруды аяқтауға 1 787 812 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындалуы - 1 742 814,4 мың теңгені немесе 97,5% -ды құрады. Игерілмеген - 44 997,6 мың теңге, жабдықтарды сатып алу бойынша үнемдеу.

Орындалды: Жабдықтарды монтаждау, ұзындығы 4,3 км қуаты 10, 16 МВА үш фазалы 110 кВ трансформатор, болат бекіту элементтерін, монтаждау бұйымдарын орнату, тіреулерге орнату, кабельді сөре, салмағы 0,7 кг (352 дана) дейін; сыртқы диаметрі 48 мм дейін металл жең төсеу.

Жобаны іске асыру барысында 2 уақытша жұмыс орны құрылды.

Нысан 2025 жылғы 24 желтоқсандағы қабылдау актісімен аяқталып, пайдалануға берілді.

Жамбыл облысының әкімдігіне 2025 жылы Министрлік «Тараз қаласының 15-шағын ауданында 110/10 кВ ҚС салу» 773 151 мың теңге сомасында қаражат бөлді және аударды, оның орындалуы 773 151 мың теңгені немесе 100% құрады.

Орындалды: қуаты 25 МВА қуатты трансформаторлардың 2 жиынтығы орнатылды.

Жобаны іске асыру барысында 10 уақытша жұмыс орны құрылды.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жетісу облысының әкімдігіне 2025 жылы 2 жобаны іске асыруды жалғастыруға және аяқтауға 7 909 105 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындалуы 7 909 105 мың теңгені немесе 100% -ды құрады, оның ішінде:

1) «Жаңа 110/35/10 кВ «Ақши» ҚС сала отырып және «Бескөл» ҚС 110/35/10 кВ етіп реконструкциялап, 182 Бескөл ҚС 110 кВ АТҚ дан Ақши ҚС-қа дейін 110 кВ ӘЖ салу. Түзету» 4 000 000 мың теңге бөлінді, орындалуы - 4 000 000 мың теңгені немесе 100% -ды құрады.

Орындалды: қуаты 16 МВА болатын екі күштік трансформатор орнатылған 110/35/10 кВ қосалқы станциясы салынды, негізгі электротехникалық жабдықты, релелік қорғау және автоматика жүйелерін, ТП АБЖ, өз қажеттіліктері мен жерге тұйықтауды монтаждау.

Нысан 2025 жылғы 3 қарашадағы қабылдау актісімен аяқталып, пайдалануға берілді.

Жобаны іске асыру барысында 46 уақытша жұмыс орны құрылды.

2) «Талдықорған қаласының Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданында орамдық қазандық» 3 909 105 мың теңге бөлінді, орындалуы - 3 909 105 мың теңгені немесе 100% -ды құрады.

Орындалды: сыртқы сумен жабдықтау және кәріз құрылысы жүргізілді, жабдықтар сатып алынды (түтін сорғыш - 6 дана, желдеткіштер - 6 дана, авариялық отынды сақтауға арналған габариттік сыйымдылықтар - 2 дана, қоректік су сорғысы Q-2.8 м3/сағ. - 4 дана, қоректік су сорғысы Q-330 м3/сағ - 4 дана, рециркуляциялық сорғы Q-110 м3/сағ - 2 дана, басқару шкафы - 3 дана).

Жобаны іске асыру барысында 32 уақытша жұмыс орны құрылды.

2026 жылға ауысатын нысан.

Батыс Қазақстан облысының әкімдігіне 2025 жылы «ӘЖ-110 кВ реконструкциялау (БҚО Ақжайық, Бәйтерек, Тасқала аудандары және Орал қ.)» жаңа жобасын іске асыруға 2 529 310 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындалуы 2 529 310 мың теңгені немесе 100% -ды құрады.

Орындалды: кернеуі 110 кВ болатын 138,1 км әуе электр беру желілері қайта жаңартылды, оның ішінде:

- жалпы ұзындығы 38,3 км № 151 «Зачаганск - Переметное» ӘЖ, оның 38,3 км жөнделді, 221 тірек орнатылды;

- жалпы ұзындығы 53,8 км № 152 «Переметное - Тасқала» ӘЖ, оның 53,8 км жөнделді, 326 тірек орнатылды;

- № 164 «Чапаев-Первомайское» жалпы ұзындығы 46 км, орнатуға жататын тіректердің жалпы саны - 246 бірлік. Бұл учаскеде жұмыстар басталған жоқ, алайда барлық қажетті материалдар мен жабдықтар сатып алынды.

Жобаны іске асыру барысында 14 уақытша жұмыс орны құрылды.

Нысанды пайдалануға беру 2026 жылға жоспарланған.

Қызылорда облысының әкімдігіне 2025 жылы «Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ «Шиелі» ҚС қайта жаңғырту» жобасын іске асыруды жалғастыруға 1 942 231 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның орындалуы - 1 942 231 мың теңгені немесе 100% -ды құрады.

Орындалды: Т-1 трансформаторын 40 МВА ауыстыру, Т-2 трансформаторын 16 МВА ауыстыру, АТҚ-220 кВ қайта жаңарту, АТҚ-35 кВ қайта жаңарту, ДГР-35 кВ ауыстыру, байланыс жүйесін, РҚА монтаждау және іске қосу-жөндеу; монтаждау: бейнебақылау, май жинағыш, май бұрғыш, су құбыры, септика; қосалқы станция аумағын көркейту, қоршау.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жобаны іске асыру барысында 39 уақытша жұмыс орны құрылды.

Түркістан облысының әкімдігіне 2025 жылы «ОҚО Ордабасы ауданында 220/110/10 кВ «Бадам» қосалқы станциясын салу» жаңа жобасын іске асыруды бастауға 16 000 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындалуы - 16 000 мың теңгені немесе 100% -ды құрады.

Орындалды: Тік жоспарлау бойынша жұмыстар аяқталды, 220 кВ ӘЖ 27 дана тірек орнатылды, кіреберіс автомобиль жолы бойынша жұмыстар аяқталды, 220 кВ ӘЖ жабдықтар (тіректер, кабельдер, оқшаулағыштар, найзағай сорғылары) сатып алынды.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жоғарыда көрсетілген бюджеттік бағдарламаны іске асыру нәтижесінде мынадай әлеуметтік-экономикалық әсерлер алынды:

- БИЖ-ді іске асыру кезінде 397 уақытша жұмыс орны құрылды;

- барлық БИЖ-ді аяқтау нәтижесінде 1 087 мыңнан астам халық үздіксіз электрмен қамтамасыз етіледі, сондай-ақ 275 мыңнан астам халық жылумен қамтамасыз етіледі. Бұл халықтың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсартады.

- Атырау қаласында және облыстың Жетісу (Алакөл ауданы) туристік аймағында электрмен жабдықтау жөніндегі екі жобаны (110 кВ ӘЖ және ҚС салу) іске асыру нәтижесінде электрмен жабдықтауды күшейтуге және энергия жүйесінің тұрақтылығын арттыруға, сондай-ақ туризмді дамытуға ықпал етеді.

Жыл қорытындысы бойынша кредиторлық және дебиторлық берешектер жоқ.

«Электрмен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша электрмен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету 66,17 %-ды құрады немесе 2025 жылға арналған жоспар 101,2 %-ға орындалды (жоспар – 67 %).

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ МИНЕРАЛДЫҚ-ШИКІЗАТ БАЗАСЫ: МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ

Минералдық-шикізат базасы бағыты: мұнай мен газ екі мақсаттан тұрады

2.1. Ел экономикасының өсіп келе жатқан қажеттілігін көмірсутек шикізатымен және мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету;

2.2. Елді газдандыру және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы (КСШ) елішілік құндылық үлесін және мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемін ұлғайту.

2.1-мақсатқа қол жеткізу үшін 5 нысаналы индикаторға қол жеткізу көзделген:

| Индикаторлар | Жоспары | Факт |
| --- | --- | --- |
| 3-мақсат: Ел экономикасының өсіп келе жатқан қажеттілігін көмірсутек шикізатымен және мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету |  |  |
| «Экономиканың нақты өсу қарқыны, өткен жылға қарағанда %» НҰИ, % | 5,6 | Жауапты орындаушы ҰЭМ |
| «Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022 = 100» НҰИ, % | 113,8 | Жауапты орындаушы ҰЭМ |
| «Мұнай өндіру көлемі» МИ, млн. тонн | 96,2 | 99,55 |
| «Газ өндіру көлемі» МИ, млрд. м3 | 62,8 | 68,2 |
| «Мұнайды қайта өңдеу» МИ, млн тонн | 17,9 | 18,4 |
| «Кен өндіру өнеркәсібіндегі және карьерлерді игерудегі еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі» МИ, % | 109,2 | Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес ҚР бойынша 2024 жылғы еңбек өнімділігінің деректері экономикалық қызмет түрлері бойынша алдын ала деректер 29 сәуірде, нақтыланған деректер 7 тамызда, түпкілікті деректер 2025 жылғы 21 желтоқсанда болады. |
| «Негізгі капиталға инвестициялар (НКИ), ЖІӨ-ден %» НҰИ, % | 17,0 | Жауапты орындаушы ҰЭМ |
| «Негізгі капиталға инвестициялар» МИ, млрд.тенге | 6796,5 | Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес 2025 жылғы деректер 2026 жылғы 4 шілдеде қалыптастырылады |

«Экономиканың нақты өсу қарқыны, өткен жылға қарағанда %», «Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022 = 100» НҰИ декомпозициясына сәйкес, Энергетика министрлігі келесі 4 нысаналы индикаторға қол жеткізуді көздейді:

«Мұнай өндіру көлемі» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша Республика бойынша мұнай өндіру көлемі 99,55 млн. тоннаны құрады немесе 2025 жылғы жоспарға қарағанда 103,5% -ға орындалды (жоспар 96,2 млн. тонна).

оның ішінде:

- ТШО 39,0 млн. тонна жоспардан 112,1% (34,8 млн. тонна);

- КПО 12,1 млн. тонна жоспардан 97,8% (12,4 млн. тонна);

- НКОК 18,3 млн. тонна жоспардан 102,2% (17,9 млн. тонна).

2025 жылдың қорытындысы бойынша мұнай экспорты 78,7 млн. тоннаны құрады (2024 жылы 68,6 млн. тонна).

«Газ өндіру көлемі» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша газ өндіру көлемі 68,2 млрд. м3 құрады немесе 2025 жылғы жоспарға қарағанда 108,4%-ға орындалды (жоспар 62,8 млрд. м3),

оның ішінде:

- ТШО 22,6 млрд. м3 жоспардан 125,5% (18,0 млрд. м3);

- КПО 25,3 млрд. м3 жоспардан 105% (24,1 млрд. м3);

- НКОК 12,0 млрд. м3 жоспардан 100 % (12,0 млрд. м3).

2025 жылдың қорытындысы бойынша газ экспорты 5,0 млрд. м3 құрады (2024 жылы - 5,7 млрд. м3).

«Мұнайды қайта өңдеу» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша мұнай өңдеу көлемі 18,4 млн. тоннаны құрады немесе 2024 жылғы жоспарға қарағанда 102,9% -ға орындалды (жоспар - 17,9 млн. тонна).

Оның ішінде:

– «СП «CaspiBitum» ЖШС – 0,6 млн. тоннадан 0,7 немесе 116,7%;

– «АНПЗ» ЖШС – 5,4 млн. тоннадан 5,5 немесе 101,9%;

– «ПНХЗ» ЖШС –5,6 млн. тоннадан 5,8 немесе 103,6%;

– «ПКОП» ЖШС – 6,1 млн. тоннадан 6,2 немесе 101,6%;

– «Конденсат» АҚ – 0,2 млн. тоннадан 0,3 немесе 128,5%.

Мұнай өнімдерінің 5 жекелеген түрлерінің өндірісі - 15,45 млн. тоннаны, оның ішінде автобензин - 5,96 млн. тоннаны, дизель отыны - 6,16 млн. тоннаны, мазут - 1,60 млн. тоннаны, авиакеросин - 0,72 млн. тоннаны, битум - 1,01 млн. тоннаны құрады.

«Кен өндіру өнеркәсібіндегі және карьерлерді игерудегі еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі» МИ

Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес ҚР бойынша 2024 жылғы еңбек өнімділігінің деректері экономикалық қызмет түрлері бойынша алдын ала деректер 29 сәуірде, нақтыланған деректер 7 тамызда, түпкілікті деректер 2025 жылғы 21 желтоқсанда болады.

«Негізгі капиталға инвестициялар (НКИ), ЖІӨ-ден %» НҰИ декомпозициясына сәйкес, Энергетика министрлігіне бір нысаналы индикаторға қол жеткізу көзделген

«Негізгі капиталға инвестициялар» МИ

Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес 2025 жылғы деректер 2026 жылғы 4 шілдеде қалыптастырылады.

2.2 мақсатына қол жеткізуге 2025 жылдың 3 нысаналы индикаторы көзделген.

| Мақсатты индикатор | Жоспары | Факт |
| --- | --- | --- |
| 5-мақсат: Елді газдандыру және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы (КСШ) елішілік құндылық үлесін және мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемін ұлғайту |  |  |
| Халықты газдандыру деңгейі, % | 64,2 | 64,2 |
| Көмірсутек шикізатын барлауды және/немесе өндіруді және уран өндіруді (тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша) жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылармен жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша операцияларды жүргізу кезіндегі елішілік құндылықтың үлесі, % | 60,6 | 65 |
| Мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемі | 550 | 619,2 |

«Халықты газдандыру деңгейі» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша газдандыру деңгейі 64,2% -ды құрады немесе 88,5 мыңнан астам адам табиғи газға қол жеткізді.

«Көмірсутектер және уран өндіру бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алудағы ел ішіндегі құндылық үлесі» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша 4,6 трлн. теңге, ЕО үлесінің орташа салалық көрсеткіші 3,0 трлн. теңге сомасына 65% -ды құрады.

ТЖҚ бөлінісінде:

- тауарларды сатып алудың жалпы көлемі 820,3 млрд. теңгені құрады, оның ішінде ЕО - 228,9 млрд. теңге немесе 27,9%;

- жұмыстарды сатып алудың жалпы көлемі 1,5 трлн. теңгені құрады, оның ішінде ЕО - 1,2 трлн. теңге немесе 80,9%;

- қызметтерді сатып алудың жалпы көлемі 2,3 трлн. теңгені құрады, оның ішінде ЕО - 1,56 трлн. теңге немесе 67,8%.

«Мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемі» МИ

2025 жылдың қорытындысы бойынша мұнай-газ химиясы өнімдерін өндіру көлемі 619,2 мың тоннаны құрады, бұл жоспардың 112,6% -ын құрайды (550 мың тонна).

Оның ішінде:

- метил-трет-бутил эфирі - 53,7 мың тонна немесе өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 116% (2024 ж. - 46,3 мың тонна);

- полипропилен - 426,3 мың тонна немесе өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 141,3% (2024 ж. - 301,7 мың тонна);

- бензол - 35,5 мың тонна немесе өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 123,3% (2024 ж. - 28,8 мың тонна);

- параксилол - 61,2 мың тонна немесе өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 55,9% (2024 ж. - 109,5 мың тонна);

- майлау материалдары - 42,5 мың тонна немесе өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 79,1% (2024 ж. - 53,7 мың тонна).

Мұнай-газ химиясы өнімдері өндірісінің жалпы көлемінен ішкі нарыққа жеткізу 117 мың тоннаны, экспорт 469,5 мың тоннаны құрады.

2.2-мақсатқа және нысаналы индикаторларға қол жеткізуге бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражаты пайдаланылды:

003 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»,

040 «Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту»

003 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 65 805 960,0 мың теңге мөлшерінде қаражат бөлінді, бюджеттік бағдарламаның жоғары тұрған әкімшісі жергілікті атқарушы органдардың бюджеттеріне аударылды (бұдан әрі - ЖАО) - 65 805 960,0 мың теңге немесе 100%, ЖАО бойынша атқарылу - 65 661 889,5 мың теңгені немесе 99,8% құрады, игерілмеген 144 070,5 мың теңге, оның ішінде: Жамбыл облысы, Жетісу облысы, Қарағанды облысы, Қызылорда облысы.

Бюджеттік бағдарламаның қаражаты 53 жобаны іске асыруға бағытталған, оның 10-ы жалғасуда, 43-і жаңа.

Барлығы 2025 жылы 30 нысан пайдалануға берілді, оның ішінде: Алматы облысы - 1, Ақмола облысы - 1, Жамбыл облысы - 2, Жетісу облысы - 21, Қызылорда облысы - 5.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Елді мекендерді газдандыру.

Түпкілікті нәтиже көрсеткіші: 2025 жылдың қорытындысы бойынша халықты газдандыру деңгейі - 64,2% -ды құрады (жоспар кезінде - 64,2%)

030 «Республикалық бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша 1 073 609 мың теңге сомасында қаражат көзделген, Министрлік ЖАО бюджеттеріне 1 073 609 мың теңге немесе 100% аударған, ЖАО бойынша атқарылу 1 073 609 мың теңгені немесе жоспардың 100% -ын құрады.

030 Бюджеттік кіші бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Газ тасымалдау жүйесін дамыту бойынша республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджеттік жобалардың саны, 3 бірлік (жоспары 3 бірлік).

1. Алматы облысы - 250 000 мың теңге көзделген, оның ішінде «Алматы облысы Талғар ауданының Дәулет ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жобасы бойынша 250 000 мың теңге немесе 100% игерілді. 5 км газ тарату желісі салынды. 3 500 адам газға қол жеткізді. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 02.12.2025 жыл.

2. Ұлытау облысы - 750 000 мың теңге көзделген, оның ішінде «Ұлытау облысы Жезқазған қаласының Кеңгір ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жобасы бойынша 750 000 мың теңге немесе 100% игерілді. 25 км газ тарату желісі салынды. 2 600 адам газға қол жеткізді.

3. Қызылорда облысы - 73 609 мың теңге көзделген, оның ішінде «Қызылорда облысы Арал ауданының Қамыстыбас ауылында жеткізуші газ құбыры мен кварталішілік газ тарату желілерінің құрылысы» жобасы бойынша 73 609 мың теңге немесе 100% игерілді. 7 км салынды. Жоба аяқталмаған.

032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша 50 жобаны іске асыру үшін Министрлік 64 732 351 мың теңге қарастырған және ЖАО-ға аударған, ЖАО 64 588 280,5 мың теңге немесе жоспардың 99,8% игерген, 144 070,5 мың теңге орындалмаған (Жамбыл облысы, Жетісу облысы, Қарағанды облысы, Қызылорда облысы).

1. Ақмола облысы - 428 702 мың теңге көзделген, 428 702 мың теңге немесе жоспардың 100%-ы игерілді, оның ішінде жоба бойынша:

Целиноград ауданының Талапкер ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу. 25 км салынды. 08.10.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 11 213 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары 30 адам.

2. Атырау облысына 3 030 726 мың теңге бөлініп, 3 030 726 мың теңге игерілді, бұл «Атырау облысы «Финская-120 АГТС және «Редут-Финская-120 АГТС» магистральдық газ құбыры тармағын салу» жобасы бойынша 100%-ды құрайды. 21,5 км салынды. 5 жұмыс орны құрылды.

3. Жамбыл облысы - 12 213 245 мың теңге бөлініп, 12 192 330,3 мың теңге немесе 99,8% игерілді, оның ішінде:

1) Жамбыл облысы Талас ауданының Майтөбе және Қожағаппар ауылдарын газбен жабдықтау - 1 293 188 мың теңге бөлініп, 1 293 187,5 мың теңге игерілді (0,5 мың теңге - үнемдеу). 28 км газ құбыры салынды. 2 250 адам газға қол жеткізді. 28.11.2025 жылғы енгізу актісі. 30 жұмыс орны құрылды.

2) Жамбыл облысы Талас ауданының Қасқабұлақ, Есейхан және Қараой ауылдарын газбен жабдықтау (жеткізуші газ құбыры) - 842 622 мың теңге бөлініп, 842 622 мың теңге игерілді. 18 км газ құбыры салынды. Жоба 2026 жылға ауысады.

3) Жамбыл облысы Қордай ауданының 3 ауылына (Қарасай, Еңбек, Керу) тартылатын газ құбырын салу. ІІ кезек Керу а. тартылатын газ құбыры - 77 435 мың теңге бөлініп, 56 520,8 мың теңге игерілді (Мердігердің атқарушылық-техникалық құжаттаманың толық жиынтығын бермеуі салдарынан 20 914,2 мың теңге игерілмеген, 5% төлем жүргізілмеген). ШГРП орнатылған - 1 дана. 28.02.2025 жылғы енгізу актісі. 10 жұмыс орны құрылды.

4) Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының 9 елді мекенінде (Айдарлы, Бірлік, Биназар, Назарбеков, Көкжелек, Күшаман, Жамбыл, Мойынқұм, Қылышбай) жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу. 1-кезек - 10 000 000 мың теңге бөлінді, 10 000 000 мың теңге игерілді. 42 км газ құбыры салынды. Жоба 2026 жылға ауысады.

Нәтижесінде, 2025 жылы Жамбыл облысы бойынша 2 250 адам немесе 2 елді мекен газға қол жеткізді. 40 жұмыс орны құрылды, 88 км газ құбыры салынды және 1 дана ШГРП орнатылды.

4. Жетiсу облысы - 25 жоба - жалпы сомасы 5 824 068 мың теңгеге қаражат көзделген, оның iшiнде 5 789 068 мың теңге немесе 99,4% игерiлдi, 35 000 мың теңге игерiлмеген, оның iшiнде:

1) Жетісу облысы Ескелді ауданы Қайнарлы ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерінің құрылысы - 209 178 мың теңге бөлініп, 209 178 мың теңге немесе 100% игерілді. 10,5 км салынды. 13.10.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 823 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 20 адам.

2) Жетісу облысы Қаратал ауданы Кішітөбе ауылының газжеткізу құбырының және газтарату жүйелерінің құрылысы - 100 000 мың теңге бөлінді, 100 000 мың теңге немесе 100% игерілді. 3,7 км салынды. 29.12.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 271 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 30 адам.

3) Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қарағаш ауылының газ жеткізу құбырының және газ тарату жүйелерінің құрылысы - 198 505 мың теңге бөлініп, 198 505 мың теңге немесе 100% игерілді. 9,4 км салынды. 12.09.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 1085 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 30 адам.

4) Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қаспан ауылының газжеткізу құбырының және газтарату жүйелерінің құрылысы - 324 268 мың теңге бөлінді, 324 268 мың теңге немесе 100% игерілді. 15,9 км салынды. 10.12.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 910 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

5) Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Байғазы ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерінің құрылысы - 100 000 мың теңге бөлінді, 100 000 мың теңге немесе 100% игерілді. 4,5 км салынды. 23.06.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 497 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

6) Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Жаңалық ауылының жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 280 869 мың теңге бөлініп, 280 869 мың теңге немесе 100% игерілді. 14,3 км салынды. 02.12.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 901 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

7) Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Шаған ауылының газжеткізу құбырының және газтарату жүйелерінің құрылысы - 429 850 мың теңге бөлінді, 429 850 мың теңге немесе 100% игерілді. 22,3 км салынды. 25.12.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 914 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

8) Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Көкбастау ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерінің құрылысы - 63 951 мың теңге бөлініп, 63 951 мың теңге немесе 100% игерілді. 5,5 км салынды. 25.06.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 580 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 14 адам.

9) Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қайнарлы ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерінің құрылысы - 91 776 мың теңге бөлініп, 91 776 мың теңге немесе 100% игерілді. 9 км салынды. 24.06.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 201 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 17 адам.

10) Жетісу облысы Көксу ауданы Балпық би ауылында орналасқан көпқабатты тұрғын үйлерді орталықтандырылған газ жүйесіне қосу бойынша газ желілерінің құрылысы - 100 000 мың теңге бөлiндi, 100 000 мың теңге немесе 100% игерiлдi. 3,3 км салынды. 12.09.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 2880 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 20 адам.

11) Жетісу облысы Көксу ауданы Нәдірізбек ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерінің құрылысы - 100 000 мың теңге бөлінді, 100 000 мың теңге немесе 100% игерілді. 4 км салынды. 19.09.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 143 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 20 адам.

12) Жетісу облысы Панфилов ауданының Ават а.жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 208 111 мың теңге бөлініп, 208 111 мың теңге немесе 100% игерілді. 8,1 км салынды. 28.11.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 1444 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

13) Жетісу облысы Панфилов ауданының Ақкент ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу - 89 725 мың теңге бөлінді, 89 725 мың теңге немесе 100% игерілді. 3 км салынды. 10.07.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 428 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 17 адам.

14) Жетісу облысы Панфилов ауданының Әулиеағаш а. жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 1 024 717 мың теңге бөлініп, 1 024 717 мың теңге немесе 100% игерілді. 25.7 км салынды. 18.12.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 2847 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 35 адам.

15) Жетісу облысы Панфилов ауданының Керімағаш ауылында жеткізуші газ құбырын және газ тарату желілерін салу - 122 744 мың теңге бөлінді, 122 744 мың теңге немесе 100% игерілді. 7.4 км салынды. 18.09.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 433 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

16) Жетісу облысы Панфилов ауданының Қызылжиде ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 143 120 мың теңге бөлінді, 143 120 мың теңге немесе 100% игерілді. 6 км салынды. 18.09.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 261 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

17) Жетісу облысы Панфилов ауданының Сарпылдақ а. жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 100 000 мың теңге бөлінді, 100 000 мың теңге немесе 100% игерілді. 6.7 км салынды 10.07.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 268 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 17 адам.

18) Жетісу облысы Панфилов ауданының Ынтымақ а. жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 223 896 мың теңге бөлiндi, 223 896 мың теңге немесе 100% игерiлдi. 8 км салынды. 29.12.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 1148 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

19) Жетісу облысы Панфилов ауданының Сұлтай а.жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 197 808 мың теңге бөлiндi, 197 808 мың теңге немесе 100% игерiлдi. 8.5 км салынды. 10.12.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 1026 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

20) Жетісу облысы Панфилов ауданының Надек а. жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 611 231 мың теңге бөлінді, 611 231 мың теңге немесе 100% игерілді. 20.7 км салынды 25.11.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 1658 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

21) Жетiсу облысы Панфилов ауданы Қырыққұдық ауылының газжеткiзу құбырының және газтарату жуйелерiнiң құылысы - 244 079 мың теңге бөлінді, 244 079 мың теңге немесе 100% игерілді. 9,8 км салынды. 29.12.2025 жылдан бастап пайдалануға беру. 1712 адам газға қол жеткізді. Жұмыс орындары - 25 адам.

22) Жетісу облысы Қаратал ауданының Қаражиде ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 200 000 мың теңге бөлiндi, 200 000 мың теңге немесе 100% игерiлдi. 5,4 км салынды. Аяқтауға РБ- 190 992 мың теңге қажет.

23) Жетісу облысы Қаратал ауданы Жылыбұлақ ауылының газжеткізу құбырынң және газ тарату жүйелерінің құрылысы - 560 240 мың теңге бөлiндi, 525 240 мың теңге немесе 93,8% игерiлдi (игерiлмеген 35 000 мың теңге - 5% қалдық тәуелсiз сараптама жүргiзуге байланысты төленбеген). 19,5 км салынды. 648 адам газға қол жеткізеді. Жұмыс орындары - 35 адам.

24) Жетісу облысы Қаратал ауданы Жасталап ауылының газжеткізу құбырынң және газтарату жүйелерінің құрылысы - 50 000 мың теңге бөлiндi, 50 000 мың теңге немесе 100% игерiлдi. 2,3 км салынды. Аяқтауға РБ- 158 432 мың теңге қажет.

25) Жетісу облысы Қаратал ауданы Үшкөмей ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 50 000 мың теңге бөлiндi, 50 000 мың теңге немесе 100% игерiлдi. 2 км салынды. Аяқтауға РБ- 116 781 мың теңге қажет.

Жобаны іске асыру аясында 530 жұмыс орны құрылды, 21 078 адам табиғи газға қол жеткізді. 235,5 км газ құбыры салынды

5. Қарағанды облысы: Министрлік бюджеттерге 9 548 635 мың теңге аударды, игеру 2 жобаны іске асыру үшін 9 460 479,5 мың теңгені немесе 99,1% -ды құрады, оның ішінде:

1) «Сары-Арқа» МГ «Қарағанды»-АГТС-тен бастап Қарағанды қаласының газ тарату желілерін салу - 5 508 011 мың теңге бөлінді, 5 419 855,5 мың теңге немесе 99% игерілді (орындалған жұмыстар актісінің уақтылы ұсынылмауына байланысты 88 155,5 мың теңге игерілмеді). 2026 жылға ауысатын нысан. 171 км газ құбыры салынды. 17 000 адам газға қол жеткізді. 20 уақытша жұмыс орны құрылды.

2) Қарағанды облысы Шахтинск қаласында газбен жабдықтаудың тарату желілері бар «Шахтинск» АГТС және газ құбыры-тармақтарын салу (1 іске қосу кешені) - 4 040 624 мың теңге бөлінді, 4 040 624 мың теңге немесе 100% игерілді. 20 жұмыс орны құрылды, 36 км газ құбыры салынды.

Жобаны іске асыру аясында 40 уақытша жұмыс орны құрылды. 17

000 адам табиғи газға қол жеткізді. 207 км газ құбыры салынды.

6. Ұлытау облысы - Министрлік ЖАО бюджетіне 4 852 089 мың теңге есепке алды, игеру 3 жобаны іске асыру үшін 4 852 089 мың теңгені немесе 100% -ды құрады, оның ішінде:

1) Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданының Атасу кентінде газбен жабдықтаудың тарату желілері бар «Атасу» АГТС және газ құбыры тармағын салу - 1 000 000 мың теңге бөлініп, 1 000 000 мың теңге немесе 100% игерілді. 2026 жылға ауысатын нысан. 3,6 км газ құбыры салынды. 30 жұмыс орны құрылды.

2) Ұлытау облысы Жәйрем к. мен Қаражал қ. газбен жабдықтау желілерін және «Жәйрем» АГТС пен газ құбыры тармағын салу - 3 232 669 мың теңге бөлінді, 3 232 669 мың теңге немесе 100% игерілді. 2026 жылға ауысатын объект. 65,98 км газ құбыры салынды. 30 жұмыс орны құрылды.

3) Ұлытау облысы Жезқазған қаласының Кеңгір ауылында жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу - 619 420 мың теңге бөлінді, 619 420 мың теңге немесе 100% игерілді. Нысан аяқталды. 25 км газ құбыры салынды. 2 600 адам газға қол жеткізді. 30 уақытша жұмыс орны құрылды.

7. Қызылорда облысы - 5 611 493 мың теңге көзделген, 5 611 492,7 мың теңге игерілген немесе жоспардың 100%-ы, 0,3 мың теңге орындалмаған (үнемдеу), оның ішінде жобалар бойынша:

1) Қызылорда облысы Арал ауданының Қамыстыбас ауылында жеткізуші газ құбыры мен кварталішілік газ тарату желілерінің құрылысы - 226 391 мың теңге бөлінді, 226 391 мың теңге немесе 100% игерілді. 2026 жылға ауысатын нысан. 15 уақытша жұмыс орны құрылды, 7 км газбен жабдықтау желісі салынды.

2) Қызылорда облысы Арал ауданының Сексеуіл кентінде АГТС орната отырып «Бейнеу – Шымкент» магистральды газ құбырынан бастап газ құбыры тармағын салу». Түзету ЖЖ - 290 095 мың теңге бөлінді, 290 095 мың теңге немесе 100% игерілді. Нысан 18.12.2025 жылы пайдалануға берілді, 7 уақытша және 5 тұрақты орын құрылды.

3) Қызылорда облысы Қазалы ауданының Ақтан батыр, Жанқожа батыр, Бекарыстан би, Майдакөл, Ү.Түктібаев елді мекендеріне тартылатын газ құбырын салу - 2 000 600 мың теңге бөлінді, 2 000 599,7 мың теңге немесе 100% игерілді, 0,3 мың теңге игерілмеді (үнемдеу). Нысан 25.12.2025 жылы пайдалануға берілді, 31 уақытша орын құрылды, 35,6 км газбен жабдықтау желісі салынды.

4) Қызылорда облысы Сырдария ауданының Шаған елді мекенінде тартылатын газ құбыры мен орамішілік газ тарату желілерін салу - 1 079 458 мың теңге бөлінді, 1 079 458 мың теңге немесе 100% игерілді, 0,01 мың теңге игерілмеді (үнемдеу). Нысан 29.12.2025 жылы пайдалануға берілді, 35 уақытша және 1 тұрақты орын құрылды, 39 км газбен жабдықтау желісі салынды.

5) Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы қолданыстағы «Жаңақорған» АГТС-ті жобалау қуаты 20 000 нм3/сағаттан 40 000 нм3/сағатқа дейін кеңейту - 382 411 мың теңге бөлiндi, 382 411 мың теңге немесе 100% игерiлдi. Нысан 22.08.2025 жылы пайдалануға берілді, 33 уақытша орын құрылды.

6) Қызылорда қаласы, Сабалақ елді мекеніне орамішілік газ желісі және ШГРП құрылысы, 1-ші іске қосу кешені - 725 372 мың теңге бөлінді, 725 372 мың теңге немесе 100% игерілді. Нысан 28.11.2025 жылы пайдалануға берілді, 13 уақытша және 1 тұрақты орын құрылды, 26 км газбен жабдықтау желісі салынды.

7) Қызылорда облысы Сырдария ауданының Ақжарма ауылында жеткізуші газ құбыры мен орамішілік газ тарату желілерін салу - 840 689 мың теңге бөлінді, 840 689 мың теңге немесе 100% игерілді. 2026 жылға ауысатын нысан. 47 уақытша жұмыс орны құрылды, 22 км газбен жабдықтау желісі салынды.

8) Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жансейт елді мекеніне орамішілік газ тарату желілерін салу - 66 477 мың теңге бөлініп, 66 477 мың теңге немесе 100% игерілді. 2026 жылға ауысатын нысан. 12 уақытша жұмыс орны құрылды, 2,2 км газбен жабдықтау желісі салынды.

Әкімдіктің мәліметінше, 2025 жылдың қорытындысы бойынша халық саны 11 547 адамды құрайтын 2 елді мекен газбен қамтылды. Жобаларды іске асыру барысында 200 жұмыс орны құрылды. Нәтижесінде 2025 жылы 131,8 км газбен жабдықтау желісі салынды.

8. Қостанай облысында 746 037 мың теңге көзделген, 746 037 мың теңге немесе жоспардың 100%-ы игерілді, оның ішінде жоба бойынша:

«Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Құсмұрын кентінде газ тарату желілерін салу» - 746 037 мың теңге бөлінді, 746 037 мың теңге немесе 100% игерілді. 2026 жылға ауысатын нысан. 20,8 км газ құбыры салынды. 30 уақытша жұмыс орны құрылды.

9. Маңғыстау облысы 3 616 072 мың теңге көзделген, 3 616 072 мың теңге немесе жоспардың 100%-ы игерілді, оның ішінде жоба бойынша:

Жұмыс істеп тұрған «Окарем-Бейнеу» магистралдық газ құбырына қосу нүктесімен «Жаңаөзен-Ақтау» магистралдық газ құбырының 4-ші тармағын салу - 3 616 072 мың теңге бөлінді, 3 616 072 мың теңге немесе 100% игерілді. 2026 жылға ауысатын нысан. 12 км газ құбыры салынды. 30 уақытша жұмыс орны құрылды.

10. Түркістан облысына Министрлік 2 жобаны іске асыру үшін, бюджеттеріне 1 041 793 мың теңгені бөлді, игеру 1 041 793 мың теңге немесе 100%-ды құрады, оның ішінде:

1) «Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Еңбекші ауылдық округінің Жаңа тұрмыс елді мекеніндегі газбен жабдықтау желілерінің құрылысы» - 458 772 мың теңге бөлінді, 458 772 мың теңге немесе 100% игерілді. 2026 жылға ауысатын нысан. 17,6 км газ құбыры салынды. 6048 адам газға қол жеткізді. 30 уақытша жұмыс орны құрылды.

2) Мақтаарал ауданындағы Атакент кенті жəне Мақтарал ауылдық округі Шаттық, Игілік, ҚазССР 40 жылдығы е/м газ қуатын арттыру үшін газ құбырын салу - 583 021 мың теңге бөлінді, 583 021 мың теңге немесе 100% игерілді. 2026 жылға ауысатын нысан. 10 км газ құбыры салынды. 30 уақытша жұмыс орны құрылды. 15500 адам газға қол жеткізді.

11. Астана қ. - Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың III кезегі. Газ құбыры-бұру. (1-3 іске қосу кешендері) жобасына 16 738 980 мың теңге қарастырылып, 16 738 980 мың теңге немесе жоспардың 100% игерілді. 30 жұмыс орны құрылды. Нысан 2026 жылға ауысады. 67 км газ құбыры салынды.

12. БҚО - Астана қ. – «БҚО Ақжайық, Теректі аудандары мен Байтерек ауданының елді мекендерін газбен жабдықтау үшін жоғары қысымды газ құбырын салу Растоши-Тайпақ. І кезек» жобасына 1 080 511 мың теңге қарастырылып, 1 080 511 мың теңге немесе жоспардың 100% игерілді. 10 жұмыс орны құрылды. Нысан 2026 жылға ауысады. 10 км газ құбыры салынды.

Елді мекендерді газдандырудан күтілетін экономикалық, әлеуметтік және экологиялық эффект

Елді мекендерді газдандырудың әлеуметтік-экономикалық қажеттілігі мемлекеттің өңірлерді, инфрақұрылымды көтеру мен дамыту және ел халқының тұрмыстық жағдайын жақсарту жөніндегі жоспарларымен байланысты.

Елді мекендерді газдандыру тұрғын үй құрылысының өсуін, шағын және орта бизнестің дамуын ынталандырады, атмосфераға зиянды шығарындыларды азайту есебінен өңірлердегі әлеуметтік және экологиялық жағдайды жақсартады. Газ баламалы отын түрлерімен салыстырғанда экологиялық таза болып табылады. Газдандыру тәжірибесі халықтың да, өнеркәсіп кәсіпорындарының да табиғи газды пайдалануына тұрақты және тұрақты сұранысты дәлелдейді.

1. Әлеуметтiк эффект елдi мекендердiң тұрғындарын сапалы және қажеттi көлемде табиғи газбен қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн газдандыру жобаларын iске асыру кезiнде айқындаушы болып табылады, бұл өңiрлерде халықтың өмiрi үшiн қанағаттанарлық жағдай жасайды.

Практика көрсеткендей, тiптi кiрiстiлiгi төмен елдi мекендерде газдандыру кезiнде халықтың басым бөлiгi табиғи газға қосылу үшiн қаражат iздестiредi, өйткенi газ көмiрдi қоспағанда, баламалы отынның басқа түрлерiмен салыстырғанда баға бойынша арзан.

Газды көмірден гөрі қолдануға ыңғайлы, өйткені көмірді тұрмыста пайдалану қиын процесс болып табылады.

Сондай-ақ, газдандыру жобаларын іске асырудың арқасында жұмыс орындары құрылуда, бұл өңірлердегі жұмыссыздық деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.

Әкімдіктердің ақпараты бойынша, жалпы осы бюджеттік бағдарлама бойынша жобаларды іске асыру кезінде 2025 жылы 1095 адам жұмыспен қамтылды.

2025 жылдың қорытындысы бойынша газдандыру деңгейі 64,2%,

2024 жылы 62,4% құрады.

945.78 км газбен жабдықтау желісі салынды.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру нәтижесінде

2025 жылы халық саны 88,5 мың адамнан асатын 31 елді мекен газбен қамтамасыз етілді

2. Табиғи газға көшудiң экологиялық эффекті сараптамалық бағалау бойынша табиғи газ көлемiнiң баламалы калориясы бойынша 10 есе төмендеуiн құрайтын пайдалануға қарсы тас көмiрдi жағудан алынатын ластаушы заттар шығарындыларын төмендету көрсеткiшi арқылы айқындалады.

3. Халық үшiн экономикалық эффект жылыту үшiн отынның өзге де қымбат түрлерiн (дизель және пеш отыны, сұйытылған мұнай газы және электр энергиясы) пайдаланатын халықтың және әлеуметтiк-коммуналдық сала объектiлерiнiң (қазандықтар) шығыстарының төмендеуiне негiзделген.

Бұл ретте табиғи газға қарсы көмірдің нарықтық бағасының төмен факторы көмірді тасымалдауға, сақтауға және үй жағдайында жағудың төмен тиімділігіне байланысты қосымша шығындарды ескермейді.

Сонымен қатар, өңірлерді газдандыру жобаларын іске асыру өз қажеттіліктері үшін газды пайдаланатын шағын және орта бизнестің, оның ішінде өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық сектордың өсуін ынталандырады.

Сондай-ақ, газдандыру жобаларын іске асыру газбен жабдықтау объектілерін салу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жергілікті қамтуды іске асыруға мүмкіндік береді.

Соңғы үш жылдағы бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар серпіні мынадай деректермен ұсынылады: 2023 жылы - 81 400 591,0 мың теңге, 2024 жылы - 88 670 397 мың теңге, 2025 жылы - 65 805 960,0 мың теңге.

Жыл қорытындысы бойынша кредиторлық және дебиторлық берешектер жоқ.

040 «Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 86 183,0 мың теңге сомасында орындалу 86 183,0 мың теңгені немесе жоспардың 100% -ын құрады.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы және кадрлардағы, сондай-ақ энергетикалық секторды жер қойнауын пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын компаниялардың заңнамалық талаптарды орындауын бақылауды қамтамасыз ету үшін жергілікті қамтудың үлесін ұлғайту.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Көмірсутек шикізатын барлауды және/немесе өндіруді жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылармен операциялар жүргізу кезіндегі елішілік құндылықтың үлесі (тауарлар, жұмыстар және қызметтер бойынша), (%): 2025 жылы - 65%, жоспарланған 60,6% кезінде:

Жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық өндірушілердің тауарларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу, қазақстандық кадрларды тарту және оқыту, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы бойынша міндеттемелерді орындау мониторингіне 86 183,0 мың теңге сомасында қаражат көзделді, орындалуы 86 183,0 мың теңгені немесе жоспарға 100%-ды құрады.

Бюджеттік бағдарлама шеңберінде 2025 жылы екі бағыт бойынша жұмыстар жүргізілді:

1. Жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, қазақстандық кадрларды тарту, қазақстандық кадрларды оқыту, ҒЗТКЖ бойынша міндеттемелерді орындауын мониторингілеу.

2. Жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің көмірсутектерін барлау немесе өндіру операцияларын жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы бойынша міндеттемелерді орындауын мониторингілеу.

Тікелей нәтиже көрсеткіші толық көлемде қол жеткізілді:

Тауарлардағы, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту (елішілік құндылық) бойынша міндеттемелерді көздейтін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың саны 274-ті құрады (230-жоспар).

Экономикалық және әлеуметтік эффект

2025 жылы жер қойнауын пайдаланушылардың міндеттемелерін орындауына жүргізілген мониторингтің қорытындысы бойынша мынадай нәтижелерге қол жеткізілді:

1. Осы қызметті көрсетуге бюджеттен бөлінген қаражат жер қойнауын пайдаланушылардың тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі және кадрлардағы жергілікті қамту бойынша міндеттемелерін орындамағаны үшін айыппұлдарды төлеу есебінен, салықтық түсімдер түріндегі мультипликативтік әсерді, отандық өндірушілер үшін бәсекелестік ортаны қолдауды есептемегенде, мемлекетке өтелді.

2. жер қойнауын пайдаланушылардың өтініштер мен тексерулер қорытындылары бойынша анықталған сатып алу рәсімдерін бұзушылықтары төмендетілді.

3. жергілікті қамтудың өсуіне ҚР Энергетика министрлігінің жергілікті қамтуды қолдау және дамыту жөніндегі шараларды көздейтін заңнамалық нормаларды енгізу жөніндегі жүйелі жұмысы ықпал етеді. Осылайша, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 18 мамырдағы № 196 бұйрығымен бекітілген КСШ жер қойнауын пайдаланушылардың ТЖҚ-ны сатып алу қағидасында қазақстандық жеткізушілерді қолдаудың мынадай шаралары көзделген:

• Сатып алу рәсімдерін тек қазақстандық тауар өндірушілер арасында өткізу; сатып алынатын тауарды жалғыз тауар өндіруші болған кезде сатып алу осы тауар өндірушіден бір көзден алу тәсілімен жүзеге асырылады;

• Жұмыстар мен қызметтерде елішілік құндылық бойынша 50% ең төменгі талаптар белгіленген;

• Жобалау жұмыстарын сатып алу кезінде елішілік құндылық бойынша 80% ең төменгі талаптар белгіленген.

Сондай-ақ, ЖО көрсеткіштерінің ұлғаюына ТШО компаниясының сатып алу қызметі едәуір әсер ететінін атап өту қажет, оның үлесіне саланың барлық сатып алуларының шамамен 40% -ы тиесілі.

Осылайша, ТШО тауарларындағы елішілік құндылық үлесінің «PSI Energy & Control LLP» -ден қосалқы станцияларды сатып алумен байланысты 6% -дан 15% -ға дейін 18,7 млрд.теңге сомаға (2 еседен астам) өсуі байқалады.

Сондай-ақ, жұмыстардағы экспорт көлемінің 2024 жылғы деректермен салыстырғанда 266,71 млрд. теңгеден 95,71 млрд. теңгеге дейін төмендегені байқалады. Бұл төмендеу ТШО кеңейту жобасының аяқталуына және сатып алуларға қажеттіліктің азаюына байланысты

Жергілікті қамтуды (елішілік құндылықты) дамыту бойынша жүргізіліп жатқан жүйелі жұмыс шеңберінде ҚР ЭМ жыл сайынғы негізде жер қойнауын пайдаланушыларға келісімшарттық міндеттемелерді орындамағаны туралы хабарлама жібереді, сондай-ақ тиісінше орындамағаны үшін айыппұлдар есептеледі, жүйелі түрде наразылық-талап-арыз жұмысы жүргізіледі.

Соңғы үш жылдағы бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар серпіні мынадай деректермен ұсынылады: 2023 жылы - 130 007,0 мың теңге, 2024 жылы - 116 851 мың теңге, 2025 жылы - 86 183,0 мың теңге.

Жыл қорытындысы бойынша кредиторлық және дебиторлық берешектер жоқ.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРДАН ТЫС.

Бюджеттік бағдарламалар.

001 «Энергетика, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға Министрліктің және оның ведомстволарының аумақтық бөлімшелерімен жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында жалпы сомасы 6 450 558,0 мың теңге қаражат көзделген болатын. Орындалуы 6 450 517,64 мың теңгені немесе жоспардың 100%-ын құрады.

Қаражаттың пайдаланылмаған қалдығы 40,36 мың теңгені құрады, оның ішінде:

29,65 мың теңге - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу есебінен;

10,71 мың теңге - дөңгелектеу есебінен қалдық.

Бюджеттік бағдарламаны іске асыру шеңберінде:

- энергетика, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз етуге (001.100 кіші бағдарлама) 156 503,2 мың теңге көзделген, орындалуы 156 503,0,6 мың теңгені немесе 100% -ды құрады. Пайдаланылмаған қаражат қалдығы еңбекақы қоры бойынша үнемдеу есебінен 0,14 мың теңгені құрады.

Бюджеттік кіші бағдарламаның тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне толығымен қол жеткізілді.

Жоспар 108 бірлікте ұсталатын техникалық персоналдың саны 108 бірлік.

Жыл аяғында дебиторлық берешек 1 279,9 мың теңгенi құрады, әлеуметтiк салықты артық төлеу.

Кредиторлық берешек жыл аяғында 198,7 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- 94,5 мың теңге әлеуметтік берешек;

- 104,2 мың теңге жеке табыс салығы бойынша берешек.

- ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуге (001.104 кіші бағдарлама) 602 636,8 мың теңге сомасында қаражат көзделді, 602 636,33 мың теңге немесе 100% орындалды. Қаражаттың пайдаланылмаған қалдығы 0,47 мың теңгені құрады, ол дөңгелектеу есебінен қалдық болып табылады.

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне толығымен қол жеткізілді:

- ҚР ЭМ қолданбалы және қораптық ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу 2 бірлік;

- мемлекеттік мүлік тізілімінің деректеріне үздіксіз қол жеткізуді қамтамасыз ету (көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған аукциондар бойынша деректер базасы) 1 бірлік;

- компьютерлік және ұйымдастыру техникасы мен серверлерге жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді сүйемелдеу шеңберінде көрсетілетін қызметтер саны 2 бірлікті құрады.

Жыл аяғында дебиторлық берешек жоқ. Жыл аяғында кредиторлық берешек 49,8 мың теңгені құрады, байланыс қызметтері бойынша растайтын құжаттарды кеш ұсынуға байланысты берешек.

- пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттік мүліктің есебін жүргізуді қамтамасыз ету (001.105 кіші бағдарлама), пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары бойынша мердігерлерге берілуі тиіс 115 390,3 мың теңге сомасында қаражат көзделген, олар 115 389,61 мың теңге сомасында орындалды мың теңге немесе жоспарға 100%. Қаражаттың пайдаланылмаған қалдығы 0,69 мың теңгенi құрады, оның iшiнде: еңбекке ақы төлеу қоры бойынша 0,39 мың теңге үнемдеу, дөңгелектеу есебiнен 0,30 мың теңге.

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне толығымен қол жеткізілді:

- Мекеменің бухгалтерлік есеп деректеріне сәйкес түгендеуге жататын активтердің саны 9 234 бірлік жоспар кезінде 9 234 бірлікті құрады.

Жыл аяғында дебиторлық берешек 199,4 мың теңгенi құрады, мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша артық төлеу.

Жыл қорытындысы бойынша кредиторлық берешек жоқ.

- Қазақстан Республикасы Энергетика министрлiгiнiң күрделi шығыстарына (001.111 кiшi бағдарлама) 21 404,4 мың теңге сомасында қаражат көзделдi, атқарылуы 21 404,21 мың теңгенi немесе жоспардың 100% -ын құрады.

Қаражаттың пайдаланылмаған қалдығы 0,19 мың теңгені құрады, қалдығы дөңгелектеу есебінен.

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне толық көлемде қол жеткізілді:

- жоспарланған 196 бірліктің орнына 196 бірлік актив сатып алынды.

Жыл қорытындысы бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.

- ағымдағы әкімшілік шығыстарға (001.123 кіші бағдарлама) 5 554 623,3 мың теңге сомасында қаражат көзделген, орындалуы 5 554 584,95 мың теңгені немесе жоспарға 100% -ды құрады. Қаражаттың пайдаланылмаған қалдығы 38,87 мың теңгені құрады, оның ішінде: еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу есебінен 29,12, дөңгелектеу есебінен 9,75 мың теңге.

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне толық көлемде қол жеткізілді:

1. Алынған «Argus Сұйытылған газ және конденсат» басылымдарының саны 51 бірлікті (жоспар бойынша 51 бірлікті) немесе 100% -ды құрады, 20 852,27 мың теңге сомасында қаражат көзделді, орындалуы 20 852,27 мың теңгені немесе жоспарға 100% -ды құрады.

Күтілетін әлеуметтік эффект:

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 15 желтоқсандағы № 209 бұйрығының 19-тармағына сәйкес «Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын және сұйытылған мұнай газының шекті бағаларын айқындау қағидалары» Тауар биржаларынан тыс Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын жеткізу жоспары шеңберінде іске асырылатын" сұйытылған мұнай газына (ТМД) жыл сайын шекті көтерме бағаны бекітеді, ол Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

Көтерме баға - бұл зауыттар сұйытылған мұнай газын газ желісі ұйымдарына ішкі нарыққа жіберетін баға.

ТМД-ға көтерме бағаны бекіте отырып, біздің ел халқы газды төмендетілген бағамен (әлеуметтік газ) алады. Мысалы: жеке секторларда халық тұрмыстық баллондарды (мейрамханалар, дәмханалар, аспаздық бөлмелер және жеке үйлер) пайдаланады, сондай-ақ көп пәтерлі үйлерде топтық резервуарлық қондырғылар арқылы тамақ дайындауға арзан газ алады.

Осылайша, халық пен өнеркәсіптік кәсіпорындар арзан газ алып, қаражатты үнемдеп, арзан өнім шығарады.

2. Газ компоненттерiне (метан және этан) алынған «ArgusMedialLimited» басылымдарының саны 12 бiрлiктi (жоспар бойынша 12 бiрлiк) құрады, 20 994,0 мың теңге сомасында қаражат көзделдi, орындалуы 20 994,0 мың теңгенi немесе 100% құрады.

Күтілетін әлеуметтік әсер:

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 122-бабының 5-тармағына сәйкес осы Кодекске сәйкес белгіленген жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі талаптарды бұзу салдарынан келтірілген залалдың мөлшерін көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган өзі белгілеген тәртіппен айқындайды.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 26 сәуірдегі № 141 бұйрығымен Көмірсутектерді барлау мен өндіру және уранды өндіру кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі талаптарды бұзу салдарынан келтірілген залал мөлшерін айқындау қағидалары бекітілді.

Осы ережелерге сәйкес залал мөлшері бағалардың ресми бағамдалуына сүйене отырып айқындалады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 12 шілдедегі № 757 қаулысымен нарықтық бағалар туралы ресми танылған ақпарат көздерінің тізбесі бекітілді.

Көрсетілген тізімге Argus көзі кіреді. Демек, халықаралық Argus көзінің баға белгілеулері бойынша деректер залал мөлшерін белгілеу кезінде пайдаланылады.

Залал келтіру жер қойнауын пайдаланушылардың энергетика және химия өнеркәсібі үшін бағалы шикізат болып табылатын шикі газды заңсыз жағуын болдырмауға бағытталған.

Экономикалық эффект:

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекцияның оңтүстік өңіраралық басқармасы Argus ақпарат көздерін қолдана отырып, 2025 жылы жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі талаптарды бұзу салдарынан мемлекетке келтірілген залал мөлшерін есептеу бойынша жалпы сомасы 2 359 271 247,27 теңгеге жұмыс жүргізді, оның ішінде 39 248 995,01 теңге өндірілді. Теңге 2 320 022 252,26 салынған залал сомасына сот отырыстары жүргізілуде.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекцияның батыс өңіраралық басқармасы Argus ақпарат көздерін қолдана отырып, 2025 жылы жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі талаптарды бұзу салдарынан мемлекетке келтірілген залал мөлшерін есептеу бойынша жалпы сомасы 14 230 911 603,94 теңгеге жұмыс жүргізді, оның ішінде 14 230 911 603,94 теңге өндірілді.

3. Алынған «Argus Каспий нарығы» басылымдарының саны 0 бірлікті (жоспар бойынша 51 бірлік) құрады. Орындалмау себебі: экономиканы ырықтандыру саясаты мен мұнай өнімдеріне көтерме және бөлшек сауда бағаларын қайта реттеуге байланысты көрсетілген ақпарат көзіне жазылуды алып тастау туралы шешім қабылданды. Сонымен бірге, 2026 жылға «Argus Каспий нарығы» басылымдарына жазылуды болдырмау мүмкіндігі туралы мәселе ашық күйінде қалып отыр.

001 бюджеттік бағдарламасы бойынша соңғы үш жылдағы шығыстар серпіні мынадай деректермен ұсынылады: 2023 жылы - 5 721 055,3 мың теңге, 2024 жылы - 6 671 177,4 мың теңге, 2025 жылы - 6 450 517,64 мың теңге.

Дебиторлық берешек 159,0 мың теңгені құрады, жеткізушілермен есеп айырысу бойынша актілер бойынша артық төлеу, оның ішінде: коммуналдық қызметтер 135,4 мың теңге сомасында, байланыс қызметтері 23,6 мың теңге сомасында.

Кредиторлық берешек 13 132,7 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- бюджетпен есеп айырысу бойынша кредиторлық берешек 5 056,3 мың теңге, оның ішінде: әлеуметтік салық бойынша берешек 3 721,2 мың теңге, жеке табыс салығы бойынша берешек 1 335,1 мың теңге;

- демалысты қайта есептеуге байланысты міндетті зейнетақы жарналары бойынша кредиторлық берешек 0,4 мың теңге;

- қайта есептеуге байланысты жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша 5,1 мың теңге кредиторлық берешек;

- қайта есептеуге байланысты берешек 4 507,2 мың теңге, оның ішінде: пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы 4 482,7 мың теңге, жалақы бойынша берешек 21,2 мың теңге, демалыс бойынша берешек 3,3 мың теңге;

- 3 292,0 мың теңге растайтын құжаттарды кеш ұсынуға байланысты берешек: коммуналдық қызметтер сомасы 1 795,9 мың теңге, көлік қызметтері 1 008,7 мың теңге, байланыс қызметтері 487,4 мың теңге;

- іссапар шығыстарын өтеу бойынша құжаттарды кеш ұсынуға байланысты 271,7 мың теңге.

Бөлінетін бюджеттік бағдарламалар есебінен алынған қаражат бойынша.

100 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінің есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 893 763,0 мың теңге сомасында қаражат көзделген, атқарылуы 893 762,95 мың теңгені немесе жоспарға 100% -ды құрады. Орындамау -0,05 мың теңге дөңгелектеу есебінен.

Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің (Тәжікстан Республикасы) төтенше резервінің есебінен қаржыландырылатын ізгілік көмек көрсетілетін елдердің саны 1 бірлік (жоспар бойынша - 1 бірлік):

1) 2025 жылғы 28 тамыздағы № 690 «Тәжікстан Республикасына ресми ізгілік көмек көрсету туралы».

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Мазутты сатып алу және жеткізу көлемі - 4 965,350 тонна, орындауы 100%.

Жыл қорытындысы бойынша кредиторлық және дебиторлық берешектер жоқ.

116 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде Үкіметтің шұғыл шығындарға арналған резервінен 2025 жылы Министрлік 14 432 561,10 мың теңге немесе 100% сомасында қаражат бөлді және аударды. ЖАО-ның атқарылуы 14 262 931,3 мың теңгені немесе 100% -ды құрады. Игерілмеген - 169 629,8 мың теңге (Абай облысы).

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жылыту маусымының үздіксіз өтуін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

1. Абай облысы Семей қаласының жылу көзі үшін көмір сатып алу құнының ұлғаюына байланысты туындаған бағадағы айырманы жабу;

2. Ақмола облысында, Шығыс Қазақстан облысында және Абай облысында 2025 - 2026 жылдардағы үздіксіз жылыту маусымын өткізу үшін жөндеу жұмыстарын жүргізу - 100%;

3. Маңғыстау облысының әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ «МАЭК» ЖШС электр және жылу энергиясын өндіру жөніндегі ірі энергетикалық кешеннің үздіксіз өндірістік циклін қолдау. Сонымен қатар, «МАЭК» ЖШС-нің «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ алдындағы кредиторлық берешегін өтеу газ тасымалдау ұйымын өңірді газбен үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету үшін жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

116 Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері:

1. Жылыту маусымы кезінде отынмен қамтамасыз етілетін облыстар саны - 1 (1 жоспар кезінде);

2. Үздіксіз жылыту маусымын өткізу үшін жөндеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін облыстар саны - 3 (3 жоспар бойынша);

3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің шығындарын субсидиялауды қамтамасыз ететін облыстар саны - 1 (1 жоспар кезінде).

Абай облысының әкімдігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 2 тамыздағы № 586 және 2025 жылғы 14 қарашадағы № 969 Қаулыларына сәйкес, 2025 жылы 4 353 007,0 мың теңге бөлінді.

Жергілікті деңгейде атқарылу 4 183 377,2 мың теңгені немесе 96,1% -ды құрады, игерілмеген 169 629,8 мың теңге, оның ішінде:

- Семей және Аягөз қалаларының жылу желілері мен жылу көздерін жөндеуге - 3 773 629,4 мың теңге, орындау - 3 603 999,6 мың теңге, оның ішінде:

1. «2025-2026 жылдардағы жылыту маусымының үздіксіз өтуі үшін, Семей қаласының жылумен жабдықтау объектілерін жөндеу» - 2 369 757,4 мың теңге, орындалуы 2 369 757,1 мың теңге немесе 99,9%. 0,3 мың теңге - дөңгелектеу есебінен қалдық.

2. «Абай облысы Аягөз ауданы М.Әуезов көшесіндегі № 14а «Орталық» қазандығын күрделі жөндеу бойынша жұмыстар» - 1 003 905,0 мың теңге, орындау - 941 533,7 мың теңге немесе 93,8%. 62 371,3 мың теңге - 2025 жылғы 31 желтоқсанда түске дейін мердігер орындаған жұмыстар туралы актіні ұсынуына байланысты ҚБШ-ға қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты игерілмеген.

3. «Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қаласындағы сыртқы жылу желілерін ағымдағы жөндеу» - 399 967,0 мың теңге, орындалуы - 292 708,8 мың теңге немесе 73,2%. 107 258,2 мың теңге - 2025 жылғы 31 желтоқсанда түске дейін мердігер орындаған жұмыстар туралы актіні ұсынуына байланысты ҚБШ-ға қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты игерілмеген.

- Абай облысы Семей қаласының жылыту кезеңінің үздіксіз өтуі үшін қатты отын (көмір) бағасының айырмасын жабу - 579 377,6 мың теңге, орындау - 579 377,6 мың теңге немесе 100%.

Орындалды: көмір құнының ұлғаюына байланысты туындаған бағадағы айырманы жабу (259 064,59 тонна көмір сатып алынды).

Анықтама үшін:

2025-2026 жылдардағы жылыту кезеңінің тұрақты өтуі үшін «Теплокоммунэнерго» МКК жалпы сомасы 3 404 956,26 мың теңгеге 374 781 тонна қатты отын (көмір) жеткізуді қамтамасыз ету қажет болды.

Алайда, ҚР ҰЭМ «Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Абай облысы бойынша департаменті» РММ бекіткен тарифтік сметада көмір сатып алуға 360 408,6 тонна көмірге 2 469 574,45 мың теңге ғана қарастырылған. Осылайша, тарифтік тапшылық 935 381,81 мың теңгені құрайды, оның ішінде 2025 жылы 579 377,6 мың теңге қажет болды. Айырмашылықты жабу үшін 259 064,59 тонна қатты отын (көмір) сатып алынды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 26 сәуірдегі № 277 және 2025 жылғы 30 маусымдағы № 494 қаулыларына сәйкес, Ақмола облысының әкімдігіне 2025 жылы 3 510 058,7 мың теңге бөлінді.

Жергілікті деңгейде орындау - 3 510 058,6 мың теңгені немесе 100% -ды құрады, 0,1 мың теңге - дөңгелектеу есебінен қалдық, оның ішінде:

- № 8, 9, 10 ст. КВТК-100-150 қазандық агрегатының қыздыру беттерін жөндеуге, № 9 ст. КВТК-100-150 қазандық агрегатының ауа жылытқыштарының текшелерін жөндеуге, № 8, 9, 10 ст. КВТК-100-150 қазандық агрегатының шнекті шлам ұстағышын жөндеуі (технологиялық ресурсы таусылған және кәсіпорынды реконструкциялауды немесе қайта бейіндеуді талап етпейтін технологиялық немесе инженерлік жабдықтардың бірліктерін жөндеуі және ауыстыруы) - 826 214,8 мың теңге, орындалуы - 826 214,8 мың теңге немесе 100%.

Жөндеу жұмыстары 100% орындалды.

- Степногорск қаласында ЖЭО-Қала Ду-530мм магистральдық жылу желісін жөндеуге - 2 683 843,9 мың теңге, орындалуы - 2 683 843,8 мың теңге немесе 100%.

Орындалды: құбырдың ұзындығы жоспарланған 12,5 км, орындалу 14,217 км.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 30 сәуірдегі № 292 және 2025 жылғы 26 маусымдағы № 470 қаулыларына сәйкес Шығыс Қазақстан облысының әкімдігіне 2025 жылы 4 069 495,4 мың теңге сомасында қаражат бөлінді. Орындауы - 100%, оның ішінде:

- Риддер қаласының жылу электр орталықтарында жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін - 1 682 387,2 мың теңге, орындау 1 682 387,2 мың теңге немесе 100%.

Орындалды: № 3,6 ст, күрделі қазандық агрегаттары және ТП АБЖ енгізу РОУ5;

- «Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының жылу желілерін күрделі жөндеу. 1-15-бөлім» жобасына - 1 753 370,2 мың теңге, орындалуы 1 753 370,2 мың теңге немесе 100%.

Орындалды: жалпы ұзындығы 4,712 км болатын жылу трассасының 15 учаскесіне екі құбырлы күрделі жөндеу жүргізілді;

- «Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласындағы жылу желілерін күрделі жөндеу. 16-23 учаскелер» жобасына - 633 738 мың теңге, орындалуы 633 738 мың теңге немесе 100%.

Орындалды: жалпы ұзындығы 1,3 км болатын жылу трассасының 8 учаскесіне күрделі жөндеу жүргізілді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 15 желтоқсандағы № 1080 қаулысына сәйкес, Маңғыстау облысының әкімдігіне 2025 жылы «Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «QAZAQGAZ AIMAQ» акционерлік қоғамы алдындағы залалдарын (борыштарын) субсидиялауға 2 500 000 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, энергетикалық ресурстарды (электр энергиясын) өндіру үшін негізгі отын болып табылатын газ үшін. 100% орындауы.

Орындалды: Маңғыстау және ішінара Атырау облыстарының елді мекендері мен кәсіпорындарын электр энергиясымен қамтамасыз ету, Ақтау қаласына жылу энергиясын, ауыз, ыстық және техникалық суды жеткізу, сондай-ақ өнеркәсіп кәсіпорындарын дистиллят және бумен қамтамасыз ету.

Жыл қорытындысы бойынша кредиторлық және дебиторлық берешектер жоқ.

133 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде Үкіметтің шұғыл шығындарға арналған резервінен 2025 жылы 51 886 485,8 мың теңге сомасында қаражат бөлінді. Орындауы 51 886 485,71 мың теңгені немесе 100% -ды құрады (орындамау - дөңгелектеу есебінен 0,09 мың теңге), оның ішінде:

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жылыту маусымының үздіксіз өтуін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

2025 - 2026 жылдары жылу беру маусымының үздіксіз өтуін қамтамасыз ету үшін Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жетісу, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Ұлытау облыстарында және Астана қаласында жылумен жабдықтау және электрмен жабдықтау саласында құрылыс және реконструкциялау жөніндегі жобаларды іске асыру - 100%.

133 бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджеттік жобалардың саны - 20 (жоспар бойынша 20), оның ішінде есепті жылы 11 объект пайдалануға берілді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 18 сәуірдегі № 251 және 2025 жылғы 21 қарашадағы № 1000 қаулыларына сәйкес Астана қаласының әкімдігіне 2025 жылы «Нұр-Сұлтан қаласы Тельман тұрғын алабы ауданында инженерлік инфрақұрылымы бар газ қазандығы. Түзету» жобасын іске асыруды жалғастыруға 30 000 000 мың теңге бөлінді. Орындауы - 100%.

2026 жылға ауысатын нысан.

Орындалды: су жылыту қазандықтарын жеткізу - 15 дана, темір бетон (монолитті еден) конструкциясын монтаждау - 3 513,09 м3, сәулет-құрылыс шешімдері (шатырды, есіктерді, қақпаларды монтаждау) - 8804 м2, қазандықтарды сатып алу және орнату - 4 дана, шілтерлер - 2 дана, жылу алмастырғыштар - 4 дана.

Ақмола облысының әкімдігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 26 сәуірдегі № 277 қаулысына сәйкес 2025 жылы «Көкшетау қ., «Көкшетау Жылу» ШЖҚ МКК үшін «КВТК 100-150 су жылытатын тозаң көмір қазандығының БӨАжА дала деңгейі мен ТП АБЖ реконструкциялау» жобасын іске асыруға 358 268,9 мың теңге бөлінді. Жергілікті деңгейде орындалу 358 268,869 мың теңгені немесе 100% -ды құрады (дөңгелектеу есебінен - 0,031 мың теңге).

Орындалды: ӨТК (Premier) бағдарламалық-техникалық кешені - 1 жиынтық.

Жоба аяқталды, 2025 жылғы 30 қыркүйектегі қабылдау актісі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 26 маусымдағы № 470 және 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 1111 қаулыларына сәйкес Шығыс Қазақстан облысының әкімдігіне 2025 жылы 1 613 706,224 мың теңге сомасында қаражат бөлінді. Жергілікті деңгейде орындау 1 613 706,2 мың теңгені немесе 100% -ды құрады, оның ішінде:

- «ШҚО, Ұлан ауданының Қасым Қайсенов кентіндегі жылу желілерін реконструкциялау» (2-кезек)» жобасын іске асыруды аяқтауға - 113 706,2 мың теңге, орындауы - 113 706,2 мың теңге немесе 100%.

Орындалды: қайта жаңарту - 9 км жылу желілері. 2026 жылға ауысатын нысан.

- «ШҚО, Алтай ауданы, Жаңа Бұқтырма кентіндегі жылумен жабдықтау желілерін реконструкциялау. Құрылыстың ІІ кезегі» жобасын іске асыруды жалғастыруға - 1 500 000 мың теңге, орындалуы - 1 500 000 мың теңге немесе 100%.

Орындалды: сыртқы электр жарығы; металл шамдарға арналған тіректерде арнайы кронштейндерді монтаждау; кронштейндерге шамдар орнату; бетон блоктардан жасалған қабырғалары бар камераларды орнату; құрама темірбетоннан жасалған дөңгелек дренаж құдықтарының құрылғысы; монолитті темірбетоннан жасалған қозғалмайтын қалқанды тіректер; диаметрі 250 мм жапсарлас оқшаулау жинағы бар полиэтиленнен жасалған термоға отыратын муфта; диаметрі 200 мм жапсарлас оқшаулау жинағы бар полиэтиленнен жасалған термоөшірілетін муфта.

2026 жылға ауысатын нысан.

Жетісу облысының әкімдігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 30 маусымдағы № 488 және 2025 жылғы 22 қыркүйектегі № 776 қаулыларына сәйкес 2025 жылы 2 710 722,3 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, орындауы – 100%, оның ішінде:

- «Жетісу облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласының жылу желілерін қайта жаңарту» жобасын аяқтауға - 210 722,239 мың теңге (0,061 мың теңге - дөңгелектеу есебінен).

3,7 км жылу желілері қайта жаңартылды.

Нысан 2025 жылдың 9 желтоқсанында пайдалануға берілді.

- «Талдықорған қаласының Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданында орамдық қазандық салу» жобасын іске асыруға - 500 000 мың теңге.

Орындалды: бас корпустың құбырларын және гипсокартон қалқаларын монтаждау бойынша жұмыстар жүргізілді. Сондай-ақ, 2 дана бу қазаны сатып алынды; су жылыту қазандығы - 4 дана; газ-мазутты оттық - 4 дана; экономайзер - 2 дана.

2026 жылға ауысатын нысан.

- «Жаңа 110/35/10 кВ «Ақши» ҚС сала отырып және «Бескөл» ҚС 110/35/10 кВ етіп реконструкциялап, 182 Бескөл ҚС 110 кВ АТҚ-дан Ақши ҚС-қа дейін 110 кВ ӘЖ салу. Түзету» жобасын аяқтауға - 2 000 000 мың теңге.

Орындалды: 110 кВ - 20 км ӘЖ құрылысы.

Нысан аяқталды, 2025 жылғы 3 қарашадағы қабылдау актісі.

Батыс Қазақстан облысының әкімдігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 21 шілдедегі № 552 қаулысына сәйкес, 2025 жылы «Орал қаласында ЖЭО коллекторынан «Сити Центр» СО ТК-10 (а-н.) түсуге дейін ТМ-2 реконструкциялау» жобасына 2 574 716 мың теңге бөлінді. Орындауы - 100%.

Жылу желілерін төсеу - 3,968 км екі құбырмен орындалды. 2026 жылға ауысатын нысан.

Қызылорда облысының әкімдігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 14 мамырдағы № 334 қаулысына сәйкес «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК Оңтүстік қазандығының «BONO ENERGIA» үш бу қазанын реконструкциялау» жобасын аяқтауға 2025 жылы 2 523 765,6 мың теңге бөлінді Орындауы - 100%.

Қуаты 38,3 МВт «BONO ENERGY» маркалы 3 бу қазандығын қайта жаңарту аяқталды.

Жоба аяқталды, пайдалануға қабылдау актісі қол қоюда.

Қостанай облысының әкімдігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 27 маусымдағы № 475 және 2025 жылғы 22 қарашадағы № 1002 қаулыларына сәйкес 2025 жылы 1 946 087,5 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, оның ішінде:

- «Арқалық қаласындағы жылу желілерін реконструкциялау. ІІ кезек» - 249 222 мың теңге. Орындалды: қайта жаңарту - 0,4 км жылу желілері. 2026 жылға ауысатын нысан.

- «Қостанай қаласындағы ЖЭО басты бу құбырын қайта реконструкциялау» жобасына - 187 747,4 мың теңге. Орындалды: бу құбырының ұзындығы - 0,109 км. 2026 жылға ауысатын нысан.

- «Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Жітіқара қаласы, ТҚ-6а-дан ВОС-2, Д219 мм-ге дейін бұрылысқа дейінгі Жібек жолы көшесінің бойындағы жылу желісінің учаскесін қайта құру» жобасына - 205 443,2 мың теңге. Орындалды: қайта жаңарту - 0,4312 км жылу желілері.

Нысан аяқталды, 2025 жылғы 18 желтоқсандағы қабылдау актісі.

- «Қостанай облысы Жітіқара ауданының Жітіқара қаласындағы 11-шағын ауданда ТК-6-дан ТК-10а-ға дейін Д600 мм жылу желісі учаскесін реконструкциялау» - 389 214,1 мың теңге. Орындалды: қайта жаңарту - 0,3815 км жылу желілері.

Нысан аяқталды, 2025 жылғы 11 желтоқсандағы қабылдау актісі.

- «Қостанай облысы Жітіқара, ауданы Жітіқара қаласы, ТК-10адан ТК-56-ға дейін, ТК-56- дан ТК-6/4-ке дейін Алтынсарин көшесі бойынша жылу желісінің учаскесін реконструкциялау» жобасына - 269 004 мың теңге. Орындалды: қайта жаңарту - 0,2195 км жылу желілері.

Нысан аяқталды, 2025 жылғы 11 желтоқсандағы қабылдау актісі.

- «Арқалық қаласының жылу желілерін реконструкциялау. III кезек» - 645 456,8 мың теңге. 1,2 км жылу желілері қайта жаңартылды. 2026 жылға ауысатын нысан.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 11 шілдедегі № 528 қаулысына сәйкес Маңғыстау облысының әкімдігіне 2025 жылы «Маңғыстау облысы Ақтау қаласының магистральдық жылу желілерін реконструкциялау» жобасына 3 618 743 мың теңге бөлінді. Орындау - 100%.

Магистральдық жылу желілерін реконструкциялау 2,2 км (d 1020 мм - 1,5 км, d 720 мм - 0,7 км) орындалды. 2026 жылға ауысатын нысан.

Ұлытау облысының әкімдігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 25 маусымдағы № 465 қаулысына сәйкес, 2025 жылы «Жезқазған қаласының жылу желілерін реконструкциялау және жаңғырту, ТМ 11» құрылыстың 2-кезегі, 3-іске қосу кешені. Түзету» жобасын аяқтауға 2 772 140,3 мың теңге бөлінді. Орындауы - 100%.

Анықтама үшін: 25.06.2025 жылғы № 465 ҚРП сәйкес аталған жобаны іске асыруға 2 804 316,103 мың теңге қарастырылған болатын. Жобалық шешімдерді оңтайландыру нәтижесінде 32 175,703 мың теңге сомасында үнем пайда болды, ол 2025 жылғы 25 қарашадағы № 738 міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарын өзгерту туралы анықтамаға сәйкес бюджетке қайтарылды.

Орындалды: 1,9 км магистральдық жылу желілері қайта жаңартылды және жаңғыртылды.

Жоба аяқталды, 2025 жылғы 9 желтоқсандағы қабылдау актісі.

Павлодар облысының әкімдігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 27 маусымдағы № 484 қаулысына сәйкес, 2025 жылы 3 768 336 мың теңге бөлінді. Орындауы - 100%.

- «Павлодар қаласында Павлов – Шевченко – Катаев көшелері бойындағы тұрғын шағын ауданды жылумен жабдықтау үшін ТК-202а-дан ТК- 708-ге дейін Камзин көшесінің бойында ТМ-13 салу» жобасын іске асыруға - 705 760 мың теңге.

Анықтама үшін: 27.06.2025 жылғы № 484 ҚРП сәйкес аталған жобаны іске асыруға 802 042 мың теңге қарастырылған болатын. Жұмыс түрлерінің азаюы нәтижесінде 96 282 мың теңге сомасында үнем пайда болды, ол 2025 жылғы 10 желтоқсандағы № 780 міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарын өзгерту туралы анықтамаға сәйкес бюджетке қайтарылды.

2,5 км жылу желілерінің құрылысы аяқталды.

Жоба аяқталды, 2025 жылғы 12 желтоқсандағы қабылдау актісі.

- «Екібастұз қаласында ОЖТП-дан НП-1-ге дейін ТМ-І реконструкциялау» жобасын іске асыруға - 1 164 255 мың теңге.

Орындалды: 1,6 км жылу желілері қайта жаңартылды.

Жоба аяқталды, нысанды 2025 жылғы 13 желтоқсандағы пайдалануға қабылдау актісі.

- «Екібастұз қаласында ОЖТП-дан НП-1-ге дейін ТМ-ІІІ реконструкциялау» жобасын іске асыруға - 1 898 321 мың теңге.

Орындалды: 2,3 км жылу желілері қайта жаңартылды.

Жоба аяқталды, нысанды 2025 жылғы 13 желтоқсандағы пайдалануға қабылдау актісі.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жылыту маусымының үздіксіз өтуін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

2025 - 2026 жылдары жылыту маусымының үздіксіз өтуін қамтамасыз ету үшін, Маңғыстау, Ақмола, Қызылорда, Ұлытау, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Жетісу, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарында және Астана қаласында жылумен жабдықтау және электрмен жабдықтау саласында құрылыс және реконструкциялау жөніндегі жобаларды іске асыру - 100%.

133 бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері:

Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджеттік жобалардың саны - 20 (жоспары 20).

Жыл қорытындысы бойынша кредиторлық және дебиторлық берешектер жоқ.

138 «Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде ҚР МҚІА-ның 4.03.2025 жылғы № 35 бұйрықтарына сәйкес 5 832,6 мың теңге сомасында қаражат көзделген, орындалуы 5 832,54 мың теңгені немесе жоспарға 100% -ды құрады, қалдығы дөңгелектеу есебінен 0,06.

Бағдарламаның әкімшісі - ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі.

Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері:

- қайта даярлау курстарынан 19 қызметкер өтті (көрсеткіштерге толық көлемде қол жеткізілді);

- біліктілікті арттыру бойынша семинардан 19 қызметкер өтті (көрсеткіштерге толық көлемде қол жеткізілді).

Жыл қорытындысы бойынша кредиторлық және дебиторлық берешектер жоқ.

------------------------------------------